关于数智北京创新中心“合合”智能助手
建设思路及原型设计情况的报告

（送审稿）

按照工作部署，正在开展数智北京创新中心“合合”智能助手方案设计。拟依托中心现有网站、资源目录和业务能力，统筹前台交互、数据和知识管理、AI工程及业务联动，贯通需求归集、资源匹配、申请准备和进度反馈。现将有关情况报告如下。

一、建设背景和总体定位

中心现有网站汇集了创新服务、数字资源、场景需求、创新成果及相关办理入口。创新主体开展一次试验验证，往往需要跨栏目查找信息、理解参与条件并准备材料。设计智能助手，重点是在既有服务基础上加强信息和流程衔接，降低查找资源、理解规则和重复填报的成本。

《北京市公共数据资源授权运营管理办法》（京政数发〔2026〕6号）提出，通过数智北京创新中心等渠道归集社会主体数据使用需求，并鼓励其他经营主体通过中心等对运营机构交付的公共数据产品和服务开展再开发。“合合”应立足需求归集、资源发现和创新服务对接，不将需求登记等同于数据使用授权。

“合合”定位为中心面向企业、高校科研团队、政府业务部门等创新主体的统一智能服务入口。坚持需求导向、对话优先、前后台协同和集约建设，以高质量的数据治理为目标，提供咨询有依据、查询有口径、办理有衔接、过程可管控的服务。保留网站原有栏目、内容和常规办理入口，不另建独立门户，不重复建设业务台账，不改变既有审批职责。

二、整体架构与设计思路

整体拟采用“前台交互、AI工程、数据和知识管理、数据与工具接入”四层架构，以安全与运营保障贯穿全过程（见图1）。架构按能力分层，不预设四套独立系统，也不等同于部署拓扑；具体组件结合既有能力和试点结果选定。

图1  合合助手整体架构（规划示意）

架构各层分工协同：前台连续承接任务；AI工程理解需求、检索依据、执行查询和组织流程；管理平台治理数据与知识并审核发布；接入层连接资料、目录及授权工具。数据支撑与业务执行分开衔接：资料经治理后提供检索和查询服务，提交、撤回等操作通过受控接口执行，正式状态回到同一对话，不以知识入库代替受理、审批。安全与运营贯穿各层，用户反馈经审核用于更新知识、规则和场景。

三、功能布局与重点服务场景

前台采用“常驻入口、对话主线、按需展开”的布局，沿用官网品牌和合合形象。普通咨询使用轻量对话，目录比较、图表和材料核对按需展开为任务区域，并适配移动端。问答、问数、办理在同一会话中连续衔接；当前项目、筛选条件和已确认信息可延续，用户可随时修改或转人工。后台设置独立管理入口，按权限提供数据接入、知识维护、质量审核、场景配置和运营评测。

（一）智能问答与服务引导。围绕平台介绍、服务指南、政策资料和参与条件，理解用户目标，关联权威资料、资源与案例，提供适用说明和后续路径。以“已有公交客流分析算法，想在中心试验验证”为例，先梳理项目阶段与需求，再引导查数据、了解算力和核对参与条件。对依据不足或需专业判断的问题，明确待核实内容并衔接人工，不承诺申请资格或实际成效。

（二）智能问数与资源匹配。优先支持目录查询、筛选、统计和资源比较，展示查询范围、统计口径、来源及数据时间。用户可连续询问“交通运输领域有哪些目录”“只看市交通委”“其中开放标识为是的有哪些”，系统继承并明确提示条件变化，图表与明细使用同一结果。结合任务推荐候选资源与服务，说明理由及使用边界；涉及底层业务数据分析的，另行核实授权和指标口径。

（三）对话式辅助办理。围绕需求登记、参观预约、资源申请准备、场景申报和成果对接等事项，通过对话整理草稿、补问缺项、提示材料，支持自然语言修改与表单核对同步。具备条件的，经用户确认后衔接业务提交、进度查询及补正；规则或接口未明确的，先保存需求或草稿并提供对接指引。一个项目可关联多项事项，但不强行合为一个审批单。

三类服务以“城市公共交通客流验证”需求串联，并延伸至资源供给登记、场景需求发布和成果对接。原型及后台界面另附，不作为实际运行成果。

四、数据和知识管理平台建设

以高质量的数据治理为目标，拟建设统一的数据和知识管理平台，围绕完整性、准确性、一致性、时效性和可追溯性开展治理。按场景需要接入结构化目录与非结构化资料，不集中复制全部原始业务数据，不默认将业务资料用于模型训练。

（一）统一接入与资源管理。梳理网站页面、附件、资源目录及业务接口，明确来源、责任人、更新方式、使用范围和权限。对网页、文档、目录和接口分别建立接入任务与来源标识，支持增量同步、失败重试和变更检查，保留原始版本及处理记录，形成可维护的数据资产目录。

（二）规范结构化数据治理。围绕资源、场景、项目和服务对象，统一字段含义、分类字典、对象标识、关联关系及统计口径，处理缺失、重复和冲突。开放标识、共享属性、用户权限与可办理状态分别管理。关联关系先以经确认的对象和规则建立，后续按复杂场景需要扩展；治理结果经测试和审核后发布为可复算的查询服务。

（三）完善非结构化知识治理。对政策指南、网页正文、业务文档和附件开展内容清洗、结构解析、语义分段、分类标注及来源定位，保留标题层级、表格关系和原文位置。按平台服务、政策指南、资源能力、事项流程、案例问答等分类管理知识，区分正式文件、解读、新闻和参考资料，核验有效状态与适用范围。

（四）实行审核发布和持续运营。提供知识编辑、元数据修订、质量检查、权限配置、审核发布、版本回退和引用追溯。业务人员确认关键语义和办理口径，技术人员维护解析、检索和同步规则。变更后同步更新索引、查询配置和前台提示；反馈进入待审核修订。治理成果以查询、检索和经确认的规则服务对外提供，支持中心其他智能应用复用。

五、AI工程与技术实现路径

围绕具体场景组合工程能力，不以单一模型或单一提示词承接全部任务。拟采用“模型负责理解和表达、检索提供依据、查询负责计算、工作流控制执行”的技术路线。以下为拟验证的实现方向，具体框架、模型及部署方案仍在选型论证。

（一）意图识别与上下文工程。面向导览、连续咨询和跨场景衔接，结合用户问题、当前页面、所选资源及经授权的项目身份进行意图路由，管理会话摘要、筛选条件和任务状态。简单问题走短流程，复杂需求按步骤补充信息；前端通过结构化事件接收回答、卡片和办理状态，不将整页内容或敏感凭证直接交给模型。

（二）检索增强与可信问答。面向政策指南、办理条件及资源说明，采用检索增强生成（RAG），组合关键词检索、向量语义检索和相关性重排，在权限及有效版本范围内组织证据，再生成带出处的答复。复杂关联问题按需结合对象关系或知识图谱检索；权威外部资料补充经来源核验后使用，与平台正式知识区分。

（三）语义建模与受控问数。面向目录统计和连续筛选，建立字段语义、分类字典和指标口径，将自然语言转换为结构化查询条件，由只读查询服务执行并返回结果。优先采用目录接口及受控查询语言；需扩展自然语言生成SQL时，限定审核过的表和字段，增加语法、权限、查询量和超时检查。图表与文字引用同一结果，不由模型估算数量。

（四）资源推荐与受限任务规划。面向找资源、配方案和成果对接，先按资源类型、适用范围等已确认条件过滤，再进行多路检索、相关性排序与关系匹配，保留推荐理由和待核实条件。跨资源探索可采用交替分析与工具调用的ReAct方式，限定工具、步骤与执行预算；不要求所有问题都采用复杂多智能体协作。

（五）结构化抽取与工作流执行。面向预约、需求登记和申请准备，将自然语言或经授权材料提取为结构化字段，按格式、必填项和业务规则校验。以工作流和状态机管理草稿、补问、核对、确认、提交与补正，支持中断恢复和人工接续。优先复用业务API，按需采用MCP等协议封装工具；工具接入不替代后端鉴权，正式操作须确认，写入须防重，未知结果先核查。

（六）文档智能处理与运行评测。面向后台治理，优先解析原生文本，对扫描件及复杂表格按需采用文字识别（OCR）、版面分析和视觉模型辅助，重要抽取结果经人工审核。统一管理模型适配、提示词版本、工具配置、任务日志和效果评测；通过异步处理、按权限及版本隔离的缓存、超时降级等控制响应和成本。试点同步验证答复依据、查询准确性、字段抽取、任务完成和权限边界。

六、业务联动与运行保障

（一）按事项分类衔接。对开放方式明确的资源按原规则引导使用；对授权条件待核实的数据归集需求、组织对接；对条件和接口明确的事项提供辅助办理。登记、提交、受理和审批分别展示，以既有业务记录为准。补正沿用原编号和草稿，未知结果先查询核实。

（二）落实维护与服务责任。业务归口人员审核内容和事项规则，数据责任方确认来源、字典与口径，技术运营方负责接口、运行和评测。复杂事项经用户同意传递必要摘要、材料和编号，支持人工接续；高频咨询、无结果检索和办理中断汇总后用于改进服务。

（三）保障安全可控。区分公开咨询、个人、企业、项目和后台管理权限，在检索、查询、工具执行及返回环节校验。敏感数据最小化使用，不因对话跨越受控环境。外部内容与系统指令隔离，防止越权；关键操作留痕，异常可追踪并支持回退和人工处理。

七、阶段进展和下一步安排

目前，相关工作处于资料梳理、方案编制和原型设计阶段，正在围绕四个方面同步推进：一是梳理数智北京创新中心整个网站的数据资源、栏目内容、业务文档和办理场景，核对来源、字段、流程和接口条件；二是编制高质量数据治理及数据和知识管理平台建设方案，研究分类、质量、权限和更新机制；三是针对合合助手设计问答、问数和边聊边办交互原型，完善任务衔接与关键状态；四是结合实际场景和部署条件开展AI工程选型与技术路线论证，逐步明确模型、检索、查询、编排和接口接入方式。现有示意主要用于方案沟通，不作为系统建成或试点成效。

下一步，拟按照“重点场景优化—试点开发验证—依据效果迭代”的路径推进。一是会同业务人员，从使用频率、资源条件、规则清晰度和接口成熟度等方面筛选重点场景，进一步优化交互、材料、异常处理和业务衔接，明确试点范围及验收用例。

二是围绕选定场景开展试点开发，治理相应资料和目录，接入必要模型与业务接口，以典型任务检验咨询、查询、申请准备和反馈效果。优先验证权威指南问答、目录精准筛选，以及条件清楚的一项登记或申请辅助流程，不以扩大场景数量替代效果验证。

三是组织业务人员和代表性用户试用，重点评估答复依据、查询准确性、信息抽取、响应效率、重复填报和任务完成情况，形成问题及优化清单，迭代数据治理、技术路线和原型设计。对已接通且满足前置条件的事项评价办理效果，试点验证有效后再逐步拓展应用范围。

附件1 · 场景示意1/6

智能问答：从创新诉求到服务路径

统一演示项目：城市公共交通客流验证项目；仅展示交互设计，不承诺资源可用或申请资格。

| 合合助手 / 创新咨询 | 前台服务 · 规划示意 |
| --- | --- |

| 用户 | 我们已经有公交客流分析算法，想在创新中心做试验验证，可以获得哪些支持？ |
| --- | --- |

| 合合 | 可以先梳理数据、算力与验证服务，再核对参与条件。您目前主要需要补充数据，还是同时准备算力和试验安排？ |
| --- | --- |

需求摘要（待用户确认）

交通领域 / 试验验证 / 数据与算力支持 / 具体条件待核对

| 建议路径 | 接续行动 |
| --- | --- |
| 查找相关目录 | 检索客流、线路等目录，比较说明与使用条件 |
| 整理算力需求 | 记录计算任务与周期，进一步确认所需配置 |
| 核对参与路径 | 查看事项条件与材料说明，转入申请准备或人工对接 |

同类项目参考

城市公交线网优化及客流预测服务。来源为2026-09-02入驻项目快照，仅作需求理解参考，不将项目目标作为已实现成效。

| 用户 | 查到目录后，可以直接下载吗？ |
| --- | --- |

| 合合 | 需要查看具体资源的开放方式、使用条件和授权要求。目录可见不等于取得使用权限；条件不明确时，先登记需求或请业务人员核实。 |
| --- | --- |

查看资源目录  ·  核对参与条件  ·  转人工咨询

工程支撑：页面与会话上下文、意图识别、检索增强问答、证据定位。答复为设计文案，具体条件须经业务审核。

附件1 · 场景示意2/6

智能问数：连续筛选，口径可核验

数据版本：2026-09-02公开目录快照。以下为离线目录口径，不包含底层客流观测数据。

| 合合助手 / 资源目录查询 | 前台服务 · 规划示意 |
| --- | --- |

| 用户 | 政府侧交通运输领域有多少数据目录，主要来自哪些部门？ |
| --- | --- |

| 交通运输领域目录 | 提供部门 | 开放标识为“是” |
| --- | --- | --- |
| 614 条 | 13 个 | 51 条 |

| 来源部门（交通运输领域） | 目录数 |
| --- | --- |
| 北京市交通委员会 | 569 |
| 北京市规划和自然资源委员会 | 17 |
| 北京市住房和城乡建设委员会 | 7 |
| 北京市城市管理委员会 | 6 |
| 北京市重点站区管委会 | 5 |
| 其他8个部门合计 | 10 |

连续追问与条件变化

| 追问 | 条件变化 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 只看市交通委 | 保留交通运输，增加部门 | 569条 |
| 其中开放标识为“是”的有哪些 | 保留领域、部门，增加开放标识 | 38条 |
| 市交通委全部领域有多少 | 清除领域和开放筛选，仅保留部门 | 583条 |

查看统计口径  ·  查看目录明细  ·  继续筛选

来源：同批次工作簿“政府侧数据”表及配套目录测试样例；五条数量测试与13个部门复核一致。614条不代表全部适用于客流验证；开放标识、共享属性和用户授权分别核验。

工程支撑：分类字典、语义模型、受控只读查询、筛选上下文、图表与明细同源。

附件1 · 场景示意3/6

边聊边办：对话与草稿联动

沿用同一演示项目和所选资源。本页展示申请准备，不生成正式业务回执。

| 合合助手 / 申请准备 | 草稿阶段 · 规划示意 |
| --- | --- |

当前范围与授权边界

按用户要求取消“仅看开放”筛选。轨道交通进出站客流信息：开放标识“否”，共享属性“有条件共享”；未据此取得使用授权。

| 用户 | 把轨道交通进出站客流信息和GPU卡算力服务整理成申请准备清单，项目是城市公共交通客流验证，计划用两个月。 |
| --- | --- |

| 合合 | 已整理资源与周期。数据部分先形成使用需求，算力部分准备相应申请；后续按各自规则核对，尚需确认主体、具体规格和材料。 |
| --- | --- |

| 用户 | 使用周期改成3个月，其他信息不变。 |
| --- | --- |

| 草稿字段 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 城市公共交通客流验证项目（演示） |
| 项目标识 | DEMO-PROJECT-001 |
| 数据需求 | 轨道交通进出站客流信息 / GOV_DATA:5049 |
| 算力需求 | GPU卡算力服务 / CLOUD_NETWORK_CALC:7 |
| 使用周期 | 2个月 → 3个月（仅更新当前草稿） |
| 待补与待核实 | 主体与项目条件、算力规格、资源使用条件及所需材料 |

保存草稿  ·  补充信息  ·  核对信息〔尚未完成〕

来源：资源名称、标识及属性来自2026-09-02目录快照。项目与周期为虚构示例；不编造型号、显存、库存、价格、审批时限或材料上传成功状态。

工程支撑：结构化字段抽取、缺项补问、字段校验、草稿版本管理、对话与表单状态同步。

附件1 · 场景示意4/6

办理反馈：分类衔接、同号查询与补正

一个方案可以关联多项事项，不等于一个审批单。编号、材料状态和业务反馈全部为流程演示。

| 合合助手 / 核对与反馈 | 模拟流程 · 非真实回执 |
| --- | --- |

提交前核对

主体、字段和必需材料校验通过后，由用户核对并明确确认。缺项返回对应字段；规则或接口未明确时只能保存草稿。

| 关联信息 | 一致性要求 |
| --- | --- |
| 项目 | DEMO-PROJECT-001 / 城市公共交通客流验证项目（演示） |
| 方案与周期 | DEMO-PLAN-001 / 数据使用需求＋算力申请准备 / 3个月 |

用户确认后的模拟反馈

| 事项与编号 | 当前反馈 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 数据使用需求 DEMO-DM-001 | 已登记，待对接（演示） 不代表取得数据授权 | 查询对接进度 |
| 算力申请 DEMO-CR-001 | 待补正（模拟业务反馈） 需进一步说明计算任务用途 | 补充用途说明 |

| 用户 | 算力申请需要补什么？ |
| --- | --- |

| 合合 | 演示反馈提示DEMO-CR-001需补充计算任务用途。保留原项目、资源和3个月周期，只补这一项；您核对后提交补正，不新建另一张申请。 |
| --- | --- |

异常分支：提交结果未知

按原请求标识查询确认。已确认事项保留结果，未确认项单独提示，不自动重建申请，也不将整个方案显示为全部成功。

工程支撑：工作流与状态机、用户确认、受控API或MCP工具、幂等防重、状态回传、人工接续。实际事项、拆单规则及权限由业务方确认。

附件1 · 场景示意5/6

结构化治理：统一语义与查询口径

使用者：授权数据治理人员和业务审核人员；该管理入口不向前台普通用户开放。

| 合合助手 / 结构化目录治理 | 后台管理 · 规划示意 |
| --- | --- |

接入 → 字段识别 → 语义映射 → 质量检查 → 业务审核 → 服务发布

| 来源字段 | 业务语义 | 治理约束 |
| --- | --- | --- |
| 来源表＋id | 稳定对象标识 | 保留来源，不能仅按名称合并 |
| domain_name | 所属领域 | 统一分类字典，处理空值与冲突 |
| dept_name | 提供部门 | 统一名称，维护机构对应关系 |
| is_open | 开放标识 | 保留来源值，不代替用户授权 |
| is_shared | 共享属性 | 与开放标识分开解释和使用 |

发布前的标准查询测试（快照示例）

| 测试条件 | 离线复核结果 |
| --- | --- |
| 交通运输领域 | 614 |
| 交通运输＋市交通委 | 569 |
| 交通运输＋市交通委＋开放标识“是” | 38 |
| 市交通委全部领域 | 583 |

审核发布与回退

字段语义、统计口径、权限及版本经业务确认后发布；新版本重复运行标准用例，保留变更记录与回退版本。离线数量一致不等于生产接口验收。

来源：字段与数量来自2026-09-02政府侧目录快照。管理流程为方案设计；工程支撑包括接入同步、元数据映射、质量规则、语义模型与发布测试。

附件1 · 场景示意6/6

知识治理：解析、审核与依据追溯

使用者：知识运营与业务审核人员。保留原文、候选知识、测试答案和发布版本之间的对应关系。

| 合合助手 / 知识治理与证据验证 | 后台管理 · 规划示意 |
| --- | --- |

来源资料

《北京市公共数据资源授权运营管理办法》，京政数发〔2026〕6号。成文2026-07-02，公开发布2026-07-09。本页展示候选知识处理过程，不代表资料已正式入库。

| 原文定位 | 候选知识卡（待审核） |
| --- | --- |
| 第十八条 需求受理反馈 | 主题：社会主体数据使用需求归集 适用：需求登记和服务对接 边界：不能据此直接判定使用授权 |
| 第二十三条 产品与服务再开发 | 对象：运营机构已交付的产品和服务 用途：参与路径说明 边界：不得推导为原始数据可任意取得 |

| 测试 | 提交数据使用需求，就代表获得数据使用权了吗？ |
| --- | --- |

| 候选答复 | 不等同。需求归集与使用授权需要区分，具体应结合资源类型和适用规则衔接办理。答复关联原文位置，供业务人员核对适用主体与程序。 |
| --- | --- |

| 审核项 | 发布控制 |
| --- | --- |
| 来源、有效性、对象及引用完整性 | 业务确认后发布到指定知识范围 |
| 版本变更与影响范围 | 同步更新检索内容，保留历史及回退版本 |
| 用户纠错与人工经验 | 进入待审核修订，不直接覆盖正式知识 |

政策来源：首都之窗公开文件，第十八条、第二十三条；核验日期2026-09-12。界面、候选知识和发布状态均为规划示意。

工程支撑：原生文档解析，按需OCR和表格识别，语义分段、来源定位、RAG预览与审核发布。

附件2 · 场景与AI工程对应（1/2）

从前台任务到工程实现

以下为拟验证的实现组合，不是已实现模块清单；以试点效果、部署条件和业务规则确定最终选型。

| 典型场景 | AI工程及执行路径 | 输出与验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 平台导览、连续咨询 | 页面上下文＋意图路由＋会话状态；简单问法走短流程 | 不重复询问已确认信息；切换任务时明确范围 |
| 政策指南、条件解释 | 清洗分段＋混合检索＋重排＋RAG；按权限和有效版本取证 | 答复有原文位置；证据不足转核实，不生成准入结论 |
| 找数据、算力、组件和成果 | 多类型对象索引＋关键词/向量召回＋规则过滤＋排序 | 保留来源键、适用条件和推荐理由；不编造库存和规格 |
| 目录统计、多轮筛选、资源比较 | 语义层＋受控DSL或目录API＋只读执行＋图表同源 | 筛选继承可见，数量与明细一致；超出演示范围不冒充零结果 |
| 组合方案与供需匹配 | 经确认的关系表＋多路检索；复杂探索按需采用受限ReAct | 建议与事实区分；限制工具、步骤和调用预算 |
| 预约、需求登记、申请准备 | 字段抽取＋结构化Schema＋补问校验＋版本化草稿 | 两个月改三个月只更新对应字段；不擅改其他信息 |
| 提交、撤回、补正与进度 | 工作流/状态机＋人工确认＋API/MCP＋幂等与同号查询 | 后端鉴权；缺项阻断；正式状态来自业务返回 |

技术组合原则

RAG解决证据检索，语义查询解决精确计算，工作流解决受控执行。ReAct是任务规划方式，编排框架负责状态与恢复，MCP用于工具对接，三者不相互替代。

实现参考：HHagent前期规划第17章，以及Elastic检索、LangGraph中断恢复和MCP工具规范。LangGraph等框架可作为候选评估，不表示已完成选型。

附件2 · 场景与AI工程对应（2/2）

治理、共性支撑与试点验证

统一建设可复用能力，避免每个场景重复建设一套知识库、模型链路或工具接入。

| 场景或共性能力 | 拟采用工程 | 验证与管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 非结构化资料治理 | 网页正文抽取、原生文档解析；扫描件OCR、版面与表格识别；语义分段 | 保留原文位置及表格关系；重要内容人工审核 |
| 结构化目录治理 | 增量接入、字段映射、分类字典、对象关联、质量规则与查询测试 | 语义需业务确认；版本与范围绑定；源值与解释分离 |
| 人工协同与需求反馈 | 权限内上下文摘要、工单或转接接口、反馈归类与修订队列 | 最小化传递材料；审核后再更新知识和场景 |
| 模型与智能体配置 | 通用/推理模型及嵌入/重排模型适配；提示词、工具、知识范围和路由配置 | 版本可回退；部署及模型选型依据试点表现决定 |
| 交互与运行保障 | 结构化事件、流式响应、异步任务、检查点恢复、缓存及超时降级 | 事件和草稿对应；缓存按权限与版本隔离；不显示虚构进度 |
| 安全与效果评测 | 权限用例、注入防护、来源检查、审计追踪、标准问题与业务分支评测 | 同时检查依据、数量、字段、任务状态、响应和成本 |

首批试点建议

从权威指南问答、目录精准筛选，以及规则和接口清楚的一项登记或申请辅助流程中选取试点。完成必要数据治理后开发，以真实典型任务看效果，再迭代范围和技术路线。

研究与技术参考：HHagent《合合随行助手产品设计与原型生成规范-v1.1》第17章；Elastic Hybrid search；LangGraph Interrupts；MCP Tools；ReAct原始论文；PaddleOCR文档解析说明。上述文档为技术参考，最终选型及效果以试点验证为准。

政策依据：京政数发〔2026〕6号，第十八条、第二十三条。2026年7月2日成文、7月9日公开发布；核验日期：2026年9月12日。首都之窗官方原文

技术参考：Elastic混合检索、排序与重排官方文档。具体组合及效果以本项目试点验证为准。

技术参考：LangChain官方SQL问答教程及其权限风险提示。本报告优先采用受控查询，限制为审核过的只读数据范围。

技术参考：ReAct原始论文；LangGraph中断与恢复机制；MCP工具规范。仅为实现方式参考，不代表技术产品已选定。

文档处理技术参考：PaddleOCR结构化文档解析说明。扫描件和复杂表格按需识别，关键内容仍须审核；不对解析准确率作未经测试的承诺。