北京城市可信数据空间数据流通利用基础设施示范工程建设项目资金申请报告

项目单位：北京数据集团有限公司

申报方向：数据流通利用基础设施试点项目方向

编制单位：中国信息通信研究院

项目责任人：晋梁昊

联系电话：18530029868

申报时间：2026年5月

项目基本情况表

| 单位名称 | 北京数据集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 北京城市可信数据空间数据流通利用基础设施示范工程 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 | 2025年7月22日 |  |  | 注册资本（万元） |  |  | 600000 |
| 前五位股东情况 | 股东名称 |  |  |  |  |  | 持股比例 |
|  | 北京市国有资产经营有限责任公司 |  |  |  |  |  | 100% |
| 近3年财务经营情况 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |  | 2025年 |
|  | 总资产（万元） | / |  | / |  |  | / |
|  | 固定资产（万元） | / |  | / |  |  | / |
|  | 资产负债率（%） | / |  | / |  |  | / |
|  | 销售收入（万元） | / |  | / |  |  | / |
|  | 净利润（万元） | / |  | / |  |  | / |
| 主要资质和获奖情况，不超过5项。 | 资质1：首都信息、北数所、智能院等15家子公司获高新技术企业认定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质2：北京数字基建投资发展有限公司等4家入选北京市企业技术中心创建名单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质3：公司及下属子公司拥有各类资质：DCMM数据管理能力成熟度3级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质4：公司及下属子公司拥有各类资质：CMMI成熟度等级5级认证等资质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质5：公司及下属子公司拥有各类资质：隐私信息管理认证体系ISO-277001 |  |  |  |  |  |  |
| 项目前期基础情况，包括制度建设、人才储备、技术能力和市场情况等，不超过500字 | 项目前期基础扎实，北京数据集团公司作为北京公共数据整体授权的运营单位，在体系机制上是公共数据授权运营平台和融合开发环境的合规建设运营方；依托北京市数字经济发展部署，牵头及参与了多项国家、市级及行业标准制定，建立数据安全、流通交易等相关规范，保障业务合规推进；人才储备充足，现有员工4400余人，硕士、博士占比1/5，15家子公司获得高新技术企业认定，4家入选北京市企业技术中心创建名单，集聚了大批专业研发与运营人才；技术能力雄厚，累计拥有专利250项、软著1672项，具备大系统开发、云网融合、数据基础设施建设运营等全链条能力，掌握隐私保护计算、可信数据空间、数据使用控制、数据安全等关键技术，建成智算集群等基础设施；市场布局完善，立足首都数字经济优势，构建成熟数据产业生态，拥有北京国际大数据交易所、数开公司、金融大数据公司、数字认证等数据相关子公司，覆盖数据采集加工、交易流通、安全合规等全链条业务，同时在医疗健康、教育教学、金融科技、城市治理等领域拥有丰富的行业经验，为数据要素在各行业应用奠定基础；累计汇聚高价值数据产品3500个，联动23家数据要素服务中心，新增市场主体超2700家，业务辐射全国，为项目开展提供坚实支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设目标和应用示范目标，不超过200字。 | 本项目按照国家数据基础设施总体要求，复用增值协作网络，构建数据高效供给、可信流通、便捷交付和场景交付应用的数据流通利用基础设施。支撑7个以上跨地域、跨行业、跨层级综合性重大场景，打造32个重点行业示范场景，面向养老政策匹配、全国药品说明书流通等3个场景形成13套小切口产品，融合不少于6种关键技术，发布不少于2500个高价值数据产品，服务不少于2500家市场主体，推进制度规范、标准体系与运营机制等“软建设”。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过1000字。 | 本项目围绕国家数据基础设施总体要求，依托北京市已建数据流通利用增值协作网络和一体化算力网，建设“1个基础支撑体系+1套平台+6类能力中心+N个场景应用”的城市可信数据空间，形成覆盖数据高效供给、可信流通、便捷交付、场景应用、智能服务的城市级数据流通利用基础设施体系，并同步推进标准规范、制度机制和安全保障等“软建设”内容。 技术方案，承接国家数据基础设施互联互通要求，复用数据流通利用增值协作网络“三统一”、隐私计算、区块链等基础能力，加快可信数据空间、区块链、隐私保护计算技术融合收敛与广泛应用，探索密态计算、多源密态数据融合开发、多元异构数据决策分析智能体、数据匿名化、国产密码、公共数据沙箱、可信执行环境和数据使用控制等关键技术，构建覆盖数据接入汇聚、融合开发、可信流通、安全交付和合规监管全过程的技术体系。重点强化面向多元异构数据的智能检索、关联分析、知识增强和决策支持能力，实现数据“可用不可见、可控可计量、全程可追溯”，支撑跨部门、跨行业、跨主体场景下数据安全协同和规模化在线流通。 建设方案，打造“1个基础支撑体系”，整合云、算、网等基础资源，复用北京市数据流通利用增值协作网络和一体化算力网能力，形成以互联互通、算力调度和安全运行为核心的基础支撑体系。建设“1套城市可信数据空间平台”，承担统一访问、统一调度、统一管理和统一合规支撑职能。围绕公共数据授权开发、数据融合加工、创新场景孵化、可信托管、行业空间运营和人工智能服务，统筹建设公共数据授权运营平台、数智创新服务平台、金融空间、空间服务智能体平台和可信托管服务平台。形成“6类能力中心”，即公共数据初级产品开发中心、衍生数据产品融合开发中心、数智创新中心、可信托管中心、行业空间生态孵化中心、数算模中心，分别支撑公共数据授权开发、数据融合加工、场景验证推广、可信托管、安全合规、行业空间运营以及模型训练推理、知识增强和智能体服务。服务“N个场景领域”，打造一批标杆数据产品和示范应用场景，形成统一服务、协同联动、集约运营的数据流通利用体系。 配置方面，采用国产化服务器、存储与网络设备，部署自主可控的基础软件与安全系统，确保基础设施安全可靠，国产化率不低于90%。 运营服务，建立持续运营机制，通过市场化服务、生态合作与产品推广，推动数据产品规模化应用，实现平台可持续运行与价值释放。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目2026年度建设内容，不超过200字 | 组建项目管理机构与实施团队，完成项目设计、管理和质量控制方案编制，启动标准规范、制度机制等“软建设”前期研究。优先开展公共数据授权运营平台、城市可信数据空间、空间智能体服务平台等核心平台招标与定制开发建设，同步推进基础设施建设所需软硬件设备采购、租赁及建设期云服务等相关工作；率先启动公共数据授权运营场景落地，围绕公共数据分类治理、授权运营、初级产品加工和应用验证等环节开展建设，为项目建设奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目配套“软建设”措施 | 本项目将同步构建与国家数据基础设施要求相衔接、与北京市实际相适应、与城市可信数据空间运行需求相匹配的“软建设”体系，重点围绕标准规范、制度保障和运营机制三大层面统筹推进。标准规范方面，覆盖数据供给、交易管理、开发生产、监督管理、安全管理和运营服务等关键环节；制度保障方面，围绕数据资源管理、公共数据授权运营、社会数据参与流通、安全合规管控和平台运营管理，形成管理办法、实施细则和合规指引；运营机制方面，围绕组织协同、市场化运营、生态培育、合规风控和评估推广，构建可持续、协同高效的运行机制。通过“软建设”与“硬建设”协同推进，为城市可信数据空间长期、安全、稳定运营提供制度支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资（万元） | 工程费用（万元，含设备购置费、研发费等） |  | 工程建设其他费（万元） |  | 预备费（万元） | 铺底流动资金（万元） |  |
|  | 8526.56 |  | 2165.44 |  | 200.00 | 0 |  |
| 资金筹措方案，包括自筹、贷款、地方配套，不包括申请国家资金。 | 项目单位自筹资金10892万元。 |  |  |  |  |  |  |

建设指标要求响应表

| 序号 | 指标要求 | 响应情况 | 本项目完成指标 | 响应内容在资金申请报告中的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持面向综合性重大场景的数据流通利用能力建设，服务5个以上跨地域、跨行业、跨层级的综合性重大应用场景。 | 完全响应 | 支持面向综合性重大场景的数据流通利用能力建设，服务7个以上跨地域、跨行业、跨层级的综合性重大应用场景。 | 详见4.5.1综合性重大场景章节。P370-405 |
| 2 | 支持面向工业制造、现代农业、文化旅游、无人驾驶、具身智能等重点行业领域集成式场景的数据流通利用能力建设，构建行业级数据流通利用体系，打造30个以上示范性强、带动性广的应用场景。 | 完全响应 | 支持面向智慧金融、交通物流、医疗健康、城市治理、文化旅游、教育教学重点行业领域集成式场景的数据流通利用能力建设，构建行业级数据流通利用体系，打造32个以上示范性强、带动性广的应用场景。 | 详见4.5.3行业领域集成式场景章节。P414-507 |
| 3 | 支持面向新领域、新赛道、新业态高价值小切口应用场景的数据流通利用能力建设，针对场景痛点问题形成2套以上产品解决方案。 | 完全响应 | 支持面向新领域、新赛道、新业态高价值小切口应用场景的数据流通利用能力建设，面向养老政策匹配、全国药品说明书可信流通与智能服务、医保数据赋能医药等方向，针对场景痛点问题形成13套可落地产品解决方案。 | 详见4.5.2高价值小切口场景章节。P406-414 |
| 4 | 支持使用隐私计算保护、区块链、密态计算、数据联合加工、数据匿名化、国产密码应用、分布式数据融合、数据使用控制、数据沙箱等数据流通技术，融合形成数据规模化在线流通能力。 | 完全响应 | 支持使用密态计算、多源密态数据融合开发、多元异构数据决策分析智能体、数据匿名化、国产密码、数据沙箱、可信执行环境和数据使用控制等数据流通技术，融合形成数据规模化在线流通能力。 | 详见4.3建设方案章节。P56-354 4.4技术路线及特点章节。P354-370 |
| 5 | 支持建设覆盖数据归集、治理加工、监测评估等关键环节及公共数据授权运用的能力体系。 | 完全响应 | 支持建设覆盖数据归集、治理加工、监测评估等关键环节及公共数据授权运用的能力体系。 | 详见4.3.3公共数据授权运营平台建设方案章节。P185-214 4.3.2城市可信数据空间管理平台章节。P70-185 4.8.2.3公共数据授权相关制度建设。P511-512 |
| 6 | 支持建设面向场景的一站式数据应用服务环境，按需建设数算协同赋能、场景应用数据服务等应用设施，服务不少于2000个市场主体。 | 完全响应 | 支持建设面向场景的一站式数据应用服务环境，按需建设数算协同赋能、场景应用数据服务等应用设施，服务不少于2500个市场主体。 | 详见4.4.10综合性重大场景、4.4.11高价值小切口场景、4.4.12行业领域集成式场景章节。P370-507 |
| 7 | 支持按照统一身份登记、统一接口要求和统一目录标识等国家数据基础设施相关标准，接入区域/行业功能节点，定期上报目录、身份、标识等信息，实现与国家数据基础设施互联互通。 | 完全响应 | 支持按照统一身份登记、统一接口要求和统一目录标识等国家数据基础设施相关标准，接入北京市数据流通利用增值协作网络（区域功能节点），定期上报目录、身份、标识等信息，实现与国家数据基础设施互联互通。 | 详见4.2.3业务协同架构P51253 4.2.5互联互通接入适配章节。P54-55 |
| 8 | 操作系统、数据库、安全软件、云平台、服务器、存储、网络、芯片等软硬件设备应用，国产化率不低于80%。 | 完全响应 | 操作系统、数据库、安全软件、云平台、服务器、存储、网络、芯片等软硬件设备应用，国产化率不低于90%。 | 详见4.10国产化情况及主要技术指标章节。P542-554 |

目录

第一章 项目承担单位的基本情况和财务状况	1

1.1. 承担单位介绍	1

1.1.1. 基本情况	1

1.1.2. 资质情况	2

1.2. 公司主营业务	2

1.3. 营业期限	3

1.4. 资产负债	3

1.5. 财务状况	4

1.6. 主要投资项目	4

1.7. 现有生产能力	7

1.7.1. 产业生态构建与资源整合能力	7

1.7.2. 数据要素市场化运营与服务能力	9

1.7.3. 技术研发与创新应用能力	11

1.7.4. 数字基础设施投资建设与运营能力	13

1.8. 企业生产经营情况	15

1.9. 项目单位信用情况	15

1.10. 主要股东的概况	15

第二章 项目基本情况	16

2.1. 项目名称	16

2.2. 项目代码	16

2.3. 建设规模和内容	16

2.3.1. 建设规模	16

2.3.2. 建设内容	17

2.4. 建设地点	17

2.5. 总投资及资金来源	17

2.6. 主要经济指标	18

2.7. 预期经济和社会效益	19

2.7.1. 预期经济效益	20

2.7.2. 预期社会效益	21

2.8. 项目运营方案	22

2.8.1. 运营架构与组织保障	22

2.8.2. 市场化运营模式	23

2.8.3. 平台运营与服务体系	24

2.8.4. 生态建设与推广策略	24

2.8.5. 合规风控与持续改进	25

2.9. 建设工期	25

2.10. 在线平台完成审批（核准、备案）情况	26

2.11. 目前项目进展情况	26

第三章 申请中央预算内投资主要理由和政策依据	26

3.1. 项目背景	26

3.1.1. 国内外发展趋势	26

3.1.2. 我国各地发展现状	30

3.1.3. 北京市发展现状	32

3.2. 当前存在的问题	33

3.2.1. 制度与治理体系仍需完善，城市级统筹能力不足	33

3.2.2. 公共数据与社会数据衔接不畅，价值释放链条尚未贯通	33

3.2.3. 公共数据专区受益面偏窄，安全管控域亟需扩大	34

3.2.4. 市场与生态体系尚不成熟，多方协同机制有待完善	34

3.2.5. 技术与标准支撑能力有待提升，体系化支撑格局尚未形成	35

3.2.6. 区域与产业协同支撑仍显不足，人工智能底座能力有待强化	35

3.3. 项目必要性	36

3.3.1. 落实国家数据基础设施战略部署的必然要求	36

3.3.2. 破解公共数据价值释放瓶颈、拓展受益范围的现实需要	36

3.3.3. 强化安全合规保障、吸引社会数据参与的制度要求	36

3.3.4. 支撑数字产业协同发展和重大场景落地的基础工程	37

3.3.5. 推动数据基础设施与人工智能协同演进的重要抓手	37

3.4. 项目可行性	38

3.4.1. 政策依据充分，建设环境良好	38

3.4.2. 产业基础扎实，需求牵引明确	38

3.4.3. 建设基础较好，具备较强承接支撑能力	39

3.4.4. 实施主体优势突出，具备完备保障条件	39

3.4.5. 风险总体可控，项目实施具备稳定保障条件	40

3.4.6. 技术路线成熟，项目方案具备较强可实施性	41

3.4.7. 与数据流通利用增值协作网络的衔接关系	41

3.5. 项目符合专项资金支持方向	42

3.5.1. 精准契合专项支持方向的核心要义	42

3.5.2. 全面覆盖专项支持范围的重点领域	42

3.6. “软建设”配套举措和预期成效	42

第四章 建设方案	44

4.1. 建设思路及原则	44

4.1.1. 建设思路	44

4.1.2. 建设原则	44

4.2. 架构设计	46

4.2.1. 总体架构	46

4.2.2. 功能架构	49

4.2.3. 业务协同架构	52

4.2.4. 部署架构	54

4.2.5. 互联互通接入适配	54

4.2.6. “软建设”内容	55

4.3. 建设方案	56

4.3.1. 城市可信数据空间统一服务门户	56

4.3.2. 城市可信数据空间管理平台	70

4.3.3. 公共数据授权运营平台	185

4.3.4. 数智创新服务平台	214

4.3.5. 金融空间	271

4.3.6. 空间服务智能体平台	332

4.3.7. 基础设施建设	351

4.4. 技术路线及特点	354

4.4.1. 密态计算技术路线及特点	355

4.4.2. 多元异构数据决策分析智能体技术路线及特点	358

4.4.3. 可信执行环境路线及特点	359

4.4.4. 数据访问控制技术路线及特点	361

4.4.5. 数据加密流通技术技术路线及特点	363

4.4.6. 同态加密技术路线及特点	364

4.4.7. 脱敏控制技术路线及特点	366

4.4.8. 数据沙箱技术	367

4.4.9. 人工智能技术	368

4.5. 综合性重大场景	370

4.5.1. 全国多中心医疗专病队列建设及疾病研究	370

4.5.2. 家校社医协同心理健康服务综合性场景	379

4.5.3. 跨区域多式联运与物流协同高效运行场景	382

4.5.4. 交通绿色低碳协同治理综合场景	387

4.5.5. 农业生产监测预警与融资服务应用场景	391

4.5.6. 具身智能科研教育协同创新综合性场景	396

4.5.7. 产业链金融场景	399

4.6. 高价值小切口场景	406

4.6.1. 基于精准画像的养老政策智能匹配与服务	406

4.6.2. 全国药品说明书可信流通与智能服务场景	407

4.6.3. 医保数据赋能医药研究	412

4.7. 行业领域集成式场景	414

4.7.1. 智慧金融方向	414

4.7.2. 交通物流方向	433

4.7.3. 医疗健康方向	442

4.7.4. 城市治理方向	454

4.7.5. 文化旅游方向	470

4.7.6. 教育教学方向	485

4.8. “软建设”情况	507

4.8.1. 标准规范体系	507

4.8.2. 制度保障体系	510

4.8.3. 运营机制体系	513

4.9. 安全保障体系建设	515

4.9.1. 等级保护设计	515

4.9.2. 密码应用设计	532

4.9.3. 终端安全管理	540

4.10. 国产化情况及主要技术指标	542

4.10.1. 主要设备选项	542

4.10.2. 密码应用技术	545

4.10.3. 项目技术指标	546

4.10.4. 自主可控设计	553

4.11. 项目招标内容	554

4.11.1. 招标工作依据	554

4.11.2. 招标工作原则	554

4.11.3. 招标工作方案	555

4.11.4. 分年度招标计划安排	557

4.12. 市场预测	557

4.12.1. 城市可信数据空间盈利模式	557

4.12.2. 公共数据授权运营盈利模式	559

4.12.3. 金融空间盈利模式	559

4.12.4. 数智创新服务平台盈利模式	569

4.12.5. 空间服务智能体平台市场预测	569

4.13. 建设工期和进度安排	570

第五章 项目前期手续和建设条件落实情况	572

5.1. 项目审批（备案）情况	572

5.2. 环境保护	572

5.3. 资源综合利用	573

5.4. 节能措施	573

5.5. 用地情况	574

5.6. 安全保障条件	574

第六章 项目总投资构成和资金筹措方案	574

6.1. 项目投资测算	574

6.1.1. 编制依据	574

6.1.2. 总投资估算	575

6.1.3. 硬件设备和软件购置清单	579

6.1.4. 建设期云网及基础软件服务费	583

6.1.5. 应用系统定制开发工作量核算	589

6.2. 资金使用方案	629

6.3. 资金筹措方案	629

6.4. 年度资金使用	629

6.5. 贷款偿还计划	629

第七章 项目财务分析	630

7.1. 财务分析原则及依据	630

7.1.1. 财务分析原则	630

7.1.2. 测算依据	630

7.2. 财务评价指标	630

7.2.1. 项目收入测算	631

7.2.2. 投资收益率及回收期测算	636

第八章 组织保障方案	640

8.1. 项目责任人	640

8.2. 日常监管责任单位及监管责任人	640

8.3. 年度建设计划与考核目标	640

8.3.1. 成本控制指标	641

8.3.2. 安全合规指标	642

8.4. 地方给予投融资支持	642

第九章 内容真实性和合规性负责承诺	642

9.1. 项目单位对项目资金申请报告内容和附件真实性负责的声明	642

9.2. 项目不重复申请其他中央资金的说明	644

第十章 资金申请报告附件	645

10.1. 企业经营状况相关文件	645

10.1.1. 营业执照	645

10.1.2. 信用证明	646

10.2. 项目核准或备案文件	652

10.3. 资金自筹承诺	654

10.4. 银行存款证明	655

10.5. 技术来源及技术先进性的有关证明文件	656

10.5.1. 相关知识产权证明文件	656

10.5.2. 相关数据标准制度证明文件	669

10.6. 企业资质和荣誉	672

10.7. 项目团队人员说明	678

10.8. 无需环境影响评价的承诺	679

10.9. 无需节能审查的承诺	680

10.10. 拒绝虚拟货币“挖矿”活动承诺函	681

10.11. 不涉及新增算力的承诺函	682

- 项目承担单位的基本情况和财务状况

- 项目基本情况

- 申请中央预算内投资主要理由和政策依据

- 建设方案

  - 建设思路及原则

    - 建设思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实数字中国、网络强国、国家数据基础设施建设和数据要素市场化配置改革等重大战略部署。立足北京全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心功能定位，围绕建设全球数字经济标杆城市和国家数据要素市场化配置改革先行区，以公共数据授权运营为牵引，以构建开放协同、安全可信、高效运行的城市级数据流通利用基础设施为关键支撑，以促进数据要素价值释放、赋能实体经济转型升级、提升城市治理能力和公共服务水平为根本目标，统筹推进城市可信数据空间建设，探索形成可复制、可推广、可输出的“北京模式”，为全国城市级数据基础设施建设和数据要素高效流通利用提供示范。

    - 建设原则

（1）依法合规原则

坚持依法建设、合规运行，严格落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及公共数据授权运营“1+3”政策要求，将数据确权登记、授权管理、使用控制、收益分配等规则嵌入系统架构。明确数据提供方、使用方和运营方权责边界，确保数据来源合法、用途合规、责任可溯，构建规范有序的数据流通制度环境。

（2）安全可控原则

坚持安全与发展并重，将安全贯穿数据汇聚、加工、流通、应用和监管全过程，落实数据分类分级保护制度，构建分级防护体系。综合运用隐私计算、可信执行环境、区块链存证等技术手段，建立数据审计、溯源和风险预警机制，实现数据可用不可见、全程可管可控，筑牢数据流通安全底线。

（3）互联互通原则

坚持标准统一、体系兼容，依托统一目录标识、统一身份认证、统一接口规范的“三统一”机制，建设数据流通利用底座，实现不同空间、不同主体、不同平台之间的互认互通。加强与既有增值协作网络及相关基础设施的接口适配与能力对接，推动跨行业、跨区域数据协同流转，构建结构兼容、规则一致的互联互通体系。

（4）生态协同原则

坚持多元主体协同发展，构建公共数据提供方、社会数据提供方、数据开发方、数据产品需求方及第三方服务机构协同参与的开放生态体系。完善共性服务供给机制，强化数据经纪、数据咨询、合规认证、技术支撑等服务能力建设，形成权责清晰、分工明确、协作高效的数据流通生态格局，促进数据要素市场繁荣发展。

（5）需求牵引原则

坚持以应用需求为导向，围绕重点行业和重点领域，挖掘高价值应用场景，推动数据要素与实体经济深度融合。通过场景驱动、产业联动和创新孵化，培育专业数据商和创新主体，增强数据产品供给能力，提升项目建设的实效性和可持续性。

（6）市场主导与政府引导相结合原则

坚持有效市场和有为政府相结合，充分发挥市场机制在数据资源配置中的决定性作用，强化企业在数据开发利用中的主体地位。同时发挥政府在制度建设、公共数据供给和安全监管方面的引导作用，维护公平竞争秩序，推动数据要素在安全有序前提下实现开放融合和高水平发展。

  - 架构设计

    - 总体架构

北京城市可信数据空间立足北京市数据要素市场化配置改革和公共数据授权运营发展实际，围绕公共数据、社会数据和行业数据融合开发利用需求，依托已建数据流通利用增值协作网络和一体化算力网，按照“复用底座、统筹平台、培育空间、强化智能、决策赋能、服务场景”的总体思路，构建“1个基础支撑体系+1套平台+6类能力中心+N个场景应用”的总体架构，形成覆盖数据高效供给、可信流通、便捷交付和场景应用为核心的一体化城市级数据流通利用基础设施体系。

图4.2-1：北京城市可信数据空间总体架构图

其中，“1个基础支撑体系”依托已建数据流通利用增值协作网络和一体化算力网，重点复用“三统一”互联互通能力，以及区块链、隐私计算等可信流通基础能力，承接国家数据基础设施互联互通要求。在充分复用既有基础设施能力的前提下，结合城市可信数据空间运行需求，统筹配置云资源、网络资源、存储资源、基础软件和操作系统等支撑能力，形成满足平台运行、资源调度、安全防护和持续服务要求的基础支撑环境。

“1套平台”是由城市可信数据空间统一服务门户、城市可信数据空间管理平台、公共数据授权运营平台、数智创新服务平台、金融空间、空间服务智能体平台、金融空间等核心平台组成。其中，城市可信数据空间管理平台作为城市级统一枢纽，承担统一访问、统一调度、统一管理、多元异构数据决策分析、智能数据编织、数据合规评估以及公共数据与社会数据融合开发等，是全市数据要素流通利用的统一管理平台和综合调度平台；公共数据授权运营平台承担公共数据初级开发利用、运营管理和监管支撑，是公共数据资源向标准化产品转化的主渠道；数智创新服务平台重点承担创新场景孵化、竞赛服务、验证推广等功能，是高价值小切口场景创新和成果转化的重要载体；可信托管服务平台重点支撑数据、应用和运行过程的可信托管、安全防护与合规保障；重点行业空间面向金融及其他重点领域，提供专业化数据组织、产品流通和场景运营能力；空间服务智能体平台重点提供模型训练与微调、知识库构建、智能体开发和推理服务，推动人工智能能力嵌入智能数据编织、多元异构数据检索、关联挖掘、决策分析、数据开发、可信流通和交付应用全过程，增强数据资源智能汇聚、语义关联、动态组织和辅助决策能力，促进数据基础设施与人工智能双向赋能、协同演进。

“6类能力中心”是在城市可信数据空间统一架构下形成的专业能力承载单元，包括公共数据初级产品开发中心、衍生数据产品融合开发中心、数智创新中心、可信托管中心、行业空间生态孵化中心、数算模中心。其中，公共数据初级产品开发中心重点支撑公共数据资源汇聚治理、授权开发和标准化产品形成；衍生数据产品融合开发中心重点支撑公共数据与社会数据、行业数据的融合加工和高附加值产品开发；数智创新中心重点支撑创新场景验证、项目孵化和成果推广；可信托管中心重点支撑数据、应用和运行过程的可信托管、安全防护与合规保障；行业空间生态孵化中心重点支撑重点行业数据空间建设、生态组织和场景运营；数算模中心重点支撑模型训练推理、知识增强、模型调用和智能体服务。各能力中心既分工明确、各有侧重，又在统一平台和规则下实现能力复用、协同联动和集约运营。

“N个场景应用”是面向重点行业和重点领域形成的高价值应用场景，主要覆盖医疗健康、交通物流、城市治理、文化旅游、教育教学、数字金融等方向。通过公共数据、社会数据和行业数据融合开发利用，推动形成一批可复制、可推广、可持续运营的数据流通利用示范场景，带动数据产品开发、行业应用创新和场景价值释放，增强项目的实际支撑能力和示范带动效应。

通过上述架构，项目形成“上承国家数据基础设施要求、下接城市数据开发利用需求、横向联动重点行业场景”的总体建设格局，既充分复用北京市已有数据基础设施和算力基础设施条件，又重点补齐公共数据授权运营、融合开发、可信托管、行业空间运营和智能服务等关键短板，推动公共数据、社会数据和行业数据在统一规则下实现高效供给、融合开发、可信流通和场景应用，打造具有首都特色、全国引领性的城市可信数据空间示范样板，为北京市数据要素市场化配置改革、公共数据价值释放和数字经济高质量发展提供坚实支撑。

    - 功能架构

北京城市可信数据空间按照“统一访问层—专项能力层—流通管理层—共性能力层—互联互通基础底座—基础支撑层”构建分层功能架构，形成入口统一、能力协同、管理闭环、支撑有力的运行体系。

图4.2-2：北京城市可信数据空间功能架构图

（1）统一访问层

统一访问层是城市可信数据空间对外服务的统一入口，主要承担主体接入、服务汇聚和门户访问功能。通过主体入驻、身份认证、用户中心、数据服务中心、公共社会数据目录、场景申请中心、产品中心、资源中心、需求大厅及多端服务体系建设，面向政府部门、企事业单位、科研机构、数据服务商和社会主体提供统一入口和一站式服务。

（2）专项能力层

专项能力层承载公共数据开发利用、行业空间运营和创新场景孵化等专业化能力，主要包括公共数据授权运营、行业领域空间、数智创新服务、空间服务智能体和数算模一体化支撑等模块。其中，公共数据授权运营重点支撑公共数据授权审批、产品开发、目录管理和运营监管；行业领域空间重点支撑金融及其他重点行业的数据组织、产品流通和场景运营；数智创新服务重点支撑创新场景培育、竞赛服务、评测验证、生态孵化和展示推广；空间服务智能体重点支撑智能问数、知识增强、合规监督和智能体开发运行；数算模一体化支撑重点提供模型训练推理、知识图谱构建、训练评测数据管理和模型服务优化等能力。

（3）流通管理层

流通管理层是城市可信数据空间实现全过程管理和运行调度的核心层，主要包括城市空间一体化管理、清分结算支付、风险监测处置、数字资源调度、应用产品对外开放评估和应用场景管理等模块，支撑数据资源申请、开发利用、交付结算、过程监管和风险处置，形成数据流通利用活动统一调度、统一计量、统一监管的管理体系。

（4）共性能力层

共性能力层是支撑各专项平台、行业空间和应用场景复用共享的公共能力底座，主要包括可信计算平台、可信开发工具管理以及大模型应用开发与服务管理能力。其中，可信计算平台重点提供TEE、密态计算、数据沙箱及通算、智算资源支撑；可信开发工具管理重点提供数据产品开发、交付封装和智能体服务等工具能力；依托大模型应用开发平台和大模型服务管理平台，提供模型训练微调、知识增强、智能体编排和应用开发等能力，共同为上层应用提供统一、可复用、可扩展的开发环境和计算支撑。

（5）互联互通基础底座

互联互通基础底座依托北京市已建数据流通利用增值协作网络，复用“三统一”能力以及隐私保护计算、区块链等基础组件，形成支撑跨域数据协同流通的互联互通能力，满足与国家数据基础设施体系对接要求。

（6）基础支撑层

基础支撑层为城市可信数据空间提供底层运行环境，主要包括存储资源、网络资源、算力资源等基础设施能力。通过统筹云、网、算、存等资源配置，形成满足平台运行、资源调度、安全防护和持续服务要求的基础支撑环境，保障城市可信数据空间安全稳定运行。

    - 业务协同架构

北京城市可信数据空间业务协同架构重点反映项目内部各系统之间以及与外部基础设施、数据资源和交易平台之间的协同关系，形成“数据接入—开发加工—可信流通—交易交付—场景应用”的完整业务链条。

图4.2-3：北京城市可信数据空间业务协同架构图

在数据供给侧，项目对接北京市大数据平台、部委数据资源及社会数据资源，形成公共数据和社会数据统一接入体系。其中，公共数据授权运营平台负责公共数据申请授权、治理开发、运营管理和监管支撑，数智创新服务平台承担实验环境下公共数据创新开发验证，为后续公共数据衍生开发和社会数据融合开发提供支撑。

在可信流通与便捷交付侧，城市可信数据空间平台作为统一枢纽，负责承接各类主体访问请求，统筹城市可信数据空间管理平台、公共数据授权运营平台、数智创新服务平台、金融空间以及可信托管服务平台等业务协同，并调用共性能力体系、空间可信安全域和空间服务智能体能力，为多元异构数据决策分析、数据开发、可信交付、清分结算、风险监测和智能应用提供支撑。各专项平台在统一规则下实现资源共享、能力复用和业务联动。

在场景交付应用侧，项目与北数据流通利用增值协作网络衔接，推动数据产品上架、供需对接、交易流通和交付应用有序贯通，进一步打通业务链条，提升数据要素市场化配置效率和价值转化能力。围绕金融服务、交通物流、医疗健康、文化旅游、城市治理、教育教学等重点方向，推动数据产品和服务在政府治理、产业发展和社会服务中的场景化应用，形成一批可复制、可推广的示范模式，增强数据赋能产业和治理的综合效应。

在互联互通侧，项目依托数据流通利用增值协作网络，与国家数据基础设施体系、外部行业可信数据空间及相关重要功能设施实现对接，支撑跨区域、跨层级、跨部门的数据协同流通和共享应用，形成“上联国家、横向协同、纵向贯通”的数据流通利用格局。

    - 部署架构

图4.2-4：北京城市可信数据空间部署架构图

城市可信数据空间统一服务门户、城市可信数据空间管理平台、空间可信安全组件、金融空间等主要面向社会主体服务，部署在国企信创云铜牛节点的独立区域，与增值协作网络业务系统在同一节点，通过互联网与增值协作网络互联互通。

公共数据授权运营管理平台部署在市级政务云首信云通州节点政务外网区，通过政务外网与大数据平台实现数据交换。通过数据交换区实现互联网区公共数据交换。

数智创新服务平台部署在仿真平台云，通过政务外网实现数据交换。

    - 互联互通接入适配

北京城市可信数据空间与市大数据平台、数据流通利用增值协作网络等平台的协同联动，包括：一是与增值协作网络数据交易平台对接，充分利用增值协作网络数据流通交易枢纽作用，建立联动协同机制，推动数据价值高、社会需求大的公共数据产品和服务进行场内交易。二是与数据流通利用增值协作网络对接，充分利用增值协作网络“三统一”数据底座、区块链和隐私计算以及国家数据基础设施互联互通等能力，在实现数据产品跨区域推广的同时，接入协作网络多元社会数据资源，丰富数据供给维度，拓展城市可信数据空间的融合开发数据源。

北京城市可信数据空间在总体架构设计上与既有数据流通利用增值协作网络实现接口级标准适配与能力体系对接，构建统一衔接、协同运行的城市级数据流通互联互通基础设施。依托增值协作网络已形成的统一目录标识、统一身份登记、统一接口规范等基础能力，建立数据目录同步、主体身份互认等机制，推动可信数据空间与“三统一”平台在身份认证、目录同步、标识管理和运行监测等方面深度融合，形成结构兼容、规则一致、标准统一的协同运行体系。通过规则嵌入、能力复用和接口贯通，实现对既有基础能力的延展升级与可信数据空间新建能力的有机融合，在避免重复建设的前提下提升整体协同效率和服务能力，为城市级数据要素规模化流通和跨域协同应用提供稳定支撑。

    - “软建设”内容

项目同步推进标准规范体系、制度保障体系和运营机制体系建设，围绕数据供给、产品开发、流通交易、监督管理、安全防护、运营服务等关键环节，系统开展标准制定和规则设计；围绕数据资源管理、公共数据授权运营、社会数据流通参与、安全合规管控和平台运营管理等重点领域，健全制度规范体系；围绕组织协同决策、市场化运营、生态培育、合规风控、评估评价和品牌推广等方面，完善运营机制安排，形成与国家数据基础设施要求相衔接、与北京市实际相适应的“软建设”体系，为城市可信数据空间规范建设、高效运营、持续迭代和价值释放提供制度保障与长效支撑。

  - 建设方案

    - 城市可信数据空间统一服务门户

      - 服务门户

        - 统一门户

建设城市可信数据空间统一官网门户，作为全市数据流通利用的统一服务入口、统一登录入口和统一宣传窗口，面向政府部门、数商企业、金融机构、第三方服务机构及社会用户提供统一访问与服务聚合能力。门户依托空间服务平台的可信身份认证体系，构建统一注册、统一认证、统一授权机制，实现“一次登录、全域通行”的跨子系统访问能力，强化用户权限分级管控与安全审计机制，提升系统访问效率与安全性。

门户同步承担统一对外宣传与品牌展示功能，建设首页、专题页、品牌介绍页等展示体系，集中呈现数据产品、行业动态、政策信息及空间成果，形成权威发布与业务导航一体化服务界面。

        - 注册登录

提供用户注册功能，操作人员可以使用该功能获取系统的登录账号。用户需要提交账号、个人、单位等相关信息进行注册，系统对用户信息的完整性、唯一性进行校验后，将注册结果在页面上显示，通过校验的用户可以获取登录账号。

提供统一用户登录入口。数商用户、运营方用户、系统管理员方用户、监管方用户等不同类型的用户均可以通过账号来登录和使用系统。登录时系统调用身份认证能力进行账号鉴权。登录成功后，系统根据账号权限开放可用的系统功能。

        - 用户中心

建设统一用户中心模块，支持个人信息管理、操作记录查询、密码安全管理及服务集成入口，实现用户行为可追溯、权限可管控和服务统一集成。

        - 门户运营管理后台

建设门户管理后台系统，面向运营人员和系统管理员提供门户运营数据统计、用户全生命周期管理、信息配置管理、日志审计管理及内容发布管理等功能。通过构建标准化运营管理体系，实现账户审核、权限管控、日志留存与风险追溯，保障门户稳定运行与安全合规。

        - 数值北京创新服务专区门户（整体删除）

      - 服务中心

        - 资源中心

建设统一资源中心，整合可信数据空间各类资源信息，实现数据资源、存储计算资源、开发工具资源等多类型资源的集中展示、分类管理与智能检索。构建资源标准化卡片展示体系和多维度检索机制，支持资源详情查看、在线申请与调度对接，提升资源可视化程度与获取效率，支撑数据开发与融合应用全过程资源供给。

        - 需求大厅

建设需求大厅模块，打造“需求发布—智能匹配—在线沟通—结果反馈”的供需撮合闭环机制。支持标准化需求模板发布、需求目录分类展示、需求详情管理与在线沟通协作，提升数据供需双方精准对接效率，推动数据产品场景化应用与市场化转化。

        - 产品中心

建设数据产品集中展示与服务入口，整合空间内数据产品管理能力，形成标准化产品目录体系，支持按产品分类、应用场景、所属行业等多维度筛选与排序展示。提供产品详情查看、统计分析与访问监测能力，提升数据产品发现效率与流通活跃度，促进数据产品规模化上架与规范化管理。

        - 新闻资讯与信息发布

建设统一信息发布与内容管理体系，集中展示政策文件、动态公告、成果展示等信息，支持分类配置与内容生命周期管理，打造权威信息发布渠道，强化政策传导与成果展示功能。

        - 互动交流与用户服务

建设用户互动与反馈管理机制，支持需求反馈、咨询建议提交及审核发布，实现用户诉求收集、审核、公示和闭环管理，增强用户参与度与平台透明度。

      - 移动端门户

移动端门户整体分为首页、资源中心、业务大厅、运营管理、监管中心、我的空间、生态服务七大核心模块，同时配套安全认证、消息推送、帮助中心三大基础支撑功能，各模块功能围绕核心用户诉求设计，实现“掌上办、随时办、高效办”。

        - 首页

作为移动端门户的总枢纽，首页实现核心功能快速访问、重要信息实时展示、个性化内容精准推荐，适配不同用户主体的首页视图。提供入驻申请、资源申请、审批中心、风险监测、产品交易、工具入驻等高频操作一键访问，支持用户自定义快捷入口。实时展示数据流通动态、平台运营数据（入驻企业数、数据产品数、交易金额）、风险预警提示、政策资讯、行业动态等核心信息。同时，为方便用户及时获取系统通知，移动端门户集中展示待审核、待处理、待确认的业务事项，如入驻审核待办、资源申请待审批、产品评估待反馈等，支持一键处理。

        - 资源中心

整合数据资源、算力资源、开发工具三大核心资源，实现资源的查询、申请、审批、使用状态跟踪，是融合开发企业的核心操作模块，同时为生态服务商提供资源上架与管理入口。

数据资源板块支持进行资源查询、资源申请和资源使用情况查看。资源查询功能提供按行业、密级、类型筛选数据资源，查看资源详情、可用范围、使用规则；资源申请功能支持在线提交数据资源申请，填写场景信息、使用用途，上传相关证明材料，支持申请进度实时查询；资源使用功能支持查看已申请数据资源的使用期限、使用量、流转记录，支持资源续期申请。

算力资源板块支持进行算力查询、算力申请、算力调度。算力查询支持按类型（通算/智算）、配置、价格筛选算力资源，查看算力节点、可用状态；算力申请支持在线提交算力资源申请，选择使用时长、配置要求，支持算力使用状态实时监控；算力调度支持针对已申请算力，实现简单的掌上调度操作（如临时暂停、释放），复杂调度跳转至Web端。

开发工具板块包含工具查询、工具申请和工具评价模块。工具查询支持按类型（数据开发类/AI支撑类）筛选生态服务商提供的开发工具，查看工具详情、授权规则、使用案例；工具申请模块支持在线申请工具授权，查看授权进度，支持工具使用状态查询；工具评价模块支持对已使用的开发工具进行评分与评价，为其他企业提供参考。

        - 业务大厅

业务大厅覆盖全流程业务办理，覆盖融合开发企业核心流程，围绕北京城市可信数据空间“入驻－申请－开发－评估－交易－结算”的核心业务流程，打造掌上业务办理大厅，实现融合开发企业全流程业务的在线操作、进度跟踪、结果查询。

企业入驻功能支持在线提交入驻材料（企业资质、场景说明、合规承诺），支持入驻审核进度实时查询，审核通过后完成掌上实名认证与数字签约；开发环境管理功能支持测试/生产环境申请，在线提交测试开发资源、生产运行资源申请，填写场景信息，支持环境交付状态查询；开发进度跟踪：查看“两数”融合开发进度，接收开发环境相关的状态通知（如环境搭建完成、资源不足提醒）。

数据产品管理功能支持在线提交数据产品对外开放评估申请，上传产品说明、合规报告，查看评估进度与结果反馈。

清分结算功能支持查看数据资源、算力资源、开发工具的计量计费详情，查询对账记录、支付状态，接收结算提醒，支持掌上确认结算单。

子空间管理功能支持可信数据子空间的掌上创建、配置、监控，查看子空间的资源使用、数据流通、风险状态，支持简单的子空间权限调整。

        - 运营管理

面向平台运营管理方打造的专属模块，实现对平台入驻企业、资源、场景、数商的掌上审批、动态管理、运营统计，简化运营工作流程，提升响应效率。

审批中心功能支持集中处理企业入驻、资源申请、工具入驻、产品评估等待审批事项，支持掌上审核，并填写审核意见，实现审批流程的快速响应。

企业管理功能支持查看入驻企业的资质信息、所属行业、场景类型、资源使用情况，实现企业信息的掌上维护、状态变更（如暂停/恢复企业权限）。

场景管理功能支持查看各行业应用场景的建设进度、数据产品产出、资源使用情况，支持场景信息的掌上更新、典型场景推荐。

数商管理功能支持管理平台数商的入驻信息、服务能力、工具/资源上架情况，查看数商的服务评价、订单数据，实现数商等级的掌上调整。

运营统计功能支持查看平台运营数据可视化报表，包括入驻企业数、数据产品数、交易金额、资源使用量、各行业场景发展情况等，支持按时间/行业筛选查询，为运营决策提供数据支撑。

子空间运营功能支持查看各可信数据子空间的运营状态、资源配置、数据流通动态，支持掌上下发运营通知。

        - 我的空间

为所有用户提供个性化的信息管理与功能设置，实现个人/企业信息、权限、订单、通知等的集中管理，支持多角色切换（如企业管理员/开发人员、运营审核员/管理员）。

个人/企业信息管理：查看并维护个人/企业的基本信息、资质证明、数字身份，支持实名认证、数字签名的掌上更新与验证。

权限管理功能支持企业用户可实现掌上角色权限分配（如开发人员、财务人员的权限调整），运营/监管用户可查看自身权限范围，申请权限调整。

订单/申请管理功能支持集中查看所有资源申请、工具授权、产品交易、算力使用的订单与申请记录，支持历史记录查询、筛选、导出。

消息中心功能支持接收平台系统通知、审批提醒、风险预警、结算通知、政策资讯等消息，支持消息分类、已读/未读标记、消息推送设置。

我的收藏功能支持收藏常用的数据资源、开发工具、算力资源、功能入口，实现快速访问。

设置中心功能支持账号安全设置（如密码修改、人脸识别、短信验证开启/关闭）、页面个性化设置（如首页视图、快捷入口自定义）、登录设备管理（如查看登录设备、下线异常设备）。

        - 数商生态服务

围绕“生态协同、开放共赢”的建设理念，打造生态服务商专属服务模块，实现开发工具、算力资源、技术服务的掌上对接，降低生态参与门槛，推动数据生态建设。

生态服务商入驻功能支持为数据服务商提供掌上入驻申请，提交资质证明、服务能力说明，查看入驻审核进度。

生态交流功能支持打造生态服务商与融合开发企业的掌上交流入口，支持问题咨询、需求对接、合作洽谈，推动生态主体间的协同创新。

生态统计功能支持为生态服务商提供服务数据统计，包括工具/资源的使用量、订单数、用户评价、市场占有率等，为服务商优化服务提供数据支撑。

        - 数智创新服务专区移动端（整体删除）

    - 城市可信数据空间管理平台

    - 公共数据授权运营平台

    - 数智创新服务平台（整体更新）

数智创新中心迈入全新发展阶段，将成为国际化数智品牌、数据要素“一区三中心”建设的核心载体、副中心数据要素产业发展引擎、吸引更多创新主体加速入驻。面对新形势、新要求，建设数智创新服务平台，通过推进智能化建设，社会侧算数模资源汇聚，数据创新、评测验证、生态孵化等业务服务扩展，模算一体化调度与多主体协同创新支撑能力强化，推动数智创新从网络化、流程化向移动化、灵活化升级，实现服务能力从有到优、从基础赋能到便捷智能、国际化跃升。

      - “合合”智能助手

“合合”智能助手旨在为数智创新中心平台构建一个统一、智能、高效的交互与服务中枢。它深度融合大语言模型（LLM）的语义理解、逻辑推理与生成能力，面向公众、企业、政府等多元用户群体，提供贯穿“认知－查找－交互－办理”全链路的智能化服务。智能助手将作为平台的“超级入口”，重塑用户与平台资源及服务的连接方式，通过智能问答、智能搜索和“边聊边办”三大核心能力，体现仿真平台的活力与服务效能，解决传统平台信息过载、流程割裂、服务被动等痛点，致力于提升用户体验、降低创新门槛、并为平台运营提供精准的数据洞察。

        - 平台级智能搜索

智能搜索打破传统关键词匹配的局限，为用户提供“找数据、找需求、找算力、找工具、找成果”的一站式、高精准、个性化资源发现体验。该模块基于向量及关键词混合检索重排与检索增强生成（RAG）技术，将平台内所有非结构化与半结构化信息（如政策文档、成果介绍、需求公告、数据目录等）转化为高维语义向量，构建统一的语义索引库。当用户输入模糊的、口语化的自然语言需求时，系统能精准理解其真实意图，并从语义层面匹配最相关的资源，以智能分类聚合的形式清晰展示。核心功能包括：多源异构数据索引（支持PDF、Word、网页、数据库记录）、自然语言到结构化查询的转换、语义排序与结果摘要生成、基于元数据的多维筛选（按数据领域、资源类型等），以及基于用户行为反馈的搜索结果动态优化。同时，系统还能基于用户画像与历史行为，主动进行个性化推荐，解决用户“找不到、找不准”的问题，极大提升创新资源的触达效率与匹配精准度。

智能搜索首页入口，作为用户触达平台资源的首要界面，集成专属搜索框、平台热点检索内容、资源分类快捷入口与场景化引导文案，直观引导用户快速发起针对政策、数据、需求、算力等资源的检索操作。

搜索结果列表页，以清晰规整的形式呈现检索内容，完整展示资源标题、智能提炼摘要、权威发布来源、发布时间及资源类型等关键信息，方便用户快速浏览、识别与定位数智创新中心的核心资源。

搜索结果分类聚合，按照数据、需求、算力、工具、成果等平台核心资源类型自动归类展示，将杂乱检索结果整理为结构化创新要素清单，便于用户定向查看、全面掌握相关资源信息。

多维筛选与排序，支持按资源类型、行业领域、发布时间等平台专属维度进行过滤与排序，结合语义相关性动态优化结果顺序，满足用户精准筛选、高效定位目标资源的使用需求。

搜索结果摘要生成展示，基于智能算法自动提炼检索结果核心内容，清晰呈现关键信息并高亮命中片段，让用户无需打开原文即可快速把握政策要点、需求内容、资源价值等核心信息。

搜索无结果引导，在未匹配到对应资源时，给出友好提示并推荐相关内容，同时引导用户完成需求登记，确保用户未被满足的诉求能够被平台及时记录与响应。

个性化推荐位，依据用户历史浏览、检索行为习惯，主动推送与之匹配的平台政策、资源、需求、成果等内容，实现精准化、主动式的资源触达服务。

搜索后台配置管理，支持运营人员对搜索热词、资源分类、筛选条件、个性化推荐规则等进行自定义配置，让搜索服务持续贴合数智创新中心的业务运营与用户需求。

        - 场景化智能问答

场景化智能问答模块旨在面向个人和法人用户，提供一个7x24小时在线、有问必答的专业知识顾问。它依托针对数智创新中心业务构建的知识平台，涵盖政策解读、服务指南、活动信息等全部知识数据内容。通过AIAgent及复杂RAG技术，智能问答系统在回答用户问题时，能实时从知识库中检索最相关、最权威的信息，并由大模型进行组织、提炼和总结，生成准确、流畅、人性化的回答。核心功能包括：知识库自动化构建流程（支持文档自动摄入、清洗、切块与向量化）、答案来源精准追溯、针对模糊问题的澄清式反问，以及知识库内容在线管理与版本控制后台。这不仅能精准解答用户的显性问题，还能进行相关知识点的拓展与引导，有效分流人工咨询压力，确保信息传递的准确性与一致性，为用户提供高质量、标准化的自助咨询服务。

智能问答入口页，提供清晰直观的问答交互入口、高频示例问题与场景化分类导航，全面覆盖政策服务、产业服务、数据创新、场景创新等核心服务领域，包含政策解读、服务指南、活动信息、资源咨询等高频场景，有效降低用户操作门槛，让创新主体快速进入咨询状态。

对话问答会话页，支持单轮与多轮对话流畅展示，完整保留消息流与上下文逻辑，可稳定承接连续咨询与深度追问，全程保持对话连贯、意图清晰，为用户提供自然顺畅、贴近真实咨询的问答体验。

场景问题推荐，结合平台高频咨询场景与用户使用习惯，智能推送政策解读、服务指南、活动信息、资源咨询等典型问法，帮助用户快速明确提问方向、准确表达需求，显著提升问答交互效率与匹配成功率。

问答答案卡片展示，以结构化卡片形式呈现回答内容，对关键信息、办理要点、政策条款进行高亮突出，并同步关联平台服务入口与相关资源链接，方便用户一键跳转办理、查看详情或获取延伸服务。

来源追溯与引用展示，清晰标注答案的依据、出处链接与原文片段，确保所有信息均来自平台权威知识内容，可查可验，大幅提升回答可信度、专业性与权威性，满足创新主体对信息准确性的高要求。

追问与澄清交互，支持对模糊问题进行反向澄清、引导补充说明，同时支持多轮连续追问并保留上下文记忆能力，能够精准理解用户真实咨询意图，避免理解偏差，提升问答准确率。

问答转搜索/转办理，可智能判断用户意图，当咨询内容不明确、信息不足时自动跳转智能搜索，当涉及业务办理事项时直接对接平台办理流程，实现问、搜、办一体化服务，高效支撑政策服务、产业服务、数据创新、场景创新事项办理。

历史会话管理，支持用户查看、继续、删除历史咨询记录，方便随时回溯对话内容、延续未完成咨询、复用历史信息，提升使用便捷性与服务连贯性。

问答后台场景配置，支持自定义场景分类、推荐问题、系统提示语与知识调用范围，可灵活适配政策服务、产业服务、数据创新、场景创新等业务场景，让问答服务完全贴合数智创新中心业务特点与运营需求。

问答效果反馈入口，提供满意度评价、纠错与补充建议提交功能，实时收集用户真实使用感受与改进意见，形成闭环优化机制，持续提升平台问答服务质量、准确性与用户体验。

        - 对话式业务办理（边聊边办）

对话式业务办理（边聊边办）是智能助手的核心创新，它将复杂的业务流程转化为流畅的多轮对话，让用户“像聊天一样办事”。该模块通过大模型智能体意图识别、任务规划、业务定位及自动执行的能力，精准理解用户在对话中提出的办事需求，如“我想申请一项算力资源”或“我们公司有个场景创新需求需要登记”。核心功能包括：基于状态机的多轮对话流引擎、关键信息槽位填充与校验、业务流程动态编排、与后端业务系统的API集成适配层，以及办理进度的对话式主动查询与推送。智能助手会主动引导用户完成信息填写、材料提交、流程确认等步骤，并在后台通过API与业务系统无缝对接，自动完成需求登记、资源申请、揭榜申请、入驻申请等流程的触发与数据流转。同时，用户可随时在对话中查询办事进度，实现“发起－办理－追踪”的全程闭环，彻底改变传统表单驱动的交互模式，为用户提供便捷政务服务体验。

对话式办理会话页，为平台提供沉浸式、轻量化的聊天办事窗口，可实时展示办理步骤、当前节点、业务状态与操作指引，全程以自然对话替代传统表单填报，大幅简化企业用户办理流程，让政策申请、资源对接、要素服务、需求登记等事项“边聊边办、一步直达”。

办理信息采集表单卡片，在对话交互过程中，以结构化卡片形式动态采集用户姓名、单位机构、业务事项、数据需求、算力配置、联系方式等平台关键办理信息，展示清晰、填写便捷，贴合平台业务办理规范，确保信息采集高效、完整、可直接入库使用。

槽位校验与缺失补问，按照平台业务规则，自动校验办理信息必填项、格式规范、数据合法性，智能识别缺失内容并主动引导补填，对需求描述、资质信息、联系人信息等关键要素进行精准补问，确保提交数据完整规范，可直接对接业务系统办理。

办理确认与提交，在用户正式提交前，以对话形式完整展示已采集信息供用户核对、修改与补充，并支持二次确认机制，有效避免信息错误、漏填、误提交，保障数智创新中心需求登记、资源申请、揭榜攻关、机构入驻等业务数据真实准确、流程合规。

办理结果与回执展示，以清晰直观的方式反馈办理成功或失败状态，同步展示平台唯一回执编号、办理时间、业务单号等正式凭证信息，方便用户留存、查询与核验，全面提升平台办事可信度与服务规范性。

办理进度查询，支持用户在对话界面随时发起进度查询，智能体实时返回当前办理状态、流转节点、审核情况与结果反馈，实现“发起—办理—查询—办结”全流程闭环，让企业用户在平台办事全程可查、心中有数。

常见办理事项接入配置，深度对接平台核心业务，完成需求登记、数据资源申请、算力服务申请、揭榜攻关申请、机构入驻、要素服务开通等高频事项的流程接入、接口配置与字段映射，确保对话式办理稳定、顺畅、可批量支撑。

办理异常兜底引导，针对办理失败、接口异常、网络超时、系统繁忙等情况，自动给出友好提示与原因说明，并提供转人工客服、线下办理指引、再次提交、补充材料等兜底方案，确保数智创新中心与数据要素产业服务平台服务不中断、体验不打折。

        - “合合”智能体搭建

智能体搭建模块通过连接不同的功能节点（如LLM对话、知识库检索、条件判断、API调用）来定义智能体的业务逻辑；工具（Tool）与API管理中心，用于统一注册、管理和测试可供智能体调用的各类工具。

Prompt配置页，支持针对平台定制化配置系统提示词、角色定位、服务口吻、回复规范与输出格式，塑造专业、严谨、贴合平台定位的智能服务形象，确保回答风格统一、业务口径一致。

编排节点配置，支持添加知识库检索、智能问答、条件判断、分支路由、结果处理等功能节点，可视化配置节点参数、执行条件与业务规则，无需编码即可快速搭建贴合平台业务的智能执行流程，降低实施与迭代成本。

API调用与工具节点配置，支持无缝接入平台各类业务API、工具能力与专属知识库节点，完成接口参数映射、应答字段解析、返回结果格式化处理，实现智能体与后端业务系统稳定、安全、高效对接。

路由策略配置，基于数智创新中心与数据要素产业服务平台业务意图模型，智能识别用户问题类型，自动将请求精准分发至搜索、问答、办理、反馈等最优服务链路，提升意图识别准确率与服务响应效率，实现“一问即达、一办到底”。

API端点注册与参数配置，支持平台各类业务接口快速注册，可可视化配置接口地址、请求方式、入参、出参、头部信息与字段映射规则，支持在线发起测试调用并实时验证返回结果，确保接口接入准确可用，为智能办理、数据查询、要素服务提供稳定通道。

API鉴权与可靠性配置，支持Token、OAuth、签名等多种企业级鉴权方式，可根据数智创新中心与数据要素产业服务平台安全要求自定义接口超时时间、失败重试次数、熔断策略与异常兜底返回规则，全面保障接口调用安全、稳定、可靠，避免业务中断与数据风险。

调用监控看板面向平台运营监控需求，实时统计API调用量、接口成功率、异常率、平均响应耗时、高峰流量等核心指标，可视化展示智能服务运行状态与性能表现，为平台运维、扩容、优化提供数据依据。

      - 分中心协同管理系统

以数智创新中心为核心，面向科研机构、高校、企业等各类有能力的创新主体，构建统一管理、资源共享、协同联动、开放创新的一体化数智创新体系，实现各分中心“可视、可管、可控、可调度”，全面支撑创新中心资源高效协同、业务生态衍生、创新力量汇聚融合，打造全域联动、开放共赢的数智创新生态。

        - 分中心基础管理

分中心档案管理：对分中心所属区域、机构类型、责任主体、场地配置、建设规模等基础信息进行统一归集，并按分中心类型给予分类，同步对分中心在建、运营、暂停、注销等运行状态实施动态管控。

接口对接管理：设置数据接口、服务接口、消息推送接口等对接参数，同时对接口连通性及运行状态进行周期监测与异常预警。

        - 分中心接入管理

          - 首次接入管理

接入申请登记：支持分中心在线提交接入申请，填写机构信息、负责人、对接人、业务范围、预期接入系统与资源等信息，形成接入申请单。

接入审核管理：总中心对分中心的主体资质、业务合规性、数据安全能力等进行线上审核，支持审核意见填写、驳回修改、终审通过全流程管理。

信息建档入库：审核通过后，自动建立分中心基础档案，统一编码管理，包含基本信息、授权范围、接入时间、服务期限等关键信息。

          - 日常运行管理

运行状态监测：监测分中心在线状态、数据资源、服务调用频次等运行指标。

信息变更管理：支持分中心基本信息、负责人、联系方式、业务范围等信息变更申请与审核更新，确保档案实时准确。

创新成果管理：支持分中心在线寻入或将创新成果上架至成果管理系统，实现成果的统一管理、推广。

运行告警与处置：对接口异常、数据中断、违规访问、安全报警等情况自动告警，推送至相关责任人并记录处置过程。

运行评价统计分析：统计各分中心接入时长、活跃程度、资源使用情况、创新成果，形成月度/季度运行分析报告。

接入提醒与退出：对效果不佳的分中心发起提醒与审核流程；对不再合作的中心执行规范退出，关闭权限并归档记录。

        - 协同创新中心工作台

          - 管理工作台

全域分中心总览：集中展示所有分中心数量、分布、运行状态、接入率、活跃等级等核心概览指标。

接入与审核督办：统一查看待审核、待整改的接入事项，支持一键督办、批量处理。

地图可视化：基于电子地图实现中心的空间分布可视化展示，直观呈现各分中心地理位置及分布密度，支持按分中心类型、运行状态等维度进行分类标注与筛选查看，为统筹管理提供直观支撑。

数据汇聚与看板：汇聚各分中心业务数据、创新成果、资源使用数据，形成可视化管理驾驶舱。

报表导出与管理：支持运行报表、协同台账、成果清单等数据导出、归档与打印存档。

          - 分中心工作台

待办事项中心：展示接入审核进度、资源批复、告警提醒、数据上报提醒等核心待办。

信息自主维护：对本中心基础信息、联系方式、业务介绍进行维护，提交变更申请。

资源申请与使用：在线申请算力、数据、模型、专家等创新资源，查看审批状态与使用明细。

成果管理与展示：本中心创新成果内容，支持在总平台展示与共享。

        - 组织权限管理

          - 权限控制

设置分中心管理员、普通操作人员等不同角色，并依据不同角色设置操作权限；支持权限的分级授权、动态调整与回收，可按分中心类型、业务范围、岗位职责精准配置权限，同时记录权限分配、变更及使用日志，实现权限操作全程可追溯，防范越权操作风险，保障系统数据安全与操作规范。

          - 用户体系对接

对接增值协作网络，对用户账号状态（正常、冻结、注销）进行统一管控，实现用户信息统一同步、身份统一认证。

      - 模算资源调度系统

数字资源调度服务系统重点从“内部管理”转向“生态运营”。构建面向产学研社会侧的模算一体的数据开发资源支撑系统，实现数智创新服务平台中的公共数据与社会商业数据的可信融合交互。支持云网调度和算力、模算技术在数据开发资源支撑中的应用，实现北京协同数智创新服务中心多模态数字资源的精细化撮合与联合创新价值释放。

        - 模算词元资源一本账管理

模算词元资源一本账管理为数智创新服务平台提供模算词元资源一本账管理能力。建立模算词元资源目录，针对智能化模算统一进行账本管理，登记模算名称、模算应用场景、模算数据、模算效果、服务周期等内容，对模算进行上架、下架、审核等管理，形成对外的模算目录，可提供统一模算词元服务，促进数据资源和模算词元资源的有效共享开放，给数智创新服务的应用建设进行赋能。深化模算词元资源一本账管理能力。新增对社会化商业模算及行业垂直大模算的纳管能力。拓展模算元数据维度，增加模算推理性能指标、上下文窗口大小，实现从“静态目录登记”向“动态运行态纳管”的升级。支持模算词元服务与资源绑定、模算词元服务在线调试以及模算词元服务效果管理。

          - 模算词元资源登记

为数智创新服务平台建设模算词元资源的标准化入账底座能力。针对各类基础智能化模算词元资源统一进行账本建立，详细登记模算名称、提供方、参数规模、模算应用场景、基础模算数据等核心元数据信息，实现全域模算底层资源底数的清晰化与规范化。

          - 模算词元资源目录

为数智创新服务平台建设统一的底层模算词元资源统筹。对已登记入账的底座模算词元资源进行分类汇聚、多维检索与标签化管理，形成全局可视的资源资产底数目录，为后续的服务化封装与上层调用调度提供翔实的基础数据支撑。

          - 模算词元服务登记

为数智创新服务平台提供模算词元资源服务化封装的标准登记能力。支持将基础模算词元资源转换为可对外赋能的业务服务，详细登记服务接口、调用协议、计费模式、服务周期及预期模算效果等服务属性，实现从“静态底层资源”向“动态可用服务”的跨越。

          - 模算词元服务目录

为数智创新服务平台建设面向应用侧的对外模算词元服务展示与供给中枢。汇聚形成统一、规范的对外模算词元服务全景目录，支持创新主体对可用模算词元服务进行一站式浏览、全局检索与详情查看，深度促进数据要素和模算算力资源的有效共享开放。

          - 模算词元服务与资源绑定

为数智创新服务平台建立模算词元资源与模算词元服务目录的绑定关联，支持将离散的模算实例资源、参数权重以推理服务API对外开放。支持定义服务调用的资源配额、并发限制、流量控制及优先级策略，确保模算词元服务在实际调用中的资源合理使用。

          - 模算词元服务上架/下架

为数智创新服务平台提供模算词元服务的动态运行态闭环管控机制。针对服务目录中的各项模算词元服务实施精细化的生命周期流转管理，支持服务的发布上架与停用下架操作，实时更新并同步服务的在役状态，确保平台对外供给的模算词元服务清单始终准确、有效。

          - 模算词元资源审核

为数智创新服务平台建设可信可控的模算词元资源准入防护与合规审查机制。面向各类主体提交的新增资源登记及信息变更申请，实施规范性、安全性与完整性的多级在线评估审核，确保纳入平台“总账本”体系的模算要素质量达标、来源可靠可信。

          - 模算词元服务效果管理

为数智创新服务平台建立用户模算评价反馈机制，支持使用者对模算词元服务的响应速度、准确性进行评论。通过汇聚真实体验数据，动态展示模算口碑榜单，形成基于用户反馈的评价机制，确保服务质量持续优化。

        - 数智创新协同调度系统

模算协同调度以协同、可信可控、智能高效为目标，面向数智创新服务核心数字资源，构建一体化协同调度服务，通过调度工作台与智能模型调度网关，实现模算、云、网、算力资源的统一纳管、一站式服务、一体化调度与规范化供给，形成资源管理模式，为数据要素流通、模型训练与智能应用创新提供支撑。

          - 社会专题数据资源管控中枢

为数智创新服务平台构建专属的社会专题数据门户，提供精细化的专题数据管理功能。该模块旨在通过规范化的目录纳管与调度流程，实现对特定社会数据（如信令实验室等）底层高质量数据资源的有效盘点与高价值流转。具体功能涵盖如下：

（1）新增社会数据专题

支持系统管理员根据业务拓展需要，在平台内动态创建并维护特定的社会数据专区（如“信令实验室”等），为不同科研或业务主题的数据资源划分独立的管理空间。

（2）社会数据目录新增

提供手工录入单条数据目录的能力。用户可在选定的社会数据专题下，创建新的数据资源目录条目，初步建立该项数据资产的“身份档案”。

（3）下载社会数据目录模板

为提升大规模数据资源的入账效率，系统提供标准化的批量导入模板下载服务。模板规定了数据目录的必填字段与数据规范，确保外部数据在接入平台时的标准化与一致性。

（4）导入社会数据目录

支持用户通过前端弹窗将填报完成的标准化模板文件拖拽或点击上传至系统。系统后台将自动解析文件内容并批量生成数据目录清单，极大降低数据管理人员的手工录入成本。

（5）社会数据目录编辑

提供全维度的数据目录元数据编辑与维护工作台。支持对数据的开放属性（开放/不开放）、数据格式（如xls、xlsx）、数据版本号、更新周期及数据量等核心属性进行精细化配置。同时支持界定该资源是否为“接口资源”或“库表资源”，并提供向下钻取至字段级“信息项”的管理能力（包括数据项名称、类型、长度、是否主键等），实现数据账本的深度穿透。

（6）社会数据目录上架/下架

建设数据目录的动态生命周期与可见性控制机制。支持管理人员对已编辑完成的“草稿”状态目录执行上架发布操作，使其对前端应用和创新主体可见；对过期或需整改的数据执行下架操作，闭环管理平台对外供给的数据服务清单。

（7）社会数据目录删除

提供目录资产的安全清理能力。支持对无用、录入错误或尚处于未生效状态的社会数据目录进行彻底删除，保障平台资源总账本的整洁与准确性。

（8）社会数据目录资源申请

面向各类创新主体与业务系统，提供在线化、一站式的数据资源调用申请入口。用户可基于已上架的社会数据目录发起使用诉求，系统自动记录申请人、申请事由及所需数据范围，启动数据要素的流转流程。

（9）社会数据目录资源审批

建立可信可控的数据资源共享审批流。针对前端提交的数据调用申请，数据提供方或平台管理方可在线进行合规性、合理性审查，并给出审批意见，确保高价值社会数据在授权范围内安全流动。

（10）社会数据目录资源实施

完成审批流程闭环的“最后一公里”。实施人员依据审批通过的申请单据，对指定业务系统或用户进行数据权限的划拨、库表同步或接口授权等实质性实施动作，真正将社会数据数据资源赋能给上层业务应用。

          - 模算词元资源管控中枢

首页提供平台核心功能快速入口，新增人工智能资源供需工作待办事项以及管理工作待办事项的导航，展示用户申请通过的人工智能资源总览，展示最新发布的业务消息、审批消息、系统消息等消息通知，集成申请单列表、审批列表、实施列表、资源列表。

首页提供人工智能资源申请、审批、实施操作的统一入口，帮助用户掌握快速查看工作进度、查看待办事项、快速处理业务，提高用户的工作效率。

（1）模算词元运营专区

模算词元工作台新增模算词元资源申请功能的快速入口。资源供需展示申请使用、待审批、已审批的模算词元资源并提供快速入口。资源管理展示申请上架、待审批、已审批的模算词元资源目录并提供快速入口。资源展示模算词元资源总览。新消息展示最新发布的业务消息、审批消息、系统消息等消息通知。

（2）模算词元资源申请

我的申请列表新增展示用户申请使用的模算词元资源。

列表检索：支持按审核状态、实施状态、申请单位、申请单号、应用系统检索。

列表统计：展示用户已提交的模算词元资源申请单中涉及的工单个数、审核中的工单个数、审核通过工单个数、实施完成工单个数。

列表操作：支持申请单的详情查看、编辑、删除、撤回、评价操作。

查看申请单详情：点击具体的申请单号，跳转进入模算词元资源申请单详情页面，页面展示审批信息、申请信息。可查看资源清单的智能模算词元资源详情。

编辑：申请单审核状态为草稿、撤回、审批退回时，可编辑修改申请单信息。

删除：申请单审核状态为草稿时，可删除申请单。

撤回：申请单审核状态为第一个流程节点审批中时，可填写撤回理由并撤回申请单。

评价：申请单实施状态为实施完成时，可对申请单实施反馈信息进行评价，支持多次评价。

（3）模算词元资源审批

我的审批列表新增展示需用户审批的模算词元资源申请。

列表检索：支持按审核状态、申请单位、申请单号、申请时间检索。

列表统计：展示审批申请单中涉及的单位个数、工单个数、待审批的工单个数、审批通过工单个数、实施完成工单个数。

列表展示：列表展示申请单号、应用系统名称、申请单位、申请时间、审核状态、审批时间。

列表操作：支持申请单的详情查看、导出、审批操作。

查看申请单详情：点击具体的申请单号，跳转进模算词元资源申请单详情页面，页面展示审批信息、申请信息。可查看智能模算词元资源清单的资源详情。

导出：点击导出，以excel格式导出所有申请单。

审批：申请单状态为待审批时，可点击审批，进入模算词元资源审批页面，需填写审批信息。

（4）模算词元资源实施

新增面向模算词元资源的实施人员，在我的实施页面进行模算词元资源的实施操作。

（5）我的模算词元资源

列表检索：支持按资源状态、模算词元资源目录名称、申请单号、应用系统名称、服务频次、申请日期检索。

列表展示：列表展示模算词元资源目录名称、申请单号、应用系统名称、申请单位、申请时间、服务期限、服务频次、提供方式、服务对象、资源描述。

列表操作：支持查看资源详情、评价资源。

查看资源详情：点击具体的模算词元资源目录名称，可查看模算词元资源详情。

评价资源：点击评价，可对模算词元资源进行满意度打分，评价资源。

          - 模算词元资源一体化调度

模算词元资源一体化调度功能的建设，其核心目标是依托数据开发资源支撑系统，实现对市面上多样化MaaS平台与异构算力资源的统一纳管与智能调度。平台不直接提供大模型，而是作为上层AI应用与底层各厂商MaaS资源之间的“智能中枢”与“总网关”，彻底解决业务应用被单一模型厂商绑定的痛点，实现“一次接入、全域路由、Token统一算账”。

（1）MaaS生态管理－多源提供方纳管

为数智创新服务平台构建异构MaaS资源的标准接入体系。提供对多源MaaS平台及本地化MaaS平台的统一登记与认证规范。管理内容包括MaaS厂商信息、接口协议、可用模型清单、Token计费标准等，保障底层资源来源可信且标准统一。

（2）MaaS生态管理－应用调用方赋能

针对全域的AI应用调用方，提供涵盖应用身份创建、跨平台调用权限申请、并发配额下发的一站式赋能服务。应用调用方只需向本平台申请一个“通用调度Key”，即可根据业务需求调用底层所有已纳管的MaaS平台资源，实现业务应用与底层模型厂商的彻底解耦。

（3）统一接入与标准化-AI统一网关转换

为数智创新服务平台提供异构MaaS平台的标准化适配能力。通过构建强大的AI网关，将各家MaaS厂商五花八门的接口协议（如鉴权方式、传参格式），统一转换封装为行业通用标准协议（如类OpenAI接口格式），极大降低业务应用侧的对接开发与集成成本。

（4）智能路由与负载均衡-跨MaaS平台动态路由

为数智创新服务平台建设高智能的算力与模型分发大脑。内置强大的动态路由引擎，打破传统单通道对接模式，支持基于“成本最优（Token价格）、延迟最低、资源空闲度最高、意图契合度最好”等多维策略进行智能分发。当应用发起请求时，系统自动评判并将其路由调度至当前最合适的MaaS平台处理。

（5）安全审计与流量治理-Token计量与管理

为数智创新服务平台构建不可篡改的调用行为底账。实时、全量同步每个应用调用了哪个MaaS平台、具体消耗的Input/OutputToken数量、响应时间及状态码。生成全域跨厂商的模算资源消耗详情，为费用结算和模型效能评估提供极其精准的数据支撑。

（6）安全审计与流量治理-全局密钥与配额管理

建设端到端的访问控制体系。实施基于精细化Token配额管控。通过系统下发的授权密钥，严格控制各业务系统的Token消耗上限、QPS并发上限及调用有效期，把住AI资源使用的“总闸门”，杜绝高昂算力资源的滥用与超支。

          - 算网数模一体化协同

（1）云网资源协同

为数智创新服务平台建设基础底层的云网资源提供支撑服务，形成统一的服务目录。支持面向创新主体的在线全局浏览、购物车式的一揽子资源申请、智能拆单审批与全流程自动化实施，实现云网基础资源要素的规范化与精准化供给。

（2）算力资源协同

为数智创新服务平台提供多元异构算力的一体化调度服务能力。构建算力资源总账本，实现各类底层算力资源的集约化汇聚与全局逻辑纳管。支持基于应用场景的算力按需分配与智能化弹性划拨，保障平台各类复杂业务与高并发场景下的底层算力平滑流转。

（3）实验数据专题应用管理

为数智创新服务平台建设高价值数据要素的汇聚服务。建立标准化的公共数据在线申请与闭环审批流程，构建覆盖多类型、多源头数据的统一数字总账本。将加工处理后的各类公共数据产品、数据分析模型等深度纳入数据开发资源支撑系统的整体调度体系中，实现跨域数据要素的安全可信融合与价值释放。

（4）模算平台资源生态协同

为数智创新服务平台提供底层大模型算力供应链的深度生态汇聚与运行服务支撑。全面纳管3个行业主流的模算厂商资源池，提供专线智能算力、共享智算等多种异构算力接入模式的底层保障。全面兼容并支撑Token级计费服务调度，实现外部社会化异构模算词元资源的无缝融合与一体化智能分发。

      - 产业运营服务系统

以生态培育服务、数智产业集聚为核心导向，整合汇聚政策扶持、产业资源对接、企业梯度培育、专业评测认证等多元服务资源，构建企业库、孵化项目库、政策库、产业资源库、产业图“四库一图”核心载体，夯实服务基础形成全方位、多层次的服务体系，推动数智产业上下游企业集聚联动，打破行业信息壁垒，促进技术成果转化与共享，加速产业链、创新链、资金链、人才链深度融合；同时助力培育一批具有核心竞争力的数智企业，壮大产业规模、提升产业能级，推动数智产业向高端化、智能化、集约化方向发展。

        - 产业培育服务

          - 政策服务库

整合发布的国家、市级、区级及园区各级产业扶持政策，提供政策精准智能推送、申报节点自动提醒等一站式服务，助力企业高效获取政策信息、便捷完成政策申报。

政策资源管理，汇聚市级适用性政策、区级政策、OPC政策和各级各类产业扶持政策，按政策领域、适用对象、扶持标准、申报时限等维度分类梳理后统一线上管理，同步完成政策信息的实时更新、失效下架，确保政策内容的权威性、时效性和全面性，为企业提供一站式政策信息获取渠道。

政策匹配推送，依托系统后台数据标签体系，根据入驻企业、孵化项目的行业类型、发展阶段、经营规模等特征，实现各级扶持政策与目标对象的智能匹配，通过系统消息等方式进行精准推送，让企业快速获取适配自身发展的政策信息，提升政策触达效率。

政策申报提醒，针对各类政策的申报启动、截止时限、材料补正等关键节点，设置自动化提醒功能，通过系统弹窗、消息通知等形式向企业推送申报时间提醒、节点进度提示，有效避免企业因错过申报时限导致的政策红利流失，保障政策申报工作有序推进。

政策矩阵分析，统计分析中心适用政策的分布、扶持方向、时效周期等，为中心制定产业培育策略、申报专项政策提供数据依据。

与“京策”协同：政策查询、政策匹配、政策落地推进全过程中，可快速调取“京策”政策库内相关产业扶持、优惠等政策资源，便捷筛选适配园区创新主体的政策内容。

          - 产业服务

产业服务包括产业资源服务与企业培育服务不同类型。

服务信息展示，支持对金融、技术、人才、智库、空间、工商注册、税务申报、市场推广渠道、科技成果转化、知识产权服务的服务指引、材料清单及办理流程可视化展示（步骤图/时间轴）。

资源需求发布：为入驻企业、孵化项目提供资源需求线上发布通道，支持企业/项目按实际发展需求，自主选择资金、人才等需求类型，填写需求详情、对接要求、时间节点等信息并提交发布，实现资源需求的规范化提报与集中管理。

服务申请：为入驻企业、孵化项目及产业生态相关主体提供统一的线上服务申请入口，支持企业根据自身发展需求，在线提交资源对接、政务代办、成果转化、知识产权、人才服务、金融服务等各类服务事项申请。系统支持申请信息在线填报、材料上传、需求描述、服务类型选择，并自动生成申请单号与办理流程记录，实现企业服务需求的一站式提交与实时留痕。

服务提供：运营管理人员可在后台对企业提交的服务申请进行信息核验、资质审核与需求研判，根据审核结果完成服务派单、资源匹配与服务响应。系统支持审核意见填写、材料补正通知、服务进度更新及结果反馈，对通过审核的申请及时对接内部服务资源或外部合作机构，为企业提供对应服务内容，并形成服务办理全流程闭环管理，确保服务可追溯、可监管、可评价。

服务评价：企业在服务办结后可对服务质量、响应效率、专业程度、办理体验等维度进行在线评价与意见反馈，支持星级评分、文字评价与问题提交。

资源智能匹配：系统依托资源库与需求库数据，根据资源类型、需求方向、适配条件等核心维度，实现企业/项目资源需求与各类优质资源的智能算法匹配，自动推送高度适配的资源信息与对接渠道，提升资源与需求的匹配效率和精准度。

          - 通用评测服务

聚焦企业数智建设中功能、安全、数据等方面评测需求，规范评测资源管理与评测项目实施流程，提供评测资源录入维护、评测项目全流程管理跟踪等服务，为企业发展、项目孵化提供专业、客观的评测支撑与数据参考。

评测资源管理，支持评测机构、评测专家、评测标准等核心评测资源的信息录入、修改、删除、归档等全生命周期维护，按评测领域、专业方向对资源进行分类梳理，建立标准化、系统化的评测资源库，保障评测资源的准确性与可用性。

评测项目管理，支持根据企业及孵化项目需求，发起评测项目创建，明确评测对象、评测内容、评测标准、参与专家等关键信息，实现评测项目的规范化立项与统筹管理。

评测过程跟踪，对评测项目的实施进度、专家评审、意见反馈、结果出具等全流程进行动态跟踪与记录，支持相关人员在线查看项目进展、获取评测节点信息，确保评测项目高效、有序推进，实现评测过程可追溯、可监控。

          - 建言反馈

面向社会公众开放意见征集、建议提交、诉求反馈一体化服务，支持文字、附件等多形式内容报送，实现建言内容实时提交、自动留痕、进度可查、总体管理。通过规范流程与智能分类，快速归集公众在数据创新、场景创新、评测验证等合理化建议，为决策优化、服务提升、问题改进提供真实有效的公众反馈。

建言闭环管理：企业/个人可提交建言，系统自动留痕、分配处理人、跟踪办理进度，并向提交人可视化展示办理状态。

数据汇总分析：对建言内容、办理时效、满意度等数据进行统计分析，形成运营优化建议。

        - 产业运营管理

          - 中心产业图谱

（1）入驻企业库

构建入驻企业全维度信息管理体系，实现企业基本信息、入驻需求、合约协议、履约情况等核心数据的统一录入、更新与维护。覆盖企业从招商引入、签约入驻、运营服务、成长监测至退出清退的全生命周期流程跟踪与节点管理，实现企业信息动态化、精细化管理，为精准匹配孵化服务、产业资源提供数据支撑。

（2）企业画像

以企业为主体构建多维度企业画像，支持通过企业名称快速检索并生成企业综合视图。内容涵盖企业基本信息、业务概况、主要产品与服务、上下游合作方、项目投资布局等经营信息；整合专利、软著、商标、核心技术、标准制定等技术创新能力数据；呈现研发团队、研发合作、研发投入等创新发展情况；并归集财务状况、经营规模、信用等级等关键指标，刻画企业发展现状与成长潜力。

（3）产业图谱构建

围绕创新中心主导产业构建可视化产业图谱，清晰呈现产业链上下游关联关系、企业空间分布、产业集群结构及生态布局。支持产业集聚指数、产业创新指数、产业成长指数等量化分析，识别产业链薄弱环节与补链方向，为产业生态优化、精准招商、产业培育提供直观决策依据。

（4）风险与穿透管理

建立企业及产业层面的风险监测与预警机制，实现企业经营风险、迁移异动、负面舆情等信息的实时监测与预警推送。支持企业股权、关联关系、经营信息穿透查询，全面掌握企业真实运营状况，强化风险溯源与闭环处置能力，保障园区产业运营安全稳定。与外部企业信息对接（如企查查、中小企业平台等），实现信息校对。

（5）精准招商

依托产业图谱与企业画像，识别产业链补链延链方向，构建招商项目库与目标企业库。支持招商线索录入、意向对接、洽谈跟踪、签约落地、入驻运营的全流程线上化管理，提升招商靶向性与项目落地效率，助力高质量产业集聚。

          - 孵化项目库

提供孵化项目信息全流程录入与规范化归档管理，支持按多元维度开展项目精准分类，实现项目全生命周期信息动态跟踪与数据化分析，同时提供项目信息集中展示与专业化推广服务，全方位支撑孵化项目培育与管理工作。

项目信息维护：支持录入孵化新项目全量基础信息，涵盖项目名称、核心业务类型等关键内容，录入完成后系统自动生成唯一专属项目编号，实现项目规范化标识与管理；针对源自政府侧数据创新、场景创新等各类创新业务的项目，支持精准匹配项目来源类型，提升政府侧优质创新项目的入库效率与信息准确性。

项目信息展示：对孵化项目库内所有入库项目的基础信息、项目编号、业务类型、来源类型、当前状态、最新进展等核心数据进行统一整合、分类归集与可视化展示，支持按项目类型、来源、状态等多维度筛选查看，实现全量项目信息的集中呈现与高效检索，为孵化项目管理决策与资源匹配提供清晰的数据支撑。

项目状态跟踪：支持根据项目实际推进情况，实时填写项目进展详情、更新项目阶段状态，覆盖项目孵化全周期各节点状态变更与信息补充，实现项目从入库、培育、迭代到毕业/出库的全流程进展可追溯、状态可监控，精准掌握各孵化项目推进节奏。

孵化项目画像。整合踪项目孵化进度（如研发、融资、落地等阶段）及中心总体孵化项目情况，生成项目成长画像。

关注项目管理：支持对感兴趣的孵化项目进行收藏标记，系统自动归类形成专属关注清单，方便快速查阅与跟踪；提供在线留言交互功能，可针对项目核心业务、进展情况等发起咨询或合作洽谈，留言记录实时留存且支持追溯查看；支持一键发起对接申请，明确对接意向、合作方向等关键信息，系统自动同步至项目所属主体，实时跟踪对接申请的审核进度与反馈结果，建立从关注、沟通到合作的全流程对接机制，为供需双方高效搭建合作桥梁，助力优质孵化项目资源精准匹配。

          - 产业服务资源库

（1）服务目录管理

统一发布创新中心可提供的全量服务事项清单，清晰明确服务内容、办理流程、责任主体及服务时限。支持对资金、人才、技术、空间、金融等各类孵化服务资源进行分类录入与结构化管理，完整记录资源主体、类型、核心优势、服务范围、对接条件及联系方式等关键信息，支持资源信息的实时编辑、更新与删除维护，构建标准化、动态化的产业服务资源库，确保资源信息准确、完整、及时有效。

（2）服务上下架

支持服务事项的上线发布与下线停用管理，可调整服务启用状态、适用对象范围、办理周期及流程节点，实现服务目录动态调整、统一管控与规范化运营。

（3）服务效能评估

对服务申请量、实际使用量、企业满意度、事项办结率、平均办理时效等核心效能指标进行统计与分析。系统整合服务办理全过程数据与企业评价信息，生成多维度可视化评估报表，为服务流程优化、服务机构考核、服务资源调配提供数据支撑。

（4）服务地图

以可视化地图形式直观呈现各类服务分布、获取路径、服务入口及覆盖范围，支持按服务类型、区域、企业类型进行筛选查询，提升服务获取便捷性与运营管理直观性。

        - 活动管理

活动管理，以创新中心访客接待、数智生态交流运营为核心导向，搭建活动全方位管理，形成访客、活动全维度数据台账，支持标准化、高效化接待服务体系，打通访客参观、供需对接、跟踪回访全链路，提升政企、市民来访接待运转效率，助力场景合作、数据创新需求精准落地。

活动预约，分为固定开放日预约、自主预约两类预约通道。开放日预约面向市民代表、基层干部、社会团体，支持线上填报预约信息，系统自动匹配每周五固定开放日场次并校验场地承载上限；自主专场预约面向创新主体，访客线上提交参观意向、期望时段、参观需求、意向交流模块，支持自主勾选“数智宣介、数智体验、数智旅程、数智交流、意见建议”组合参观流程。

活动登记，面向专班活动对接组织人员提供专属活动登记入口，支持工作人员线下直登活动信息，可完整填报活动名称、举办日期、到访单位、到访对接联系人、活动类型、预估参与人数、主办组织单位、内部活动组织负责人、接待讲解员等信息；来访单位若存在初步需求，可在线同步创建需求。

活动审核与分派，搭建分级审核流程，普通开放日登记单实现直接审核，创新主体自主预约需生态接待组和相关业务组共同审核。系统根据活动类型、参观内容匹配对专员，同步推送待办提醒；支持驳回、修改、备注调整活动流程，实现活动登记线上审批、接待任务智能分派、跨部门人员协同统筹。

来访邀请，支持专班工作人员根据业务需求创建来访邀约单据配置来访人员名单、到访时段、接待会议室等接待资源；系统自动校验会议室、展厅、设备资源占用冲突，支持批量添加企业来访人员、上传座谈议程、报备来访车辆信息。邀约创建完成后，定向推送电子邀请函，访客可一键查看接待安排、参观路线、到场须知。

现场签到，提供二维码扫码、京通亮证身份核验等签到方式，签到数据实时同步后台，支持批量人工补录未线上预约的临时到访人员；签到信息自动绑定对应活动信息与访客信息。

活动材料管理，搭建统一活动材料资源，支持数智宣介、数智体验、数智旅程、数智交流等相关宣传、体验相关材料 ；支持按活动类型、活动场次关联调取对应材料，支持材料上传、版本更新、在线预览、批量下载；同步支持归集活动现场照片、新闻稿件、媒体报道素材，统一管理相关资料。

活动统计，统一归集全量活动全过程数据，生成标准化电子活动档案并留存；支持以企业、个人访客为关联主体串联匹配对应历史活动记录，可围绕活动类型、访客身份、现场收集的数据合作需求等多维度筛选、汇总、分析数据。

移动端适配，适配京通、京办、公众号等移动端载体，在线完成活动预约、查看活动通知、线上填写意见建议问卷，工作人员移动端支持活动登记提交、待办审核处理、活动信息、现场扫码签到、访客需求实时录入、接待任务查看等。

        - 创新主体全流程管理

以创新主体需求挖掘、全周期跟踪服务为核心导向，打通多渠道需求归集、分级分派、洽谈对接、响应落地全业务链条，搭建创新主体、需求、项目、成果一体化数据台账，构建闭环式一体化服务体系，实现需求可提报、流程可追溯、进度可查询，精准落地数据创新、场景培育、企业孵化各类诉求，加速数智产业资源对接与成果转化。

需求提报，支持社会公众、企业、入驻项目、来访人员在官网浏览、现场参观、平台使用等各业务环节线上填报提交需求；系统自动识别需求类型并按预设归口规则初步流转至对应专班工作组。

需求创建，面向专班各组工作人员提供需求录入创建，针对日常调研、座谈走访挖掘的潜在合作诉求，可在线一键新建需求，登记创新主体名称、联系人、联系方式、需求分类、需求描述、需求发现组、对接联络人等信息，单据信息自动归档形成原始需求台账，支持后续追溯核查。

需求汇总，统一归集官网线上建言/业务登记、走进系列活动预约及现场扫码、专班线下活动登记同步创建、入驻主体提交、专班直接录入等渠道需求数据，集中展示需求清单；支持按需求来源、提交时间、主体类型、处置状态筛选汇总，实现多渠道需求统一归集、集中展示、统一管理。

需求分派，提供两级分派，支持按需选择目标责任工作组、对应业务专员完成任务指派；分派页面完整展示创新主体基础信息、需求内容、需求提交时间、全流程历史流转节点记录，支持填写分派备注、明确对接工作要求并留存归档；分派异常单据支持退回综合协调组重新统筹转派，所有分派操作全程留痕可追溯。

需求跟踪，支持动态更新需求处置状态、常态化填报对接工作进展，系统预设标准化状态标签；支持按需修改、补充完善需求主体及诉求相关信息，全量变更记录留存备查。

项目匹配，需求流转至创建项目阶段时，可绑定对应创新项目信息，选择项目名称、应用场景、项目推进阶段等关键内容，建立需求与项目对应的联动关系，实现业务需求与创新项目数据互通、进度同步查看。

创新成果匹配，需求流转至产品上架、商业转化阶段时，可线上关联上架产品、典型案例等创新成果材料，完整填报产品名称、所属行业分类、应用成效、商业转化进展等信息，形成需求—项目—成果完整数据链路。

全流程台账管理，以单条需求为核心主线，串联需求提报、创建、分派、洽谈、响应、落地转化全环节所有操作记录、沟通纪要、项目材料、成果资料，自动生成一户一档标准化台账；支持实时查询需求当前处置状态、历史操作日志、阶段性更新记录，全程流程可追溯、进度可视化管控。

移动端适配，适配京通、京办等移动端端口，活动登记、一键创建关联需求、接收待办分派提醒、录入洽谈记录、更新项目与转化进度、查询企业主体台账、查看统计简报，实现线下接待、现场服务全流程移动线上操作。

        - 系统支撑管理

为系统稳定运行提供底层支撑，统筹开展园区基础信息、用户权限及系统日志的规范化管理，保障系统数据安全、操作规范、权限清晰，支撑各业务模块高效协同运转。

园区基础信息管理，支持园区各类基础信息的全面录入、动态维护与实时更新，涵盖园区整体概况、功能分区、配套设施等核心内容，实现园区基础信息的集中化、标准化管理，为各业务模块开展提供基础数据支撑。

京通身份信息联通，打通京通平台身份核验接口，实现用户实名信息一键同步；访客、专通过京通亮证完成登录、活动签到、需求提交等操作，自动匹配实名主体档案，简化线上线下身份核验流程，保障用户身份真实可溯源。

物理空间权限管理，联动中心安防、门禁等安全管理设备，结合入驻主体业务开展场景差异化配置通行权限，实现线下物理空间准入分级管控，全程留存人员进出记录，做到权限可配置、通行可追溯。

用户与权限管理，支持完成各类主体信息录入、系统账号开通、角色绑定与权限分配；可根据业务、运营、专班管理动态需求灵活调整各角色操作权限及范围，实现用户权限颗粒化管控，保障系统数据访问、业务操作安全合规。

系统日志管理，对系统内所有用户的操作行为、登录记录、数据修改、功能访问等信息进行全程自动记录与留存，支持日志信息的多条件检索、分类查看与导出归档，实现系统操作行为的全流程追溯，为系统安全审计、问题排查提供依据。

      - 创新态势分析

以数智北京创新中心数据创新、场景培育、评测验证、生态孵化、展示推广五大业务板块为核心，整合园区全量业务、运营、资源、主体数据，搭建可视化态势展示，支持指标监控、分层钻取、多维度统计研判，实现创新业务、园区运营态势一屏可视化统筹分析展示。

        - 数智创新分析

          - 数据创新分析

数据创新总体情况，按公共数据、社会数据、集中汇总创新主体对接、场景挖掘、数据供需匹配、创新项目推进、成果产品上架等多维度核心运营指标，通过数字指标卡片、周期趋势图表可视化呈现数据创新板块整体发展规模与动态变化态势。

          - 联合实验室情况分析

实验室数据汇聚统计：按市级、区级、社会侧等数据来源分类统计各实验室数据归集总量、数据类目、更新频次，量化展示实验室数据供给能力；

数据创新成果分析：以列表形式展示全部数据创新项目，支持点击穿透查看项目基础信息、实施阶段、开发进度、落地成效；

共建生态分析：归集参与数据供给、联合创新的企业、科研机构等创新主体清单，展示各主体合作内容、项目参与状态、协同成果；

155城市实验沙盘可视化展示：依托实景沙盘载体，融合数据资源分布、创新应用点位、生态参与主体信息实景联动呈现，实现数据、应用、生态一体化实景态势展示。

          - 场景培育分析

统筹展示政府侧场景、数智创新赛事、场景挖掘征集、供需对接、揭榜挂帅、实景验证、成果孵化全流程指标；统计谋划挖掘场景数量、公开发布场景数量、对接活动场次、参与创新主体数量、实景验证点位、落地转化成果、投融资对接成效；分层展示场景谋划、宣传推广、竞赛评比、成果转化各阶段推进台账，直观呈现场景培育全周期运营态势。

          - 评测验证分析

汇聚感知算法评测、政务信息化项目评测、政务大模型评测等业务，实时统计分类展示年度新增评测项目、在测项目、已完成并出具报告项目数量、培训场次；分类展示各类评测业务台账、测试进度、报告产出情况，直观呈现评测验证业务承载能力与工作推进进度。

          - 生态孵化分析

企业落地分析，统计接待洽谈企业、意向合作企业、到访参观企业、产业链触达企业总量；展示新注册、入驻办公企业数量，按科技、金融、文创等企业类型，人工智能、数字经济等行业维度分类可视化，呈现企业入驻流转与产业集聚态势。

企业服务分析，归集企业全流程服务台账，统计需求对接、空间落地、政策匹配、资源扶持等服务工单数量，展示企业诉求处置进度与服务覆盖规模。

孵化项目分析，汇总在孵、已落地、成果转化类创新项目，统计孵化算法、模型、应用成果数量，跟踪项目开发、测试、商业转化全阶段进度，量化展示孵化产出成效。

          - 展示推广分析

活动情况分析，围绕“走进数智北京创新中心”活动开展专项统计，覆盖固定开放日、政企自主专场、专班座谈对接等各类接待场景，归集活动举办场次、到访单位数量、累计来访人次核心指标；支持按周、月、年度多时间维度汇总对比，搭配趋势图表直观展示接待量变化，量化呈现展示推广板块来访接待规模、生态对接活跃度，支撑接待运营节奏统筹研判。

创新成果分析，统计上架组件、落地应用成果数量、使用情况、效益情况，累计展示全周期成果储备、上架推广数据，直观呈现创新成果对外展示转化规模。

        - 运营动态分析

          - 1运营总览

聚合到访人次、活动场次、对接单位、联动企业数量等核心运营指标，搭配活动类型占比、月度运营趋势图表；支持按日社会数据/社会数据周社会数据/社会数据月切换统计周期，指标下钻查看对应活动、企业明细，全景呈现园区整体运营活跃度与业务结构。

          - 2平台访问分析

整合官网、京通小程序等多终端访问数据，统计总访问量、日均访问量，区分PC端、移动端访问热度；提供访问趋势、访客来源、终端类型多维度图表，支持访问异常波动预警。

          - 3.需求项目分析

归集全流程企业需求、创新项目台账，统计需求提报总量、分派处置数量、在建项目、落地项目指标，按需求类型、业务组别、处置状态分类统计，跟踪需求从提报到成果转化全流程进度。

          - 4.数据资源分析

统计创新中心整体数据资源底数，支持按市级、区级、社会侧划分数据来源维度，同时依据公共数据、社会数据区分数据属性分类汇总；同步归集数据申请提交、审批、实际取用全流程使用数据，完整呈现中心数据底座资源储备结构与供需使用整体态势。

          - 5.数字资源使用分析

统计通用算力、智能算力、组件等各类数字资源的申请总量与实际耗用规模，按资源类型分类拆解使用频次、时段占用规律、闲置资源占比等维度指标；通过多维度图表直观展示各类资源供需差异与资源瓶颈，为算力、组件等数字资源的动态调度、扩容优化、闲置资源盘活提供数据决策支撑。

          - 空间使用分析

聚焦中心创新工场、孵化空间两大线下物理载体，全面统计入驻企业、来访人员、专班工作人员的空间使用数据；分类展示各功能区域入驻企业数量、在园在岗人数、实际使用时长场地闲置空置占比等核心指标；支持按日、周、月周期查看空间使用趋势，区分长期入驻办公、短期项目实验、活动接待展示等使用场景进行交叉分析，直观呈现空间资源负荷与利用效率。

          - 筛选检索

支持按业务板块、时间周期、企业、项目阶段、主体类型、数据来源等多条件组合筛选检索，快速定位目标指标、企业、项目、活动台账，支撑专项数据查询与专项分析。

        - 网站用户行为分析（中/英）

          - 网站用户行为录屏（中/英）

基于中英文门户，用户行为录屏通过无侵入式采集，完整还原用户在门户网站的真实访问场景，实现用户操作可回看、问题可复现、体验可优化。在用户反馈、页面报错、流程卡顿、业务异常等场景下，可快速定位问题根源，为网站界面优化、交互流程改进、服务体验提升及安全风险排查提供真实、直观的数据支撑，同时通过严格的隐私保护机制，确保用户信息安全与合规使用，包括无感式行为录制采集、会话化录屏管理、多条件录屏检索查询、可视化录屏回放、敏感信息隐私脱敏、录屏数据存储与生命周期管理、异常行为关联录屏、录屏片段截取与导出等。

          - 网站用户行为分析（中/英）

基础分析聚焦网站流量、访客、访问、来源、终端、体验等基础数据统计与可视化展示，提供标准化、开箱即用的各类常规报表，满足日常流量监控、用户行为查看、页面价值评估、渠道效果分析等基础运营需求，是运营与优化的核心数据支撑入口，包括网站概况、流量分析、实时访客、访客明细、访客画像、页面分析、受访域名、文件下载、页面分组、栏目分析、稿件分析、事件分析、漏斗分析、网页热点图、来源分类、来源站点、搜索引擎、来源关键词、终端类型、操作系统、浏览器、分辨率、系统语言、系统时区、网络分析、地域分析、忠诚度分析、活跃与留存、数据报告等。

          - 多维看板分析

多维分析面向深度数据挖掘与自定义分析场景，支持多维度、多条件交叉组合查询，提供灵活可配置的数据看板、行为分析、转化分析、路径分析、站内搜索分析等能力，满足个性化数据统计、专项业务分析、复杂指标拆解等深度分析需求，支撑精细化运营与业务决策，包括数据看板、图表列表、页面分析、事件分析、漏斗分析、留存分析、分布分析、间隔分析、流转分析、行为路径、搜索概况、搜索趋势、搜索习惯、体验分析等。

          - 网站用户画像标签

用户画像以用户生命周期与行为特征为核心，对用户进行分层、分群、标签化管理，通过生命周期阶段划分、用户价值分级、用户分群规则配置、用户洞察分析，实现用户精准识别与精细化运营，包括用户概况、新手阶段、成长阶段、沉默阶段、流失阶段、用户明细、用户资产池、用户分群、用户洞察

    - 金融空间

    - 空间服务智能体平台

    - 基础设施建设（有更新）

      - 云主机建设

本项目建设期间内通过租用云服务，满足本项目系统建设所需。其中，公共数据授权运营平台拟租用市级政务云资源。

依据各系统模块及用户量分析和系统可靠性要求，利用、云弹性扩容能力，云主机配置以最小部署所需资源，满足项目初期建设所需，后续项目运营阶段再根据负载变化，结合云效率要求按需扩容，备份服务方面，为保障数据安全，提供关键节点的数据备份服务。

- 市级政务云资源需求（公共数据授权运营平台）

表4.3-1：市政务云资源需求表

| 序号 | 服务项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云主机数量 | 17 |
| 2 | CPU（vCPU） | 1280 |
| 3 | 内存（GB） | 2864 |
| 4 | 系统盘（GB） | 3740 |
| 5 | 数据盘：高性能存储（GB） | 39060 |
| 6 | 本地备份服务（GB） | 4020 |
| 7 | 数据库（实例） | 4 |
| 8 | 互联网IP | 2 |
| 9 | 运维用户 | 12 |

- 企业云资源需求

表4.3-2：企业云资源需求表

| 序号 | 服务项 | 城市可信数据空间 | 空间服务智能体平台 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机数量 | 21 | 8 | 29 |
| 2 | CPU（vCPU） | 2116 | 1056 | 3172 |
| 3 | 内存（GB） | 4232 | 2112 | 6344 |
| 4 | 系统盘（GB） | 10500 | 2400 | 12900 |
| 5 | 数据盘：普通性能存储（GB） | 180512 | 6000 | 186512 |
| 6 | 数据盘：高性能存储（GB） | 25580 | 4192 | 29772 |
| 7 | 本地备份服务（GB） | 76500 | 3192 | 79692 |
| 8 | 互联网IP | 7 | 3 | 10 |
| 9 | 运维用户 | 5 | 5 | 10 |

      - 算力系统建设（删除）

      - 网络建设

为支撑对外业务访问、云资源调用、互联网应用对接等需求，需配置C1机房500M互联网带宽，满足空间业务的外网接入、数据交换、对外服务发布等场景使用。

  - 技术路线及特点

公共数据资源开发利用加速，数据要素市场化流通是数字经济高质量发展的核心引擎。但行业面临数据安全与流通效率失衡、权属界定薄弱、合规与创新难协同等痛点。多主体协同场景中，信任缺失、数据壁垒、安全风险交织，制约数据价值释放。

针对痛点，本方案构建体系化技术路线，融合密态计算、可信执行环境（TEE）、隐私计算、人工智能等技术，建立可信数据流通体系。破除多主体数据融合中的信任壁垒，解决安全、合规、效率的矛盾，实现安全与效率平衡。创新亮点是构建全周期差异化安全管控体系和“数据可用不可见、用途可控可计量”的可信计算环境，夯实数据安全流通基础，适配数商场景需求。依托北京城市可信数据空间，整合密态计算、TEE、访问控制、同态加密、智能脱敏、数据安全沙箱、联邦学习等技术。针对不同密级场景，实施分级防护，匹配安全与效率，支撑全场景数据安全开发。密态计算与同态加密确保数据“可用不可见”，支持安全计算，杜绝数据外泄，守住安全底线。可信执行环境与安全沙箱构建硬件隔离屏障，形成安全计算闭环，控制计算逻辑与结果，导出合规脱敏成果，确保过程可控、结果可追溯，防止滥用和窃取。精细化访问控制与智能脱敏管控权限和敏感信息，支持细粒度授权、动态调配和去标识化，适配API调用、轻量化数据集交付等场景，平衡合规与轻量化需求。人工智能赋能业务全流程，支持数商进行联合模型训练和微调，不接触原始数据挖掘价值；提供智能体服务，增强数据产品开发的智能化能力。

技术路线坚持数据主权优先、安全合规兜底、价值释放为本。在安全前提下，打破壁垒，实现跨主体协同价值释放，为北京城市可信数据空间建设和数商产品研发提供基础设施，为全国改革提供北京范本。

    - 密态计算技术路线及特点

      - 技术路线

密态计算已形成以密码学协议为核心驱动，并与硬件隔离、分布式学习深度融合的演进格局。其中，安全多方计算（MPC）作为最纯粹的密码学路线，其核心依赖秘密共享、混淆电路与不经意传输等原语，通过复杂的数学协议实现多方协同计算。其显著特点是具备“去中心化信任”属性，无需依赖第三方硬件厂商，数据在全生命周期内均以加密碎片形式流转，是保障数据所有权与使用权分离的基石。在内部路径上，MPC已细化为擅长数值计算的“算术电路”与擅长复杂逻辑判断的“布尔电路”两大分支，分别适配金融风控建模与多维数据统计等差异化场景。

MPC协议正经历从单点突破向“高性能融合”的深度跨越。虽然传统MPC受限于网络通信开销，但通过引入离线预处理技术以及GPU/ASIC专用芯片的硬件加速，其在线计算效率正呈指数级提升。MPC常与联邦学习结合以保护模型中间参数。通过密码学协议的强数学证明与硬件加速的高效能，构建起兼具高安全性与工业级性能的算力底座，支撑大规模数据要素在“可用不可见、受控可计量”前提下的高效价值流转。

      - 技术特点

        - 基于密码学信任模型与隐私保障机制

MPC技术路线的核心优势在于其原生具备的“去中心化信任”属性，这使其在可信数据空间中成为保障数据主权的最有力武器。与依赖特定硬件厂商物理隔离的逻辑不同，MPC的安全性完全建立在严格的密码学数论难题（如离散对数、格公钥加密、离散傅里叶变换等）之上。其底层最关键的协议是秘密共享，通过将原始敏感数据拆分为多个相互独立的随机碎片并分发给不同的参与节点，确保没有任何单一节点能够获取原始数据的有效信息。只有当收集到的碎片数量超过预设的门限值T时，才能通过拉格朗日插值等数学手段还原数据。在计算全过程中，各方仅对各自持有的“密文碎片”进行局部运算，并通过交互协议交换中间状态，真正实现了“原始数据不出域，数据价值在线流转”。这种机制不仅在理论上达到了信息论安全或计算安全等级，更从制度上解决了多方协作中的“合谋攻击”风险，只要恶意参与方比例低于协议门限，系统的机密性与完整性便坚不可摧。这使得MPC成为金融风控、政务数据开放等对“信任根”要求极高的场景下的首选方案，彻底摆脱了对单一硬件供应链的信任依赖。

        - 电路映射与算法自适应能力

MPC并非通用的指令集运算，其技术精髓在于将复杂的业务逻辑抽象并映射为底层的算术电路与布尔电路，实现了对异构计算任务的高度自适应。基于秘密共享的算术电路主要面向连续数值的线性运算，如加法、乘法及点积，这使其在统计报表、线性回归以及深度学习的矩阵运算中表现卓越。其技术特点在于单次加法运算无需通信，仅在乘法运算时产生交互，因此在计算逻辑相对简单的海量数据任务中具有极高的效率。相比之下，基于混淆电路的布尔电路则专注于解决逻辑判断问题，如数值大小比较、异或运算以及复杂的非线性激活函数。混淆电路通过加密真值表和标签的方式，将逻辑门转化为加密的查找表，其显著优势在于“通信轮数固定”，即无论电路深度如何，各方仅需固定次数的交互。这种“双轨并行”的技术架构，允许开发者根据具体的算法需求灵活选择或组合协议，从而在复杂的联邦学习建模或多维特征挖掘中，找到安全性与通用性的最佳平衡点。

        - 通信性能瓶颈突破与离线预处理优化

尽管MPC在安全性上具有无可比拟的优势，但其“高交互、重网络”的通信密集型特征曾长期制约其工业化落地，这也是该技术路线最具挑战性的特点。在执行过程中，特别是处理乘法门或不经意传输协议时，各方需要频繁交换中间随机数或证明信息，这导致网络延迟和带宽往往成为系统性能的真正瓶颈。为了跨越这一门限，现代MPC技术路线演进出了高效的离线预处理机制。其核心思想是将计算过程解密为“与数据无关”和“与数据相关”两个阶段：在离线阶段，系统利用算力空闲期预先生成大量的随机三元组或预计算OT扩展，这些资源被存储在本地待用；一旦进入在线计算阶段，复杂的密码学变换被简化为极速的线性掩码运算，从而使在线响应速度提升数个数量级，甚至接近明文计算性能。此外，随着专用硬件加速技术的引入，利用GPU的高并发能力处理并行电路、利用FPGA/ASIC专用芯片加速模幂运算或多项式乘法，已成为当前技术演进的关键方向。通过这套“算法优化+硬件加持”的组合拳，MPC正在从“可用”转向“好用”，为可信数据空间提供高性能、高通量的隐私计算底座。

    - 多元异构数据决策分析智能体技术路线及特点

      - 技术路线

面向跨部门、跨行业、跨主体的数据融合分析与辅助决策需求，依托城市可信数据空间、可信计算环境和大模型服务能力，汇聚公共数据、行业数据和社会数据，对多元异构数据进行统一接入、标准映射、语义关联和动态组织，构建面向场景的主题数据网络。在此基础上，结合知识库、规则库、知识图谱和大模型推理能力，形成面向复杂场景的智能检索、关联分析、趋势研判、风险预警和辅助决策能力，实现数据资源从分散管理向智能组织、综合分析和可信交付转变。

      - 技术特点

        - 多元融合与智能编织

能够面向公共数据、行业数据、社会数据及实时业务数据开展统一接入和融合组织，通过语义理解、关系发现和智能编织，打通多元异构数据之间的关联链路，形成面向场景的主题数据视图和知识网络。

        - 决策分析与知识增强

依托大模型、小模型、规则模型和知识图谱协同机制，将行业知识、业务规则和专家经验注入分析过程，提升趋势研判、异常识别、原因分析和辅助决策能力，实现从“看数据”向“懂业务、提建议”转变。

    - 可信执行环境路线及特点

      - 技术路线

ARMTrustZone是一种基于硬件逻辑隔离的可信执行环境（TEE）技术，通过在单颗CPU中构建“安全世界”与“普通世界”的双架构，实现了系统级的物理级安全边界。其核心技术优势在于利用处理器扩展与总线控制器的硬件强制隔离，确保普通操作系统无法越权访问安全区域内的敏感数据（如密钥、生物识别信息），从而有效抵御软件层面的恶意攻击。该方案在维持接近原生执行效率的同时，无需额外增加物理芯片成本，完美平衡了“高安全性、高性能与低成本”的需求。目前，TrustZone已成为ARM生态下隐私计算的主流底层底座，广泛应用于移动支付安全、数字版权管理及物联网设备的可信管理等关键场景。

      - 技术特点

        - 明态计算

TEE的最大优势在于其密态入场、明态执行的独特机制。与依赖复杂数学变换的MPC路线不同，数据仅在跨越CPU边界进入安全环境时，由硬件引擎进行透明加解密，而在CPU核心内部则以接近原生的速度直接运行指令。这种硬件级的处理方式将计算开销降至极低，使其成为当前隐私计算领域中，唯一能够支撑GB/TB级大数据处理以及神经网络大模型推理等高吞吐量、低延迟业务场景的工业级商用方案。

        - 基于硬件签名的数字身份证

远程证明（RemoteAttestation）是TEE建立跨主体信任的基石。外部请求方在上传敏感数据前，可以要求TEE提供一份由硬件厂商根密钥签名的度量报告。这份报告包含了当前安全区内运行代码的哈希特征、硬件固件版本及随机数挑战值。通过校验该报告，用户不仅能确信程序正运行在真实的物理隔离区内，还能验证执行逻辑是否未经篡改，从而实现了“运行环境真实”与“算法逻辑受控”的双重可信背书。

        - 全链路物理级的隔离与加密

TEE构建了一套严密的物理防御矩阵。首先是静态隔离，通过硬件页表和访问控制逻辑，在内存中强行划定“禁区”，阻断包括操作系统在内的高权限软件非法越界访问；其次是动态机密性，利用高强度对称加密算法实时对总线数据进行加解密，防御物理探针或冷启动攻击；最后是完整性校验，引入哈希树等结构实时监测内存内容，任何针对内存的非法篡改或重放攻击都会触发硬件层面的强制中止，确保计算过程的纯净。

        - 强厂商依赖与侧信道挑战

尽管防护严密，但TEE的安全性高度依赖于“中心化信任假设”，即用户必须默认硬件厂商（如Intel、AMD或ARM）在流片与微代码环节是诚实且无后门的，其隐私阈值通常被认为T=1。此外，由于安全区与普通区共享缓存、分支预测器等物理资源，TEE仍面临侧信道攻击的挑战。高级攻击者可能通过监测指令执行时的电压、耗时或功耗波动来推测敏感密钥。因此，现代TEE架构需持续通过恒定时间算法、缓存清洗等软硬件协同手段进行安全加固。

    - 数据访问控制技术路线及特点

      - 技术路线

可信数据空间的核心技术路线从传统访问控制向使用控制演进，标志着数据治理从“静态准入”向“动态全流程管控”的升级。基于属性的访问控制（ABAC）作为主流准入技术，通过动态评估主体（用户/设备）、客体（数据资源）、操作（读/写/计算）及环境属性（时间、位置、网络状态）实现细粒度授权，解决了传统基于角色（RBAC）的僵化问题，支持跨组织、跨领域复杂场景的策略匹配。而使用控制作为空间的关键突破，进一步将管控边界延伸至数据“使用后”阶段：通过预置策略（如使用次数限制、算法合规性校验、二次转发禁止等）和实时监控，确保数据在流通全生命周期内符合安全规则。使用控制的“连续性”特性允许动态调整权限（如根据数据使用行为实时更新策略），其“可变性”设计支持属性动态变化（如用户权限随数据敏感度调整），从而实现从“一次性授权”到“持续可信”的跨越。这一技术路线通过基于属性的访问控制与使用控制的协同，构建了“准入－使用－退出”闭环管控体系，为数据要素的安全流通与价值释放提供了制度与技术双重保障。

      - 技术特点

        - 全生命周期使用控制

可信数据空间最核心的特点在于将传统的访问控制深度延伸为使用控制。传统的访问控制类似于“入场检查”，仅在数据请求的瞬间进行身份校验，一旦数据进入接收方环境，提供方即失去控制。而使用控制机制将管控范围扩展到了数据离开提供方后的传输、存储、处理及销毁全过程。在技术实现上，它不仅包含准入权限，更强调“义务”约束，例如限定数据仅能由特定角色的用户在特定时间段内访问，或者限制数据仅能用于约定的分析算法。这种持续性的监控确保了数据在使用过程中始终处于合规轨道，真正实现了从“一次性授权”到“全生命周期受控”的跨越。

        - 粘性策略保障跨域的数据主权

“粘性策略（StickyPolicy）”是可信数据空间保障跨组织数据主权的关键密码学支柱。为了解决数据一旦“离域”便面临被非法复制或滥用的难题，该技术要求数据提供方在共享前，将细粒度的使用控制策略（如限制使用次数、禁止转发等）直接“粘贴”在加密的数据资源或其元数据上。在流通过程中，数据以密文形式存在，解密权限被严格绑定在这些策略之上。数据接收方的接入连接器必须在技术层面解析并承诺强制执行这些粘性策略，系统才会下发解密密钥。这种“策略随数而动”的机制，使得数据所有者即便在数据离域后，依然能通过技术手段行使控制权，确保数据的使用不超出授权范围，是实现“数据主权”的核心技术路径。

        - “数字合约”的自动化履约

可信数据空间依靠标准化的基础设施来确保控制策略的自动化强制执行与全链路审计。接入连接器是各参与方进入数据空间的唯一技术入口，它扮演着“安全哨所”的角色，内部集成了策略决策与执行组件。参与方之间达成的法律协议会被转化为机器可读的“数字合约”，由连接器自动解析并实时拦截任何违规的数据操作请求，大幅降低了人为干预的风险。同时，系统通常结合区块链技术，对主体的认证、授权申请、数据调用以及销毁行为进行不可篡改的存证留痕。这种自动化的履约机制配合全链路审计能力，不仅提升了数据协作的效率，也为合规监管提供了真实凭证，构建起一个可追溯、可信赖的交易生态环境。

    - 数据加密流通技术路线及特点

      - 技术路线

本平台采用纯密码学协议（如秘密共享、混淆电路等），将数据拆分为多个分片并分发给多个参与方。各方在不接触原始数据的前提下协同完成计算任务。全同态加密（FHE）允许直接在密文上进行代数运算，计算结果解密后与明文运算一致，实现了数据的完全密态外包计算

      - 技术特点

        - 全链路“可用不可见”

数据在跨域流转过程中不以明文形式暴露。无论是通过TEE提供的硬件级“黑盒”执行，还是通过MPC进行分布式协同，数据接收方均无法获取原始数据内容，仅能获得约定的计算结果。

        - 精准可控与合规保障

通过数字合约约束数据的应用场景和业务逻辑，确保数据不被滥用。全生命周期管理包含数据的接入控制、使用过程实时监控以及用后的自动销毁，解决了传统明文共享中“一旦离域即失控”的问题。

        - 可审计、可存证、可溯源

系统集成了日志采集与行为评估功能，利用区块链等技术实现操作存证。每一次数据的访问、计算和交付行为都被不可篡改地记录，为风险评价和审计报告提供依据。

    - 同态加密技术路线及特点

      - 技术路线

同态加密（HomomorphicEncryption,HE）作为隐私计算的核心技术，其技术路线从早期仅支持单一运算的部分同态加密（PHE）逐步演进至支持任意复杂计算的全同态加密（FHE），实现了数据“可用不可见”的突破。PHE（如Paillier加法同态、RSA乘法同态）通过数学结构（如大整数分解、二次剩余）实现单一加法或乘法运算的密文直接计算，适用于简单统计场景；LHE（如BGV、CKKS）基于环学习带误差（Ring-LWE）问题，通过模切换、密钥切换等技术控制噪声，支持有限次加乘混合运算，适配机器学习推理等中等复杂度任务；FHE（如Gentry的自举方案、TFHE）则通过理想格或矩阵特征向量技术，结合自举机制实现任意运算的无限次执行，但面临效率瓶颈（密文膨胀百倍、计算延迟高）。技术挑战集中于计算效率（FHE需数百万次底层操作）、噪声管理（层次型方案需动态模式切换）及标准化缺失，未来将依赖硬件加速（如ASIC芯片）、近似计算（CKKS误差控制）及与联邦学习/MPC的融合，推动其在医疗数据共享、金融风控、区块链隐私保护等场景的规模化落地

      - 技术特点

        - 密文计算与结果一致性

同态加密作为隐私计算的“圣杯”，其本质是利用特定的数学构造E(m1)*E(m2)=E(m1*m2）使密文运算结果在解密后与明文逻辑保持一致，实现了“数据可用不可见”的全密态外包计算。技术路线已从支持整数精确计算的BGV/BFV演进至支持实数近似计算及隐私机器学习的第四代CKKS方案，并正通过ASIC专用芯片加速向十万级TPS的工业化吞吐量跨越。该技术具有天然的抗量子攻击性与非交互性，尽管目前仍面临约100至1000倍的计算开销，但随着自举噪声刷新延迟降至1ms以内，其在机密DeFi和AI协同等实时业务场景中的应用正逐步成熟。

        - 同态的支持

同态加密的技术演进展现了从单一算子到通用计算的显著递进：部分同态加密（PHE）作为起点，虽仅支持无限次的加法或乘法单类运算，但凭借极高的计算效率在特定统计场景中表现卓越；层次/稍同态加密（LHE/SHE）进一步突破，支持有限次数的加乘混合运算（如BGV、CKKS），通过预设电路深度解决了中等复杂度的任务（如机器学习推理），在性能与功能间取得了平衡，但受限于噪声积累带来的深度限制；而全同态加密（FHE）则代表了技术的终极形态，它通过核心的“自举”技术在密文状态下刷新噪声，从而支持理论上任意次数、任意类型的逻辑与算术运算，真正实现了数据全生命周期的密态计算。尽管FHE目前仍面临约100至1,000倍的计算开销和显著的密文膨胀，但随着自举延迟降至1ms以内及硬件加速芯片的研发，其在金融风控、基因分析等高敏感场景中的通用价值正加速释放。

        - 全流程密态与抗泄露能力

同态加密通过实现数据在存储、传输及计算全周期的“内生密态”特性，不仅从根源上消除了计算节点或中间人被攻破而引发的数据泄漏风险，更以其天然的算法隔离优势深度适配《中华人民共和国个人信息保护法》等严苛合规要求，成为金融、医疗等高敏感领域实现零信任密态协作的核心技术底座。

    - 脱敏控制技术路线及特点

      - 技术路线

在可信数据空间中，脱敏控制技术形成了以静态、动态及采集端脱敏为核心的分层防护体系：静态脱敏通过批量变形生产环境原始数据，为开发测试提供独立的非生产数据集；动态脱敏则侧重于生产环境的实时权限管控，根据访问者角色对敏感字段进行即时遮蔽，实现“同数不同权”的精准映射；采集端脱敏则在数据流入口即刻触发去标识化，确保入库数据的初步合规。在技术手段上，该路线综合运用遮蔽替换与令牌化等基础手段实现字段脱敏，并引入差分隐私通过添加数学噪声平衡隐私强度与分析精度。此外，结合同态加密等高级辅助手段，脱敏控制能够在保障数据统计价值的同时，有效阻断敏感信息的逆向回溯，是数据要素在共享交换与离线科研场景下实现隐私合规的关键技术防线。

      - 技术特点

        - 策略驱动与合约绑定

数据脱敏规则在可信数据空间中不是孤立存在的，而是作为使用控制的一部分被编排在“数字合约”中。脱敏策略可以随数据一同流转，确保数据在跨域流通时，接收方的连接器能依据合约自动执行脱敏逻辑。

        - 分级授权与场景感知

脱敏程度支持“分级授权+动态调整”。系统能感知应用场景（如金融风控、医疗研究），根据任务需求自动匹配脱敏强度。例如，对于统计分析任务采用“聚合脱敏”，而对于个体比对任务采用“不可逆假名化”。

        - 自动化履约与全链路审计

利用接入连接器集成的自动化履约组件，实现脱敏规则的强制生效，无需人工干预。同时，脱敏操作的每一次记录、规则的变更都会被区块链或存证系统完整留痕，确保脱敏过程合规且可追溯。

    - 数据沙箱技术

数据沙箱是一种构建应用层隔离环境的技术，它允许数据使用方在安全和受控的区域内对数据进行分析处理。在区域功能节点中，数据沙箱用于保护敏感数据不被泄露和滥用，同时允许数据使用方在沙箱环境中进行数据的探索和分析。

数据沙箱的核心在于其隔离性和安全性。在数据沙箱中，数据使用方可以在一个独立的区域内对数据进行操作和分析，而不会影响到其他区域的数据。这种隔离性使得数据沙箱能够保护敏感数据不被泄露和滥用。同时，数据沙箱还提供了多种安全措施来确保数据的安全性。例如，数据沙箱可以对数据进行加密存储和处理，以防止数据被非法获取和篡改；数据沙箱还可以对访问沙箱的用户进行身份验证和权限管理，以确保只有合法的用户才能访问和操作数据。

    - 人工智能技术

      - 技术路线

本平台采用“异构算力纳管+DataOps数据流水线+ModelOps模型全生命周期管理”的综合技术路径，通过标准化的技术协议与可信数据空间深度融合。

        - 分层解耦的技术架构

算力底座层：基于Kubernetes容器化技术，建立算力资源池。通过驱动级适配，实现对国产及主流AI芯片的统一纳管与虚拟化切分，确保算力资源的弹性调度与物理隔离。

数据中枢层：采用湖仓一体（Lakehouse）**技术架构，通过元数据服务（MetadataService）统一管理结构化与非结构化资产。利用分布式计算框架（如Ray、Spark），实现数据从采集、清洗到分析的高并发处理。

模型使能层：构建涵盖资产广场、模型训练、推理部署的标准化体系。采用模型量化压缩与高性能推理引擎加速技术，将复杂的算法逻辑转化为标准化的RestfulAPI接口。

应用编排层：基于提示词工程（PromptEngineering）与检索增强生成（RAG）技术栈，通过可视化工作流引擎（Workflow）实现业务逻辑与模型能力的快速组装。

        - Data+AI一体化协同路径

打破传统数据工程与AI开发的隔阂，建立从数据摄取、算子加工、协同标注到模型训练、部署观测的端到端自动化流水线，确保数据价值在流通利用中的高效转化。

      - 技术特点

        - 广泛的异构多芯适配能力

多芯纳管：系统具备极强的兼容性，支持国产主流芯片（如华为昇腾、昆仑芯、海光等）及国际主流加速卡的统一纳管，支持“一机多芯”部署。

资源精细化分配：支持vGPU虚拟化技术，通过存储卷（Volume）与机器池的软硬隔离，在确保数据安全的前提下，极大提升了城市级算力的复用率。

        - 高性能多模态数据治理

全场景算子支撑：严格基于附件功能，提供涵盖文本清洗、文档解析、数据增强、脱敏等丰富算子库，支持跨领域多模态数据的标准化处理。

自动化协同：通过可视化工作流，将手工操作转化为自动化任务，支持定时调度与故障自愈，显著提升了数据流通利用的效率。

        - 工业级的模型管理体系

全生命周期闭环：实现模型从导入注册、评估比对到一键部署、实时监控的标准化管理，记录完整的元数据信息，确保模型资产的可追溯性。

极致推理性能：集成模型压缩与加速技术，支持流式输出与高并发调用，在降低显存成本的同时，满足数据流通应用对响应速度的苛刻要求。

        - “数据中心”的工程化开发范式

知识库与RAG集成：通过挂载行业知识库并结合向量检索技术，有效解决模型输出的真实性问题，使模型能够基于可信空间内的实时数据进行精准推理。

Agent自主执行：支持构建具备工具调用能力的智能体，通过集成外部组件，使平台能力从简单的“问答”升级为具备任务规划能力的“执行”。

        - 全面的可信与运维保障

元数据驱动的安全审计：基于元数据服务的访问控制与审计，确保所有数据、模型与应用资产的调用均可管、可控、可审计，符合可信数据空间对权属与安全的严苛要求。

多层级运维监控：内置完整的监控与告警模块，覆盖从硬件底座到应用服务的全维度指标，保障平台在城市级大规模应用下的稳定性。

  - 综合性重大场景

    - 全国多中心医疗专病队列建设及疾病研究

本场景依托北京城市可信数据空间，立足北京、联动全国多区域医疗机构、科研机构，聚焦多中心临床研究、真实世界研究、临床试验、专科协同研究等核心需求，严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》及医学伦理要求，构建“数据不出院、隐私不泄露、协同可计算”的多中心数据协同体系。通过隐私计算、数据标准化、全程追溯等技术，整合北京及全国联动区域多中心医疗、科研数据，为多中心研究提供数据汇聚、质控、分析、溯源全流程支撑，破解多中心研究数据分散、标准不一、隐私风险高、协作效率低等痛点，赋能临床科研创新、诊疗路径优化、医药产业转化，打造全国领先的多中心研究数据服务标杆。

      - 服务对象

多中心研究主要面向具有医学研究需求的各类主体，包括科研机构、药企等，具体如下：

科研机构：全国各级临床医学研究中心、医学院校、公共卫生研究院、医疗大数据实验室、科研院所；

医疗机构：北京及全国联动区域三甲医院、重点专科医疗机构、医联体牵头医院、专科联盟成员单位；

医药企业：药品上市许可持有人、制药企业、生物医药创新企业（开展多中心临床试验、真实世界研究）；

器械企业：医疗器械研发、生产、注册申报企业（多中心临床验证、疗效评价研究）；

监管与伦理机构：药品监管部门、卫生健康科研管理部门、医学伦理审查机构、科研诚信管理机构。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

多中心数据分散难协同。北京及全国各区域医疗机构数据分散在不同系统、不同机构，集中汇聚存在隐私泄漏风险，无法满足多中心研究大样本、多维度数据需求，跨区域、跨机构协同研究难度大。

数据标准不统一、质量参差不齐。各中心电子病历、检验检查、诊疗、用药等数据格式不一、术语不统一，数据缺失、异常值较多，难以直接用于联合建模与统计分析，增加研究成本与周期。

隐私合规与伦理要求严苛。多中心研究数据包含敏感个人健康信息，传统数据共享方式不符合隐私保护相关法律法规，伦理审查流程烦琐，跨中心数据使用授权、追溯机制缺失。

科研协作效率低、周期长。多中心研究需人工对接多机构流程，数据获取、清洗、质控、计算均需单独操作，协作流程烦琐，研究周期长、可重复性差，成果转化效率低。

数据确权与成果归属不清晰。多中心研究中各参与机构的数据贡献、使用范围、成果归属、责任划分不明确，缺乏可信的数据确权与追溯机制，影响协作积极性。

- 针对性解决方案

构建数据共享交换、安全流通平台。提供数据汇聚、标准化、质控、标注、分析、建模、可视化、报告生成一体化服务，减少人工环节，提升多中心研究效率，缩短科研周期、降低协作成本。采用联邦学习、多方安全计算、数据沙箱、可信执行环境等技术，实现数据不出域、可用不可见、原始数据不汇聚，在保障隐私安全前提下完成跨机构联合统计、建模与分析。

建立统一医疗数据标准体系。统一ICD编码、药品编码、检验编码、操作编码等医学术语，制定多中心数据采集、格式、质量、脱敏标准，提供自动化映射与质控工具，实现多中心数据“标准统一、口径一致、质量可控”。

构建“算力—数据—算法”一体化支撑。统筹调度北京城市可信数据空间算力资源，为各参与中心提供统一AI模型、分析工具与算力支撑，实现能力均衡、资源共享、高效协同。

      - 多中心真实世界研究数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药物信息数据 | 包含抗肿瘤药物采购入库、药品收费使用明细，参考抗肿瘤药物清单，脱敏汇总 |
| 2 | 患者基础信息数据 | 患者就诊基本信息、药物不良反应记录、诊断记录，脱敏后用于研究基线信息构建 |
| 3 | 住院管理信息数据 | 住院患者出入院登记、病案首页、入院记录、出院记录，支撑住院诊疗路径与预后分析 |
| 4 | 住院诊疗过程数据 | 病程记录（含首次病程、查房、会诊、抢救、手术描述）、住院手术记录、护理记录、住院医嘱（长期/临时/检验/检查/手术/治疗/护理类） |
| 5 | 住院收费结算数据 | 住院药品、医技、诊疗（含日间手术）等收费明细，用于治疗成本与医保支付分析 |
| 6 | 门诊诊疗信息数据 | 门诊患者挂号信息、门诊病历记录、门诊医嘱处方（药品/检验/检查/手术/治疗/护理类）、门诊收费明细 |
| 7 | 医技检查检验数据 | 常规检查（CT、B超、彩超、超声心动图、骨扫描、内镜、心电图、肺功能等）、病理检查（细胞学、冰冻、常规、免疫组化、骨髓检查）、分子病理检测（FISH、qPCR、Sanger、NGS）、常规检验（三大常规、血生化、凝血、肿瘤标志物、感染/激素检验）、微生物检验（细菌培养等） |
| 8 | 治疗信息数据 | 临床放疗记录（IMRT、DGRT、TOMO、3DCRT、2DRT、SBRT等）、其他治疗相关记录 |
| 9 | 随访管理数据 | 研究周期内患者随访记录，包含生存状态、复发转移、不良事件、治疗变更等关键指标 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多中心联邦统计分析API | API | 支持跨院数据联合统计、基线比较、亚组分析，数据不出域即可完成多中心真实世界研究的基础统计工作，解决传统多中心研究数据汇聚难、隐私风险高的问题 |
| 2 | 标准化病种研究数据集 | 数据集 | 按肿瘤病种/治疗方案整理的脱敏结构化数据，整合上述所有表单数据，统一术语编码与质控规则，符合真实世界研究规范，可直接用于建模分析 |
| 3 | 临床变量字典与质控工具API | 工具API | 提供统一医学术语映射、数据清洗、缺失值填充、规则校验功能，支持多中心数据格式对齐、异常值识别与质量评分，确保研究数据标准统一、质量可控 |
| 4 | 治疗方案与预后关联分析服务 | 服务产品 | 基于多中心真实世界数据，开展治疗方案与患者预后的关联分析，输出疗效对比、生存曲线分析结果，为临床诊疗路径优化和药物疗效评价提供数据支撑 |

      - 多中心数据标准化与术语对齐产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多中心异构数据 | 北京及联动区域多中心不同系统、不同格式的电子病历、检查检验、用药等异构数据 |
| 2 | 医学术语标准数据 | ICD-10疾病编码、药品编码、检查检验项目编码等标准术语数据 |
| 3 | 数据格式映射数据 | 各中心数据格式、字段定义、数据类型的映射关系表，支撑数据标准化转换 |
| 4 | 数据质控规则数据 | 多中心数据清洗、异常值识别、缺失值处理、逻辑校验等质控规则数据 |
| 5 | 术语对齐映射数据 | 各中心自定义术语与标准医学术语的对齐映射表，实现多中心术语统一 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多中心数据标准化转换API | API | 将多中心异构数据转换为统一格式、统一标准，支撑多中心数据协同使用 |
| 2 | 医学术语对齐与映射数据集 | 数据集 | 提供多中心术语与标准术语的对齐映射，解决多中心数据术语不统一问题 |
| 3 | 多中心数据标准化质控工具API | API | 对标准化后的数据进行二次质控，确保多中心数据质量统一、可用于联合研究 |

      - 专病多模态医疗语料库产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者用药数据 | 脱敏的抗肿瘤药物采购、使用记录，含药品名称、规格、剂量、给药途径、不良反应描述等文本信息 |
| 2 | 患者基础数据 | 脱敏的患者就诊基本信息、药物不良反应描述、诊断记录文本，含主诉、现病史、既往史、过敏史等 |
| 3 | 住院管理信息数据 | 脱敏的住院患者出入院登记、病案首页、入院/出院记录文本，含入院病情、出院诊断、转归情况等 |
| 4 | 住院诊疗过程 | 脱敏的病程记录（首次病程、查房、会诊、抢救、手术描述）、住院手术记录、护理记录、住院医嘱文本（含各类医嘱说明） |
| 5 | 住院收费结算 | 脱敏的住院收费记录文本，含药品、医技、诊疗项目的名称、收费类别、费用说明等 |
| 6 | 门诊诊疗信息 | 脱敏的门诊患者挂号信息、门诊病历记录、门诊医嘱处方文本、门诊收费记录文本，含主诉、诊断、用药说明等 |
| 7 | 医技检查检验 | 脱敏的常规检查（CT、B超、内镜等）报告文本、病理检查报告文本、分子病理检测报告文本、常规检验/微生物检验报告文本，含影像描述、病理诊断、检验结果说明 |
| 8 | 治疗信息 | 脱敏的临床放疗记录文本，含治疗方案、设备类型、照射剂量、治疗周期、不良反应记录等 |
| 9 | 随访管理 | 脱敏的患者随访记录文本，含随访时间、病情变化、治疗调整、不良事件、生存状态等描述信息 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构化电子病历语料库 | 数据集 | 基于脱敏的门诊/住院病历、病程、医嘱、随访记录，构建标准化结构化医疗文本语料库，统一术语与标注规范，支持医学大模型预训练与微调 |
| 2 | 多模态检查检验报告语料库 | 数据集 | 整合脱敏的影像检查报告、病理报告、检验报告文本，构建包含影像描述、病理诊断、检验结果的多模态语料库，支撑医学影像AI、检验结果解读模型训练 |
| 3 | 医疗对话与决策支持语料服务 | 服务产品 | 基于脱敏诊疗过程、医嘱、随访记录，构建诊疗决策路径、医患沟通场景语料，支撑智能问诊、辅助诊断、用药建议等医疗大模型的场景化应用开发 |
| 4 | 肿瘤诊疗路径语料库 | 数据集 | 基于多中心脱敏数据，构建肿瘤患者从初诊、治疗、随访到预后的全周期诊疗路径语料，包含不同病种、分期、治疗方案的标准化路径文本，支撑辅助决策模型与临床路径优化 |
| 5 | 抗肿瘤药物安全监测语料库 | 数据集 | 整合脱敏的抗肿瘤药物使用、不良反应、用药调整记录，构建药物安全监测与合理用药语料库，支持药物警戒模型、用药风险预警模型训练 |

    - 家校社医协同心理健康服务综合性场景

      - 服务对象

服务对象包括中小学心理健康教师、班主任、学校德育管理团队、教育行政部门心理健康教育管理岗、专业心理健康服务机构从业人员、精神卫生医疗机构青少年心理科医护人员、学生家长、社区青少年服务工作者、青少年心理科研机构人员、家庭教育指导机构专业人员。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

多元数据严重割裂，数据孤岛问题突出：学校心理测评与咨询数据、家庭养育数据、社区心理服务记录、医疗机构诊疗数据分散在不同主体独立存储，缺乏统一的整合与联动机制，无法形成完整的青少年心理成长画像，导致心理状况评估片面、不全面。

敏感数据隐私安全风险高，共享流通顾虑大：青少年心理健康数据属于未成年人高度敏感个人信息，受《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国未成年人保护法》严格约束，缺乏合规的脱敏处理、授权使用、加密传输机制，数据提供方存在信息泄露、合规追责的重大顾虑，不愿跨主体共享核心数据。

风险信号识别滞后，干预响应不及时：分散的数据无法实现实时联动分析，难以提前捕捉焦虑、抑郁、社交退缩等心理风险早期信号，往往等到问题恶化、极端事件发生后才发现，错过最佳干预窗口期。

评估标准不统一，专业支撑能力不足：不同主体采用的心理测评量表、评估维度、判定标准不统一，数据格式与口径不一致，无法形成科学、标准化的综合评估体系，导致心理问题诊断不准、干预方案针对性不足。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入中小学、心理健康服务机构、社区、精神卫生医疗机构、教育行政部门等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、联邦学习、区块链存证为核心技术支撑，整合学校心理健康测评数据、日常心理行为观察记录、心理咨询服务档案、家庭养育环境调查数据、社区心理服务记录、专业心理量表评估结果等合规动态数据；建立青少年心理健康综合评估模型、风险预警模型、干预方案推荐模型，搭建授权可溯、权责清晰、全程可控的安全数据流通机制，实现青少年心理健康数据的安全共享、可信流转与智能应用，为家校社协同心理服务提供全流程数据支撑，全面保障青少年心理健康发展。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 国家及地方未成年人心理健康教育相关政策法规、未成年人保护合规要求、青少年心理发展年龄常模数据、心理服务行业规范与评估标准数据等 |
| 2 | 医疗与心理行业数据 | 专业心理量表常模与评分标准、精神卫生医疗机构青少年心理诊疗规范、行业通用心理干预方案库、心理危机处置流程规范、干预效果评估行业标准数据等 |
| 3 | 学校心理健康教育数据 | 中小学心理健康普查与专项测评数据、学生日常心理行为观察记录、在校心理咨询服务档案、班主任心理辅导记录、学生学习适应与人际交往监测数据等 |
| 4 | 家庭、社区与专业机构数据 | 家庭养育环境调查数据、社区青少年心理服务记录、专业心理机构服务档案、青少年心理危机干预记录、专业心理量表个性化评估结果等动态数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青少年心理健康多源整合数据集 | 数据集 | 整合家校社医多维度合规脱敏的青少年心理健康数据，按评估维度完成标准化处理，按月更新，支撑青少年心理状况综合评估、区域心理特征分析与行业科研工作 |
| 2 | 青少年心理健康综合评估API服务 | API | 基于多维度心理数据，从情绪状态、人际交往、学习适应、家庭支持等核心维度输出标准化综合评估结果，支持按需调用，为各类心理服务主体提供专业评估支撑 |
| 3 | 青少年心理风险实时预警API服务 | API | 可实时识别焦虑、抑郁、社交退缩等心理风险信号，按风险等级分级推送预警提示与风险等级判定结果，支撑心理问题早发现、早干预，大幅缩短干预响应时间 |
| 4 | 青少年心理个性化干预方案推荐报告 | 报告 | 基于青少年心理综合评估结果与风险等级，输出适配的家校社协同个性化干预方案、实施要点、跟进频次与效果跟踪建议，为心理服务落地提供全流程专业指导 |

    - 跨区域多式联运与物流协同高效运行场景

      - 服务对象

服务对象包括物流平台运营、干线与城市配送、仓储枢纽管理、交通基建运维、物流科研与技术服务、行业监管与京津冀区域物流协同等各类市场主体，覆盖物流全链条调度、安全管控、成本优化、商机挖掘、跨区域协同等核心业务领域。潜在接入单位有：满帮集团、北京理工新源信息科技、国能朔黄铁路、首都机场、北京地铁、交通运输部科学研究院、中国交通信息科技集团、北京市首都公路发展集团、京东物流、顺丰速运、北京首发物流枢纽等。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

跨主体数据割裂问题十分突出，物流企业、铁路、机场、公路、地铁等不同运营主体的运营数据相互独立，车队管理、机车运行、车辆路径、货物运输、仓储采购等数据碎片化分布，无法支撑全域物流运营统一调度与高效协同。

数据权益与安全的矛盾难以调和，物流数据包含企业运营机密、客户信息、运输轨迹等敏感内容，数据共享过程中存在确权难、泄漏风险高、隐私保护不足等问题，直接导致各参与主体不愿共享、不敢共享核心数据。

跨区域数据流通存在明显壁垒，京津冀区域作为物流协同核心区域，三地物流运输、货物集散、运力调配数据未实现可信互通，严重制约区域物流一体化高效运营与资源统筹配置。

运营决策缺乏全面数据支撑，物流企业在车队管控、成本分析、安全监测、商机挖掘等关键环节，大多依赖经验判断，缺少整合化、可信化的数据支撑，运营效率偏低且潜在风险较高。

标准化数据产品供给严重不足，面向物流高效运营的接口、数据集、数据报告等标准化产品缺失，无法满足不同主体的定制化、轻量化数据应用需求，数据价值难以转化为实际运营效益。

- 针对性解决方案

构建跨主体可信数据流通专属通道，依托北京市城市可信数据空间搭建物流高效运营数据共享体系，打通物流企业、交通基建单位、科研机构、政府部门的数据接口，实现数据可用不可见、可控可计量，彻底破解数据割裂难题。

建立完善的数据确权与安全保障机制，基于可信数据空间的分级分类、隐私计算技术，明确物流数据的权属归属、使用权限与流通规则，全方位保障各主体数据安全与合法权益，消除数据共享的核心顾虑。

打通京津冀物流数据协同流通壁垒，依托可信数据空间的跨域流通能力，整合区域建材货物、汽车运输、仓储配送等物流数据，构建一体化数据体系，支撑跨区域运力调配与货物高效集散。

打造全流程运营决策数据支撑体系，汇聚车队运营、机车状态、车辆安全、运输路径、仓储采购、成本核算等核心数据，形成标准化数据资源，为物流企业运营管控、安全监测、商机挖掘提供稳定数据支持。

供给多元化标准化数据产品，基于整合后的物流数据资源，开发接口、数据集、数据报告等产品形态，匹配不同主体的轻量化、定制化应用需求，推动数据价值高效转化为企业运营效益。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通运营管理数据 | 涵盖交通行业车队运营、调度、管理相关的全域基础数据，包含车队运行状态、运力配置、运营管理流程等核心信息，为车队高效管控提供基础数据支撑 |
| 2 | 机车运行监测数据 | 包含机车实时运行状态、设备工况、故障预警相关的基础数据，反映机车全周期运行特征，为机车智能诊断、安全运维提供数据依据 |
| 3 | 车辆安全与路径数据 | 包含道路运输车辆安全感知、行驶路径规划、轨迹追踪相关的基础数据，保障车辆运输安全，优化路径配置效率 |
| 4 | 区域货物运输数据 | 聚焦京津冀区域建材、汽车等核心品类货物的物流运输基础数据，反映区域货物运输流向、运力需求、运输模式等特征 |
| 5 | 物流仓储采购数据 | 包含物流仓储行业采购需求、商机信息、供应链配置相关的基础数据，为仓储企业精准对接商机、优化采购流程提供支撑 |
| 6 | 物流成本核算数据 | 包含汽车物流运输、仓储运营、配送服务等环节的成本构成、费用核算相关基础数据，为物流企业成本管控、效益分析提供依据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通行业车队运营管控 | 接口 | 面向物流企业与交通运营单位，提供车队运营全流程管控的数据接口服务，实现车队运力、运行、调度数据的可信调用与实时管理，提升车队运营效率 |
| 2 | 机车实时状态监测及模块化智能诊断数据集 | 数据集 | 整合机车实时运行与工况数据，形成标准化诊断数据集，支撑机车状态监测、故障智能诊断与预防性运维，保障运输安全 |
| 3 | 车辆安全感知与路径高质量数据集 | 数据集 | 汇聚道路运输车辆安全感知与行驶路径数据，打造高质量数据集，为车辆安全管控、路径优化、运输效率提升提供数据支撑 |
| 4 | 京津冀建材货物物流运输数据集 | 数据集 | 整合京津冀区域建材货物物流运输全链条数据，形成区域一体化运输数据集，支撑跨区域建材物流高效调配与协同运营 |
| 5 | 汽车物流运输成本分析报告 | 数据报告 | 基于汽车物流全流程成本数据，形成专业化分析报告，为汽车物流企业成本管控、效益优化、运营决策提供参考 |
| 6 | 物流仓储行业采购商机数据集 | 数据集 | 汇聚物流仓储行业采购需求与商机数据，形成标准化商机数据集，帮助仓储企业精准对接采购资源，拓展业务渠道 |

    - 交通绿色低碳协同治理综合场景

      - 服务对象

服务对象包括新能源车辆运营、充电设施建设与运维、交通基建能耗监测、生态环保监管、低碳技术研发与数据服务、交通领域“双碳”目标落地推进等各类市场主体，覆盖新能源车辆管控、能耗统计、电池健康、减排评估、低碳运营等核心应用场景。潜在接入单位有：北京理工新源信息科技、蜀道新能源、中国环境科学研究院、北京市首都公路发展集团、北京公交集团、北京新能源汽车股份有限公司、国家电投集团等。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

新能源交通数据分散形成数据孤岛，新能源汽车、新能源公交车、充电设施的运行、能耗、电池健康数据分散在不同运营主体，未实现整合共享，交通领域绿色低碳管控缺乏全域统一的数据支撑。

交通能耗数据统计覆盖不全面，高速公路运营、公交运行、物流运输等核心环节的能耗数据未统一归集，无法精准核算交通领域碳排放总量，也难以科学评估行业减排潜力与“双碳”落实效果。

低碳数据流通缺少安全保障机制，新能源车辆、电池、充电设施数据涉及企业运营核心信息，数据共享存在隐私泄露、权属不清等问题，直接制约低碳数据跨主体合规流通与应用。

减排效果无法实现量化精准评估，缺少可信的能耗、碳排放数据作为支撑，交通领域绿色低碳转型效果无法精准测算，行业政策制定与企业运营决策都缺少科学依据。

低碳专业化数据产品供给不足，面向交通绿色低碳管控的数据分析、健康评估、能耗监测类数据产品数量有限，无法满足行业低碳转型与精细化管理的实际应用需求。

- 针对性解决方案

整合交通领域新能源低碳核心数据资源，依托可信数据空间汇聚新能源汽车、新能源公交车、高速公路充电设施、交通运营能耗等数据，搭建交通绿色低碳数据底座，从根源解决数据分散问题。

建立交通能耗数据统一归集管理机制，通过可信数据空间的标准化采集与流通规则，实现高速公路、公交、物流、充电设施全场景能耗数据统一归集、分类管理与动态更新。

强化低碳数据安全流通技术保障，运用数据确权、隐私计算、加密传输等可信数据空间技术，明确低碳数据使用边界，保障新能源数据、能耗数据安全合规流通。

打造绿色低碳转型量化评估数据体系，基于整合后的能耗、电池、碳排放数据，为交通低碳转型提供效果监测、量化评估、决策支撑的数据能力，助力“双碳”目标稳步落地。

开发交通低碳领域专业化数据产品，围绕新能源车辆分析、充电业务、能耗评估、电池健康等核心需求，打造数据报告、数据集等标准化产品，匹配行业低碳管控全场景应用。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车运行数据 | 包含新能源汽车行驶、能耗、充电、运营相关的基础数据，反映新能源汽车全周期运行特征与低碳效益 |
| 2 | 高速公路新能源充电业务数据 | 涵盖高速公路充电设施布局、充电流量、运营服务、能耗消耗等相关基础数据，支撑充电业务优化与低碳运营 |
| 3 | 新能源公交车能耗数据 | 包含新能源公交车电池运行、能耗消耗、续航能力相关基础数据，为公交低碳运营、电池管理提供支撑 |
| 4 | 高速公路运营能耗数据 | 涵盖高速公路设施设备、服务场景、运营管理全流程能耗相关基础数据，反映高速运营碳排放与节能潜力 |
| 5 | 新能源客车电池健康数据 | 包含新能源客车电池状态、损耗程度、健康水平相关基础数据，为电池运维、更换、低碳使用提供依据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车数据分析报告 | 数据报告 | 基于新能源汽车全域运行数据，形成专业化低碳运营分析报告，为新能源车企、运营企业提供低碳优化决策参考 |
| 2 | 高速公路新能源充电业务数据集 | 数据集 | 整合高速公路充电设施运营全流程数据，形成标准化数据集，支撑充电业务布局优化、服务提升、能耗管控 |
| 3 | 电池（新能源公交车）能耗数据集 | 数据集 | 汇聚新能源公交车电池能耗核心数据，打造专业化数据集，为公交低碳运营、电池效率提升提供数据支撑 |
| 4 | 高速公路运营能耗分析报告 | 数据报告 | 基于高速公路全场景能耗数据，形成节能低碳分析报告，为高速运营企业绿色改造、能耗管控提供依据 |
| 5 | 新能源客车电池健康度分析报告数据 | 数据报告 | 依托新能源客车电池状态数据，形成健康度评估分析报告，支撑电池运维、安全管理与低碳使用 |

    - 农业生产监测预警与融资服务应用场景

      - 服务对象

新型农业经营主体与涉农金融机构。新型农业经营主体、农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种植养殖大户、农产品加工流通企业等农业生产经营主体；政策性银行、国有商业银行、地方银行、农村商业银行、村镇银行、融资担保机构、保险机构、小额贷款公司等涉农金融服务主体；农业农村主管部门、地方金融监管部门、气象部门、供销系统、乡村振兴相关单位等公共管理主体；农业产业互联网平台、农资供应企业、农产品交易平台、仓储物流企业、农业社会化服务组织等产业服务主体；以及农业科研院所、涉农数据服务机构、信用服务机构、金融科技企业等技术支撑主体。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

农业融资风险高、数据缺失、周期匹配难。

- 针对性解决方案

整合农业生产、土地流转、气象、农产品价格、农资采购、销售、补贴、区域经济等数据，监测种植养殖进度、农产品价格波动、灾害风险、经营现金流、季节性融资需求，匹配农业生产周期提供信贷支持，实现精准放贷、动态风控、专款专用。

      - 农业经营主体信用数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 农业生产、土地流转、气象、补贴、区域经济、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 农产品价格、农资采购等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 农业主体生产数据、经营、采购等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业经营主体信用查询服务 | API | 基于被查主体生产、经营、信用等数据形成企业信用主体信息，提供查询服务 |

      - 农产品价格波动预警数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 农业生产、土地流转、气象、补贴、区域经济等数据 |
| 2 | 行业数据 | 农产品价格、农资采购等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 农业主体生产、经营、采购等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品价格波动预警服务 | API | 针对农业生产主体生产、经营、采购和农产品价格、农资采购等形成价格监测模型，提供预警服务 |

      - 农业生产季节性融资需求数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 农业生产、土地流转、气象、补贴、区域经济、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 农产品价格、农资采购等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 农业主体生产、经营、采购等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业生产融资需求发现服务 | API | 基于农业主体生产、经营、采购等相关数据及农产品价格、农资采购数据的综合评估分析，建立需求发现模型，提供相关服务 |

      - 农业灾害风险监测数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 农业生产、土地流转、气象、补贴、区域经济、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 农产品价格、农资采购等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 农业主体生产、经营、采购等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业灾害风险监测服务 | API | 根据工业生产、气象、农产品价格等数据进行联合建模形成农业灾害评估分析模型，提供农业灾害风险监测服务 |

      - 金融专区数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 包括工商注册、税务缴纳、社保缴纳、行政处罚、司法记录涉诉等信息 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本信息查询 | API | 输出企业注册号，企业类型，企业状态，住所，法定代表人，登记机关，注册资本（万元），成立日期，核准日期，注销日期，吊销日期，经营期限自，经营（驻在）期限至，经营范围，企业（机构）ID，行业代码，币种等照面信息 |
| 2 | 全国企业纳税评级产品 | API | 企业名称、年份、纳税评级、纳税评级指数分级、 |
| 3 | 企业社保缴存信息查询 | API | 统一社会信用代码，单位名称，单位状态，参保险种，单位参保日期，参保人数，单位缴费比例，单位缴费基数（区间，元），单位缴费金额（区间，元），当月是否缴费 |
| 4 | 企业涉诉信息查询 | API | 案号，案由，原告，被告，法庭，承办人，执行法院，案件类型，判决结果，立案日期 |
| 5 | 失信被执行人（法人）信息查询 | API | 主体名称，组织机构代码，企业法人姓名，地域名称，执行案号，执行法院，立案日期，发布时间，失信被执行人具体情形，执行依据文号，被执行人的履行情况 |

      - 气象专区数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气象公共数据 | 北京市到街区尺度的高价值气象产品数据集，含实况分析产品、预报预测预警、气象服务数 据三大类60余种，最高分辨率百米、分钟级、三维，融合行业数据，面向应用场景需求。 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农作物空间分布数据集 | 数据集 | 基于高分辨率遥感影像解译的北京市粮食、蔬菜作物空间分布数据产品，具备米级空间精度，逐年更新、半年迭代，可精准掌握作物种植位置、面积与类型，为农业保险标的核验、风险评估提供权威空间底座。 |
| 2 | 多源融合近地表气温数据集 | 数据集 | 覆盖京津冀区域1km网格的逐日气温数据产品，包含日最高、最低、平均气温，每日更新、预报时效24小时，为农业气象灾害预警、风险定价与灾后定损提供精细化气象支撑。 |

    - 具身智能科研教育协同创新综合性场景

      - 服务对象

包括高校院所、重点实验室、具身智能创新中心、机器人企业、算法与模型服务商、仿真平台服务商、数据服务机构、测试验证机构、教育培训机构、赛事活动承办机构、科研成果转化平台及相关主管部门。重点面向具身智能训练、测试验证、开发者生态培育、教学实训和科研成果转化等主体。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

科研训练数据分散，数据采集、标注和管理标准不统一，难以形成高质量、多模态、可复用的数据资源体系。

仿真训练、实训测试和真实场景反馈数据相互割裂，模型迭代效率不高，科研成果向应用转化周期较长。

高校院所、企业和平台之间缺少统一的数据共享和测试验证机制，开发者难以低成本获取数据、工具和验证环境。

研发过程涉及模型、算法、代码、任务数据等多类知识产权，数据流通和共享过程中的安全保护与责任边界不清晰。

- 针对性解决方案

依托北京城市可信数据空间，汇聚具身智能多模态训练数据、仿真数据、实训数据和测试验证数据，建立统一的数据接入、治理、标注、流通和服务机制。

打通仿真训练、实训验证和场景反馈链条，支撑模型训练、测试评估、能力验证和科研成果迭代。

围绕科研教育场景建设开发者服务体系，提供标准化数据集、验证数据集、评测服务和场景对接服务，扩大开发者生态。

依托隐私计算、可信执行环境、数据沙箱和区块链存证能力，保障模型训练数据、实验数据和成果数据安全流通和可追溯使用。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 产业政策、测试规范、教育资源、赛事活动资源、开放测试环境数据 |
| 2 | 科研训练数据 | 视觉感知、动作轨迹、位姿控制、任务反馈等多模态训练数据 |
| 3 | 仿真数据 | 仿真环境配置、任务脚本、训练结果、策略迭代数据 |
| 4 | 测试验证数据 | 能力评测结果、安全测试结果、运行反馈数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具身智能多模态训练数据集 | 数据集 | 支撑模型训练与优化 |
| 2 | 具身智能场景验证数据集 | 数据集 | 支撑测试验证与模型评估 |
| 3 | 具身智能能力评测服务 | 数据服务 | 提供感知、操作、协作、任务执行等能力评测 |
| 4 | 场景对接与验证服务 | 服务 | 提供场景资源对接、测试验证和成果转化支撑 |
| 5 | 仿真与实训数据支撑服务 | 数据服务 | 支撑模型迭代和开发者训练验证 |

    - 产业链金融场景

      - 服务对象

服务对象包括技术合作方、商业银行、消费金融公司、投资机构、保险公司、担保机构、征信机构、政府公共数据持有单位、政府监管部门、核心企业、供应链上下游中小微企业、工业企业、农业经营主体、电商平台及商户等参与数字金融数据流通与应用的各类市场主体。主要接入单位有：北京金融大数据公司、工商银行、中国银行、交通银行、北京银行、北京农商银行、中关村银行、宁波银行、光大银行、中信银行、民生银行、邮储银行、朴道征信、美团、洞见科技、东方微银、中国人保、泰康保险、阳光保险等。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通利用核心痛点

隐私安全与合规压力大：产业链金融数据涵盖维度广、敏感度高，既包括企业核心经营数据（如营收、负债、订单流水）、上下游交易数据，也包括个人信贷信息、担保抵押信息等隐私数据，还涉及资金流向、风控审批等敏感业务数据。传统数据共享多采用“明文传输+集中存储”模式，极易出现数据泄露、篡改、滥用等问题，不仅会侵犯企业与个人的合法权益，还可能引发金融风险。同时，随着《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《金融数据安全数据安全分级指南》等法律法规的落地实施，跨主体、跨场景的数据流通面临严格的合规要求，如何在满足全流程监管、数据分级分类管理的前提下实现数据高效流通，成为产业链金融发展的首要难题。尤其在产业链上下游协同中，不同主体的数据安全标准不统一，合规审核流程烦琐，进一步增加了数据流通的合规成本与风险。

数据孤岛与信任缺失：产业链金融涉及核心企业、上下游中小微企业、银行、保险、担保公司、政府监管部门、第三方数据平台等多个参与主体，各主体的数据分散存储在自身系统中，形成了严重的数据孤岛。一方面，核心企业掌握着上下游交易、供应链流转等关键数据，但出于商业秘密保护、数据安全顾虑，不愿向金融机构开放；另一方面，金融机构拥有资金、风控经验，但缺乏产业链场景下的真实交易数据，难以精准判断企业经营状况与还款能力。同时，各主体间缺乏统一的可信流转机制与数据核验标准，数据真实性、完整性无法得到有效验证，多方数据难以实现安全协同计算，导致风控模型缺乏全面的数据支撑，精度不足，无法有效识别产业链中的信用风险、操作风险，也难以实现精准营销与普惠金融覆盖。此外，部分中小微企业数据规范化程度低、可信度不足，进一步加剧了主体间的信任缺失，制约了数据协同价值的发挥。

授权与分责机制不清晰：当前产业链金融数据流通领域，尚未形成标准化的数据确权、使用授权、收益分润与风险追责体系。一是数据确权难度大，产业链数据多为多主体协同产生（如交易数据涉及买卖双方、物流方），数据所有权、使用权、收益权界定模糊，难以明确数据归属；二是使用授权流程不规范，缺乏灵活、可追溯的授权机制，数据持有方无法精准控制数据使用范围、使用场景与使用期限，担心数据被过度使用或泄露，因此不愿开放数据；三是收益分润机制缺失，数据作为核心生产要素，其流通产生的价值无法在各参与主体间合理分配，进一步降低了数据持有方开放数据的积极性；四是风险追责机制不完善，当数据泄露、滥用引发风险时，无法明确责任主体，难以实现精准追责，导致使用方不敢放心取用数据，持有方不愿主动开放数据，严重制约了产业链金融服务的效率与质量。

场景化数据供给不足：产业链金融涵盖信贷、供应链金融、工业金融、农业金融、电商金融等多个细分场景，不同场景的金融需求差异显著，但当前数据供给呈现“同质化”特点，缺乏定制化的数据产品与服务。在信贷场景中，中小微企业因缺乏完善的信用数据、交易数据，导致融资审批流程烦琐、审批周期长，融资难、融资贵问题突出；在供应链金融场景中，核心企业与上下游企业的交易数据、物流数据、资金数据无法有效打通，导致应收账款融资、存货质押融资等产品的风控成本高、效率低；在农业金融场景中，缺乏农产品产销数据、农资使用数据、农户信用数据等定制化数据，无法精准评估农户与农业经营主体的信用状况，普惠金融覆盖不足；在工业、电商等场景中，数据碎片化严重，无法形成完整的企业经营画像，导致金融机构难以提供精准的金融服务，制约了产业链金融向纵深发展。

- 针对性解决方案

针对产业链金融数据流通中的核心痛点，立足产业链协同发展需求，构建一体化数据流通利用基础设施，全面接入银行、保险、核心企业、上下游中小微企业、第三方数据平台、政府监管部门等各类参与节点，打破数据孤岛，以隐私计算、区块链、智能合约为核心技术支撑，结合数据分级分类、合规审核、授权管理等机制，实现多方数据“可用不可见、可算不可取”，推动数据安全共享、可信计算、全程存证、授权可控、清算分润，切实解决产业链金融数据流通难题，提升金融服务效率与普惠水平。

核心技术支撑落地：以隐私计算、区块链、智能合约三大技术为核心，构建安全可信的数据流通技术体系。其中，隐私计算重点采用联邦学习与多方安全计算两种核心技术，针对产业链金融不同场景需求灵活应用：联邦学习无需将各主体数据集中存储，通过分布式训练，让各参与方在本地保留数据所有权的前提下，共同训练风控、营销等模型，实现数据价值复用，适用于核心企业与金融机构协同构建风控模型、精准评估企业信用状况等场景；多方安全计算通过密码学技术，让多个参与方在不泄露各自原始数据的前提下，对数据进行联合计算，适用于跨主体数据查询、交易核验、风险排查等场景，确保数据在计算过程中不泄露、不篡改。区块链技术主要用于数据全程存证与溯源，将数据流通的全流程（包括数据授权、使用、计算、流转等环节）上链登记，实现数据操作可追溯、不可篡改，为合规监管、风险追责提供有力支撑；同时，利用区块链的去中心化特性，构建可信的数据流转环境，缓解各主体间的信任缺失问题。智能合约则用于自动化执行数据授权、收益分润、风险追责等流程，预设数据使用规则、分润比例、追责条件等，当满足预设条件时自动触发执行，减少人工干预，提升数据流通效率，明确各主体的权利与责任。

基础设施与节点接入：搭建一体化数据流通利用基础设施，制定统一的数据接入标准、接口规范与安全标准，实现各类参与节点的无缝接入。一方面，接入银行、保险等金融机构，整合金融机构的资金数据、风控数据、信贷数据等，为产业链金融服务提供资金与风控支撑；另一方面，接入核心企业、上下游中小微企业，采集企业经营数据、交易数据、物流数据等，构建完整的产业链数据画像；同时，接入政府监管部门，实现数据流通全流程向监管部门开放，满足合规监管要求；接入第三方数据平台（如物流平台、征信平台、电商平台），补充场景化数据资源，丰富数据供给。通过基础设施的统一搭建，打破各主体的数据壁垒，实现数据资源的集中整合与高效调度，为场景化数据供给提供基础支撑。

标准化机制建设：建立健全数据确权、授权、分润、追责等标准化机制，破解数据流通中的机制障碍。一是明确数据确权规则，结合产业链数据的产生特点，界定数据所有权、使用权、收益权的归属，明确各主体的数据权利边界；二是建立灵活可追溯的授权机制，采用精细化授权模式，允许数据持有方根据数据敏感度、使用场景，精准设定数据使用范围、使用期限与使用方式，实现数据授权的全程可追溯、可撤销；三是构建合理的收益分润机制，根据各主体的数据贡献度、技术投入、风险承担等因素，制定标准化的分润比例与分配流程，通过智能合约自动执行分润，确保数据价值在各参与主体间合理分配，提升数据持有方开放数据的积极性；四是完善风险追责机制，结合区块链存证功能，明确数据流通各环节的责任主体，当出现数据泄露、滥用、篡改等问题时，通过溯源快速定位责任主体，依法追究相关责任，保障数据流通的安全有序。

场景化数据产品供给：基于产业链金融各细分场景的需求，依托数据流通基础设施与核心技术，开发定制化的数据产品与服务，解决场景化数据供给不足的问题。在信贷场景中，整合企业交易数据、信用数据、经营数据，开发信用评估数据产品，为金融机构提供精准的企业信用画像，简化融资审批流程，缩短审批周期，缓解中小微企业融资难、融资贵问题；在供应链金融场景中，打通核心企业与上下游企业的交易、物流、资金数据，开发供应链数据核验产品、应收账款融资数据产品，降低风控成本，提升供应链金融服务效率；在农业金融场景中，采集农产品产销数据、农资使用数据、农户信用数据，开发农业信用评估、产销对接数据产品，扩大普惠金融覆盖范围；在工业、电商等场景中，整合企业生产数据、电商交易数据，开发精准营销、风险预警数据产品，助力金融机构提供个性化的金融服务，推动产业链金融与各细分场景深度融合，充分发挥数据的核心价值。

      - 产业链区域适配产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 城市产业扶持和人才引育政策、各区域行业运行监测数据、跨省市园区配套设施数据，区域内产业链企业税收、社保、住房公积金数据等 |
| 2 | 行业数据 | 产业链区域配套资源数据、区域集中度数据等 |
| 3 | 企业数据等 | 链上企业基础数据、链上企业招采数据等 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车供应链协同数据集 | 数据集 | 整合产业链上下游产能、库存、质量、交付数据，按日更新，支撑供应链供需匹配和风险预警。 |
| 2 | 客户画像 | 报告 |  |
| 3 | 个人信用动态评分 | API |  |
| 4 | 营销转化链路分析 | API |  |

      - 产业链需求发现产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 城市产业扶持和人才引育政策、各区域行业运行监测数据、跨省市园区配套设施数据等 |
| 2 | 行业数据 | 行业协会行业统计数据、 |
| 3 | 企业数据等 | 产业链链主企业供销采购数据、 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业链需求发现服务 | 数据集 | 整合产业链上下游产能、库存、质量、交付数据，建立需求量测算模型，提供配套融资需求发现服务。 |

  - 高价值小切口场景

    - 基于精准画像的养老政策智能匹配与服务

      - 服务对象

北京市民政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市人力资源和社会保障局、北京市残疾人联合会、北京市住房和城乡建设委员会、各街道（乡镇）及社区居委会、北京市公办及民办养老机构、社区养老服务驿站、北京市常住老年人及其子女、智慧养老科技企业、康养设备制造商、养老金融保险机构、第三方居家服务商。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

各部门在老年人口信息、困难认定、待遇资格、健康状况等方面存在语义不统一、标准不一致等问题，数据难以跨部门复用共享与联动计算；数据分散在多部门业务系统，归集整合难度大、更新不及时，无法形成统一的养老服务业务视图；企业与创新主体获取数据流程繁琐、申请周期长、使用门槛高，制约场景创新落地。

- 针对性解决方案

建立统一数据标准与养老主题公共数据模型，规范字段定义、编码规则与业务口径，实现跨部门数据对齐、复用；采用数据脱敏、加密、分级分类等技术手段，在安全合规前提下实现数据实验验证与高效利用；提供线上一站式申请，简化数据使用流程、降低创新主体用数门槛。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养老政策目录数据 | 市级/区级养老补贴、服务、优待、保障政策清单与规则 |
| 2 | 人群分类数据 | 高龄、失能、独居、空巢、低保、特困、优抚等老年人群分类标签 |
| 3 | 服务资源数据 | 养老机构、助餐点、护理站、居家上门服务等供给资源信息 |
| 4 | 办理渠道数据 | 线上办理入口、线下窗口地址、办理时限、材料要求、咨询电话等 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人综合精准画像 | 数据模型产品 | 整合多部门数据形成老年人群体标签，包含年龄、健康、经济、照料、需求等维度 |
| 2 | 养老政策智能匹配推荐 | 智能服务产品 | 根据老人画像自动匹配可享受政策、补贴与服务，生成“一类一策”推荐清单 |
| 3 | 养老服务供需对接一张图 | 可视化产品 | 整合老年人群分布与服务资源点位，实现政策、资源、对象一体化展示与调度 |

    - 全国药品说明书可信流通与智能服务场景

本场景依托北京城市可信数据空间，联合国家药品监督管理局信息中心，建设药品上市许可持有人（MAH）直报、统一采集、AI结构化、标准化治理、安全开放调用的全流程药品说明书服务体系。实现全国药品说明书应报尽报、实时更新、标准统一、安全可控，面向医药咨询机构、临床用药指导系统、医疗机构、药企、科研单位提供权威、实时、结构化药品说明书数据服务，破解药品说明书信息滞后、格式混乱、获取难、调用难、合规难等痛点。

      - 服务对象

药品上市许可持有人（MAH）：化药、生物药、中药、疫苗、体外诊断试剂等企业

政府监管机构：国家药监局、地方药监局、药品审评中心、不良反应监测中心

医药服务机构：医药咨询公司、CRO、临床试验机构、医疗大数据企业

应用系统方：临床决策支持系统（CDSS）、合理用药系统、处方审核系统

医疗与科研机构：医院药学部、临床科室、医学院校、药物研究院所

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

药品说明书上报不及时、不全面，数据时效性严重不足。药品上市许可持有人（MAH）缺乏统一、强制、便捷的上报渠道，说明书获批、修订、增补、下架后不能第一时间上报，导致临床用药、处方审核、市场研究、监管决策长期使用滞后版本，存在用药安全与决策偏差风险。

说明书来源分散、格式异构，难以形成统一数据资产。各企业提交的说明书为PDF、图片、非结构化文本，无统一字段、无统一术语、无统一结构，无法被临床用药系统、CDSS、医药咨询系统直接调用，数据难以治理、难以入库、难以服务化。

权威数据源缺失，社会面获取渠道混乱、质量不可控。当前第三方平台、用药系统、咨询机构多从非官方渠道爬取或整理说明书，存在信息错误、版本混淆、字段缺失、内容篡改等问题，无官方唯一可信数据源，用药安全与数据合规无法保障。

数据标准化成本极高，系统对接与复用难度大。医疗机构、用药指导系统、医药企业、科研机构如需使用说明书数据，需自行清洗、抽取、结构化、映射编码，人工成本高、周期长、质量参差不齐，难以规模化应用。

缺少全生命周期版本管理，追溯与监管能力薄弱。无统一平台对说明书进行版本登记、变更留痕、差异比对、生效管控，监管部门无法掌握全国药品说明书动态，企业无法追溯历史版本，临床无法确认当前使用版本是否为最新有效版本。

数据开放与合规使用机制不健全，安全与权责不清晰。说明书数据虽为公开信息，但涉及药品监管效力、版本有效性、使用授权、调用追溯等问题。传统开放方式无权限控制、无审计留痕、无计量管控，易被滥用、错用，权责边界不清晰。

- 针对性解决方案

建立MAH直报与官方统一归集机制，保障数据应报尽报、实时更新。依托北京城市可信数据空间，搭建国家药监局认可的官方上报入口，支持药品上市许可持有人在线上报、修订、撤回、下架说明书，实现“一键上报、即时入库、统一发布”，从源头保障数据时效性与完整性。

采用AI智能解析与标准化治理，实现非结构数据结构化。通过OCR识别、NLP抽取、术语映射、规则校验，自动将PDF说明书转换为国家药监局标准字段结构数据，统一成分、适应症、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项、药物相互作用等核心字段，形成可直接调用的标准数据库。

打造官方唯一权威数据源，实现“一源采集、多方复用”。统一说明书版本、统一口径、统一状态，替代各类非正规数据源，为临床、企业、科研、公众提供唯一可信的数据来源，从根本上解决数据混乱、错误、滞后问题。

基于可信数据空间安全开放，提供标准化API服务。在“原始数据不出域、数据可用不可见”前提下，对外提供标准化数据接口，支持临床用药指导系统、处方审核系统、CDSS、医药咨询机构、科研平台安全调用，实现“一次治理、全域复用”。

      - 药品说明书标准化数据库产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药品基础数据 | 药品通用名、商品名、批准文号、注册证号、剂型、规格、上市许可持有人、生产企业 |
| 2 | 说明书原文数据 | PDF原版说明书、上传版本号、修订日期、上报时间、上报主体 |
| 3 | AI结构化数据 | 适应症、用法用量、成分、禁忌、不良反应、注意事项、药物相互作用、贮藏、有效期、执行标准等标准字段 |
| 4 | 版本管理数据 | 说明书历史版本、变更记录、变更内容对比、生效时间、状态（有效/已下架） |
| 5 | 监管标识数据 | 监管审核状态、纠错记录、异常标注、合规标识、二维码信息 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品说明书标准结构化库 | 数据集 | 按国家药监局标准字段结构化，统一格式、统一术语，可直接用于系统对接 |
| 2 | 说明书权威查询服务 | SaaS/开放服务 | 面向公众、机构提供官方唯一、最新版说明书查询，支持历史版本回溯 |
| 3 | 用药安全字段提取API | API | 输出禁忌、不良反应、相互作用、特殊人群用药等安全字段，供CDSS调用 |
| 4 | 临床用药指导系统对接API | API | 为医院合理用药系统、处方审核系统提供实时权威说明书数据支撑 |
| 5 | 医药咨询数据服务包 | 数据服务 | 为咨询公司提供全量药品结构化数据、版本变化统计、安全信息监测报告 |
| 6 | 药品安全信息自动预警服务 | 预警服务 | 对说明书修订（尤其不良反应、禁忌、黑框警告）自动推送预警 |
| 7 | 药品知识图谱构建服务 | 支撑服务 | 基于说明书数据形成药品－疾病－禁忌－相互作用知识图谱，赋能AI用药辅助 |

    - 医保数据赋能医药研究

      - 服务对象

医保管理机构、生物医药企业、医药研发机构、临床科研单位、公共卫生研究部门、高等院校。

      - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

医保、医疗、医药数据资源广泛分布于各部门及各类机构，数据跨部门跨机构的数据协同存在困难；在数据合规与隐私保护要求日益严格的背景下，包含大量个人健康隐私信息的数据直接开放共享存在合规风险；科研数据获取渠道仍需进一步畅通，数据服务流程有待优化，以更好支撑医药研发与临床研究的规模化开展。

- 针对性解决方案

构建跨部门、跨机构协同机制，拓宽医保数据规范化汇聚渠道，形成高质量数据资源池；采用数据脱敏、隐私计算、安全沙箱等技术，在严守安全合规底线的基础上，实现数据价值安全有序释放；优化一站式数据申请与授权服务流程，搭建便捷高效的支撑环境，为医药研发、临床研究与公共卫生决策提供精准、高效、可持续的数据服务。

      - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医保结算数据 | 门诊/住院结算记录、药品费用、诊疗项目、耗材使用、基金支付等脱敏信息 |
| 2 | 疾病诊断数据 | 主要诊断、并发症、手术操作、ICD编码、就诊科室、病情分型等 |
| 3 | 药品使用数据 | 药品名称、剂型、剂量、用药频次、疗程、处方来源、联合用药等脱敏信息 |
| 4 | 人群基础数据 | 性别、年龄、地域、参保类型、慢性病标签、就医频次等脱敏统计信息 |
| 5 | 医疗行为数据 | 就诊路径、复诊情况、住院天数、检查检验项目、疗效相关统计指标 |
| 6 | 公共卫生数据 | 疾病流行趋势、区域发病特征、人群用药结构、异常健康事件统计 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保标准化数据集 | 基础数据产品 | 按病种/药种/人群构建脱敏、归一化的数据集，支持临床与药物研究 |
| 2 | 医药研究趋势分析看板 | 可视化产品 | 展示疾病分布、用药结构、诊疗规律，为新药研发、临床评价提供支撑 |

  - 行业领域集成式场景

    - 智慧金融方向

      - 营销获客应用场景

        - 服务对象

- 银行、消费金融公司、保险机构等

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

解决传统金融营销获客成本高、转化率低、精准度不足问题。

- 针对性解决方案

整合工商、税务、社保、公积金、征信、消费行为、区域经济、企业经营、个人信用等合规数据，经过隐私计算与脱敏处理，构建潜在客户画像、渠道转化漏斗、信用基础评分、融资需求匹配等数据模型，实现高价值客户精准定位、营销内容本地化、触达时段优化、劣质客户前置筛除。

        - 客户画像标签数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 工商、税务、社保、公积金、企业信用等相关数据 |
| 2 | 行业数据 | 地区同业企业经营统计数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业经营、企业采购、企业信用等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业客户画像查询 | API | 基于汇聚的企业基础数据，形成企业基础、经营、技术、组织和信息多维度画像评分及标签，支持机构依托画像进行查询、分析和监测 |

        - 企业注册信息核验数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 工商 |
| 2 | 企业数据 | 企业填报基础信息 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业注册信息核验 | API | 基于汇聚的企业工商数据，对机构提交的企业填报数据进行核验 |

        - 数据营销转化链路分析数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 工商、税务、企业信用等相关数据 |
| 2 | 行业数据 | 产业链标签数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业经营、企业采购等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营销链路分析优化 | API | 基于机构提交的核心主体，查询其产业上下游相关主体情况及同业主体情况，优化机构触达企业路径 |

      - 信贷风险预警应用场景

        - 服务对象

商业银行、小贷公司、融资担保机构、供应链金融服务机构及地方金融监管部门。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

覆盖贷前、贷中、贷后全流程，解决金融机构风控滞后、坏账率高、干预不及时问题。

- 针对性解决方案

基于企业经营、现金流、税务缴纳、资产变动、支付行为、社交舆情、司法信息等动态数据，建立实时风险监测模型，对还款异常、信用衰减、多头借贷、现金流缺口、法定代表人风险、行业政策风险等提前30天预警，分级干预、调整额度、优化催收策略。

        - 企业还款行为波动数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、司法信息 |
| 2 | 行业数据 | 社交舆情 |
| 3 | 企业数据 | 企业经营、现金流、资产变动、贷款偿付等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业还款监测预警产品 | API | 基于企业贷款偿付及资产、现金流变动情况进行持续监测，并提供偿付告警服务 |

        - 企业现金流缺口预警数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、司法信息 |
| 2 | 行业数据 | 社交舆情 |
| 3 | 企业数据 | 企业经营、现金流、资产变动、贷款偿付等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业现金流缺口预警产品 | API | 对企业经营相关数据、舆情数据及现金流数据进行建模，形成现金流缺口预警服务 |

      - 供应链金融服务应用场景

        - 服务对象

供应链核心企业与上下游中小微企业。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

供应链融资虚假订单、资金挪用、货物风险、信用传导不畅。

- 针对性解决方案

对接供应链订单、物流轨迹、库存周转、资金流向、核心企业信用等数据，实现订单真实性验证、物流实时监控、库存价值核验、资金闭环监测、上下游风险传导预警，依托区块链存证保障交易不可篡改，为应收账款融资、存货质押融资、订单融资提供可信数据支撑。

        - 供应链订单真实性验证数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、信用数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业库存周期、供应链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 供应链订单、物流轨迹、资金流向、核心企业信用等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应链订单真实性核验 | API | 基于掌握的行业库存平均周期数据，及被查主体企业供应链标签、税务、企业物流、企业信用等数据，判断被查企业供应链订单的真实性概率 |

        - 物流轨迹异常预警数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、信用数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业库存周期、供应链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 供应链订单、物流轨迹、资金流向、核心企业信用等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流轨迹告警服务 | API | 基于监察企业物流保障供应单位及相关车辆轨迹，预设限制，如有违规情况，进行告警服务 |

        - 大宗库存价值变动数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、信用数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业库存周期、供应链标签等数据、大宗商品价格数据 |
| 3 | 企业数据 | 供应链订单、物流轨迹、资金流向、核心企业信用等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大宗库存价值变动监测服务 | API | 基于被查企业供应链订单、库存数据、物流轨迹及大宗商品价格数据核算大宗库存价值变化并提供定期数据监测服务 |

        - 供应链资金闭环监测数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、信用数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业库存周期、供应链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 供应链订单、物流轨迹、资金流向、核心企业信用等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应链资金核查服务 | API | 针对被查企业供应链订单和资金流向等数据加工形成供应链资金模型，并提供相关核查服务 |

      - 工业生产融资监测应用场景

        - 服务对象

工业企业与金融机构。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

工业企业融资难、风控难、资金用途监管难。

- 针对性解决方案

整合工业企业生产数据、设备运行、能耗、采购销售、库存、税务、产业链景气度等数据，动态监测生产经营状况、产能利用率、库存周转、财务健康度、行业竞争风险，为技术改造、产能扩张、流动资金贷款提供精准数据依据，确保融资资金用于生产经营，降低金融机构信贷风险。

        - 工业企业经营风险预警数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、能耗数据 |
| 2 | 行业数据 | 工业库存周期、产业链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业生产数据、企业经营、设备运行、采购销售等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业经营风险预警服务 | API | 基于被查工业企业生产、经营和设备运行等相关数据，建立工业企业经营风险模型，提供预警服务 |

        - 生产能耗与产能匹配数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、能耗数据 |
| 2 | 行业数据 | 工业库存周期、产业链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业生产数据、企业经营、设备运行、采购销售等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产能能耗监测服务 | API | 基于企业生产数据及能耗相关数据，对企业单位产能能耗建立监测模型，提供相关服务 |

        - 工业库存周转风险数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、能耗数据 |
| 2 | 行业数据 | 工业库存周期、产业链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业生产数据、企业经营、库存、设备运行、采购销售等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业库存周转风险预警服务 | API | 基于企业生产数据、库存数据及企业经营相关数据，对企业库存周转建立监测模型，提供预警服务 |

        - 产业链景气度关联数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税务缴纳、能耗数据 |
| 2 | 行业数据 | 工业库存周期、产业链标签等数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业生产数据、企业经营、库存、设备运行、采购销售等相关数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业链景气度指数 | API | 对工业企业生产经营数据进行联合建模，形成产业链景气度指数 |

      - 电商流水融资应用场景

        - 服务对象

电商平台商户与金融机构。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

电商商户轻资产、无抵押、融资审批慢。

- 针对性解决方案

对接电商平台真实交易流水、订单、物流、退款、评价、经营流水等数据，经隐私计算核验数据真实性，动态评估商户经营状况、还款能力、信用等级，提供纯信用、线上化、秒批秒贷的流动资金融资服务，简化申请材料、缩短审批时间。

        - 电商流水真实性核验数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税收缴纳、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 物流等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 流水、订单、退款、评价、经营流水等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电商流水真实性核验服务 | API | 基于被查主体流水、订单、退款及税收缴纳、信用等数据，建立电商流水核准模型，提供真实性核验服务 |

        - 电商商户经营评分数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税收缴纳、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 物流等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 流水、订单、退款、评价、经营流水等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电商商户经营评分 | API | 基于被查商户流水、订单、退款、评价、经营流水等数据，建立商户经营评分模型，提供电商商户经营评分服务 |

        - 订单履约风险数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税收缴纳、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 物流等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 流水、订单、退款、评价、经营流水等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订单履约风险监测服务 | API | 针对被查商户流水、订单、退款、评价、经营流水等数据结合税收缴纳、信用等数据形成订单履约风险模型，提供订单履约风险监测服务 |

        - 融资额度智能测算数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 税收缴纳、信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 物流等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 流水、订单、退款、评价、经营流水等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融资额度测算服务 | API | 针对被查商户流水、订单、退款、评价、经营流水等数据结合税收缴纳、信用等数据形成融资额度测算模型，提供相关服务 |

      - 投资财税合规业务分析应用场景

        - 服务对象

投资机构、企业与监管部门。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

投资尽调不充分、财税合规风险高、投后监管缺失。

- 针对性解决方案

整合企业纳税申报、财务报表、发票开具、股权变更、司法涉诉、行政处罚、行业合规等数据，构建投资全流程合规分析模型，精准识别虚开发票、偷税漏税、财务造假、股权纠纷、经营异常等合规风险，为项目尽调、投资决策、投后管理提供可信依据。

        - 企业财税合规评分数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 财务报表、发票等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业财税合规评分 | API | 基于企业纳税、司法涉诉、企业信用、行业合规等数据建立企业财税合规评分模型，提供相关评分查询服务 |

        - 投资风险预警数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 财务报表、发票等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资风险预警服务 | API | 基于企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用、企业财务报表、发票等数据进行联合建模，形成投资风险预警模型，提供相关服务 |

        - 财务异常监测数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 财务报表、发票等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务异常监测服务 | API | 以企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉及企业财务报表、发票等数据构建企业财务监测模型，对监测异常情况进行告警服务 |

        - 股权变动合规核验数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税申报、行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用等数据 |
| 2 | 行业数据 | 行业合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 财务报表、发票等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 股权变动合规核验服务 | API | 基于企业行政处罚、司法涉诉、股权变更、企业信用及行业合规等相关数据形成股权变动合规分析模型，提供股权变动合规核验服务 |

      - 绿色金融与“双碳”应用场景

        - 服务对象

金融机构、企业与监管部门。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

绿色金融认定难、碳数据失真、“洗绿”“漂绿”监管难。

- 针对性解决方案

依托可信空间实现企业碳排、环保合规数据安全共享，整合环境保护税征收、环保处罚、能耗纳税、绿色资质、减排成效等数据，构建企业碳评级与绿色认定体系，为绿色信贷、绿色债券投放提供精准评级依据，支撑“双碳”目标考核与绿色金融监管。

        - 企业碳评级报告产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税、行政处罚、司法涉诉等数据 |
| 2 | 行业数据 | 环保合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业碳排放等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业碳评级服务 | API | 基于企业纳税、行政处罚、司法涉诉、环保合规和企业碳排数据联合构建企业碳评级模型，提供相关服务 |

        - 绿色资质核验数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税、企业资质等数据 |
| 2 | 行业数据 | 环保合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业碳排放等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色资质核验服务 | API | 基于企业纳税、企业资质等数据提供绿色资质核验服务 |

        - 环保合规监测数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税、行政处罚、司法涉诉等数据 |
| 2 | 行业数据 | 环保合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业碳排放等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保合规监测服务 | API | 基于企业纳税、行政处罚、司法涉诉、环保合规和企业碳排数据联合构建环保合规监测模型，提供相关监测服务 |

        - 碳排变动跟踪数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 企业纳税、行政处罚、司法涉诉等数据 |
| 2 | 行业数据 | 环保合规等相关数据 |
| 3 | 企业数据 | 企业碳排放等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业碳排监测跟踪服务 | API | 基于环保合规和企业碳排数据联合构建企业碳排监测模型，提供相关监测服务 |

      - 政府采购与公共资源交易诚信管理应用场景

        - 服务对象

政府采购部门、交易机构与投标企业。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

围标串标、虚假投标、资质造假、履约监管弱。

- 针对性解决方案

搭建政府采购主体信用全周期核验体系，整合政府采购全流程、经营异常、违法失信、行政处罚、纳税信用、资质荣誉等数据，实现供应商资质、信用状况在线可信核查，强化中标企业履约能力动态监管。

        - 企业诚信画像产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉等数据 |
| 2 | 企业数据 | 企业资质、企业信用等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业诚信画像 | API | 基于政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉等数据构建企业诚信画像，提供相关查询服务 |

        - 投标资质核验数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉等数据 |
| 2 | 企业数据 | 企业资质、企业信用等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标资质核验服务 | API | 基于政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉、企业资质、企业信用等数据联合构建投标资质核验模型，提供相关核验服务 |

        - 履约能力评估数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉等数据 |
| 2 | 企业数据 | 企业资质、企业信用等数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力评估服务 | API | 基于政府采购、行政处罚、违法失信、经营异常、纳税信用、资质荣誉、企业资质、企业信用等数据联合构建履约能力评估模型，提供相关服务 |

    - 交通物流方向

交通物流是城市经济运行的血脉、民生保障的关键支撑，也是数据要素应用的核心场景。北京市作为全国交通枢纽、物流集散中心，涵盖公路、铁路、航空、城市轨道交通、新能源交通、仓储配送等多元业态，参与主体包含交通基础设施运营企业、物流服务商、新能源车企、科研机构、行业监管部门等，数据类型丰富、应用需求迫切。本方向围绕物流高效运营、绿色低碳管控、行业合规监管、市民出行服务四大核心场景，依托城市可信数据空间实现交通物流数据的可信汇集、安全共享、价值挖掘，推动交通物流行业数字化、智能化、绿色化、规范化发展。

      - 行业合规监管场景

        - 服务对象

服务对象包括交通行业行政监管、公共资源交易与招标采购管理、交通运营企业合规管理、数字道路建设运维、交通枢纽秩序管控、交通政策标准研究与落地等各类市场主体，覆盖行业合规监管、招标透明化、企业能力评价、营运数据监测、枢纽规范管理等核心领域。潜在接入单位有：交通运输部科学研究院、中国交通信息科技集团、北京市首都公路发展集团、北京地铁、首都机场、国能朔黄铁路、北京市交通委员会、北京市公共资源交易中心等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

监管数据跨部门流通壁垒突出，交通监管、招投标管理、营运管理等部门数据相互独立，合规监管无法实现全域覆盖，行业监管存在盲区，难以实现全流程精准化监管。

招标采购数据透明度与可追溯性不足，交通物流行业招标采购数据分散、不公开、难追溯，无法实现合规化、透明化监管，容易出现违规操作、流程不规范等市场风险。

物流企业合规能力缺少统一评价依据，企业数字化交付能力、合规运营水平缺乏标准化数据评价体系，监管部门无法精准掌握企业合规状况，监管效率与精准度不足。

交通行业政策法规数据分散难获取，行业政策、法规、标准规范数据碎片化分布，企业与监管部门无法便捷查询、高效应用，合规运营与行业管理缺少政策数据支撑。

营运与枢纽数据统计滞后性明显，公交营运、数字道路、高速车流量、火车站停车等数据统计不及时、不全面，制约监管工作的精准性与时效性，难以适配动态监管需求。

- 针对性解决方案

构建跨部门监管数据共享协同体系，依托可信数据空间打通交通监管、招投标、营运管理、枢纽运营等部门与单位的数据壁垒，实现监管数据全域共享、实时互通与协同应用。

打造招标采购数据透明化可信流通渠道，通过可信数据空间实现交通物流招标采购数据可信归集、公开公示、全程追溯，保障招标采购全流程合规透明，规范行业市场秩序。

建立物流企业合规能力数据化评价模型，基于企业数字化交付、合规运营数据构建标准化评价体系，为监管部门提供精准的企业合规评估依据，提升监管精准度。

整合交通行业政策法规全量数据资源，汇聚国家及北京市交通行业政策、法规、标准、规范数据，形成统一的政策数据知识库，方便企业与监管部门便捷查询应用。

实现营运与枢纽数据实时归集动态监管，依托可信数据空间的实时数据流通能力，完成公交营运、数字道路、车流量、停车数据的实时统计，保障监管工作高效及时。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通行业招标采购数据 | 涵盖交通物流领域招标、投标、采购、交易相关的结构化数据，反映行业采购合规性与市场秩序 |
| 2 | 物流企业数字化能力数据 | 包含物流企业数字化交付、运营管理、合规建设相关基础数据，为企业合规能力评价提供支撑 |
| 3 | 交通政策法规数据 | 涵盖国家及北京市交通行业政策、法规、标准、规范相关基础数据，为行业监管与企业合规提供依据 |
| 4 | 公交营运管理数据 | 包含定制公交运营、调度、服务、客流相关基础数据，反映公交营运合规性与服务水平 |
| 5 | 数字道路运行数据 | 涵盖数字道路设施、通行、管理、运维相关基础数据，支撑数字道路合规运营与智慧监管 |
| 6 | 高速车流量统计数据 | 包含高速公路出口车型、车流量、通行秩序相关基础数据，为高速监管、流量调控提供支撑 |
| 7 | 火车站停车数据 | 包含火车站地面停车流量、秩序、运营相关基础数据，反映交通枢纽停车管理合规状况 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输行业招标采购结构化数据 | 接口 | 面向招投标管理与交通监管部门，提供招标采购结构化数据接口服务，实现采购数据可信调用、透明监管 |
| 2 | 物流企业数字化交付能力评价 | 接口 | 基于物流企业数字化运营数据，提供合规能力评价接口服务，为监管部门精准监管提供数据支撑 |
| - 3 | - 交通政策法规数据集 | - 数据集 | - 整合交通行业全量政策法规数据，形成标准化知识库数据集，便捷企业合规运营与部门监管 |
| 4 | 定制公交营运数据集 | 数据集 | 汇聚定制公交营运全流程数据，形成标准化数据集，支撑公交合规管理、服务优化与行业监管 |
| 5 | 雄安新区容东片区数字道路综合数据 | 数据集 | 整合数字道路运行、管理、运维综合数据，为数字道路合规运营、智慧管控提供数据支撑 |
| 6 | 北京市高速公路出口车型车流量 | 数据集 | 基于高速出口通行数据，形成车型车流量标准化数据集，支撑高速流量监管、通行秩序管控 |
| 7 | 火车站地面停车统计分析报告 | 数据报告 | 依托火车站停车运营数据，形成专业化统计分析报告，为交通枢纽停车合规管理、优化调度提供依据 |

      - 市民出行服务场景

        - 服务对象

服务对象包括城市便民出行服务、静态交通运营、公共交通服务、高速通行保障、交通智慧调度与拥堵治理、市民出行数字化服务等各类市场主体，覆盖停车充电、公交候车、路况查询、交通预测、一站式出行服务等民生保障领域。潜在接入单位有：北京地铁、北京市首都公路发展集团、首都机场、北京公交集团、北京静态交通投资运营有限公司、高德信息技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

市民出行服务数据呈现碎片化分布，停车、充电、公交、高速拥堵、交通流等数据分散在不同运营主体，市民无法获取一站式出行信息，整体出行服务体验较差。

出行信息实时性与精准度不足，拥堵指数、候车状态、停车空位、充电资源等信息更新不及时，无法匹配市民实时出行决策需求，容易造成出行规划失误与时间浪费。

个人出行数据隐私保护与共享难以平衡，市民出行轨迹、停车信息、充电记录等个人敏感数据存在泄漏风险，数据安全保障不足导致服务优化与隐私保护无法兼顾。

出行服务优化缺少用户数据支撑，交通运营企业缺乏市民出行行为、体验反馈等核心数据，服务设施布局、运营调度优化缺少科学依据，服务升级滞后。

交通流智能预测能力存在明显短板，常态交通流、拥堵趋势缺少精准的数据预测模型，交通管理部门无法提前调控、高效治理拥堵，城市交通运行效率偏低。

- 针对性解决方案

整合市民一站式出行全场景数据资源，依托可信数据空间汇聚停车、充电、公交、高速、交通流等核心数据，搭建市民出行一体化数据服务体系，实现出行信息一站式获取。

实现出行服务信息实时可信推送服务，通过可信数据空间的实时数据流通能力，保障拥堵指数、候车状态、停车空位、充电资源等信息实时更新、精准推送至用户终端。

强化市民个人出行数据隐私安全保护，运用隐私计算、数据脱敏、确权管理等技术手段，明确个人数据使用权限，平衡数据共享与隐私保护的核心需求。

打造出行服务优化闭环数据支撑体系，基于市民出行行为、体验监控数据，为运营企业提供设施布局、服务优化、运营调度的科学数据依据，持续提升服务质量。

提升城市交通流智能预测与调控能力，整合历史交通流、实时路况数据构建智能预测模型，为交通管理部门提供拥堵治理、提前调控的数据支撑，改善城市交通运行状况。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车充电服务数据 | 包含城市停车空位、充电资源、服务价格、运营状态等相关基础数据，为市民便捷出行提供核心信息 |
| 2 | 公交候车体验数据 | 包含公交站点候车人数、等待时长、服务满意度、运营调度相关基础数据，反映公交出行服务水平 |
| 3 | 静态交通停车数据 | 涵盖城市静态交通布局、停车流量、设施运营相关基础数据，支撑停车服务优化与便捷出行 |
| 4 | 高速公路拥堵数据 | 包含高速道路拥堵程度、通行速度、流量变化等相关基础数据，为市民路况查询、出行规划提供依据 |
| 5 | 交通流预测数据 | 包含城市常态交通流、流量趋势、拥堵预警等相关基础数据，支撑交通调控与市民智能出行 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车充电信息服务 | 接口 | 面向市民与出行服务平台，提供停车、充电资源实时查询接口服务，实现一站式便捷出行信息获取 |
| 2 | 公交站点候车体验监控统计分析 | 数据集 | 汇聚公交候车体验全流程监控数据，形成标准化分析数据集，支撑公交服务优化、候车体验提升 |
| 3 | 静态交通智慧停车数据集 | 数据集 | 整合城市静态交通停车全量数据，打造智慧停车数据集，为停车设施布局、运营优化提供支撑 |
| 4 | 高速公路道路拥堵指数 | 数据服务 | 基于高速通行数据，提供实时拥堵指数数据服务，为市民出行规划、交通拥堵治理提供依据 |
| 5 | 常态交通流预测 | 数据服务 | 依托城市交通流历史与实时数据，提供常态交通流预测数据服务，支撑交通提前调控、高效治理 |

    - 医疗健康方向

      - 市场洞察与需求预测应用场景

立足北京城市可信数据空间，在原始数据不出域、可用不可见前提下，汇聚医疗机构诊疗、处方、医保、公共卫生、药械流通等多源脱敏数据，面向疾病流行态势分析、患者人群画像、用药/用械习惯挖掘、市场容量测算、药械需求预测与产能规划，构建合规、安全、可量化、可落地的医疗数据市场洞察体系，为医药企业、医疗机构、政府监管与产业规划提供精准决策支撑。

        - 服务对象

- 医药健康企业：创新药、仿制药、医疗器械、生物制品企业；

- 医疗机构：二级及以上医院、基层医疗机构、医联体；

- 政府部门：卫健委、医保局、药监局、疾控中心、发改委、经信局；

- 医药咨询企业：医药流通企业、CRO/CDMO、医疗大数据服务机构。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

- 数据分散割裂。诊疗、处方、疾控、医保、药械数据分属不同主体，标准不统一，难以融合用于市场洞察。

- 隐私合规风险高。医疗数据高度敏感，传统共享易造成信息泄露，机构不敢开放、企业无法合规使用。

- 样本片面、时效性差。依赖抽样数据与滞后报表，无法实时、全域反映发病率、用药格局与需求变化。

- 需求预测与产能脱节。缺乏全周期真实世界数据支撑，药械产能规划、市场布局依赖经验，易出现短缺或过剩。

- 高潜力市场定位难。无法量化人群规模、地域分布、科室偏好、支付结构，市场投入精准度不足。

- 针对性解决方案

采用联邦学习、数据沙箱、多方安全计算，实现数据不出域、聚合结果可用、个体不可识别。

统一数据标准，统一ICD编码、药品编码、器械编码、诊疗术语，打通多源数据融合口径。

安全授权机制，分级授权、全程审计、区块链存证，确保数据使用可管、可控、可追溯。

多源数据融合，整合公共卫生数据、诊疗数据、处方数据、医保数据、药械使用数据，形成全域分析底座。

        - 市场洞察与需求预测数据库产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生监测数据 | 疾病发病率、患病率、确诊时间、年龄/性别/地域分布、高危人群数据，用于测算人群基数与流行趋势 |
| 2 | 诊断与编码数据 | 主/次诊断ICD编码、疾病分期/分型、并发症，作为用药、用械与市场分层的核心锚点 |
| 3 | 处方/医嘱明细数据 | 药品通用名、规格、剂量、疗程、给药途径、器械使用记录，用于分析用药习惯、处方偏好、竞争格局 |
| 4 | 检查检验与治疗数据 | 检查项目、手术/治疗操作、治疗方案，用于判断疾病严重程度与对应药械需求强度 |
| 5 | 患者特征数据 | 脱敏ID、年龄、性别、地域、医保类型、慢性病标签，用于人群分层与需求差异分析 |
| 6 | 医保与费用数据 | 医保支付、自付费用、药械费用占比、门诊/住院总费用，用于分析支付能力与市场潜力 |
| 7 | 医疗机构与医师数据 | 医院等级、地域、科室、医师职称，用于定位核心处方机构与关键决策人群 |
| 8 | 时间序列数据 | 就诊、确诊、处方、治疗、出院时间，用于趋势分析、周期预测、政策/新药上市影响评估 |
| 9 | 外部基准数据 | 诊疗指南、医保目录、药品/器械说明书、行业市场数据，用于规范对标与市场潜力评估 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病市场全景洞察报告 | SaaS/定期BI报告 | 输出特定疾病发病率、患病率、人群画像、地域/年龄分布、疾病经济负担，测算整体市场容量与细分机会 |
| 2 | 处方/用械格局分析平台 | 交互式数字看板 | 支持按药品、器械、疾病、时间、医院/科室自助分析，展示处方率、份额趋势、联合用药、指南符合度等聚合结果 |
| 3 | 药械需求预测模型 | 预测分析工具 | 基于历史诊疗、处方、人口趋势，预测短期/中长期药品/器械需求量、增长趋势、季节性波动 |
| 4 | 高潜力市场筛选报告 | BI分析服务 | 按人群、地域、支付、竞争强度量化评分，定位高价值医院、科室、病种与目标医生群体 |
| 5 | 患者分层与精准匹配服务​ | API/分析服务 | 药企或研究者输入目标治疗方案的理想应答者特征，该服务基于联邦训练的模型，在多中心数据中异步、保密地筛选出潜在的高获益患者人群，仅返回各中心符合条件患者的加密标识符数量与聚合特征，支持临床试验招募或精准营销的靶向定位。 |

      - 医保数据赋能商业健康保险协同创新场景

依托北京城市可信数据空间，落实中办、国办《关于加快公共数据资源开发利用的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕21号）要求，推进医疗保障信息平台与商业健康保险信息平台安全合规信息交互。聚焦快赔直付、核保核赔等核心方向，在严格保障数据安全、个人信息授权与隐私合规前提下，实现医保数据“可用不可见、可控可计量”，赋能商业健康保险精准定价、风险管控、产品创新与服务升级，助力构建基本医保保底线、商保满足多元化需求的多层次医疗保障体系。

        - 服务对象

- 保险机构：人身险公司、健康险公司、养老险公司、惠民保运营主体、保险中介机构；

- 医保管理部门：北京市医保局、医保经办机构、医保大数据中心；

- 医疗机构：北京市各级医院、基层卫生机构、肿瘤专科医院、慢病管理中心；

- 医药机构：药品流通企业、特药经营企业、创新药械厂商；

- 参保群众：基本医保参保人、慢病患者、重疾患者、老年群体、职工/居民参保人。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

- 医保、商保数据互通不足。医保数据与商保平台未实现标准化交互，数据获取难、口径不统一，难以支撑精细化风控与产品设计。

- 隐私合规要求高、授权不规范。医疗健康为敏感个人信息，传统共享易泄露，缺少单独授权、全程追溯、合规审计机制，使用存在法律风险。

- 数据价值未充分释放。医保数据仅用于结算，未在运行预警、精算定价、特药保障、快赔直付等场景形成规模化应用。

- 多方协同机制缺失。医保、卫健、医院、保险、医药缺乏统一协同治理机制，基金平衡、待遇保障、风险防控难以联动。

- 针对性解决方案

构建医保、商保隐私计算互通架构。采用联邦学习、多方安全计算、数据沙箱、可信执行环境等技术，实现数据不出域、可用不可见、原始数据不汇聚，在保障隐私安全前提下完成医保、医疗、商保数据联合计算与交互。

建立统一医保商保数据标准体系。统一ICD编码、药品编码、诊疗项目编码、器械编码、费用科目、结算口径等标准，制定数据对接、交换、质控规范，实现多方数据“标准统一、口径一致、质量可控、可直接融合”。

搭建全流程合规授权与追溯体系。建立个人授权线上化、分级权限管理、操作留痕审计、区块链存证机制，实现数据使用可管、可控、可审、可溯，全面满足法律法规与监管要求。

打造医保商保协同治理平台。提供数据对接、标准转换、合规核验、服务封装、应用上架、运行监测一体化服务，打通医保、医疗、商保、医药多方协作通道，形成高效协同治理闭环。

        - 快赔直付数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人授权数据 | 敏感信息单独授权、使用目的、期限、追溯记录数据 |
| 2 | 诊疗结算数据 | 诊断、处方、检查、住院、费用明细、医保结算数据 |
| 3 | 商保保单数据 | 保单责任、免赔额、给付比例、保障范围、有效期数据 |
| 4 | 理赔审核数据 | 理赔要件、责任认定、费用合理性、欺诈识别数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保商保数据互通API | API | 合规对接医保平台，实现诊疗与费用数据可信交互 |
| 2 | 快赔直付结算API | API | 一站式核算，免垫资、秒审核、直付结算 |
| 3 | 个人授权与追溯服务API | API | 满足个保法要求，授权可管、使用可溯、安全可控 |

        - 商保智能核保数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 历史诊疗数据 | 门诊、住院、慢性病、手术、重疾既往病史数据 |
| 2 | 检查检验数据 | 异常指标、慢性病控制、肿瘤标志物、体检结果数据 |
| 3 | 用药数据 | 长期用药、特殊药品、慢性病依从性数据 |
| 4 | 医保就医数据 | 就医频次、住院史、异常就诊、高风险行为数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能核保评分API | API | 自动给出标准/加费/除外/拒保建议 |
| 2 | 病史告知核验API | API | 快速校验告知真实性，降低逆选择 |

        - 商保理赔反欺诈数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异常就医数据 | 跨机构重复就诊、过度检查、不合理用药数据 |
| 2 | 虚假就诊数据 | 虚构诊疗、虚假处方、虚假费用、冒名就医数据 |
| 3 | 理赔历史数据 | 多次理赔、高频报案、异常索赔特征数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就医欺诈风险监测API | API | 实时识别虚假就医、骗保行为 |
| 2 | 理赔异常预警数据集 | 数据集 | 输出高风险名单与证据链，支撑拒赔与风控 |

      - 多中心临床试验患者招募与队列管理场景

立足北京、联动全国多区域医疗机构，在数据不出域、隐私不泄露、伦理全合规前提下，基于脱敏多中心医疗数据构建临床试验入排标准智能匹配、患者精准预筛、高效招募、虚拟队列动态管理、全周期随访跟踪一体化服务体系。打通临床试验机构、药企、CRO、伦理委员会与医疗机构的数据壁垒，解决传统临床试验招募慢、匹配难、成本高、周期长、队列管理分散等突出问题，大幅缩短新药/器械临床试验周期、降低研发成本、提升研究质量，助力医药创新高效转化。

        - 服务对象

医药/器械企业：创新药、改良型新药、生物制品、高端医疗器械研发与注册申报企业；

临床试验服务机构：CRO、SMO、临床研究中心、第三方临床评价机构；

医疗机构：北京及全国多中心三甲医院、国家临床试验机构、重点专科科室；

科研与监管机构：医学伦理委员会、药品审评机构、临床医学研究中心、科研管理部门；

研究者团队：临床主要研究者（PI）、亚研究者、研究护士、数据管理员

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

患者招募效率低、周期长。传统依靠人工逐院排查、病历翻阅、门诊筛选模式效率极低，难以快速定位符合入排标准的患者，导致临床试验启动慢、入组滞后，延误新药上市进度。

入排匹配精准度不足。试验方案入组/排除标准复杂，涉及疾病分型、生物标志物、检查指标、合并用药、治疗史等多维度条件，人工筛选易漏判、错判，导致入组不合格率高。

跨中心数据壁垒突出。各医院电子病历、检验检查、用药、随访数据分散独立、无法互通，难以形成全域患者池，跨区域、跨机构招募难度大、覆盖范围有限。隐私合规风险突出。

临床试验涉及敏感健康数据，传统集中式调取、拷贝共享不符合《中华人民共和国个人信息保护法》《药物临床试验质量管理规范》（GCP）要求，数据使用无授权、无追溯、无审计。

伦理与审批流程烦琐。跨机构数据使用需重复伦理报备、材料提交、流程对接，协作成本高、沟通效率低，难以支撑快速招募。

- 针对性解决方案

构建隐私计算智能招募架构。采用联邦学习、多方安全计算、数据沙箱技术，实现数据不出院、可用不可见、个体不泄露，在合规前提下完成跨中心入排标准匹配与患者预筛。

建立入排标准结构化与智能匹配机制。将临床试验方案入组/排除标准转化为标准化数据规则，通过AI自动匹配诊断、分型、指标、用药、手术史等条件，提升筛选精准度与效率。

        - 患者招募与队列管理数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多中心专病患者核心标识与诊断数据​ | 各中心患者脱敏唯一ID、诊断（ICD编码）、疾病分型/分期、初诊时间、关键症状描述。用于锁定目标患者人群。 |
| 2 | 多中心患者关键入排标准判定数据​ | 包括实验室检查（如特定基因突变、生物标志物结果）、关键体征（如血压、BMI）、用药记录（特别是合并用药）、手术史、过敏史等。用于自动化预筛是否符合试验方案。 |
| 3 | 多中心患者治疗与随访状态数据 | 当前及历史治疗方案、疗效评估（如RECIST标准）、不良事件记录、末次随访时间、生存状态、复发/进展标志。用于判断患者当前是否符合入组条件（如是否处于无治疗期间）。 |
| 4 | 多中心患者联系与可及性状态数据​ | 负责医生/科室信息、患者最近一次就诊时间、计划随访时间、研究中心地理位置。用于评估招募可行性与联系路径。 |
| 5 | 多中心患者人口统计学与基线数据​ | 脱敏后的年龄、性别、地域、ECOG评分、吸烟史等基线特征。用于队列分层、匹配与基线均衡性评估。 |
| 6 | 临床试验方案主数据​ | 目标疾病、详细的入组/排除标准、所需观察指标、访视计划等结构化数据。作为招募筛选的“标尺”。 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐私保护的患者数据库 | API/工具 | 通过统一化数据治理形成标准化患者数据库。 |
| 2 | 隐私保护的患者预筛与潜力评估服务 | API/工具 | 研究方输入结构化试验方案标准，系统自动在多中心本地数据库中进行隐私计算（如安全多方计算），返回各中心符合条件患者的加密ID列表与聚合数量，不暴露个体信息。 |
| 2 | 精准患者检索与接触工具 | SaaS/平台 | 研究者可在授权后，基于更细化的标准（如特定biomarker范围）进行联合查询，系统返回匿名化的患者概要。经伦理审批流程后，可向患者主治医生发送“研究参与邀请”通知。 |

    - 城市治理方向（有更新）

      - 城市实体一码互联

面向城市基础设施数字化、市场化运营需求，构建“一码一实体、一码全关联”设施管理体系，通过统一时空编码实现设施全生命周期数字化管控，提供设施运维、资产管理、应急调度等服务。

        - 服务对象

智慧城市建设单位、应急单位、城市运营企业、设施运维单位、物业服务企业、应急技术服务机构

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

城市设施跨单位共享不畅，运维协同效率低、企业难以开展规模化运营。

- 针对性解决方案

建立统一设施编码标准与数据底座，实现多源数据汇聚、标准化治理与安全共享，支撑设施精细化、市场化、可持续运营。

        - 设施一码查询定位

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设施基础数据 | 城市道路、建筑等实体设施信息 |
| 2 | 空间位置数据 | 经纬度、网格位置、电子围栏、空间拓扑关系 |
| 3 | 编码标识数据 | 统一设施编码、二维码、分类编码、归属单位信息 |
| 4 | 业务属性数据 | 设施用途、等级、责任主体、服务半径、运行状态 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施一码查询定位 | 数据服务产品 | 一码调取设施全量信息、位置信息、运维信息、责任信息 |

        - 设施全生命周期管理与应急设施快速调度

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设施生命周期数据 | 规划、建设、验收、运维、改造、报废全过程信息 |
| 2 | 地图底图数据 | 影像图、矢量图、路网数据、地名地址信息 |
| 3 | 监测感知数据 | 设施运行状态、异常报警、隐患识别信息 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施全生命周期管理 | 业务应用产品 | 覆盖设施从建设到报废全过程数字化管理 |
| 2 | 应急设施快速调度 | 智能调度产品 | 基于一码体系实现应急资源快速定位、调度、协同 |

        - 城市设施治理与数据共享

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统计分析数据 | 区域分布、完好率、故障频次、运维成本、效率指标 |
| 2 | 空间关联数据 | 设施与网格、社区、风险点的空间关联关系 |
| 3 | 业务协同数据 | 跨单位事件流转、联合巡检、问题上报、闭环处置 |
| 4 | 可视化展示数据 | 设施一张图、专题图、热力图、动态监测面板 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市设施治理一张图 | 可视化产品 | 设施统一上图、统一监管、统一分析、统一展示 |
| 2 | 设施数据共享交换服务 | 数据服务产品 | 面向企业提供标准化、可追溯、安全可控的数据集 |

      - 时空数据专区运营

以时空数据为核心生产要素，构建数据治理—产品加工—流通交易—场景应用全链条体系，面向政企客户提供合规、安全、可商业化的时空数据服务。

        - 服务对象

企业开发者、智慧城市企业、物联网企业、金融保险机构、

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

时空数据获取成本高、流通无载体、企业难以低成本、高效率使用。

- 针对性解决方案

构建运营数据专区，提供标准化数据产品、API服务与安全沙箱，实现数据合规交易、价值变现与跨域共享。

        - 数据产品1

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础时空数据 | 影像、矢量、地形、路网、行政区划、地名地址 |
| 2 | 空间编码数据 | 统一网格编码、位置索引、实体匹配、空间关联数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时空数据治理加工 | 数据治理产品 | 数据清洗、质检、标准化、入库、更新服务 |
| 2 | 时空数据目录服务 | 目录服务产品 | 时空数据统一注册、发布、检索、授权管理 |

        - 数据产品2

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准化时空数据集 | 数据包、瓦片服务、API接口、要素服务 |
| 2 | 空间分析数据 | 叠加分析、可达性、热力分析、插值数据 |
| 3 | 场景应用数据 | 规划、交通、零售、物流、保险空间数据 |
| 4 | 安全管控数据 | 脱敏、访问控制、审计日志、权限管理 |
| 5 | 价值评估数据 | 数据质量、使用频次、应用成效、价值评估 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化时空数据产品 | 数据产品 | 可直接调用的时空数据集、服务接口 |
| 2 | 时空分析计算服务 | 分析服务产品 | 提供空间计算、建模、分析、可视化支撑服务 |

      - 商圈客流与商业运营分析

面向商圈、商业体、商户市场化运营需求，整合客流、消费、业态、区位、营销数据，提供客流监测、客群画像、运营优化、招商决策、营销推送等数据服务。

        - 服务对象

城市规划部门、商业运营公司、商场、连锁品牌、商户、广告营销企业、零售企业

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

客流、消费、营销数据分散，客群看不清、运营摸不准、招商凭经验，数据价值未释放。

- 针对性解决方案

构建商圈数据主题，实现多源数据融合分析，提供精准运营、智能营销、招商决策服务。

        - 商圈客流监测与消费画像分析

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商圈客流数据 | 客流、进出、驻留、动线、年龄性别、来源地 |
| 2 | 消费行为数据 | 消费金额、频次、偏好、客单价、支付方式 |
| 3 | 区位交通数据 | 位置、路网、公交地铁、停车场、可达性 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商圈客流实时监测 | 监测产品 | 实时客流统计、分析、预警 |
| 2 | 消费客群画像分析 | 画像产品 | 构建客群标签，实现精准识别与需求分析 |

        - 商业运营优化与智能营销精准推送

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营指标数据 | 平效、人流转化率、提袋率、复购率、营收 |
| 2 | 竞品对比数据 | 周边商圈、业态、价格、活动、客流对比 |
| 3 | 商户评级数据 | 经营状况、口碑、热度、合规、服务评分 |
| 4 | 趋势预测数据 | 节假日、天气、活动、客流销售预测 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业运营优化分析 | 分析产品 | 为运营调整、品牌调整、动线优化提供支撑 |
| 2 | 智能营销精准推送 | 营销产品 | 基于客群画像实现精准营销、活动推送 |

      - 城市治理非现场执法算法

依托视频监控、物联网感知、卫星遥感、AI识别技术，构建城市治理非现场执法智能算法体系，实现占道经营、违规户外广告、扬尘污染、违规运输、市容乱象等自动识别、智能抓拍、证据固定与线索推送，提升执法效率、精准度与公信力。

        - 服务对象

城管执法部门、公安交通部门、生态环境部门、市场监管部门、街道综合执法队、执法技术服务企业

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

传统执法人力投入大、发现不及时、证据固定难、处置效率低，多场景违规行为难以全时段覆盖。

- 针对性解决方案

构建AI非现场执法能力，实现智能识别、证据固化、线索自动推送、执法流程闭环，提升执法规范化、智能化水平。

        - 非现场执法智能识别与违法证据链固化

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控数据 | 公共区域摄像头、卡口、球机、全景视频、抓拍图像 |
| 2 | 物联网感知数据 | 扬尘、噪声、渣土车GPS、油烟、温感、液位监测数据 |
| 3 | 执法事项数据 | 占道经营、户外广告、扬尘、违建、违规运输等事项 |
| 4 | 空间管控数据 | 禁停区、经营区、管控边界、路段属性、电子围栏 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非现场执法智能识别 | AI算法产品 | 对城市乱象、违法行为自动检测、分类、识别 |
| 2 | 违法证据链固化服务 | 证据存证产品 | 自动抓拍、时间戳、防伪存证、形成完整证据 |

        - 执法线索智能推送与流程数字化

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线索信息数据 | 违法位置、时间、类型、等级、证据包、管辖单位 |
| 2 | 执法流程数据 | 立案、调查、告知、审核、决定、送达、结案流程 |
| 3 | 案件管理数据 | 案件编号、违法事实、处罚依据、处理结果、归档 |
| 4 | 信用联动数据 | 违法记录、信用扣分、联合惩戒、公示信息 |
| 5 | 统计分析数据 | 高发区域、高发时段、类型分布、整改率、复发率 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法线索智能推送 | 智能服务产品 | 自动推送线索至责任单位，提升响应效率 |
| 2 | 执法流程数字化闭环 | 业务应用产品 | 执法全流程线上办理、留痕、监管、规范透明 |

      - 民生保障服务场景

汇聚票务、出行、消费、金融等民生服务领域数据，围绕市民高频生活需求开展数据融合与场景化应用，打破平台与部门壁垒，实现服务精准推送、资源智能调度、体验全面升级，提升市民生活的便利性与满意度。

        - 服务对象

平台企业、服务提供方、市民群众

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

民生服务数据分散在各平台与企业，服务供给同质化、不精准；社会运力资源调度缺乏实时数据支撑，效率低下；普惠服务门槛高，覆盖面不足。

- 针对性解决方案

构建统一民生服务数据底座，推动跨平台、跨领域数据共享，实现服务需求精准洞察、社会资源智能调度、普惠服务主动触达。

        - 精准服务

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户身份与属性数据 | 身份认证信息、学生/老年等特殊群体标识、偏好标签 |
| 2 | 消费与交易数据 | 票务购买、商品消费、金融服务使用记录、服务评价信息 |
| 3 | 出行与位置数据 | 实时位置、出行轨迹、共享单车使用、公 |
| 4 | 服务供给与评价数据 | 服务网点、运力分布、服务人员、用户满意度、投诉建议 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能身份核验服务 | 精准服务产品 | 应用于票务、文旅等场景，实现AI快速认证，提升通行效率。 |
| 2 | 个性化服务推荐引擎 | 精准服务产品 | 基于用户画像，为市民提供个性化的本地生活服务推荐。 |

      - 城市出行应用场景

汇聚城市视频、路网、共享单车、实时路况、景区客流等多源交通出行数据，依托视觉大模型与时空分析技术，实现全域交通动态感知，面向市民、车企、交通管理部门输出全链条智慧出行服务，全面增强城市交通实时感知、预判与快速响应能力。

        - 服务对象

市民群众、地图服务商、车企、交通委、公安交管、城管、文旅管理单位

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

城市视频、道路运等交通数据分散公共视频资源未深度挖掘，数据价值难以释放；传统分析手段无法精准解析复杂路面、人流场景，对拥堵、大型活动人流高峰、突发事件预判滞后。

- 针对性解决方案

整合公共视频、运营商时空、路网基础数据构建出行数据底座；搭建交通物理世界大模型，实现车流、人流、路况实时全域感知；搭建一体化出行实况服务体系；创新自然语言交互查询能力，面向公众开放车位、景区人流、运力等实时查询服务。

        - 智慧出行

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市视频监测数据 | 道路监控画面、路口车流识别、占道施工、突发事件抓拍信息 |
| 2 | 路网通行数据 | 道路限速、拥堵指数、红绿灯配时、停车场泊位实时数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通全域动态感知产品 | AI 视觉分析产品 | 依托物理世界大模型解析视频数据，实时识别拥堵、事故、人流聚集，输出全域交通态势 |
| 3 | 出行智能交互查询产品 | 便民服务产品 | 支持自然语言检索周边车位、景区人流、道路通行状态，轻量化触达出行实时信息 |

      - 城市治理应用场景

汇聚运营商信令、地理空间、交通客流等多源城市运行数据，聚焦重点区域人流监测、城市动态感知等时空数据智能应用，深挖环球影城等商圈景区人流热度、空间分布规律，为城市规划布局、交通流量管控、大型活动安保、应急处置提供全维度、精细化的数据决策支撑。

        - 服务对象

城市规划部门、交通委、应急管理局、城管、文旅管理单位、科研研究机构

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

信令、交通数据无法融合联动，难以感知城市实时动态；城市规划、运力调配、大型活动保障仅依靠人工经验，缺少精细化时空人流数据支撑，资源配置粗放滞后，突发事件预判处置能力不足。

- 针对性解决方案

搭建统一城市时空数据底座，打通运营商、平台企业、政务部门数据通道，实现多源时空数据汇聚融合；开展重点区域人流热度、移动轨迹实时监测、趋势预测，搭建城市人流仿真模拟模型，输出标准化时空数据产品。

        - 城市动态时空监测分析

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营商信令数据 | 用户位置、移动轨迹、区域驻留时长、客流进出统计数据 |
| 2 | 地理空间基础数据 | 城市路网、景区商圈边界、公共设施点位、片区空间划分信息 |
| 3 | 客流运行数据 | 景区商圈实时人流、道路卡口流量、活动客流峰值数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点区域人流热度分析产品 | 时空监测产品 | 输出人流密度、来源分布、高峰时段热力数据 |

    - 文化旅游方向

文化旅游是北京市彰显首都文化魅力、推动消费升级、繁荣数字经济核心产业。北京拥有丰富的文旅资源、文博藏品、商圈业态、交通枢纽客流优势，参与主体涵盖文旅部门、景区、文博机构、文旅企业、交通文旅联动单位、数字文创企业等。本方向依托可信数据空间，围绕文旅智慧服务、文旅消费赋能、文博资源活化、文旅产业协同四大场景，实现文旅数据的可信流通、整合应用、价值释放，推动北京文旅产业数字化、智慧化、融合化发展，打造国际一流文旅消费目的地与文化传承高地。

      - 文旅智慧服务场景

        - 服务对象

服务对象包括文旅行业管理、交通枢纽与文旅联动、景区智慧运营、航旅服务、文旅数字营销、市民及游客便民服务等各类市场主体，覆盖客流监测、消费评估、智慧游览、精准营销、交通文旅融合服务等核心应用领域。潜在接入单位有：中国航信、中国铁路、北京市文化和旅游局、北京文旅大数据中心、美团文旅、携程文旅、北京北投智慧城市科技等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

交通与文旅数据存在严重割裂问题，机场、铁路、航旅等交通客流数据与景区、商圈、住宿等文旅数据相互独立，无法实现客流、消费、服务的联动匹配，制约交通文旅融合发展。

文旅服务供需匹配度严重不足，景区客流、游客需求、消费能力数据分散割裂，文旅企业无法提供个性化、精准化服务，服务效率偏低且用户体验难以提升。

旅客价值评估缺少核心数据支撑，航旅旅客、景区游客的价值等级、消费偏好数据缺失，无法实现精准营销与服务分层，流量转化与商业价值挖掘效果不佳。

文旅数字营销数据流通不畅，营销素材、传播数据、流量转化数据分散分布，营销效果无法精准评估，营销资源浪费严重，品牌推广效率难以提升。

文旅数据安全流通机制不完善，客流数据、消费数据、旅客信息涉及个人隐私与商业机密，数据共享存在泄漏风险，直接制约文旅智慧服务的升级迭代。

- 针对性解决方案

打通交通与文旅数据联动流通通道，依托可信数据空间整合机场客流、航旅数据、铁路客流、景区客流、文旅消费数据，实现交通与文旅数据一体化合规流通与协同应用。

构建文旅智慧服务全域数据底座，汇聚游客需求、消费能力、客流分布核心数据，为文旅企业提供精准服务、客流管控、资源调配的全方位数据支撑，提升服务匹配度。

打造旅客价值数据化精准评估体系，基于航旅、景区游客全维度数据构建价值评级模型，实现精准营销、分层服务、高效流量转化，最大化挖掘旅客商业价值。

整合文旅数字营销全链条数据资源，汇聚营销设计、传播、转化数据，为营销机构提供精准投放、效果评估的数据支撑，优化营销策略提升推广效率。

强化文旅数据全流程安全保障能力，运用数据脱敏、隐私计算、确权管理技术，保障客流、消费、旅客信息安全流通，平衡服务升级与数据安全核心需求。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机场陆侧交通客流数据 | 包含大兴机场陆侧交通离开航站楼客流监测、流量变化、出行方向等相关基础数据，反映交通枢纽文旅客流特征 |
| 2 | 航旅消费能力数据 | 包含航旅旅客消费水平、偏好、需求相关基础数据，为文旅消费精准匹配提供支撑 |
| 3 | 旅客价值特征数据 | 包含旅客消费等级、出行目的、文旅偏好相关基础数据，为旅客价值评级、精准服务提供依据 |
| 4 | 景区客流运行数据 | 包含景区客流数量、分布、流动、承载量相关基础数据，支撑景区智慧管控、安全运营、服务优化 |
| 5 | 文旅数字营销数据 | 包含互联网传播、营销设计、流量转化、品牌推广相关基础数据，为文旅数字营销提供支撑 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴机场陆侧交通离开航站楼客流监测历史数据 | 数据集 | 整合机场陆侧交通客流历史监测数据，形成标准化数据集，支撑交通－文旅联动客流分析与服务调度 |
| 2 | 航旅消费能力评估 | 接口 | 面向文旅服务企业，提供航旅旅客消费能力评估接口服务，实现文旅消费精准匹配、服务定制 |
| 3 | 旅客价值评级接口 | 接口 | 基于旅客全域特征数据，提供价值评级接口服务，支撑文旅企业精准营销、分层服务、流量转化 |
| 4 | 景区客流数据 | 数据集 | 汇聚景区全场景客流数据，形成标准化数据集，为景区智慧运营、安全管控、资源调配提供数据支撑 |
| 5 | 基于互联网传播的数字营销设计数据 | 数据集 | 整合文旅互联网传播与营销设计数据，打造专业化数据集，支撑文旅数字营销优化、品牌推广 |

      - 文旅消费赋能场景

        - 服务对象

服务对象包括文旅消费市场监管、文体娱乐运营、住宿餐饮服务、城市文旅商圈运营、文旅品牌经营、文旅行业采购与商机对接等各类市场主体，覆盖消费数据分析、业态优化、采购匹配、商圈客流消费联动、消费升级赋能等核心业务场景。潜在接入单位有：北京中文在线阅读教育科技、北京易橙天下科技、北京传影科技、北京市文化和旅游局、北京王府井集团、北京华联商厦股份有限公司、北京三快在线科技有限公司等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

文旅行业采购商机数据碎片化分布，文体娱乐、文旅配套行业采购商机信息分散在不同渠道，企业无法精准对接采购资源，业务拓展与市场开发受到明显限制。

住宿餐饮行业招标采购数据不透明，相关招标采购数据不通、不公开，企业参与招标、合规经营缺少数据支撑，市场竞争与行业发展缺少规范的数据环境。

文旅业态经营数据相互割裂，地铁业态、文旅商圈、热销品牌经营数据独立分布，无法实现客流、消费、业态的联动分析，运营优化与业态调整缺少科学依据。

文旅消费赋能核心数据供给不足，消费行为、商圈客流、业态收益数据未整合归集，无法为消费升级、业态调整、品牌赋能提供有效数据支撑。

文旅消费数据流通缺少可信安全保障，消费、经营、招标采购数据涉及商业机密，共享存在数据泄露与产权纠纷风险，直接制约消费赋能场景落地。

- 针对性解决方案

整合文旅全行业采购商机数据资源，依托可信数据空间汇聚文体娱乐、文旅配套行业采购商机数据，打造一体化商机数据集，助力企业精准对接采购资源拓展业务。

打通住宿餐饮行业招标采购数据通道，实现行业招标采购数据可信归集、公开流通，为企业参与招标、合规经营提供稳定数据支撑，规范行业采购秩序。

构建文旅业态经营数据联动分析体系，整合地铁业态、文旅商圈、热销品牌经营数据，实现客流、消费、业态全维度分析，支撑业态优化与运营效率提升。

打造文旅消费赋能专属数据底座，汇聚消费行为、客流、收益核心数据，为文旅消费升级、业态调整、品牌赋能提供全方位数据支撑，激发消费活力。

保障文旅消费数据安全合规流通，运用数据加密、确权、隐私计算技术保护商业数据安全，推动消费数据合规共享、价值释放，助力消费赋能场景落地。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文体娱乐业采购商机数据 | 包含文体娱乐行业采购需求、商机信息、供应商匹配相关基础数据，为企业业务拓展提供支撑 |
| 2 | 住宿餐饮招标采购数据 | 包含文旅配套住宿餐饮行业招标、投标、采购、交易相关结构化数据，反映行业采购合规性与市场需求 |
| 3 | 热销品牌经营数据 | 包含文旅热销品牌运营、销售、客流、收益相关基础数据，为品牌赋能、市场拓展提供依据 |
| 4 | 地铁站点业态数据 | 包含地铁站点商业布局、经营状况、客流消费相关基础数据，支撑地铁业态优化、商业增值 |
| 5 | 文旅商圈消费数据 | 包含城市文旅商圈客流、消费、业态、收益相关关联数据，反映文旅消费市场特征与升级潜力 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文体娱乐业采购商机数据集 | 数据集 | 整合文体娱乐业全量采购商机数据，形成标准化数据集，帮助企业精准对接采购资源、拓展业务渠道 |
| 2 | 住宿餐饮行业招标采购结构化数据 | 接口 | 面向文旅配套企业与监管部门，提供招标采购数据接口服务，实现采购信息可信调用、合规监管 |
| 3 | “达人圈”热销品牌经营数据 | 数据集 | 汇聚文旅热销品牌全域经营数据，打造专业化数据集，支撑品牌运营优化、市场赋能、消费升级 |
| 4 | 地铁站点业态经营数据 | 数据集 | 整合地铁站点商业业态经营数据，形成标准化数据集，为地铁商业布局、客流转化、收益提升提供支撑 |
| 5 | 城市文旅商圈客流消费关联分析数据集 | 数据集 | 基于文旅商圈客流与消费关联数据，形成分析数据集，支撑商圈业态调整、消费赋能、流量转化 |

      - 文博资源活化场景

        - 服务对象

服务对象包括文博行业管理、文物保护与利用、数字文博开发、融媒体文化传播、数字图书馆运营、文化IP创作与转化等各类市场主体，覆盖文博数字化归集、素材开发、数字模型制作、IP创新、文化传承传播等核心领域。潜在接入单位有：北京帧画面影视文化、北京牡丹电子集团、中国青年报社、北京市文化和旅游局、故宫博物院、首都博物馆、国家图书馆、北京数字文博科技有限公司等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

文博资源数字化归集程度整体偏低，文博音视频、藏品素材、文化语料等珍贵资源未实现数字化统一归集，物理分散难以传播，文博资源活化利用受到严重制约。

文博数据跨机构流通壁垒难以打破，博物馆、融媒体、图书馆、文创企业数据相互独立，文博资源无法实现跨主体共享开发，文化传承与创新缺少协同支撑。

数字文创开发核心数据支撑不足，文博数字模型、IP数据、素材资源供给短缺，文创开发、IP打造缺少核心数据支撑，数字文博产业发展动力不足。

文博珍贵数据安全保护难度较大，文博藏品、音视频、语料数据属于珍贵文化资源，共享存在损毁、泄漏风险，资源活化利用与文化保护难以平衡。

文博资源活化数据产品供给不足，面向文博活化的数据集、素材库、模型库数量有限，无法满足数字文创、文化传播、虚拟展示的多元化应用需求。

- 针对性解决方案

全面推进文博资源数字化归集工程，依托可信数据空间实现文博音视频、融媒体素材、数字语料、藏品模型的数字化采集、标准化归集与统一管理。

构建文博跨机构数据共享协同体系，打通文博单位、融媒体、图书馆、文创企业的数据通道，实现文博资源可信共享、协同开发，提升资源利用效率。

打造文博资源活化核心数据支撑底座，汇聚数字模型、IP数据、素材资源，为文创开发、IP转化、数字文博提供全方位核心数据支撑，激活产业活力。

强化文博珍贵资源全流程安全保护，运用数据加密、确权、权限管理技术，保护珍贵文博数据安全，平衡资源活化利用与文化遗产保护的核心需求。

开发文博资源活化标准化数据产品，打造音视频素材、数字模型、语料库、IP数据等多元化产品，匹配数字文创、文化传播全场景应用需求。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文博音视频素材数据 | 包含文博藏品、文化场景、非遗传承相关音视频素材数据，是文博资源活化的核心数字素材 |
| 2 | 融媒体图文视频数据 | 包含文博宣传、文化传播、文旅推广相关融媒体图片、视频数据，支撑文博资源传播推广 |
| 3 | 数字图书馆语料数据 | 包含文化典籍、文献资料、知识科普相关语料数据，为文博知识传播、数字阅读提供支撑 |
| 4 | 文博数字模型数据 | 包含文物角色、动物、建筑等三维数字模型数据，为数字文博、文创开发、虚拟展示提供核心资源 |
| 5 | 文博IP创作数据 | 包含数码手绘、文化IP、品牌形象相关创作数据，支撑文博IP开发、文创产品创新 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《指尖上的香巴拉》音视频素材数据集 | 数据集 | 整合特色文博文化音视频素材数据，形成专业化素材库，为文博传播、文创开发提供核心资源 |
| 2 | 融媒体视频和图片数据集 | 数据集 | 汇聚文博文旅融媒体图文视频数据，打造标准化素材数据集，支撑文博宣传、文化传播 |
| 3 | 数字图书馆语料库 | 数据集 | 整合数字图书馆文化典籍语料数据，形成专业化语料库，助力文博知识传播、数字文化建设 |
| 4 | 各类角色人物模型数据 | 数据集 | 打造文博主题角色人物三维数字模型数据集，为数字文博、虚拟展示、文创开发提供支撑 |
| 5 | 各类动物模型类数据 | 数据集 | 整合文博文化相关动物数字模型数据，为文创设计、虚拟场景搭建提供核心资源 |
| 6 | 各类建筑模型类数据 | 数据集 | 汇聚文物建筑、文旅场景三维数字模型数据，支撑数字文博、虚拟游览、文创开发 |
| 7 | 基于数码手绘的企业文化IP数据 | 数据集 | 整合数码手绘文博IP创作数据，形成标准化数据集，助力文博IP转化、品牌打造 |

      - 文旅产业协同场景

        - 服务对象

服务对象包括文旅产业规划管理、全产业链文旅企业运营、文旅科研与技术研发、文旅垂类大模型训练、数字文化知识服务、行业标准与政策协同落地等各类市场主体，覆盖产业数据共享、招标采购、AI训练数据供给、政策支撑、跨主体产业协同等核心领域。潜在接入单位有：国信中健数字科技、四川省广播影视少数民族语言译制播出中心、北京中文在线阅读教育科技、北京市文化和旅游局、北京歌华文化发展集团、北京演艺集团、北京百度智算科技有限公司等。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

文旅产业全链条数据呈现割裂状态，文旅招标、产业政策、训练数据、语料数据、情感数据分散在不同主体，产业协同发展缺少全域统一的数据支撑。

文旅垂类大模型训练数据供给严重不足，高质量训练数据、语料数据、情感数据缺失，制约文旅领域人工智能应用、智能化服务与数字化产业升级。

文旅产业政策数据获取便捷性不足，产业政策、法规、标准数据碎片化分布，企业与科研机构无法便捷查询、高效应用，产业发展缺少政策数据指引。

文旅产业协同决策缺少数据依据，产业发展、业态布局、市场趋势数据未整合归集，产业规划、协同发展、企业战略决策都缺少科学数据支撑。

产业数据安全与协同发展难以平衡，产业数据、训练数据、知识产权数据涉及商业与科研机密，共享存在数据安全风险，制约产业协同高效发展。

- 针对性解决方案

构建文旅产业协同一体化数据底座，依托可信数据空间整合文旅招标、训练数据、语料、情感、政策数据，实现产业数据全域流通、协同应用与价值释放。

供给文旅垂类大模型高质量训练数据，打造全维度训练数据集、语料库、情感数据集，为文旅人工智能大模型研发与智能化应用提供核心数据支撑。

整合文旅产业政策法规标准知识库，汇聚全量产业政策、法规、标准数据，形成统一知识库，方便企业、科研机构便捷查询与高效应用。

打造文旅产业协同决策数据支撑体系，基于产业发展、市场趋势、业态布局数据，为产业规划、协同发展、企业决策提供全方位科学数据支撑。

保障文旅产业数据安全合规流通，运用数据确权、加密、隐私计算技术保护产业数据与知识产权，平衡产业协同发展与数据安全核心需求。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文旅行业招标采购数据 | 包含文体娱乐、文旅产业招标、投标、采购等相关结构化数据，反映产业市场秩序与需求 |
| - 2 | 文旅大模型训练数据 | 包含文旅垂类高质量文本、图像、音视频训练数据，为文旅人工智能大模型研发提供核心支撑 |
| - 3 | 专业百科语料数据 | 包含文旅专业知识、百科词条、文化典籍相关语料数据，助力文旅知识体系建设 |
| - 4 | 多模态情感数据 | 包含文旅用户情感、体验、偏好相关多模态数据，为文旅服务优化、产品创新提供支撑 |
| - 5 | 文旅产业政策数据 | 包含国家及北京市文旅产业政策、法规、标准、知识库数据，为产业发展提供政策依据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文体娱乐业招标采购结构化数据 | 接口 | 面向文旅产业企业与监管部门，提供招标采购数据接口服务，实现产业采购可信监管、资源对接 |
| 2 | 文旅垂类大模型高质量训练数据集 | 数据集 | 打造文旅垂类全维度高质量训练数据集，为人工智能大模型研发、文旅智能化应用提供核心数据支撑 |
| 3 | 专业百科全书语料 | 数据集 | 整合文旅专业百科全书语料数据，形成标准化语料库，助力文旅知识传播、产业研究 |
| 4 | 多模态情感数据集 | 数据集 | 汇聚文旅用户多模态情感数据，打造专业化数据集，支撑文旅服务优化、产品创新、体验提升 |
| 5 | 文旅产业政策法规与标准知识库 | 数据集 | 整合文旅产业全量政策法规与标准数据，形成专业化知识库，为产业规划、企业合规、协同发展提供依据 |

    - 教育教学方向

      - 基础教育名师课程规划应用场景

        - 服务对象

服务对象包括基础教育学校教师、教育行政部门、教育科研机构人员、名师工作室、区域教研团队、教育科技企业内容研发人员、基础教育学校教学管理团队。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

优质教育资源分配失衡，共享渠道不畅：名师课程、精品教案、成熟教学设计等核心优质资源高度集中在少数示范校、头部学校，区域间、城乡间、校际间缺乏安全合规的常态化共享通道，普通校、薄弱校师生难以触达高质量教学资源，严重制约区域教育均衡化发展。

资源数据孤岛严重，优质经验难以规模化复用：名师优质教学资源分散存储在各校、各名师工作室内部，数据标准不统一、格式不兼容，缺乏统一的整合与标签化管理体系，优质教学经验无法实现跨校、跨区域的规模化、标准化复用。

隐私安全与合规风险突出，资源共享顾虑大：优质教学资源涉及名师知识产权、学校教学管理数据、学生学情敏感数据，缺乏合规的脱敏、授权使用机制，资源提供方存在知识产权泄露、数据违规使用的顾虑，不愿开放核心优质资源。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入教育行政部门、基础教育学校、教育科研机构、名师工作室等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、区块链存证为核心技术支撑，整合区域内合规名师教学全流程数据，构建统一标准的名师课程资源库、课程规划模板库、教学方法适配模型；建立数据授权使用、全程可溯、权责清晰的流通机制，实现优质教育教学数据的安全共享、可信流转与精准复用，为教师课程设计、区域教研协同、教育均衡发展提供全流程数据支撑服务。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 国家及地方中小学学科课程标准、教材官方解读、教育教学规范要求、区域教育均衡发展相关政策数据等 |
| 2 | 教育行业数据 | 教育科研机构发布的学科教学研究成果、行业通用教学方法体系、全课型教学设计规范、优质教学资源行业标准数据等 |
| 3 | 教育行政与教研数据 | 区域教研计划、教学质量评估标准、学科教研成果、跨校教研协同数据、区域教学资源统筹管理数据等 |
| 4 | 学校与名师工作室数据 | 名师课程视频、精品教案设计、教学反思、学情分析报告、分课型课程规划模板、名师教学策略与经验总结数据等 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名师课程资源全量标签数据集 | 数据集 | 整合全学科全年级名师课程核心资源，按学科、年级、知识点、课型完成标签化处理，按周更新，支撑教学资源精准检索与调取 |
| 2 | 课程规划标准化模板API服务 | API | 覆盖新授课、复习课、讲评课等全课型的标准化课程规划模板接口，支持按需调取、自定义适配，满足教师快速搭建课程框架需求 |
| 3 | 优质教学资源知识产权授权报告 | 报告 | 明确对应教学资源的知识产权归属、授权使用范围、使用期限与合规要求，为资源合规复用提供法律与合规依据 |

      - 语文知识点考查内容服务场景

        - 服务对象

服务对象包括基础教育各年级语文任课教师、区域语文教研团队、教育行政部门语文教研管理岗、中小学教学管理团队、语文名师工作室、教育科技企业内容研发人员、教辅出版机构研发人员、教育考试命题研究人员、语文教育科研机构人员。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

知识点体系与考查标准不统一，教学目标模糊：不同版本教材的知识点拆分、考查要求不统一，课程标准的知识点要求缺乏具象化落地指引，教师难以精准把握教学重点与考察核心，教学目标明确度不足。

知识点相关数据分散割裂，资源碎片化严重：知识点考查要求、真题解析、教材解读、教学案例、学情数据分散在不同主体、不同平台，缺乏系统化整合，教师难以一站式获取全链路教学支撑资源。

学情诊断精准度不足，教学与学情匹配度低：学生知识点掌握数据分散在作业、考试等不同场景，缺乏统一的诊断模型，无法精准定位学生知识点薄弱环节，教学设计与练习方案针对性不足，教学效果难以保障。

优质教学案例难以复用，教研协同效率低：优秀教师的知识点教学经验、全环节教学案例分散存储，缺乏标准化分类与共享机制，优质教学经验无法跨校、跨区域规模化复用，区域语文教学质量不均衡。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入教育行政部门、基础教育学校、语文教育科研机构、教育科技企业等核心节点，以数据脱敏、隐私计算为核心技术支撑，整合语文课程标准知识点要求、历年考试真题及解析、多版本教材知识点解读、学生知识点掌握统计数据、教师教学经验总结、知识点教学案例等合规数据；构建标准化语文知识点体系库、考查标准数据库、全环节教学案例库、学情智能诊断模型，建立安全合规的数据共享与流转机制，实现语文教学数据的可信复用与精准应用，为教师精准教学、内容研发机构产品优化提供全流程专业数据服务。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 中小学语文课程标准、教育考试命题规范、教材官方解读、语文教学相关政策与行业标准数据 |
| 2 | 教育行业数据 | 语文知识点体系规范、历年考试真题及解析、知识点考察维度与题型标准、优质教学案例行业分级数据 |
| 3 | 教研教学数据 | 多版本教材知识点拆解数据、教师教学经验总结、知识点全环节教学案例、教研成果与教学优化数据 |
| 4 | 学情统计数据 | 学生知识点掌握情况统计、答题数据、薄弱环节分布、知识点掌握达标率等多维度学情数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语文知识点体系标准化数据集 | 数据集 | 整合全年级全学段语文知识点，明确关联关系与层级，按课标更新，支撑教学体系搭建与内容研发 |
| 2 | 知识点考察标准查询API服务 | API | 提供知识点考查题型、难度、分值占比等标准化数据调用，助力教师精准把握教学与考查重点 |
| 3 | 知识点教学案例库API服务 | API | 覆盖知识点导入、讲解、练习等全环节教学案例，支持按年级、知识点精准调取，助力教师优化教学设计 |
| 4 | 语文学情智能诊断分析报告 | 报告 | 基于学生答题数据定位知识点薄弱环节，输出学情诊断结果与针对性教学、练习优化建议 |

      - 家校社协同育人数据服务场景

        - 服务对象

服务对象包括中小学各学科任课教师、班主任、学校德育与教学管理团队、教育行政部门基础教育与德育管理岗、学生家长、社区教育工作者、社区青少年服务中心运营人员、校外实践基地运营方、家庭教育指导机构专业人员、青少年研学机构、教育科研机构育人体系研究人员、校外素质教育机构从业人员。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

三方数据严重割裂，信息壁垒突出：学校育人数据、家庭养育数据、社区教育资源数据分散存储，缺乏安全合规的互通渠道，各方信息不对称，无法形成学生全场景成长画像，育人环节衔接脱节。

协同机制不健全，任务衔接错位：缺乏标准化的协同任务分配、进度同步、责任划分机制，家校社三方育人职责边界不清晰，易出现任务重复、责任空白问题，难以形成育人合力。

未成年人敏感信息保护压力大，共享合规风险高：学生成长数据、家庭信息属于未成年人高度敏感信息，缺乏合规的脱敏处理、分级授权、全程溯源机制，数据共享存在隐私泄露、违规使用的法律风险，各方共享意愿低。

育人资源供需匹配错位，利用率低：社区教育资源、校外实践资源分散，无法精准匹配学校教学需求、学生成长需求与家庭育人需求，优质资源闲置，育人活动针对性不足。

育人效果无量化评估体系，优化无数据支撑：缺乏多维度的协同育人效果评估模型，无法从学业、综合素质、行为习惯等维度量化育人成效，协同育人工作的优化调整缺乏精准数据抓手。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入基础教育学校、社区教育服务机构、校外实践基地、教育行政部门等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、区块链存证为核心技术支撑，整合学校教学计划、学生在校表现与学业数据、家庭学习监督记录、社区教育活动信息、校外实践基地资源等合规数据；搭建家校社协同育人信息共享平台、育人任务协同分配模型、育人效果多维度评估模型，建立分级授权、全程可溯、权责清晰的安全数据流通机制，实现家校社育人数据安全互通、任务精准协同、效果量化评估，构建“学校－家庭－社区”三位一体的协同育人体系。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 家校社协同育人相关政策法规、未成年人保护合规要求、区域教育资源统筹规划、综合素质评价标准等数据 |
| 2 | 教育行业数据 | 协同育人行业规范、实践育人标准体系、家庭教育指导规范、育人效果评估行业标准数据 |
| 3 | 学校育人数据 | 学校教学计划、学生在校考勤、课堂表现、作业完成情况、学业成绩分析、综合素质评价等全周期数据 |
| 4 | 家庭与社区资源数据 | 家庭学习监督记录、家长教育理念数据、社区教育活动信息、校外实践基地资源、社区育人服务记录数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生全场景成长画像数据集 | 数据集 | 整合家校社多维度学生成长合规数据，标准化处理后按月更新，支撑学生成长全周期跟踪与个性化育人 |
| 2 | 家校社信息共享授权API服务 | API | 提供分级授权的育人数据安全互通接口，实现三方数据可控共享，保障信息同步与协同衔接 |
| 3 | 育人任务协同分配API服务 | API | 基于学生特点与家校社资源优势，智能分配协同育人任务，同步进度节点，明确各方育人职责 |
| 4 | 协同育人效果多维度评估报告 | 报告 | 从学业成绩、综合素质、行为习惯等维度，量化评估协同育人成效，输出可落地的优化提升建议 |

      - 理科解题智能批改精准辅导应用场景

        - 服务对象

服务对象包括中小学各理科科目任课教师、学校理科教研组、区域理科教研团队、教育行政部门理科教研管理岗、中小学教学管理团队、理科名师工作室、教辅出版机构、智能批改技术服务商、教育科技企业理科内容研发人员、校外理科辅导机构、教育考试命题研究人员、理科教育科研机构人员。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

多源数据孤岛严重，模型优化缺乏全量支撑：学生作答数据、教师人工批改数据、试题步骤检错数据分散在学校、教辅机构、服务商各自系统，数据互不联通，智能批改模型无法基于全量真实场景数据迭代优化，直接导致批改精度不足。

错因诊断维度浅层化，核心思维断点定位不准：现有批改多聚焦最终答案对错，缺乏步骤级的精细化错因拆解与标签化，无法精准识别学生知识漏洞、逻辑误区、思维断点，诊断不准直接造成针对性辅导缺失。

学生敏感数据合规风险高，跨主体共享意愿低：学生作答数据、学业学情数据属于个人敏感信息，缺乏合规的脱敏处理、分级授权、全程溯源机制，学校存在隐私泄露与合规追责顾虑，不愿对外共享核心教学数据，制约行业模型优化与能力提升。

错因知识库标准不统一，优质教学经验难以复用：不同学校、教研团队的解题规范、错因分析标准不统一，优质的批改经验、错因拆解方法无法跨主体规模化复用，区域间理科精准教学水平差距显著。

批改数据与教学环节脱节，精准教学缺乏落地抓手：批改后的错因数据、学情诊断数据无法有效同步至教学全流程，教师、教研组无法依托数据开展针对性备课、习题设计、分层辅导，教学与批改数据脱节，学生错因纠正效率偏低。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入中小学、理科教研团队、教辅机构、智能批改服务商等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、联邦学习为核心技术支撑，整合理科试题步骤检错数据、错因分析数据、学生作答数据、教师批改数据、知识点关联数据等合规数据；构建覆盖全理科科目的错因知识库、步骤级智能批改模型、精准辅导推送模型，建立分级授权、全程可溯、权责清晰的安全数据流通机制，实现理科教学数据的安全共享、模型联合优化、精准教学落地，助力理科教学精准化升级与学生理科思维能力提升。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 中小学理科课程标准、考试命题规范、理科知识点体系、官方解题规范与评分标准数据 |
| 2 | 教育行业数据 | 理科试题库、知识点关联图谱、常见错因分类标准、智能批改行业规范、解题思维断点分析体系数据 |
| 3 | 教研教学数据 | 教师批改标注数据、教研组错因分析成果、补救习题资源、分层教学案例、理科教学优化经验数据 |
| 4 | 学生作答与诊断数据 | 理科作业与考试作答数据、步骤级检错数据、错因标签数据、知识点掌握情况、解题思维诊断数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理科错因标签标准化数据集 | 数据集 | 覆盖全理科科目常见错因与思维断点，完成标准化标签分类，按月更新，支撑错因精准诊断与批改模型优化 |
| 2 | 步骤级智能批改API服务 | API | 基于标准化错因知识库与批改模型，提供理科试题步骤级精准批改、错因自动标注接口，支持按需调用 |
| 3 | 精准辅导方案推送API服务 | API | 基于学生错因诊断结果，匹配推送针对性补救习题、分层辅导方案，助力教师开展精准教学与个性化辅导 |
| 4 | 学生解题思维诊断分析报告 | 报告 | 基于作答数据定位学生知识漏洞与思维断点，输出学情诊断结果、错因纠正方案与能力提升路径建议 |

      - 青少年运动处方生成应用场景

        - 服务对象

服务对象包括中小学体育教师、学校体育教研组、区域体育教研团队、教育行政部门体卫艺管理岗、中小学学生管理与教学管理团队、专业体测机构、运动科学专家、体育科研院所研究人员、青少年运动康复医疗机构、健康平台运营方、校园体育智能设备服务商、校外青少年体育培训机构、学生家长、卫健委青少年健康管理相关机构。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

多源运动健康数据严重割裂，数据孤岛问题突出：学生体测数据、运动姿态数据、运动损伤记录、康复数据分散存储在学校、体测机构、医疗机构、健康平台等不同主体，缺乏统一整合与安全互通机制，无法形成完整的青少年运动健康画像，难以支撑个性化运动方案生成。

未成年人敏感健康数据合规风险高，跨主体共享意愿低：学生体测数据、骨骼发育数据、身体机能数据属于未成年人高度敏感健康信息，缺乏合规的脱敏处理、分级授权、全程溯源机制，数据提供方面临隐私泄露、合规追责风险，不愿跨主体共享核心数据。

运动方案同质化严重，个性化适配能力不足：现有运动方案多为通用模板，缺乏基于学生个体体质基础、运动能力、损伤史、发育特点的精准适配，无法兼顾不同学生的差异化需求，运动提升效果不佳，甚至额外增加运动损伤风险。

体测数据与体育教学严重脱节，数据价值无法释放：体测数据仅用于学生体质等级评定，未有效融入日常体育教学设计、课堂教学优化、课后运动指导全流程，无法通过数据驱动校园体育教学精准化升级。

专业资源下沉不足，标准规范不统一：运动科学专家资源、标准运动动作规范、科学运动处方体系集中在专业机构，缺乏标准化沉淀与共享渠道，普通中小学体育教师无法获取稳定的专业支撑，教学与运动指导专业性不足。

运动损伤风险防控滞后，事前预警能力缺失：运动损伤记录、风险诱因数据分散孤立，无法通过多维度数据联动分析识别高风险因素，难以提前开展针对性防控，往往损伤发生后才被动干预，无法有效降低损伤发生率。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入中小学、专业体测机构、体育科研院所、运动康复医疗机构、健康平台运营方等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、区块链存证为核心技术支撑，整合学生体测数据、运动姿态数据、骨骼关键点数据、运动损伤记录、运动科学知识库等合规数据；构建覆盖全年龄段的青少年运动健康数据库、标准化运动姿态库、个性化运动处方模型，建立分级授权、全程可溯、权责清晰的安全数据流通机制，实现青少年运动健康数据安全融通、专业资源下沉共享、运动处方个性化生成、体育教学精准适配、损伤风险提前防控，全面助力青少年科学运动与体质健康提升。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 国家学生体质健康标准、青少年体育教学政策规范、青少年运动健康行业标准、各年龄段生长发育常模数据 |
| 2 | 体育与健康行业数据 | 运动科学知识库、标准运动动作规范、运动损伤防控指南、体测评估标准、个性化运动处方行业规范数据 |
| 3 | 学校体育教学数据 | 学生历年体测数据、体育课堂运动数据、日常训练记录、体质变化跟踪数据、体育教学计划与实施数据 |
| 4 | 专业运动健康数据 | 学生运动姿态捕捉数据、骨骼关键点数据、运动损伤与康复记录、专家标注运动标准数据、运动效果评估数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青少年运动健康画像标准化数据集 | 数据集 | 整合多维度合规脱敏的青少年体质与运动数据，完成标准化标签处理，按月更新，支撑个性化运动处方生成与体质全周期跟踪 |
| 2 | 标准运动姿态库API服务 | API | 提供全品类体育动作的标准姿态、动作规范、易错点标注数据调用，助力体育课堂规范教学与学生动作纠错 |
| 3 | 个性化运动处方生成API服务 | API | 基于学生体质数据、运动能力、损伤史，智能生成适配的个性化运动处方，支持按需调用，可同步至校园体育教学系统 |
| 4 | 青少年体测提升与运动效果评估报告 | 报告 | 从体测达标情况、体质变化、运动能力提升、损伤风险防控等维度，量化评估运动效果，输出可落地的方案优化建议 |

      - 教师备智能教案辅助生成应用场景

        - 服务对象

服务对象包括中小学全学科任课教师、班主任、学校学科教研组、区域教研团队、教育行政部门教研管理岗、中小学教学管理团队、名师工作室、备课平台运营方、教育科技企业教学内容研发人员、教辅出版机构研发人员、教育科研机构课程与教学研究人员、教师发展与师训机构专业人员。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

优质备课资源分散割裂，教师获取渠道匮乏：精品教案、优质课件、成熟教学策略等核心备课资源高度集中在头部学校、名师工作室，分散存储于不同平台与主体，缺乏统一整合的共享渠道，普通教师难以一站式获取优质资源，备课资源支撑不足。

教案设计同质化严重，学情适配能力不足：现有教案模板多为通用型内容，无法结合班级学生学情、知识点掌握情况做个性化适配，教学设计与学生实际需求脱节，难以满足分层教学、精准教学的核心要求。

备课环节重复劳动多，教师工作负担重：教师需耗费大量时间搜集资源、搭建教案框架、匹配教学环节、设计配套练习，重复性工作占比高，备课效率低下，挤占教学研究与学生个性化辅导的时间。

优质教学经验难以规模化复用，区域教研发展不均衡：名师的备课经验、教学设计方法、课堂优化策略缺乏标准化沉淀与跨校共享机制，优质教研成果无法实现区域内规模化复用，校际、区域间教师备课与教学水平差距显著。

敏感数据合规风险突出，资源共享意愿低：备课资源配套的学情分析报告、学生学习数据属于个人敏感信息，缺乏合规的脱敏处理、分级授权与知识产权保护机制，资源供给方存在隐私泄露、教案侵权复用的顾虑，不愿开放核心优质备课资源。

资源授权与权责边界模糊，流通闭环难以形成：优质教案的知识产权归属、使用权限、应用范围、溯源追责机制不明确，侵权问题难以有效追溯，无法形成“资源共享－教案生成－落地优化－回流迭代”的良性流通闭环。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入中小学、名师工作室、教研机构、备课平台运营方、教育科技企业等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、区块链存证为核心技术支撑，整合优质教案、教学课件、教学策略、学情分析报告、课堂反思数据、学科课程标准等合规数据；构建按学科、年级精细化分类的教师备课资源库，覆盖新授课、复习课等全课型的课型适配模板库，以及可基于学情自动生成教案的智能教案生成模型；建立分级授权、全程可溯、权责清晰、知识产权保护完善的安全数据流通机制，实现备课资源的高效流通、智能教案的个性化生成、教学经验的规模化复用，助力教师备课减负增效与教学方案持续优化。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 中小学全学科课程标准、教材官方解读、教育教学规范、教师发展相关政策、教学设计行业标准等数据 |
| 2 | 教育行业数据 | 全学科全课型教学设计规范、优质教案分级标准、教学策略体系、课堂效果评估行业标准数据 |
| 3 | 教研教学数据 | 名师精品教案、配套教学课件、成熟教学策略、教学设计模板、课堂反思成果、备课经验总结数据 |
| 4 | 学情与教学反馈数据 | 班级学情分析报告、学生知识点掌握数据、教案落地效果反馈、教学优化迭代记录数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备课资源标签化数据集 | 数据集 | 整合全学科全年级优质备课资源，按学科、年级、知识点、课型完成标签化处理，按周更新，支撑资源精准检索调取 |
| 2 | 全课型教案模板适配API服务 | API | 覆盖新授课、复习课等全课型的标准化教案模板接口，支持按需调取、自定义调整，助力教师快速搭建教案框架 |
| 3 | 学情适配智能教案生成API服务 | API | 基于班级学情数据，自动生成适配的个性化教案，支持一键优化调整，大幅提升教师备课效率与教案适配性 |
| 4 | 教案优化与教学效果提升分析报告 | 报告 | 基于教案落地课堂效果与学情反馈，输出教案优化建议、教学策略调整方向，助力教案持续迭代与教学质量提升 |

      - 基于课堂教学行为数据提升教师能力应用场景

        - 服务对象

服务对象包括中小学全学科普通任课教师、示范校骨干教师与名师、学校教学管理团队、学科教研组、区域教研团队、教育行政部门教师发展与师训管理岗、教师发展中心专业人员、名师工作室核心成员、课堂分析技术服务商、教育科技企业课堂教学技术研发人员、教育科研机构教师发展研究人员、师范院校师资培养相关单位。

        - 数据流通痛点与解决方案

- 数据流通核心痛点

课堂教学数据孤岛严重，跨校共享壁垒突出：名师课堂音视频、优质教学行为数据分散存储在示范校、课堂分析服务商各自系统中，缺乏安全合规的跨校、跨区域共享渠道，普通教师无法触达优质教学参考数据，优质教学经验难以向外辐射。

师生敏感信息合规风险高，数据共享意愿极低：课堂音视频、师生互动数据涉及教师个人信息与未成年人肖像、言行等高度敏感内容，缺乏标准化的脱敏、去标识化、分级授权与全程溯源机制，数据提供方面临隐私泄露、合规追责的重大顾虑，不愿开放核心课堂数据。

优质教学经验无标准化沉淀，难以规模化复制：名师的课堂互动模式、教学语言策略、环节设计方法等核心经验多为隐性内容，未通过数据化、标签化提炼形成可复制、可落地的标准化体系，仅能通过线下跟岗、听课等低效模式传播，覆盖范围有限，无法支撑区域教师能力整体提升。

课堂教学诊断无精准数据支撑，优化方向模糊：普通教师的课堂教学问题多依赖线下听课的主观评价，缺乏多维度、全环节的数据分析，无法精准定位师生互动不足、教学节奏不合理、重难点讲解不到位等具体问题，课堂优化无明确依据，教学能力提升缓慢。

教师培养路径同质化，个性化成长支撑不足：现有师训、教研活动多为通用型内容，未基于教师个人课堂行为数据、能力短板制定个性化成长方案，师训内容与教师实际需求脱节，针对性不足，无法实现精准赋能。

区域教研缺乏数据抓手，协同提质效率低下：教育行政部门、教研团队缺乏区域内教师课堂教学全量数据支撑，无法精准定位区域、校际、学科间的教师能力短板与共性问题，跨校教研、结对帮扶等工作针对性不足，优质资源的辐射带动作用无法充分发挥，区域师资水平差距难以缩小。

- 针对性解决方案

基于数据流通利用基础设施，接入中小学示范校、普通学校、教研机构、课堂分析服务商、教师发展中心等核心节点，以隐私计算、数据脱敏、去标识化、联邦学习为核心技术支撑，整合课堂音视频数据、师生互动数据、教学语言行为数据、教师课堂轨迹数据、课堂评价数据等合规数据；构建标准化优质教学行为库、多维度课堂教学分析模型、教师个性化成长适配模型，建立分级授权、全程可溯、权责清晰的安全数据流通机制，实现优质教学经验的标准化沉淀与规模化复用、课堂教学问题的精准诊断、教师成长的个性化赋能，全面助力区域教师专业能力均衡发展。

        - 数据产品

- 数据资源清单

| 序号 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据 | 中小学教师专业发展标准、课堂教学评价规范、教师发展相关政策、各学科课堂教学行业标准等数据 |
| 2 | 教育行业数据 | 优质课堂教学评价体系、教学行为分类标准、名师教学策略体系、教师专业成长路径和行业规范数据 |
| 3 | 教研教学数据 | 示范校名师课堂教学成果、优质教学策略提炼内容、跨校教研师训成果、课堂教学优化经验数据 |
| 4 | 课堂行为核心数据 | 脱敏后的课堂音视频数据、师生互动数据、教学语言行为数据、教师课堂轨迹数据、课堂评价与教师成长跟踪数据 |

- 数据产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质教学行为标签化数据集 | 数据集 | 整合示范校名师课堂核心数据，提炼标准化教学策略与互动模式，完成精细化标签分类，按月更新，支撑优质教学经验规模化复用 |
| 2 | 课堂教学智能诊断API服务 | API | 基于课堂教学分析模型，对课堂全环节行为数据做多维度诊断，精准定位教学问题，支持按需调用，为教师课堂优化提供数据依据 |
| 3 | 教师个性化成长方案适配API服务 | API | 基于教师课堂诊断结果与能力短板，匹配推送个性化成长方案、学习资源与提升路径，助力教师专业能力精准提升 |
| 4 | 区域教师教学能力发展分析报告 | 报告 | 从区域、校际、学科维度分析教师教学能力分布，定位共性短板，输出教研师训优化建议，助力区域师资队伍均衡发展 |

  - “软建设”情况

    - 标准规范体系

      - 数据供给类标准规范

规范北京城市可信数据空间内数据资源的供给行为，明确数据供给主体、供给范围、供给方式与合规要求，保障数据资源“来源可溯、质量可控、用途明确”。

（1）《城市可信数据空间数据资源目录编制规范》

规定公共数据、社会数据的目录分类、编码规则、元数据要素及发布流程。

（2）《城市可信数据空间数据质量评估与治理标准》

明确数据完整性、准确性、一致性、时效性、安全性评估指标，制定数据清洗、脱敏、修复的操作规范。

（3）《城市可信数据空间数据分级分类与共享开放规范》依据数据敏感等级划分分级分类标准，明确不同类别数据的共享范围、开放方式、授权流程及禁止性条款。

      - 交易管理类标准规范

规范可信数据空间内数据资产确权、交易流程、定价机制等行为，明确交易主体权利义务，保障数据交易公平、公正、合规。

（1）《城市可信数据空间数据资产确权与登记规范》

明确数据资产权属认定依据、登记流程、确权凭证格式及法律效力认定规则。

（2）《城市可信数据空间数据交易场所运营技术规范》

规范交易平台的系统架构、撮合机制、结算流程、数据存证等技术要求。

（3）《城市可信数据空间数据产品定价与交易合同规范》

建立数据价值评估模型，制定标准化交易合同模板，明确定价方式、付款流程、违约责任。

（4）《城市可信数据空间收益分配机制》

构建合规授权、分级定价、透明计费、多方共赢的收费体系与收益分配机制，保障数据供给方、运营方、使用方及监管方权责清晰、收益合理共享，推动公共数据与社会数据安全有序流通变现。

      - 开发生产类标准规范

规范可信数据空间内公共数据资源开发利用、数据产品生产等行为，引导具备专业能力的市场主体有序参与，推动数据价值深度挖掘。

（1）《城市可信数据空间公共数据授权开发利用技术规范》

规定公共数据授权开发的申请、审核、实施、验收全流程技术要求，明确联合建模、沙箱环境的技术标准

（2）《城市可信数据空间数据产品封装与交付标准》

规范数据集、数据API、数据模型等产品的封装格式、质量要求、交付流程及验收指标

（3）《城市可信数据空间开发工具与平台互操作性规范》

统一密态计算、数据沙箱、TEE可信执行环境、密态大模型保护、数据开发三方工具等的技术接口、安全协议，保障数据开发协同性。

（4）《城市可信数据空间公共数据出域审查要求》

明确公共数据出域的审查主体、流程、标准与责任，落实原始数据不出域、可用不可见要求，对出域数据开展合规性、安全性、脱敏程度与风险等级全维度审查，严控数据外流风险，保障数据跨域流通合法合规、安全可控。

      - 监督管理类标准规范

构建数据要素流通全流程监管标准体系，明确监管指标、监管方式、审计规范，实现对数据活动的动态监测、精准监管。

（1）《城市可信数据空间数据流通全流程监管指标体系》

制定数据供给、开发、交易、使用各环节的监管指标，明确监测频次、数据采集方式。

（2）《城市可信数据空间数据合规审计规范》

规定合规审计的主体资质、审计内容、审计流程、报告格式及整改要求。

      - 安全管理类标准规范

构建可信数据空间数据安全防护体系，明确数据安全技术要求与管理规范，防范数据泄露、篡改、滥用等风险，确保数据“可用不可见、流转可追溯”。

（1）《城市可信数据空间数据安全分级保护技术规范》

针对核心数据、重要数据、一般数据，制定差异化的加密、访问控制、存储备份技术要求。

（2）《城市可信数据空间数据安全事件应急响应规范》

规定安全事件的监测预警、分级处置、溯源追责、报告备案等流程及技术操作标准。

      - 运营服务类标准规范

规范北京城市可信数据空间运营服务行为，明确运营主体职责、服务标准、激励机制，保障空间高效、稳定、可持续运行。

（1）《城市可信数据空间运营管理规范》

规定运营主体的组织架构、职责分工、服务流程、考核指标及应急保障要求。

（2）《城市可信数据空间生态合作与激励规范》

规范生态伙伴准入、合作模式、收益分配规则，明确激励措施的申请与兑现流程。

（3）《城市可信数据空间专区管理细则》

明确运营规范、权责边界与考核标准，实现专区建设、授权运营、安全管控、服务质量及收益分配的全流程规范化监管，保障数据安全有序流通与高效合规利用。

    - 制度保障体系

制度保障体系旨在将技术标准、管理要求与合规责任固化为具有约束力的规则。本项目将在国家及北京市相关法律法规和政策框架下，研究制定一系列管理办法、实施细则、合规指引等制度文件，重点围绕以下方向构建制度规范谱系：

      - 数据资源管理制度

北京市公共数据运营管理办法：明确公共数据授权运营的范围、主体资格、授权程序、运营要求、收益分配、考核评估与退出机制，为公共数据社会化开发利用提供制度依据。

企业数据资源管理指引：引导本地企业建立健全内部数据治理组织架构，制定数据资产目录、数据质量管理、数据安全防护等内部制度，提升企业数据管理能力（DCMM）。

个人数据授权与权益保护规范：规范平台在处理个人数据时需遵循的告知－同意、最小必要、目的限定等原则，制定清晰的用户授权流程、权益申诉渠道和个人信息查询、更正、删除机制。

      - 数据流通利用制度

《城市可信数据空间社会数据参与流通管理规则》：明确企业、社会组织等社会主体参与数据流通的资质条件、备案流程及合规要求。规范社会数据的采集、清洗、共享行为，建立社会数据供给的信用激励机制。制定社会数据与公共数据融合应用的管理规范，保障融合过程中的数据安全与隐私保护。

      - 公共数据授权制度

《北京市公共数据资源授权运营实施方案》：在政数局指导下组织编制公共数据资源授权运营实施方案，形成完整方案文本并报请市政府审定后实施，作为开展授权运营、选择运营机构和实施监管的依据。

《北京市公共数据资源授权运营目录管理》：在政数局指导下组织编制并动态维护授权运营公共数据资源目录，围绕应用场景推动公共数据合规供给和使用范围有序扩大

《公共数据产品和服务开发规范》：在授权范围内开展公共数据资源开发运营，不得超范围使用；将不宜开放的原始公共数据加工转化为可向社会提供的公共数据产品和服务；涉及个人信息的，依法实施匿名化处理或取得数据来源者授权同意，确保公共数据开发利用合法合规。

《北京市公共数据授权运营定价方案》：建立公共数据产品和服务价格管理规则，明确公益性使用条件下的无偿使用要求，以及经营性产品和服务实行政府指导定价管理的合规边界。加强公共数据产品和服务相关成本、收入和支出的内部管理，按照现有财务管理制度对相关财务收支进行规范管理，依法接受审计和监督。

      - 安全合规管控制度

平台数据安全管理总则：作为平台安全管理的纲领性文件，明确安全目标、管理架构、各方安全责任、安全建设与运维的总体要求。

数据全生命周期安全操作规程：针对数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁等各环节，制定具体的安全操作步骤、审批流程和记录要求。

网络安全事件应急预案与演练制度：制定针对数据泄露、系统中断、网络攻击等安全事件的应急响应预案，并规定定期演练和预案更新的要求。

第三方合作机构安全管理协议范本：规范与云服务商、技术供应商、生态合作伙伴等第三方机构合作时的安全责任边界、安全要求、监督审计及违约处理条款。

      - 平台运营制度

《城市可信数据空间运营服务管理办法》：明确运营主体的选定方式、服务内容、收费标准及考核机制。规定运营主体的安全管理、服务保障、投诉处理等职责，建立运营服务质量的动态考核体系。制定运营主体的退出机制，确保可信数据空间运营的连续性与稳定性。

平台生态合作伙伴管理与赋能办法：明确数据商、服务商、开发者等生态伙伴的入驻条件、分级分类、权益义务、支持政策（如培训、市场、技术）及合作评估机制。

平台服务质量标准与客户服务规范：定义平台各项服务（如算力服务、API服务、技术支持）的可用性、可靠性、性能等SLA指标，并规范客户服务流程、响应时限和用户满意度调查机制。

    - 运营机制体系

运营机制体系旨在驱动技术标准和制度规范有效落地、保障平台持续活力与价值创造的动力系统。项目将围绕以下方向构建一套市场化、可持续、协同高效的运营机制。

      - 组织协同与决策机制

建立跨部门协同领导小组：由北京市政数局牵头，发改、经信、科技、国资等相关部门及运营公司参与，负责审议平台发展战略、协调重大政策与资源、解决跨域流通关键问题。

设立平台运营管理委员会：由运营公司、主要生态伙伴代表、行业专家等组成，作为平台的日常决策与治理机构，负责审定运营计划、收费标准、生态规则、争议仲裁等。

构建“政产学研用金”协同创新联合体：围绕重点产业场景，联合政府、企业、高校、研究机构、用户单位、金融机构，建立常态化的需求对接、技术攻关、应用示范和资本对接机制。

      - 市场化运营与收益机制

（1）多元化服务收费模式：设计并实施清晰的收费体系，包括：算力资源按需租赁费、数据流通交易技术服务费、隐私计算等增值技术服务费、解决方案定制与代运营服务费、高级会员年费等。

（2）生态收益共享机制：制定公开透明的收益分成规则，根据数据提供方、数据加工方、技术服务方、交易撮合方等在价值创造中的贡献度，进行合理的收益分配，激发生态活力。

（3）“数据券”“算力券”普惠激励机制：与市级政策衔接，设计并运营面向中小企业、科研团队的“数据券”“算力券”申领、兑换与结算流程，降低创新初始成本。

      - 生态培育与发展机制

（1）实施“标杆场景牵引”计划：集中资源打造数个具有行业影响力的数据融合应用标杆场景，通过成功案例的示范效应，吸引产业链相关企业主动接入与合作。

（2）推出“开发者赋能计划”：为开发者提供丰富的API文档、开发工具包、测试沙箱、技术培训及应用推广支持，并举办创新大赛，培育平台原生应用生态。

（3）建立“产业数据空间共建机制”：与行业协会、龙头企业合作，共同建设面向新能源汽车、工业机器人等特定产业的“数据空间”，制定空间内特有的数据协作规则和信任机制。

      - 合规风控与持续改进机制

（1）建立全流程风险监测与审计体系：利用技术手段对数据接入、流通、使用等各环节进行实时监控和日志记录，定期开展内部审计和第三方安全评估，确保合规要求落到实处。

（2）设立数据合规咨询与辅导服务：组建或引入专业团队，为平台用户，特别是中小企业，提供数据合规自评估辅导、合同条款审阅、合规整改建议等服务。

（3）构建用户反馈与平台迭代闭环：建立多渠道用户反馈收集机制，定期分析用户需求、痛点及建议，并将其作为平台功能优化、服务升级和规则调整的重要输入，实现平台的持续进化。

      - 评估评价与品牌推广机制

（1）制定平台综合发展指数：从数据资源规模、市场主体活跃度、交易规模、应用场景数量、技术先进性、安全水平、社会经济效益等多个维度，构建平台发展评价指标体系，定期发布评估报告。

（2）建立“北京模式”经验总结与输出机制：定期编制《北京数据要素市场发展白皮书》《数据流通利用创新案例集》等，通过国家级论坛、行业峰会、媒体渠道进行宣传推广，提升平台品牌影响力与行业话语权。

（3）开展常态化产业对接与培训活动：定期组织面向不同行业的“数据要素×”专场对接会、研讨会和技能培训，普及数据要素知识，挖掘潜在需求，促进供需匹配。

  - 安全保障体系建设（有更新）

    - 等级保护设计

      - 系统定级

按照《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）要求，北京城市可信数据空间数据流通利用基础设施示范工程项目网络安全保护等级拟定为第三级，按照第三级设计、建设并实施安全防护。项目在设计建设时应按照不低于等级保护第三级要求实施安全防护。

        - 业务信息安全保护等级的确定

（1）业务信息描述

北京城市可信数据空间数据流通利用基础设施示范工程项目，实现对公共数据和社会数据的关联融合、流通运营，提供数据资源归集、目录信息、供需对接和运营管理等服务能力，促进数据资产的变现和价值释放。

（2）业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

该业务信息遭到破坏后，所侵害的客体是社会秩序和公共利益。侵害的客观方面表现为：一旦信息系统的业务信息遭到入侵、修改、增加、删除等不明侵害时，会造成数据统计分析结果产生偏差，公共数据丢失或失真，使得依赖数据支撑的各种应用服务中断，各行业、跨区域数据交换共享业务停滞，从而对社会秩序和公共利益造成严重损害。

（3）信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

因该系统业务信息受到破坏后，会引起较大范围的社会不良影响，导致数据流通受到严重影响，业务能力显著下降。所以该系统业务信息受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害。

（4）业务信息安全等级的确定

根据《信息安全技术网络安全保护等级定级指南》（GB/T22240-2020）初步拟定业务信息安全等级为“第三级”。

表4.6-1：业务信息安全等级确定表

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

        - 系统服务安全保护等级的确定

（1）系统服务描述

平台提供跨区域、跨行业的数据资源归集、目录信息、供需对接和运营管理等服务，同时可提供海量数据存储、运算和分级分类、产品开发等能力。

（2）系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是社会秩序和公共利益。侵害的客观方面表现为：一旦信息系统的系统服务遭到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，可表现为：数据治理、流通通道中断、系统宕机、信息被篡改情况导致数据流通设施受到严重影响，业务能力显著下降，平台各类基础功能出现异常，造成较大范围的社会不良影响。

（3）系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

因为系统服务受到破坏后，会严重影响数据流通设施的功能，无法正常为政府、企业、机构提供服务，平台服务中断或无响应，对政府运行、公共服务产生较大影响，引起较大范围的社会不良影响。因此系统服务受到破坏后，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。

（4）系统服务安全等级的确定

根据《信息安全技术网络安全保护等级定级指南》GB/T22240-2020初步拟定系统服务安全保护等级为“第三级”。

表4.6-2：系统服务安全等级确定表

| 系统服务被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

        - 安全保护等级的确定

信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定，经初步评估，北京市公共数据授权运营平台安全保护等级为“第三级”。

4.6-3：安全保护等级确定表

| 信息系统名称 | 安全保护等级 | 业务信息安全等级 | 系统服务安全等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京城市可信数据空间 | 第三级 | 第三级 | 第三级 |

      - 安全防护设计（有更新）

        - 安全技术体系

          - 安全物理环境

本项目是基于北京市政务云平台及协同创新云平台建设，通过租用云平台提供的安全服务，满足项目安全需求。云平台已经通过了等保三级备案、网信办安全评估工作，并定期开展等保评测。安全物理环境依托云平台提供，满足全物理环境要求的机房，安全物理环境主要涉及的方面包括环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等十个控制点。

          - 安全通信网络

本期计划租用云平台提供的云平台已经通过了等保三级备案评测和网信办安全评估工作。本项目中安全通信网络依托云平台提供，为了保证等级保护对象业务服务的连续性，云服务商需满足业务高峰流量网络设备，保证网络设备的处理能力及带宽能够支撑业务高峰的数据量。

云平台遵循等保三级建设要求及管理规范，通过分区分域的原则，对整个网络进行网络区域划分，确保重要网络区域与其他网络区域之间采取可靠的技术隔离手段，并提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备硬件冗余。

在数据通信过程中，相关设备开启SSH或HTTPS协议或创建加密通道，通过这些加密方式传输敏感信息。

在本项目中由云服务商提供的VPN服务等相关服务满足安全通信网络要求。

          - 安全区域边界

本期计划租用云平台提供的北京市政务云已经通过了等保三级备案评测和网信办安全评估工作。本项目中安全区域边界依托云平台提供，安全区域边界安全主要从区域边界访问控制、区域边界包过滤、区域边界安全审计、区域完整性保护等方面进行防护设计。对于等级保护对象的安全防护而言，最重要的一道安全防线就是区域边界安全建设。不同安全域之间，汇聚了所有流经区域的数据流，必须对其进行有效地监视和控制。

云平台在安全域的网络边界已经建立有效的网络安全措施，通过防火墙及终端管理系统实现区域间的边界防护及网络内外部发起的攻击行为。

云平台在关键网络节点合理部署可对攻击行为进行检测、阻断或限制的防护设备，进行严格的访问控制措施、检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为。已经部署的恶意代码检测和清除产品，建议与主机层恶意代码防范产品形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击。

云平台在应用系统层面、网络层面同时实现对所有用户的访问行为进行安全审计，需要在网络边界、重要及关键节点，部署技术措施实现对用户访问行为的安全审计。在发生安全事件后，可综合应用系统，网络层面的审计结果，对安全事件进行审计分析，追溯事件原因。

在本项目中，由云服务商提供的云端抗DDOS服务、网页防篡改服务等相关服务满足安全通信网络要求，

          - 安全计算环境

本期计划租用云平台已经通过等保三级备案评测和网信办安全评估工作。本项目中安全计算环境依托云平台提供，为系统打造一个可信、可控、可管的安全计算环境。从网络设备、安全设备、主机设备及应用系统的防护多方面考虑，针对网络设备、安全设备及主机设备的安全防护。采用相应的身份认证、访问控制等手段阻止未授权访问，同时要求系统最小安装、限制终端接入，恶意代码的防范、系统漏洞的发现和修补等方面来构建立体的防护结构，防止主机被入侵的行为。

                - 图4.6-1：安全计算环境设计架构图

针对应用安全防护的目标是通过采取身份认证、访问控制等安全措施，保证应用系统自身的安全性，以及在与其他系统或者用户进行数据交互时，能够在应用层通过密码技术确保传输数据的完整性，并在服务器端对数据有效性进行校验，确保只处理未经修改的数据。

在本项目中，由云服务商提供的主机杀毒服务、主机防护服务、主机安全加固、主机漏洞扫描、主机日志分析、数据库审计服务等相关服务满足安全通信网络要求，具体安全服务如下：

（1）主机杀毒服务

在本项目中主机杀毒服务，通过杀毒软件，对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制。

（2）主机安全加固

在本项目中，云平台提供主机安全加固服务，根据主机漏洞扫描结果对操作系统暴露的安全问题进行系统加固。

（3）主机漏洞扫描

在本项目中，云平台提供主机漏洞扫描服务，基于漏洞数据库，通过扫描等手段对主机安全脆弱性进行检测。

（4）主机日志分析

在本项目中，基于云平台提供主机日志分析服务，对主机系统日志进行采集分析处理，用于发现各种安全威胁、异常行为事件。主机系统日志应集中存储，且日志存储时间不低于6个月。

（5）数据库审计服务

在本项目中，基于云平台提供数据库审计服务，对数据库操作行为进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受的风险行为进行告警，对攻击行为进行阻断。对用户访问数据库行为的记录、分析和汇报，生成合规报告以及事故追根溯源。

          - 安全管理平台设计

安全管理平台是为等级保护安全应用环境提供集中安全管理功能的系统，是安全应用系统安全策略部署和控制的中心，对安全策略和安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络上的安全机制实施统一管理。同时，安全管理平台以大数据框架为基础，通过攻防场景模型的大数据分析及可视化展示等手段，建立和完善对网络的安全态势监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力。通过自适应的体系架构，高效地结合情境上下文分析，协助安全专家快速发现和分析安全问题，并通过实际运维手段，实现安全闭环管理。

          - 安全服务汇总

提供云上安全防护数量如下：

表4.6-5：安全防护设备需求数量统计表

| 序号 | 服务项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云端抗DDOS服务 | 3 |
| 2 | 云端APT防护服务 | 3 |
| 3 | 主机杀毒服务（台） | 46 |
| 4 | 主机防护（台） | 46 |
| 5 | 主机安全加固(台） | 46 |
| 6 | 主机漏洞扫描（台） | 46 |
| 7 | 主机日志分析（台） | 46 |
| 8 | 数据库审计服务（台） | 4 |

        - 安全管理体系

          - 安全管理制度

在项目的安全建设中为保证业务系统长期稳定运行以及业务数据的安全性，提高系统运维及人员管理的安全保障机制，实现信息安全管理的不断完善，应制定信息安全工作的总体安全方针和策略，明确安全管理工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。根据安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度；并由管理人员或操作人员执行日常管理操作建立操作规程，形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系，从而指导并有效地规范各级部门的信息安全管理工作。通过制定严格的制度规定与发布流程、方式、范围等，定期对安全管理制度进行评审和修订。

          - 安全管理机构

安全管理机构可以从岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等方面进行安全管理和控制

岗位设置：单位的信息安全管理工作应由信息安全工作委员会或领导小组负责，其领导最高领导应由单位主管领导委任或授权，设置专职的信息安全主管、系统管理员、审计管理员、安全管理员等岗位并明确其职责。

人员配备：单位需要配置相应数量的系统管理员，审计管理员和安全管理员，其中需要专职安全管理员且不可兼任

授权和审批：建立完善的授权和审批机制，明确各部门的授权审批事项、审批部门、批准人等，针对系统的变更、重要操作、物理访问等建立有效的审批程序，并且重要活动需要建立逐级审批制度；定期审查审批事项并及时更新审批事项、部门和审批人等。

沟通和合作：加强各类管理人员之间和组织内部的沟通与合作，定期召开协调会议，共同讨论及协作处理信息安全问题，建立外联单位联系列表等。加强和主管部门、监管单位、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通。

审核和检查：定期进行常规的安全检查，检查系统日常运行、系统漏洞、数据备份以及安全技术的有效性和策略配置的一致性等，形成检查报告，并对检查情况进行通报。

          - 安全管理人员

安全管理人员可以从人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问方面进行安全管理和控制。

人员录用方面：指定或授权专门部门和人员负责人员录用，对其身份、背景、专业资格和资质、技术技能等进行审查和考核，签署保密协议和关键岗位人员的岗位责任协议。

人员离岗方面：技术终止离岗员工的访问权限，回收各种身份证件、钥匙徽章以及软硬件设备等，办理离职手续并承诺保密义务。

安全意识教育和培训方面：加强对各类人员进行信息安全意识培训和岗位技能培训，明确告知安全责任和惩戒措施，对不同岗位的人员制定技能培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。

外部人员访问管理方面：外部人员进行物理访问受控区域前进行书面申请，批准后由专人全程陪同并登记备案，外部人员离场前清除所有访问权限，获得系统访问权限的外部人员需签署保密协议。

          - 安全建设管理

从系统安全建设管理角度出发，主要涉及定级备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择等方面。从信息安全管理与风险控制角度出发，建立完善的信息安全管理制度体系和过程控制安全机制，为系统的全生命周期的信息安全提供管理安全保障。

定级备案方面：需要对等级保护对象进行科学定级，在系统等级初步确定后需要邀请专家对定级的合理性进行评审，形成专家评审意见，并报送主管单位审核后到公安机关进行备案登记。

安全方案设计方面：具备符合标准安全的整体安全设计要求，根据相应的系统保护等级选择基本安全保护措施，依据风险分析的结果进行补充调整，对系统安全保护形成完整的安全规划设计方案，设计内容应包含密码技术相关内容，并由专家对方案及其配套文件的合理性和正确性进行论证审定，经过批准后单位才能正式实施。

产品采购和使用方面：在相关设备采购中确保相关信息安全产品、密码产品和服务，符合国家的有关规定和国家密码主管单位的要求。预先对产品进行严格的选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。

自行软件开发方面：确保开发测试环境与生产环境进行物理隔离，通过制定软件开发管理制度对开发过程中的控制方法和人员行为准则进行明确，制定代码编写安全规范并实行，对软件开发设计相关文档和使用指南文档使用进行严格控制管理，对资源库中的程序资源的修改、更新、发布进行授权和批准，并进行严格的版本控制，另外确保开发人员为专职人员，对其的开发活动进行监视、控制和审查。

外包软件开发方面：对于外包交付的软件代码在交付时应进行严格的恶意代码检查，防止恶意代码插入及后门，并且要求外包方提供完善的软件设计文档和使用指南，对于外包单位提供的软件源代码需要进行严格的代码审计，确保代码安全。

工程实施方面：制定或授权专门的部门或人员负责工程实施的管理工作，制定健全的工程实施方案和工程过程安全控制机制，通过第三方工程监理实施工程过程安全控制。

测试验收方面：制定完整的测试验收方案，根据测试验收方案形成测试验收报告，在系统上线前进行安全性测试，并提供安全测试报告，安全测试报告需要包含密码应用安全性测试。

系统交付方面：制定清晰的交付清单，对所交接的设备、软件和文档进行清点，定期对负责运维的技术人员进行相应的技能培训，确保系统在建设过程中和指导人员进行运行维护的相关文档能够完整提供。

等级测评方面：定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的要及时整改，在系统发生重大变更或级别发生变化时需重新进行等级测评，对于测评单位的选择应具备国家相关技术资质和安全资质的测评单位。

服务供应商选择方面：首先确保服务供应商的选择符合国家有关规定，云服务商应符合云平台管理规定，与服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需要履行的信息安全义务，定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更的服务内容进行控制。

          - 安全运维管理

安全运行维护与管理主要从环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理等方面进行。

环境管理方面：云平台主管单位负责机房安全管理，对机房供电、温湿度、消防等进行实时监控和维护管理，通过机房安全管理规定对机房的访问、物品的进出以及机房运行环境等作出规定，重要区域不接待来访人员，敏感信息的纸质文档和移动介质禁止随意乱放，敏感信息设置专门的存储区域进行妥善保管。

资产管理方面：市级云服务商负责管理满足项目所需的云服务所需的各类资产，以服务方式为本项目提供服务，对资产重要程度进行标识管理，根据资产价值制定相应的管理措施，明确对资产的信息分类和标识方法，制定信息分类标识规定，对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。

介质管理方面：市级云服务商负责确保介质存储环境安全，对各类介质进行控制和保护，指定专人管理并定期进行介质目录盘点，对介质传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，对介质的规定和查询等进行登记记录。

设备维护管理方面：市级云服务商负责对各种设备包括冗余备份的设备、线路指定专门的部门或人员进行维护管理，并建立配套的软硬件维护方面的管理制度，明确维护人员责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点，存储介质带出工作环境必须加密重要数据，存储介质的设备在报废和重用前，需确保设备上的敏感数据和授权软件无法进行恢复重用。

漏洞和风险管理方面：市级云服务商负责提供的安全服务支持识别安全漏洞和隐患并评估其可能的影响性后进行修复，定期进行安全测评形成测评报告，对发现的安全问题采取整改措施。

网络和系统安全管理方面：划分不同的管理员进行网络和系统的运维管理，明确其岗位职责，指定专门的部门或人员进行账号管理，对账号的申请、建立、删除等进行控制。建立完善的网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与补丁、口令更新周期进行规定。制定重要设备的配置和操作手册，并根据手册进行安全配置和优化。记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。指定专门部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析，统计、及时发现可疑行为。严格控制、审批运维管控工具的使用以及远程运维权限的开通，操作结束后需要立即关闭运维接口或通道。确保所有与外部链接的行为得到授权和审批，定期检查无线上网或违反网络安全策略的行为。所有的运维操作过程需要保留不可更改的审计日志。

恶意代码防范管理方面：增强员工的恶意代码防范意识，对接入系统的设备或存储进行恶意代码检查，对恶意代码防范工具的使用、恶意代码库的升级、恶意代码定期查杀等进行规定，确保恶意代码防范措施的有效性。

配置管理方面：记录和保存网络拓扑结构、设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等，并将配置参数纳入变更管理范畴，对配置变更信息的改变进行控制，及时更新基本配置信息库。

密码管理方面：使用经过国家密码管理局认证核准的密码技术和产品。

变更管理方面：明确变更需求，制定变更方案且经过评审、审批后才能实施，变更的申报和审批程序依据程序控制，记录变更的实施过程，建立终止变更并失败变更的恢复程序，明确方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。

备份与恢复管理方面：市级云服务商提供备份服务，根据业务系统需求识别定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统，明确备份信息的备份方式、频率、存储介质和保存期等，定期对重要业务信息、系统数据、软件系统等进行备份，根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。

安全事件处置方面：向安全管理部门及时报告发现的安全弱点和可疑事件，制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，在安全事件报告和响应处理过程中分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训；对造成系统中断和造成信息泄漏的重大事件采用不同的处理程序和报告程序。

应急预案管理方面：规定统一的应急预案框架，包括启动应急预案的条件、应急组织构成、应急资源保障（人力、设备、技术和财力等方面）、事后教育和培训等内容，制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程和系统恢复流程，定期对系统和相关人员进行应急培训并进行应急预案演练，定期对应急预案进行重新评估和修订完善。

外包运维管理方面：选择符合国家有关规定的外包运维服务商，与外包商签订服务协议并明确外包运维的范围和工作内容，确保外包服务商的技术和管理方面具有按照等级保护要求开展运维工作的能力，对于能力的要求在协议中进行明确。在协议中明确所有相关的安全要求，对信息的访问、处理、存储以及IT服务中断时的应急保障要求等。另外单位对于系统的监控需要符合相关隐私政策和法规的要求，确保提供的审计数据的真实性和完整性。

  - 国产化情况及主要技术指标（有更新）

    - 主要设备选项（更新）

      - 计算芯片选型

推荐使用海光C86系列及鲲鹏920或鲲鹏930。海光在金融、电信核心系统渗透率超60%，在金融数据处理、大数据分析等典型场景下，性能表现甚至实现领先(62）。海光C86的x86兼容性可以最大程度地保障现有金融软件的“无缝”运行，为系统迁移提供了便利。

鲲鹏在云计算、大数据、AI场景具有明显优势，与华为云、OpenEuler操作系统、昇腾AI芯片形成完整生态链(96）。鲲鹏930集成NPU单元，算力提升50%，特别适合AI训练和推理场景（7）。

      - 操作系统选型

选择银河麒麟或统信UOS操作系统

银河麒麟操作系统采用统一宏内核架构，集成自研KSAF安全框架与UKUI桌面环境，内置全链路加密能力，支持SM2/SM3/SM4国密算法。银河麒麟V10已通过等保2.0三级认证及CCEAL4+国际安全认证，其安全策略由内核层直接管控，适用于金融交易系统、电子病历平台等高敏感场景(125）。银河麒麟操作系统同源支持飞腾、龙芯、鲲鹏、申威、兆芯、海光六大国产平台以及Intel/AMDCPU，内核、核心库和桌面环境等所有组件基于同一套源代码构建，实现在国产平台上性能领先同类产品（128）。

统信UOS操作系统的桌面版基于Deepin/Debian开发，服务器版基于CentOS/RHEL开发，具有界面美观、操作接近Windows、软件丰富、硬件兼容性强、学习成本极低的优势，非常适合大规模桌面替换场景。统信UOS被称为简单易学的操作系统，其三大应用生态号称一机三用，既能过渡性兼容Windows生态，也能兼容安卓生态(129）。在安全方面，统信UOS2025版已集成抗量子攻击算法（格基密码、基于哈希的密码）（122）。

      - 云平台选型

选择中国电子云、华为云、阿里云。

中国电子云是基于PKS体系（飞腾+麒麟）的信创云平台，在政务涉密领域具有独特优势。中国电子云提供本质安全的私有云解决方案，其技术架构完全基于信创技术路线，从芯片到操作系统、从虚拟化到云管理平台，实现了全栈自主可控。该平台特别适合政务、涉密、央企核心数据空间的建设，能够满足最高等级的安全合规要求。

华为云Stack基于鲲鹏+欧拉架构，提供全栈自研的私有云解决方案。华为云Stack在云原生、大数据、AI场景具有明显优势，与华为泰山服务器、鲲鹏芯片、昇腾AI芯片形成完整生态链(96）。该平台支持虚拟化、容器化、大数据、AI等多种技术栈，特别适合需要构建云原生数据空间的大型企业。华为云Stack还提供了擎天机密计算方案，通过擎天卡和擎天Hypervisor来保护客户应用和数据在处理过程中免受各类攻击，实现客户数据/代码的机密性和完整性保护。

阿里云信创专有云基于飞天架构，提供全栈信创化的专有云解决方案。阿里云信创专有云支持飞天操作系统、云数据库、大数据平台等全栈产品的信创化部署，能够与阿里云公共云服务无缝对接，实现混合云架构。该平台特别适合已经使用阿里云公共云服务的企业，能够实现平滑的信创迁移。

    - 密码技术（更新）

隐私计算密码技术是实现数据"可用不可见"的关键技术。通过同态加密、安全多方计算、可信执行环境等密码技术，支持在不泄露原始数据的前提下进行数据计算和分析。例如，在联合建模场景中，各方数据不出本地，仅通过加密参数的交换完成模型训练；在数据统计场景中，通过安全多方计算实现数据的求和、平均值等统计操作，而无需共享原始数据。

    - 项目技术指标

总体上要求项目采用先进、成熟的技术，保证技术先进性，保证投资的有效性和延续性，支持常用的操作系统、数据库、应用服务器和开发工具等软件平台，应能够保证系统的安全、可靠稳定地运行，可伸缩、可扩展、方便移植，具有高可用性和高响应速度，并易于维护，开发部署灵活。

      - 易用性指标

应用系统的性能应满足业务处理流程的要求，稳定、可靠、实用，人机界面友好，输入输出便捷，查询功能简单明了。应用系统能提供丰富的功能和业务组件，保证灵活扩展，相关组件相互调用简单易用。

      - 应用性能指标

（1）平台通用能力：

系统需要具备负载均衡能力，以保证多用户并发访问时的系统的可靠性和系统性能不受严重影响，系统应实现7×24小时的连续运行，在多人同时使用的情况下系统需运行流畅、稳定。

（2）城市数据空间统一服务门户

首页加载时间：门户首页核心内容完全渲染的时间≤3s；

登录请求平均响应时间：点击“登录”服务端返回结果的耗时≤1s；

数据传输速率：10Gbps带宽下实际有效传输速率≥8Gbps，支持PB级数据批量交换，断点续传成功率≥99.9%；

接口响应时间：RESTAPI平均响应≤500ms。

（3）城市空间一体化管理

整体可用性需达99.9%以上，核心操作响应时间控制在2秒内，支持至少300用户并发操作；

核心引擎性能要求严格，身份认证与流程处理需分别支持500TPS，并具备管理1000+参与主体和10000+级数据产品的海量承载能力；

安全与可信管控在引入加密、审计等机制时，单次交互延迟增加不超过100毫秒。

支持10个以上子空间的并发部署；

管理操作界面响应时间低于3秒，并能对超过30个活跃子空间完成集中策略下发与状态采集；

跨空间可信互通的端到端延迟不超过200毫秒，并支持300个以上稳定并发的连接通道；

单个子空间的异常负载必须100%不影响其他实例，为每个子空间业务的独立、稳定运行提供坚实可信的技术底座。

（4）应用场景管控系统

响应时间：面向数商，系统需保障关键操作（如场景申请、资源检索）的页面响应时间不超过2秒，API响应不超过200毫秒；面向运营方，审核审批等管理操作的响应时间应≤3秒，并能高效处理批量任务（如百条审批30秒内完成）；

系统必须确保全流程事务的强一致性，并实现事件触发后5秒内、成功率≥99.9%的可靠消息通知。

（5）可信开发工具管理系统

单容器集群最大节点规模不小于1000。

单容器集群可容纳最大POD数不小于50000。

镜像仓库后台支持上传最大镜像大小不小于30G。

平台可支持40000条以上的需求管理。

平台可支持20000条以上的测试用例管理。

平台可支持500个以上代码库管理。

平台可支持2000条流水线任务管理。

平台常用页面响应时间小于等于2秒。

服务注册中心支持2000应用正常的服务注册与发现。

（5）应用产品对外开放评估系统

故障告警时效：系统出现故障后，告警触发时间≤5分钟，告警信息包含故障位置、类型、影响范围。

维护兼容性：支持非工作时间局部维护，维护过程中核心业务无中断，非核心业务中断时长≤10分钟。

日志记录完整性：运行事件分类记录覆盖率100%，日志包含操作人、时间、内容、结果、异常详情等关键信息。

日志可追溯性：系统日志留存时间≥6个月，支持按时间、事件类型、操作人等维度检索。

功能模块扩展能力：支持新增业务模块的无缝接入，扩展过程不影响现有系统功能运行。

接口兼容性：预留标准扩展接口，支持与第三方系统或新增业务组件的快速集成。

响应时间：应用系统常规操作请求响应时间≤1秒，复杂数据汇总、多条件统计查询等请求响应时间≤10秒，95%以上页面响应时间≤4秒。

并发用户支持数：同时支持并发操作用户数≥1000人，满负载并发运行状态下，系统无崩溃、数据丢失等问题，响应时间波动幅度≤20%。

（6）清分结算支付系统

清分结算准确率：≥99.99%，确保资金拆分、结算无误，降低财务风险；

并发交易支撑量：单节点每秒可处理1000+笔支付交易，适配峰值支付场景；

交易失败率：≤0.05%，减少支付异常，保障交易流程稳定；

（7）密态计算模块

密态运算效率衰减：相比明文运算，计算精准度衰减≤5%；

海量数据处理能力：亿级数据单笔密态查询亚秒级响应，亿级样本密态模型训练，单轮迭代≤30分钟；

多任务并发支撑：单节点可同时承载≥20密态计算任务，适配多场景并行处理需求；

大规模节点协同计算：支持≥40节点协同开展密态计算任务。

（8）数据沙箱模块

沙箱并发任务支撑：支持≥30个并发任务在沙箱内受控运行，适配多任务并行处理场景；

沙箱实例创建成功率：≥99.5%，保障数据隔离环境稳定部署；

沙箱内数据处理延迟：平均≤500ms，确保隔离环境下数据操作流畅；

单沙箱数据承载量：支持单沙箱加载≥1000万条结构化数据，适配大规模数据处理。

支持库表格式、文件格式、API及实时数据接入；

依托全国算网一体化布局，落地“模型拉远”数算协同模式，支持模型拆分、分布式训练，允许外部算力接入，实现跨组织、跨领域协同计算。

（9）可信执行环境模块

可信环境启动时间：平均≤120ms，快速完成环境可信校验与初始化；

环境可信校验成功率：≥99.9%，确保执行环境的安全性与完整性；

环境稳定性：连续运行7*24小时无故障，保障计算任务稳定；

密钥生成效率：每秒可完成≥50次密钥生成，支撑高频安全计算操作。

（10）风险预警处置系统

核心维度的关键监控指标采集率≥90%，对数商异常行为（如超权限访问、高频调用、异常时间操作）的检测准确率≥90%，误报率≤5%；

从风险事件发生到系统生成有效预警的平均时间≤5分钟；

可通过预设规则自动生成并分配处置工单的比例≥70%；

从预警工单生成到首次人工响应的平均时间≤5分钟；

高危预警工单平均闭环解决时间≤30分钟。

（11）数据资源调度管理系统

数据梳理效率指标：单批次100GB以内的初级开发产品数据，全流程排查、分类及核心信息采集耗时≤30分钟；单批次1TB以内数据梳理耗时≤3小时，支持多批次并行梳理，并行梳理时无明显性能衰减。

数据调度响应指标：数商发起数据调度请求后，系统响应时间≤500ms；小型数据（≤10GB）调度完成耗时≤10分钟，中型数据（10GB-100GB）调度完成耗时≤1小时，调度成功率≥99.9%。

系统并发处理指标：支持同时在线用户≥500人，并发发起数据检索、调度、查询等操作≥1000次/分钟，并发场景下系统响应时间≤1s，无卡顿、崩溃及数据丢失问题。

数据读取指标：数据读取速率≥100MB/s，常用数据（近3个月访问）读取响应时间≤200ms，历史数据读取响应时间≤1s。

系统稳定性指标：全年系统可用率≥99.9%，单次非计划停机时间≤30分钟，停机后恢复时间≤10分钟；每月系统故障次数≤1次，故障排查响应时间≤1小时。

数据兼容性与适配指标：兼容主流数据格式（CSV、JSON、Excel、数据库文件等），格式解析成功率≥99.8%；适配Windows、Linux等主流操作系统及主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox），适配成功率100%，跨终端使用无功能差异。

（12）空间服务智能体指标：

负载均衡：系统应支持集群部署与多副本冗余，具备高可用性。推理服务需内置负载均衡，确保多并发调用时的稳定性。

虚拟化调度：支持vGPU虚拟化技术，可按显存/比例进行精细化资源切分，在有限硬件下提升并发执行实例数，支持最大在线用户数≥1000。

数据处理性能：

高性能计算引擎：基于分布式计算框架Ray/Spark，支撑多模态数据的快速解析、清洗与转换。

任务执行效率：万条记录的典型加工逻辑，如文本脱敏、格式转换等应在秒级完成。工作流调度需支持实时状态追踪与自动故障恢复策略。

响应时延要求：

服务响应：通过高性能推理引擎优化，95%的交互式应用提交响应不超过3秒。

登录响应：系统需支持大规模并发认证，用时不超过2秒。

      - 系统容量指标

系统要求采用主流大中型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，数据管理容量支持TB级容量，系统数据存储容量可扩展至≥100TB，并且保证大容量数据库的可操作性。

      - 查询速度指标

精确查询系统响应时间在5秒钟之内；

资源目录在百万级数据量下可实现秒级（≤3秒）精准检索；

批量账单查询速率：每分钟可查询≥30条待结算账单，满足检索需求；

结算信息查询响应：平均≤1000ms，满足信息查询需求。

数据下载：支持20个以上文件并行下载，下载文件速度要求在2M/秒左右。

      - 数据保存指标

交易业务系统数据资料保存期限不少于20年。

    - 自主可控设计

城市可信数据空间各子系统严格遵循国家信息技术应用创新（信创）战略要求，以核心技术自主掌控、供应链安全可控、适配国产软硬件生态为核心目标，构建全栈自主可控技术体系。系统核心模块自研率、国产组件覆盖率、国密算法应用率均达到自主可控水平，全面满足国家对软件自主可控的刚性要求，有效规避技术“卡脖子”与供应链安全风险，为项目落地及长期稳定运行提供坚实技术保障。本项目建设数据流通利用基础设施及应用要求采用自主可控的操作系统、数据库、安全软件、云平台、服务器、存储、网络、芯片等软硬件设备，国产化率不低于90%。

  - 项目招标内容

    - 招标工作依据

为规范项目管理、确保建设质量、提高资金使用效益，本项目将严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第78号）等国家法律法规，并参照项目所在地（省/市）关于政府采购及工程建设的相关条例与规定执行。招标投标活动将始终坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法接受相关行政监督部门的全程监督，确保流程合规、竞争有序。

    - 招标工作原则

为确保本项目招标过程的规范性、透明性与公正性，保障项目建设质量与资金使用效益，项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》及北京市的相关法律法规、条例，开展招投标工作，招标工作具体原则如下：

公开原则：确保招标活动具有高度透明度。依法公开发布招标公告、公示招标文件、公开开标过程及中标结果，使所有潜在投标人平等获取信息，知悉招标的全部条件与要求。

公平原则：给予所有符合资质的投标人平等参与竞争的机会。确保其享有同等的权利并履行同等的义务，不设置任何歧视性、排他性条款，营造公平的市场竞争环境。

公正原则：评标过程严格按照事先公开发布的评审标准和方法进行。评标委员会独立、客观地履行职责，对所有投标文件进行公正评审，确保择优选定中标人。

诚实信用原则：招标投标各方当事人应以诚实、守信的态度行使权利、履行义务。招标人应真实、准确地披露项目信息，投标人应提供真实、合法的投标材料，共同维护招标投标市场的信用秩序。

独立原则：招标人依法自主组织招标活动，任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果。评标委员会独立进行评审，不受任何外界因素的不当影响。

接受监督原则：招标投标活动的全过程自觉接受有关行政监督部门依法实施的监督。确保所有环节符合法律法规要求，及时纠正可能出现的偏差，保障程序合法合规。

    - 招标工作方案

      - 招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，结合本项目特点，确定招标范围主要包括：项目勘察设计、重要硬件设备及非核心软件采购、系统集成实施、工程监理、全过程咨询（含造价）等。核心软件部分原则上采用自主可控技术路线，以自研自建为主。

      - 招标组织方式

本项目拟采用委托招标方式，择优选择具备相应资质和经验的招标代理机构具体组织实施。招标代理机构应满足以下条件：

具有独立法人资格，具备从事招标代理业务的固定营业场所和相应资金；

（1）拥有能够编制高质量招标文件和组织规范评标的专业力量；

（2）建有符合国家规定、门类齐全的技术、经济等方面的专家库。

（3）项目将成立专门的招标工作小组，由建设单位负责人、相关领域专业技术人员（硬件、软件、网络、系统、经济等）及招标代理机构人员共同组成，负责全程跟进与协调。

      - 招标程序与要求

招标工作将严格遵循法定程序：

（1）前期准备：在招标活动开始前，完成项目的审批、核准或备案程序。

（2）文件编制：根据项目批复的建设目标、规模、技术标准等，精心编制招标文件，明确投标人资格条件、技术要求、商务条款、评审办法、合同主要条款等。

（3）发布公告：通过指定媒介发布招标公告，载明项目概况、投标人资格要求、获取招标文件的时间和方式等。

（4）资格审查：根据需要，对潜在投标人进行资格预审或后审，确保其具备履行合同的能力。

（5）开标与评标：在规定时间、地点公开开标。依法组建评标委员会，按照招标文件载明的评审标准和方法，对投标文件进行独立、公正的评审和比较，推荐中标候选人。

（6）定标与公示：招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人，并对中标结果进行公示。

（7）合同签订：公示期满无异议后，向中标人发出中标通知书，并依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

    - 分年度招标计划安排

根据项目建设时序、实施条件和资金安排，项目拟按照“成熟一批、招标一批、实施一批”的原则，分年度推进招标采购工作，确保项目建设有序实施、风险可控、资金使用规范高效。

      - 2026年11月前拟挂网招标内容

结合项目前期工作基础和建设准备情况，2026年11月拟优先启动对项目整体实施具有牵引作用的建设内容招标，重点包括：

①应用系统定制开发：公共数据授权运营平台、城市可信数据空间统一门户、城市可信数据空间管理平台、空间智能体服务平台；

②基础设施建设软硬件设备采购、租赁费；

③其他工程费用：设计费、工程监理费、标准机制规范建设费、建设期云服务费等。

      - 2027年拟挂网招标内容

根据2026年建设实施进展和项目整体推进安排，2027年拟继续组织开展专项平台相关建设内容招标，重点包括：

①应用系统定制开发：金融空间、数智创新服务平台；

②其他工程费用：软件测评、安全测评等保测评、密码测评、知识产权申报等。

  - 市场预测

    - 城市可信数据空间盈利模式

      - 数据产品费

（1）收费对象：数据产品需求方。

（2）收费主体：城市空间运营方、数据产品产权方。

（3）收费模式：公共数据授权运营平台提供公共数据初级产品，金融大数据等成员单位对外提供衍生、融合数据产品收取数据产品费。

      - 资源使用费

（1）收费对象：进行公共数据衍生、融合开发租用可信安全域资源的数商。

（2）收费主体：城市空间运营方。

（3）收费模式：算力、存储等资源使用费：按需使用，按月计费，设置一定免费额度降低参与门槛。

      - 交易服务费

（1）收费对象：数据融合开发企业、数据供方（数据交易托管）

（2）收费模式：

①交易佣金：含供需撮合、高价值数据交易托管佣金等，按合同金额一定比例收取（前3年免费，后续3%—15%），小额交易高费率、大额交易低费率，高价值数据差异化定价。

      - 增值服务费

（1）收费对象：子空间运营方、工具和服务提供方

（2）收费模式：

①子空间服务费：为企业提供自运营子空间，按年收取服务费；

②工具与服务分佣：引入第三方工具和服务，平台参与收益分成（3%—10%）

    - 公共数据授权运营盈利模式

      - 数据产品费

收费对象：公共数据产品需求方（含政府部门、事业单位、各类企业、科研机构等，涵盖医疗、金融、交通等垂类领域）

收费主体：公共数据授权运营机构

收费模式：公共数据授权运营平台提供公共数据初级产品（如标准化数据集、基础数据接口等），兼顾公益属性与市场价值，基础初级产品实行低价或公益供给，依据《国家发展改革委、国家数据局关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》指导定价。

      - 交易服务费

收费对象：数据融合开发企业、数据供方（含公共数据持有单位、第三方数据提供机构，涉及数据交易托管业务）

收费主体：公共数据授权运营机构

收费模式：以交易佣金为核心，涵盖数据供需撮合、高价值公共数据交易托管佣金等，按数据交易合同金额一定比例收取（前1～3年免费，降低市场参与门槛，培育交易生态；后续按3%～15%收取），实行差异化定价策略，小额交易执行高费率、大额交易执行低费率，对医疗、金融等领域高价值数据实行差异化费率，匹配数据价值。

    - 金融空间盈利模式

金融空间打造多元化盈利模式，涵盖数据报告、联合建模、专项建模、政策数据服务、脱敏数据语料库及征信模型训练六大服务。依托多源合规数据与专业技术能力，为金融机构提供风控、建模、AI训练等增值服务，实现市场化可持续盈利。

      - 数据报告

面向银行、券商、保险等持牌金融机构收费，按报告类型与频次阶梯定价，单份报告付费、月度/年度套餐订阅两种模式并行。基于大数据技术，数据运营方面可以提供多种数据报告服务，以支持决策制定、风险管理和客户服务等多个维度。

（1）风险分析报告

信用风险评估：通过分析客户的信用历史、财务状况和行为模式，生成信用评分和信用风险报告，以帮助金融机构评估贷款申请人的信用能力。

市场风险分析：利用大数据分析市场行情、历史价格波动、经济指标等，生成市场风险报告，协助机构制定投资策略和风险对冲措施。

（2）客户洞察报告

客户画像分析：通过客户行为数据、交易记录等信息，构建详细的客户画像，提供个性化服务建议和营销策略。

（3）投资分析报告

行业趋势分析：分析特定行业的市场动态、竞争格局和发展趋势，提供行业分析报告，辅助投资决策。

（4）市场分析报告

宏观经济分析：收集和分析宏观经济数据，生成经济形势分析报告，为金融决策提供背景信息。

      - 数据联合建模

面向有联合建模需求的金融机构收费，按数据量、建模周期与模型复杂度计费，采用项目制一次性结算。基于金融可信数据空间数据，选取适合的建模方法，与响应需求相结合的联合建模服务是提升金融机构决策能力和业务价值的一种创新实践。这种服务将专业垂类数据、方法、需求相结合，进行深度分析和建模，旨在实现更科学的风险管理、客户洞察、市场预测及其他业务优化。

（1）数据登记

将准备进行联合建模的数据登记上架，基于数据脱敏样例，金融机构筛选进行建模的预备数据。

政务数据：包括经济统计数据、税收数据、社保数据、信用数据等，能提供宏观经济指标和社会发展趋势。

市场数据：如产业链数据、知识产权数据、上市数据、创投数据等，帮助金融机构多维度了解市场动态。

社会化数据：如招投标数据、舆情数据等企业行为时效性数据。

企业注册数据：如企业基本信息、企业画像评价等重要基础。

（2）联合建模目标

风险评估与管理：通过结合公共经济数据与客户信用数据，建立更准确的信用评分模型，优化信贷审批流程，降低违约风险。

客户分析与细分：利用公共大数据中的税务、社保、政府采购、企业经营等数据，丰富客户画像，实现企业的精准分类与评估预测，匹配金融机构针对性的产品进行企业信贷服务。

市场趋势预测：结合市场数据与同行业同类型企业信贷行为，运用时间序列分析等方法，预测企业需求，辅助信贷业务开展。

（3）建模方法集

①数据预处理

数据融合：将来自不同来源的数据进行整合，形成统一的数据集，便于后续分析。

②特征工程

特征选择与提取：通过分析数据的重要性，选择或提取对模型有显著影响的特征，增强模型的预测能力。

特征构建：结合领域知识，构建新的特征（如经济周期特征、客户行为特征等），进一步提升模型效果。

③模型构建

机器学习算法：运用回归分析、决策树、随机森林、支持向量机等机器学习算法，对联合数据进行建模，识别潜在的模式和关系。

深度学习：对于复杂的数据集，利用深度学习技术（如神经网络）进行建模，捕捉更深层次的非线性关系。

基于多源数据与建模方法的联合建模服务，通过整合多个数据源，能够为金融行业提供更全面、更精准的分析和决策支持。这不仅提升了金融服务的质量和效率，同时也为金融机构在激烈的市场竞争中提供了更为重要的优势。

      - 数据专项建模

面向推出专项信贷产品的银行、小贷公司等主体收费，按数据处理、模型构建、信贷产品定制三阶段组合计价：数据整合预处理按数据源规模计费；模型训练与优化按算法复杂度、算力消耗收取建模费；信贷产品定制与动态风险评估按项目制或者年费收取服务费。支持项目包干、按次调用、年度套餐三种模式。

（1）数据整合与处理

①数据来源：

公共数据：包括但不限于企业注册信息、财务报表、税务记录、社保数据、行政处罚记录、信用评分等。

金融机构内部数据：包括历史信贷记录、还款记录、客户交互数据等。

②数据预处理：

数据清洗：去除重复记录、填充缺失值、纠正错误数据。

数据整合：将来自不同数据源的数据进行整合，形成统一的数据集。

特征提取：从数据集中提取出对信贷风险评估有用的特征，如企业经营年限、资产总额、负债率、信用评分等。

（2）模型构建

①特征工程

特征选择：通过统计方法或机器学习方法选择最能影响信贷风险评估的关键特征。

特征构建：基于领域知识和业务需求，构建新的特征变量，如行业景气指数、市场竞争态势等。

②模型训练

选择合适的建模算法：根据业务场景和数据特点，选择适当的建模算法，如逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络等。

模型训练：使用选定的算法对数据集进行训练，得到初步的信贷风险评估模型。

③模型验证与优化

交叉验证：通过交叉验证方法评估模型的泛化能力，防止过拟合。

参数调优：使用网格搜索、随机搜索等方法优化模型参数，提高模型性能。

（3）信贷产品设计与风险评估

定制化信贷产品：基于企业规模、行业、信用评级等因素，设计不同的信贷产品，如针对政府采购的政采贷、针对企业用工的社保创业贷、针对企业信用的增信贷等。基于不同的核心标的数据，对企业的放款、还款及循环接续支持进行统筹规划，实现对企业经营的正向帮助。

①动态风险评估：

实时监控：建立动态监控机制，定期更新风险评估模型，根据市场变化和企业状况实时调整信贷额度和条件。

预警机制：设置预警指标，及时识别潜在的信贷风险，采取相应的风险控制措施。

基于公共数据联合金融机构推出的针对特定企业信贷产品的专项建模服务，可以有效提升信贷决策的科学性和准确性，降低信贷风险，并为企业提供灵活多样的融资解决方案。这一服务模式不仅增强了金融机构的竞争力，也为企业的可持续发展提供了有力支持。随着大数据技术的不断进步，未来该服务模式将更加智能化、精准化，从而推动金融行业的创新与发展。

      - 政策数据服务

面向开展普惠金融、科创金融的金融机构等主体收费，按服务端口数、数据调用量计费，提供年度会员与按次付费两种方案。依托政策数据能力、研究能力、信息化应用开发能力为金融机构提供面向企业的增值服务能力，提升合作金融机构在普惠金融、科创金融等中小企业业务条线的竞争能力，满足金融机构搭建综合服务业务的需求，助力企业维系存量客户、拓展新客户。

      - 脱敏数据语料库

面向研发金融大模型的银行、科技金融公司等主体收费，按语料库容量、调用频次与授权周期收费，采用年度授权许可模式。该服务利用公共数据，为金融机构训练自有的人工智能大模型提供脱敏后的语料数据库，是一种创新的行业专属服务。目标是提供一个安全、合规的环境，用于训练和测试人工智能模型，同时保护企业和个人的隐私信息。

（1）数据收集与处理

①数据来源

公共数据：政府公开的统计数据、企业注册数据、企业财务数据、企业社保数据等。

②数据脱敏

通用脱敏技术：如K-匿名性（k-anonymity）、L－多样性（l-diversity）等方法，确保每个个体的信息在数据集中不可被唯一识别。

专业脱敏工具：使用专门的脱敏软件工具，对敏感字段进行替换、加密或模糊处理，例如替换真实姓名为虚拟名称、替换身份证号为虚拟编号等。

数据去标识化：移除所有可以直接或间接识别个人身份的信息，如地址、电话号码、电子邮件地址等。

（2）数据库构建与管理

①数据库结构设计

表结构设计：定义清晰的数据表结构，包括客户基本信息、交易记录、信用评分、市场行为等。

字段命名规范：统一数据字段的命名规范，便于后续的数据管理和查询。

②数据存储与管理

数据仓库：使用大数据技术搭建数据仓库，实现数据的高效存储和管理。

访问控制：实施严格的数据访问控制策略，实现数据不流出安全可信空间，建立访问审计与追溯机制，实现金融机构大模型对数据的训练访问。

备份与恢复：定期备份数据，确保数据的安全性和完整性，并能够在意外情况下快速恢复。

（3）应用场景与价值

①应用场景

模型训练：金融机构可以使用该脱敏语料库中的数据训练人工智能模型，如信用评分模型、反欺诈模型、市场预测模型等。

模型测试与验证：通过脱敏后的数据进行模型的测试与验证，确保模型的准确性和鲁棒性。

②价值

提升模型性能：高质量的脱敏数据有助于提升人工智能模型的性能，提高预测准确性。

降低法律风险：使用脱敏数据进行模型训练和测试，可以避免因数据泄漏而导致的法律风险。

促进创新应用：为金融机构提供更多样化的数据资源，促进金融科技创新和业务拓展。

基于公共数据为金融机构的人工智能大模型构建脱敏语料数据库产品是一项具有重要价值的创新服务。它不仅能够帮助金融机构提升模型训练的质量和效率，还能有效规避数据隐私泄漏带来的法律风险。通过科学合理的设计和实施，该产品将成为金融机构实现数据驱动决策的重要支撑。

      - 征信模型训练

面向征信机构、金融风控部门收费，按模型开发、训练、迭代全流程计费，项目制结算并提供年度模型优化续费服务。基于公共大数据联合征信机构设计企业征信模型是基于大数据技术结合企业征信服务的一种延伸服务：

（1）目标

该服务的目标是设计一个可以准确评估企业信用风险的模型，并且这个模型能够利用公共大数据资源和征信机构的专业数据来提高评估的准确性和覆盖范围。

（2）数据来源与整合

公共大数据：包括工商登记数据、税务数据、企业社保数据、企业经营数据、法院判决信息、行政处罚记录、电力和水务缴费记录等。

征信机构数据：包括企业的财务报表、信用记录、行业评价和历史违约信息等。

（3）特征选择与工程

企业基本信息特征：企业注册资本、成立时间、法人代表信用记录等。

财务特征：资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标。

经营特征：销售额、市场份额、业务增长率等。

信用特征：逾期记录、违约记录、诉讼记录等。

行业特征：行业平均利润率、行业风险等级等。

（4）模型设计与开发

模型选择：根据数据的特性和目标选择合适的机器学习模型，如随机森林、梯度提升机、神经网络等。

模型训练：使用历史数据训练模型，并进行交叉验证以评估模型的稳定性和准确性。

模型优化：调整模型参数，使用网格搜索等技术找到最优参数组合。

（5）模型评估

准确度评估：计算模型的准确率、召回率和F1分数等指标。

偏差和方差：确保模型没有过拟合或欠拟合。

可解释性：模型结果需要可以解释，以便征信机构和用户理解。

（6）用户交互与报告

报告生成：提供易于理解的信用评估报告。

用户界面：设计用户友好的界面，方便用户查询和理解信用评估结果。

    - 数智创新服务平台盈利模式

      - 数字资源服务收益

围绕云资源、网络资源及算力资源使用服务，向入驻机构提供基础设施能力支撑，按资源使用量或服务周期收取服务费用，形成持续性的资源使用收入。

      - 评测服务收益

围绕非政府财政项目，提供安全评测、性能测试、信创适配测试等专业服务，通过项目服务费或收益分成实现收入。

      - 数据产品交易分成收益

对合作开发的数据产品、应用软件等在平台内的交易行为，按照约定比例收取交易分成或平台服务费。

      - 增值服务收益

围绕数据治理、数据产品评估、定制化开发及高级技术支持等需求，提供专业化增值服务并收取相应服务费用。

      - 政府活动保障服务收益

承接数据竞赛、场景活动及技术保障服务工作，根据活动规模与保障内容收取服务费用。

    - 空间服务智能体平台市场预测

      - 算力资源使用服务费

收费对象：空间服务智能体相关运营主体（含智能体开发企业、场景落地企业、数商及科研机构等）

收费主体：空间服务智能体平台运营机构

收费模式：聚焦空间服务智能体研发、部署及运行所需的算力资源，提供可信安全域内的算力租赁、存储适配、实时计算等服务对算力的核心需求，实行按需使用、按月计费模式，设置一定免费额度降低中小开发者及企业参与门槛，助力行业生态培育；对大额、长期租用算力资源的主体，给予阶梯优惠，同时结合AI算力行业成本上涨趋势，合理调整定价，平衡资源利用率与运营收益，保障用户运营成本合理化，适配空间服务智能体实时决策、多模态协同计算等场景需求。

      - AI产品Token收费

收费对象：空间服务智能体开发及应用主体（含研发企业、场景运营方、第三方服务商等）

收费主体：空间服务智能体平台运营机构

收费模式：平台提供空间服务智能体核心AI模型及配套工具（如智能交互模型、环境感知模型、路径规划模型、场景适配模型等），按Token调用量收取费用，参考行业主流定价标准并结合自身技术优势，实行差异化定价策略；基础功能Token实行低价计费，高阶功能（如多场景适配、实时交互优化、定制化训练）Token实行阶梯计费，小额调用高费率、大额调用低费率；前2年设置一定免费Token额度，降低市场参与门槛、培育用户习惯，后续根据AI模型迭代升级、算力成本变化，合理调整Token单价，同步推出包月、包年套餐，满足不同客户的使用需求，贴合AI模型商用化收费趋势。

  - 建设工期和进度安排

本项目建设期24个月，从2026年2月1日全面启动，预计到2028年1月31日结束。具体实施进度见下表：

表4.11-1：项目建设进度安排

| 阶段 | 时间安排 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：项目启动与规划设计 | 2026年2月—2026年3月 （2个月） | - 成立项目管理机构，组建实施团队 - 完成项目设计方案 - 制定项目管理计划和质量控制方案 4、开展标准规范体系前期研究 |
| 第二阶段：基础设施建设 | 2026年4月—2026年9月 （6个月） | - 完成城市可信数据空间统一门户、城市可信数据空间管理平台、公共数据授权运营平台、空间服务智能体建设。同步根据不同场景及数据类型不同，逐步实现场景应用对接 - 形成数据流通利用闭环流程，实现跨区域、跨接入连接器的互联互通能力 - 同步开展公共数据授权场景运营 |
| 第三阶段：核心平台开发 | 2026年10月—2027年3月 （6个月） | - 完成可信数据空间使用策略控制、数字合约、数据沙箱、密态计算等组件的开发与集成 - 2.同步开展综合性重大场景运营 |
| 第四阶段：系统完善与安全建设 | 2027年4月—2027年7月 （4个月） | - 1.优化并完善各类平台功能 - 2.完成数智创新服务平台、金融空间构建 - 3.完成标准规范制定与发布 |
| 第五阶段：应用场景建设与试点 | 2027年8月—2027年11月 （4个月） | - 完善互联互通功能，逐步形成成熟的安全保障体系，确保数据在全生命周期内的安全、可靠和高效流通 - 拓展应用试点，依托数据流通利用基础设施，选取跨行业、跨地域、跨层级典型应用场景 - 开展数据要素流通试点建设，探索数据运营模式，建立示范效应 |
| 第六阶段：系统集成与验收准备 | 2028年12月—2028年1月 （2个月） | - 准备项目验收材料 - 服务7个以上跨地域、跨行业、跨层级的综合性重大场景 - 面向养老政策匹配、全国药品说明书可信流通与智能服务、医保数据赋能医药3方向，针对场景痛点问题形成13套可落地高价值小切口产品解决方案 - 发布不少于2500个数据产品，推动开放、共享、共赢的数据生态构建，促进跨区域、跨行业数据融合应用 - 接入2500以上数据供方、需方、服务商等市场主体，面向重大行业，打造30个以上示范性强、带动性广的典型应用场景，实现各场景间的互联互通 - 形成不少于6项技术的系统集成。 |

- 项目前期手续和建设条件落实情况

  - 项目审批（备案）情况

本项目已取得北京市朝阳区科学技术和信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京朝科信局〔2026〕25号），详见附件10.2。

  - 环境保护

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中未作规定的建设项目，不涉及生产、储存危险化学品，不产生有害废气、废水、废渣等污染物，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响评价手续。项目在设计与实施过程中，将严格遵守国家及地方环保法规，选用低噪声、低能耗设备，确保运营不对周边环境造成不良影响。

  - 资源综合利用

本项目在资源利用上坚持集约化、绿色化原则：

（1）机房资源：项目主要采用租用现有数据中心机柜的方式，不新建土建工程，充分利用北京市已建成的规模化、绿色化基础设施，避免重复建设，提高资源利用效率。

（2）基础设施资源：项目将复用国企信创云铜牛节点互联网区、市级政务云首信云通州节点政务外网区等现有数字基础设施，实现资源高效共享与协同。

（3）计算与网络资源：通过租用云服务与算力资源，按需动态调配，提升算力使用效率，符合绿色低碳发展要求。

  - 节能措施

根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2023年第2号），本项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，属于无需单独进行节能审查的项目范畴。项目在设计与实施中将贯彻节能理念：

（1）设备选型：优先选用能效等级高、技术先进的国产化服务器、网络设备及存储设备。

（2）系统设计：采用虚拟化、容器化等云计算技术，提高硬件资源利用率；优化软件算法与数据架构，降低单位算力能耗。

（3）运营管理：建立智能运维与能耗监测系统，实现资源动态调度与精细化管理，持续降低运行能耗。

  - 用地情况

本项目为新型基础设施建设项目，核心建设内容为软件平台开发、系统集成及云资源等服务采购，不涉及新增建设用地和永久性建筑建设。项目所需办公及研发场所位于北京市朝阳区北辰西路8号院3号楼，用地条件完全落实。

  - 安全保障条件

本项目属于信息系统集成与软件建设项目，不涉及《建设工程安全生产管理条例》规定的需办理施工许可证的工程内容。项目将严格遵循国家网络安全、数据安全及密码应用相关法律法规与标准：

（1）网络安全：系统设计满足网络安全等级保护第三级要求，构建纵深防御体系。

（2）数据安全：采用数据加密、脱敏、隐私计算等技术，保障数据全生命周期安全。

（3）密码应用：按照国家密码管理局要求，采用合规的商用密码产品与服务，实现系统身份认证、数据传输与存储加密。

（4）安全管理制度：项目单位已建立完善的信息安全管理体系，将为项目实施提供制度与人员保障。

- 项目总投资构成和资金筹措方案

  - 项目投资测算

    - 编制依据

（1）《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；

（2）中华人民共和国工业和信息化部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2015）；

（3）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2015年；

（4）《软件工程软件开发成本度量规范》（GB／T36964-2018）；

（5）国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

（6）企业投资项目核准和备案管理办法－国家发展改革委2017年第2号令

（7）《企业投资项目核准和备案管理条例》－国务院令673号2016年

（8）中华人民共和国国家发展和改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，计价格〔2002〕10号；

（9）财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知，财建〔2016〕504号；

（10）有关设备、系统厂家、以实施地为准的最新报价。

    - 总投资估算

该项目计划总投资10892万元，其中，工程费8526.56万元，其他工程费用2165.44万元，项目预备费200.00万元，项目总投资具体如下：

表6.1.2-1：项目投资估算汇总表

| 序号 | 费用名称 | 投资估算金额 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计： | 10,892.00 |  |
| 一 | 工程费 | 8,526.56 |  |
| （一） | 硬件设备及软件购置费 |  |  |
| 1 | 安全加固设备 |  |  |
| 1.1 | 入侵防御系统（IPS）、出口边界路由器、防火墙、抗DDOS系统、威胁感知系统、流量回溯系统 | 281.10 | 根据实际情况评估，详见表6.1.3-1：硬件设备和软件购置清单 |
| 2 | 终端安全管理 |  |  |
| 2.1 | 云桌面服务器、云终端、显示器、交换机等 | 136.67 |  |
| （二） | 软件购置费 |  |  |
| 1 | 云桌面管理平台 | 24.56 |  |
| （三） | 应用系统定制开发 |  |  |
| 1 | 城市可信数据空间统一服务门户 | 267.00 |  |
| 1.1 | 注册登录 | 2.00 |  |
| 1.2 | 资源中心 | 5.00 |  |
| 1.3 | 产品中心 | 5.00 |  |
| 1.4 | 需求大厅 | 5.00 |  |
| 1.5 | 新闻资讯 | 1.00 |  |
| 1.6 | 用户中心 | 2.00 |  |
| 1.7 | 创新服务专区门户 | 82.00 |  |
| 1.8 | 城市可信数据空间移动端门户 | 45.00 |  |
| 1.9 | 数智北京创新移动端建设 | 120.00 |  |
| 2 | 城市可信数据空间管理平台 | 2,430.23 |  |
| 2.1 | 空间服务平台 | 150.00 |  |
| 2.2 | 子空间管理平台 | 320.00 |  |
| 2.3 | 应用场景管理系统 | 225.00 |  |
| 2.4 | 数据资源调度管理系统 | 180.00 |  |
| 2.5 | 可信开发工具管理系统 | 120.00 |  |
| 2.6 | 应用产品对外开放评估系统 | 190.00 |  |
| 2.7 | 清分结算支付系统 | 200.00 |  |
| 2.8 | 可信计算平台 | 820.23 |  |
| 2.9 | 风险监测处置系统 | 225.00 |  |
| 3 | 公共数据授权运营平台 | 1,542.00 |  |
| 3.1 | 公共数据监管子系统 | 341.00 |  |
| 3.2 | 公共数据运营管理子系统 | 454.00 |  |
| 3.3 | 公共数据产品开发子系统 | 437.00 |  |
| 3.4 | 数据底座 | 310.00 |  |
| 4 | 数智北京创新服务平台 | 1,472.00 |  |
| 4.1 | “合合”智能助手 | 317.00 |  |
| 4.2 | 数据场景培育系统 | 160.00 |  |
| 4.3 | 数据竞赛服务系统 | 254.00 |  |
| 4.4 | 分中心协同管理系统 | 125.00 |  |
| 4.5 | 模算资源调度系统 | 222.00 |  |
| 4.6 | 产业运营服务系统 | 234.00 |  |
| 4.7 | 创新态势分析 | 160.00 |  |
| 5 | 金融行业空间 | 1,383.00 |  |
| 5.1 | 金融服务业务管理系统 | 237.00 |  |
| 5.2 | 金融领域数据集平台 | 147.00 |  |
| 5.3 | 金融领域知识库 | 168.00 |  |
| 5.4 | 企业智能展业系统 | 168.00 |  |
| 5.5 | 企业资信风控服务系统 | 225.00 |  |
| 5.6 | 供应链金融服务系统 | 138.00 |  |
| 5.7 | 金融智能客服系统 | 135.00 |  |
| 5.8 | 投资财税合规业务分析系统 | 165.00 |  |
| 6 | 空间智能体服务平台 | 990.00 |  |
| 6.1 | 智能体应用服务 | 390.00 |  |
| 6.2 | 大模型训练推理服务平台 | 350.00 |  |
| 6.3 | 智能体开发运行平台 | 250.00 |  |
|  | 小计： | 8,084.23 |  |
| 二 | 其他工程和费用 | 2,165.44 |  |
| 1 | 设计费 | 60.00 |  |
| 2 | 工程监理 | 50.00 |  |
| 3 | 项目招标 | 50.00 |  |
| 4 | 标准制度规范 | 50.00 |  |
| 5 | 建设期云服务 | 713.34 | 根据实际情况评估，详见表6.1.4-1：建设期云、网、算力等服务核算清单 |
| 6 | 建设期安全服务 | 206.93 |  |
| 7 | 建设期基础软件及PaaS服务 | 168.26 |  |
| 8 | 建设期网络服务 | 187.00 |  |
| 9 | 建设期算力服务 | 365.40 |  |
| 10 | 密码云服务 | 106.51 | 根据实际情况评估，详见表6.1.4-2：密码云服务核算清单 |
| 11 | 软件测评 | 88.00 |  |
| 12 | 安全测评 | 30.00 |  |
| 13 | 等保测评 | 30.00 |  |
| 14 | 密码测评 | 30.00 |  |
| 15 | 知识产权申报 | 30.00 |  |
| 16 | 小计： | 2,165.44 |  |
| 三 | 项目预备费 | 200.00 |  |
| 1 | 项目预备费 | 200.00 |  |

    - 硬件设备和软件购置清单

表6.1.3-1：硬件设备和软件购置清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能参数 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 | 合计 |  |  | 417.77 |
| （一） | 终端安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 云桌面服务器 | CPU：2*634828核，主频不低于2.6GHz 内存：8*64GDDR4RECC/2933/3200MHz 系统盘：2*480GBSSD 缓存盘：2*1.92TNWMESSD 数据盘：4*8TBSATAHDD raid卡：4G缓存，支持raid0/1/5/10直通 网卡：4个万兆光口（含多模模块）、2个千兆电口 电源：冗余电源 | 14.00 | 5 | 70.00 |
| 2 | 云终端 （含云桌面License） | CPU：四核主频2.0G 内存：不低于2G 存储：不低于16G 接口：6个USB，1*HDMI、1*VGA， 网络：1*千兆网口 1个云终端需配置1个云桌面授权、键鼠和显示器；云桌面License含三年远程服务。 | 0.40 | 100 | 40.00 |
| 3 | 23.8显示器、键鼠套装 | 1台23.8显示器，及1套云桌面有线键鼠套装，与云终端配套，内含有线键盘、鼠标。 | 0.10 | 100 | 9.75 |
| 4 | 48口万兆交换机（云桌面） | 48×万兆SFP+光口，支持万兆光模块接入。 | 4.28 | 2 | 8.55 |
| 5 | 48口千兆交换机（云桌面） | 48×10/100/1000M自适应千兆电口。 | 1.17 | 1 | 1.17 |
| 6 | 机柜 | 尺寸：600mm*1200mm*2200mm，5kW | 7.20 | 1 | 7.20 |
| 7 | 小计 |  |  |  | 136.67 |
| （二） | 安全加固设备 |  |  |  |  |
| 1 | 入侵防御系统（IPS） | 国产芯片（鲲鹏、海光、飞腾），标准机架式硬件，1U，交流双电，≥2个扩展槽位，2*USB接口，≥1*RJ45串口，≥2*千兆电口（1*管理，1*热备），≥128GSSD，≥4T硬盘，≥4个万兆多模光纤接口，满配万兆多模光纤接口模块。 性能参数： 网络层吞吐量15G（1518大包），应用层吞吐量10G（HTTP512K），5年维保。 | 12 | 4 | 48 |
| 2 | 出口边界路由器 | 交换容量≥115Tbps；转发性能≥14000Mpps；端口要求≥10个10GESFP+光端口，≥8个GE电端口；满配光模块，光模块≥10个10GESFP+多模光模块，≥8个1GESFP+多模模块；冗余电源，电源≥2；冗余风扇，风扇≥2。 | 15 | 2 | 30 |
| 3 | 出口边界防火墙 | 1.采用国产化芯片及国产化操作系统，≥2U机架式，冗余电源；配置≥1个管理口、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，硬盘≥1T，满配光模块。 2、网络层吞吐量≥50Gbps，最大网络并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥70万。 3、提供三年入侵防御特征库、病毒库、应用识别库、URL分类特征库升级服务及威胁情报订阅服务。 | 17.1 | 4 | 68.4 |
| 4 | 抗DDoS系统 | 抗DDoS流量清洗设备，专用硬件平台和安全操作系统，2U机架式软硬一体设备，整机抗攻击能力最大8Gbps，默认4Gbps抗攻击能力，通过购买扩展授权（ADM-GUARD-LIC-1G）最大可扩容到8G。2个千兆电口管理口，6个千兆电口（带3组bypass），4个千兆光口（SFP插槽，光纤模块需另选），6个扩展卡槽，带液晶面板，冗余双电源。 | 19.8 | 1 | 19.8 |
| 5 | 威胁感知系统 | 基于对网络双向流量的拆包分析，能够梳理网络资产信息和资产攻击面（登录入口、弱口令、敏感信息传输、API等），能够实时监控网络威胁（尝试攻击、攻击成功、针对性攻击等）并提供自动化处置手段（联动处置、旁路阻断等），真正实现事前梳理、事中检测、事后处置的安全运营闭环。 软硬一体化平台TB-OneSIG-2150-FP软硬一体 机箱：2U，88mm（高）x440mm（宽）x360mm（深）； 网卡：千兆RJ45网口*6，SFP+*4，2个扩展插槽，包含2组Bypass电口； 内存：32。 | 46 | 1 | 46 |
| 6 | 流量回溯系统 | 可以分布式部署在网络的关键节点，支持对物理网络和云网络流量的采集分析，还可实时捕获并保存网络通讯流量，具备对长期网络通讯数据进行快速数据挖掘和回溯分析能力。实现对关键业务系统中的网络异常、应用性能异常和网络行为异常的秒级发现，以及区分异常原因的智能回溯分析，提升了对关键业务系统的运行保障能力和问题处置效率。硬件配置为标准2U式机架设备，配备750W服务器专用电源；10GbSFP*2;1GbSFP*4（万兆光口2个，千兆光口4个）32TB；3年硬件维保3年系统软件升级，5Gbps有万兆采集口。 | 68.9 | 1 | 68.9 |
| 7 | 小计 |  |  |  | 281.1 |
| 二 | 软件产品 | 合计 |  |  | 24.56 |
| （一） | 云桌面管理平台 | 支持云桌面用户并发管理，可实现虚拟机生命周期管理、用户权限分级管控等，支持运维监控、故障告警功能，适配现有服务器及云终端配置，保障桌面使用稳定。 | 24.56 | 1 | 24.56 |

    - 建设期云网及基础软件服务费

表6.1.4-1：建设期云、网等软件服务核算清单

| 序号 | 服务名称 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 服务期限（月） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  | 16,409,326.80 |
| 一 | 云基础服务 |  |  |  |  | 7,133,358.80 |
| （一） | 企业云-云基础服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU | 4172 | 8.75 | 12 | 438,060.00 |
| 2 | 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | 内存 | 9186 | 23.8 | 12 | 2,623,521.60 |
| 3 | 普通性能存储 | 普通存储（1GB） | 316656 | 0.17 | 12 | 638,378.50 |
| 4 | 高性能存储 | 高性能存储（1GB） | 126812 | 0.42 | 12 | 639,132.48 |
| 5 | 存储服务 | 本地备份服务（1GB） | 179240 | 0.35 | 12 | 752,808.00 |
| 6 | 网络服务 | 弹性公网IP租用 | 13 | 29.75 | 12 | 4,641.00 |
| 7 | 网络服务 | 远程接入运维（1账号） |  | 20 | 12 | 0 |
| 8 | 网络服务 | SSLVPN接入（1账号） | 23 | 25 | 12 | 6,900.00 |
| 9 | 网络服务 | web应用防火墙服务（1IP（互联网）） | 13 | 70 | 12 | 10,920.00 |
| 10 | 网络服务 | 主机深度监控服务 |  | 154 | 12 | 0 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 5,114,361.58 |
| （二） | 政务云-云基础服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPUARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25%） | 1280 | 14.01 | 12 | 215,193.60 |
| 2 | 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | 内存 | 2864 | 41.14 | 12 | 1,413,899.52 |
| 3 | 高性能存储 | 高性能存储（100GB） | 428 | 64.24 | 12 | 329,936.64 |
| 4 | 存储服务 | 本地备份服务（100GB） | 40.2 | 88.44 | 12 | 42,663.46 |
| 5 | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 0 | 49.54 | 12 | 0 |
| 6 | 互联网链路服务 | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 2 | 1 | 12 | 24 |
| 7 | 远程接入服务 | 远程接入运维（1账号） |  | 118 | 12 | 0 |
| 8 | VPN服务 | SSLVPN接入 | 12 | 120 | 12 | 17,280.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2,018,997.22 |
| 二 | 云扩展服务—安全服务 |  |  |  |  | 2,069,332.00 |
| （一） | 企业云-安全服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务 | 3 | 7800 | 12 | 280,800.00 |
| 2 | 云端APT防护服务 | 云端APT防护服务 | 3 | 4680 | 12 | 168,480.00 |
| 3 | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务（台） | 87 | 35 | 12 | 36,540.00 |
| 4 | 主机防护 | 主机防护（台） | 87 | 68 | 12 | 70,992.00 |
| 5 | 主机安全加固 | 主机安全加固（台） | 87 | 400 | 4 | 139,200.00 |
| 6 | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务（套） | 13 | 560 | 12 | 87,360.00 |
| 7 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描（台） | 87 | 500 | 4 | 174,000.00 |
| 8 | 主机日志分析 | 主机日志分析（台） | 87 | 560 | 4 | 194,880.00 |
| 9 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务（台） | 23 | 700 | 12 | 193,200.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1,345,452.00 |
| （二） | 政务云-安全服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务 | 1 | 7800 | 12 | 93,600.00 |
| 2 | 云端APT防护服务 | 云端APT防护服务 | 1 | 4680 | 12 | 56,160.00 |
| 3 | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务（台） | 17 | 50 | 12 | 10,200.00 |
| 4 | 主机防护 | 主机防护（台） | 17 | 680 | 12 | 138,720.00 |
| 5 | 主机安全加固 | 主机安全加固（台） | 17 | 2000 | 4 | 136,000.00 |
| 6 | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务（套） | 2 | 800 | 12 | 19,200.00 |
| 7 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描（台） | 17 | 1500 | 4 | 102,000.00 |
| 8 | 主机日志分析 | 主机日志分析（台） | 17 | 1200 | 4 | 81,600.00 |
| 9 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务（台） | 4 | 1800 | 12 | 86,400.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 723,880.00 |
| 三 | 云扩展服务—基础软件及PaaS服务 |  |  |  |  | 1,682,640.00 |
| （一） | 企业云－基础软件及PaaS服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础软件－操作系统服务 | 国产操作系统租用 | 87 | 180 | 12 | 187,920.00 |
| 2 | 基础软件－数据库 | 国产数据库系统租用 | 23 | 4200 | 12 | 1,159,200.00 |
| 3 | 基础软件－中间件 | 国产中间件租用 | 6 | 1350 | 12 | 97,200.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1,444,320.00 |
| （二） | 政务云－基础软件及PaaS服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础软件－操作系统服务 | 国产操作系统租用 | 17 | 180 | 12 | 36,720.00 |
| 2 | 基础软件－数据库 | 国产数据库系统租用 | 4 | 4200 | 12 | 201,600.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 238,320.00 |
| 四 | 智能算力 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能算力 | 智能算力 | 21.72 | 14019.33702 | 12 | 3,654,000.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3,654,000.00 |
| 五 | 网络服务 |  |  |  |  | 1,869,996.00 |
| 1 | 网络 | 创新中心至C1双链路千兆带宽点对点专线 | 2 | 40000 | 12.00 | 960,000.00 |
| 2 |  | C1互联网带宽500M | 1 | 45833 | 12.00 | 549,996.00 |
| 3 |  | 创新中心办公环境互联网300M带宽 | 1 | 30000 | 12.00 | 360,000.00 |

表6.1.4-2：密码云服务核算清单

| 序号 | 产品名称 | 密码算法 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL安全服务 | SM2、SM3、SM4 | 基于国密SSL协议构建安全通道，为各委办局工作人员访问系统基于Https网络传输协议访问系统。满足密评中网络和通信安全层面对身份鉴别、通信数据机密性及完整性要求。 | 5 | 套/月 | 5,000 | 300,000 | 共500M带宽，每100Mbps配备1套。 |
| 2 | 强身份认证服务 | SM2、SM3、SM4 | 面向业务系统，通过云服务的模式提供基于数字证书的强身份认证服务，本服务支持单独验证签名、验证签名+验证证书、单独验证证书三种应用模式，本服务可以配合USBKey证书完成PC端以及业务服务之间的强身份认证。 | 2 | 套/月 | 5,000 | 120,000 | 互联网区和政务外网区各一套 |
| 3 | 签名验证服务 | SM2、SM3、SM4 | 依托云化签名验签服务，基于数字签名技术对政务云应用系统中关键数据和操作进行签名验签。满足密评中应用和数据安全层面对重要数据存储完整性要求。 | 2 | 套/月 | 5,000 | 120,000 | 互联网区和政务外网区各一套 |
| 4 | 加解密服务 | SM2、SM3、SM4 | 依托云化加解密服务，实现对政务云应用系统中重要数据的存储机密性保护。满足密评中应用和数据安全层面对重要数据存储机密性要求 | 2 | 套/月 | 5,000 | 120,000 | 互联网区和政务外网区各一套 |
| 5 | 时间戳服务 | SM2、SM3、SM4 | 面向业务系统，通过云服务的模式提供时间戳签名服务。 | 2 | 套/月 | 5,000 | 120,000 | 互联网区和政务外网区各一套 |
| 6 | 远程运维接入服务（国密） | SM2、SM3、SM4 | 面向运维人员，提供远程运维的接入服务。 | 35 | 个/月 | 500 | 210,000 | 按远程运维账号35个计算配备 |
| 7 | 服务器证书 | SM2、SM3、SM4 | OV通配符SSL证书是指验证网站所有单位的真实身份的标准型通配符SSL证书，用于验证一个域名以及该域名所有二级子域名的所有权，以及网站域名所有者的真实身份。该产品含SM2/RSA双证书：1、SM2SSL证书支持360、奇安信等国密浏览器；2、RSASSL证书支持谷歌、火狐、IE等全球主流浏览器。 | 1 | 张/年 | 23,300 | 23,300 | 国密域名证书，适配国密/通用浏览器，互联网端 |
| 8 | 国密浏览器 | SM2、SM3、SM4 | 系统用户通过国密浏览器与业务系统构建基于国密算法SSL协议的网络通道 | 35 | 套/年 | 200 | 7,000 | 按远程运维账号35个计算配备 |
| 9 | 智能密码钥匙 | SM2、SM3、SM4 | 为系统用户配发国密算法的智能密码钥匙及证书，基于数字证书登录VPN、堡垒机 | 35 | 套/年 | 80 | 2,800 | 按远程运维账号35个计算配备国密浏览器，如果需要网站登录用户需要对应增加数量 |
| 10 | 个人数字证书 | SM2、SM3、SM4 | 标识系统用户的网上身份，与智能密码钥匙配套使用 | 35 | 张/年 | 100 | 42,000 | 按远程运维账号35个计算配备国密浏览器，如果需要网站登录用户需要对应增加数量 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,065,100 |  |

    - 应用系统定制开发工作量核算

表6.1.5-1：应用系统定制开发工作量核算表

| 序号 | 费用名称 | 定制化开发工作量核算（人月数） |  |  |  | 人工费用 （万/人/月） | 投资估算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求分析和建模 | 程序开发 | 软件测试 | 应用推广 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 8084.23 |
| 1 | 城市可信数据空间统一服务门户 | 合计 |  |  |  |  | 267.00 |
| 1.1 | 注册登录 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.13 | 1.50 | 2.00 |
| 1.2 | 资源中心 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 1.3 | 产品中心 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 1.4 | 需求大厅 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 1.5 | 新闻资讯 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.07 | 1.50 | 1.00 |
| 1.6 | 用户中心 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.13 | 1.50 | 2.00 |
| 1.7 | 创新服务专区门户 |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 1.7.1 | 中文版门户 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 | 首页 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.2 | 政策服务 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.3 | 产业服务 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.4 | 通用评测服务 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.5 | 企业总览 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.6 | 孵化项目管理 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.7 | 中心服务地图 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.1.8 | 活动总览 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2 | 英文版门户 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | 网站首页 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.2 | 资源栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.3 | 创新服务栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.4 | 成果栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.5 | 合作对接栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.6 | 新闻及政策栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.7 | 关于我们栏目 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.7.2.8 | 英文翻译（中翻英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.7.2.9 | 数据录入 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.7.3 | 用户行为分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1 | 用户行为录屏（中/英） | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 1.7.3.2 | 用户行为分析（中/英） | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 1.7.3.3 | 多维看板分析（中/英） | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 1.7.3.4 | 用户画像标签（中/英） | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 1.8 | 城市可信数据空间移动端门户 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 1.8.1 | 首页 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 1.8.2 | 资源中心 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 1.8.3 | 业务大厅 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 1.8.4 | 运营管理 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 1.8.5 | 我的空间 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 1.8.6 | 数商生态服务 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 1.9 | 数智创新移动端建设 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 1.9.1 | 互联网侧（京通） |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1 | 首页总览 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.9.1.2 | 主体来访 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.9.1.3 | 数据创新 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.4 | 场景培育 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.5 | 评测验证 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.6 | 政策服务 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.7 | 产业服务 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.8 | 活动参与 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.9 | 创新成果/组件 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.10 | 数字资源管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.1.11 | 智能客服 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 1.9.1.12 | 对接市统一身份认证法人体系 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.1.13 | 对接市统一身份认证自然人体系 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.1.14 | 对接京通消息体系 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2 | 政务外网侧（京办） |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1 | 首页总览 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1.9.2.2 | 运营全景 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.3 | 主体来访管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.4 | 数据创新管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.5 | 场景培育管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.2.6 | 评测验证管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.2.7 | 生态培育 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.8 | 数字资源管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 1.9.2.9 | 对接京办组织机构 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.10 | 对接京办用户体系 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 1.9.2.11 | 对接京办消息体系 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | 城市可信数据空间管理平台 | 合计 |  |  |  |  | 2430.23 |
| 2.1 | 空间服务平台 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2.1.1 | 数商管理 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.1.2 | 准入风险评估 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.1.3 | 准入协议签署 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 2.1.4 | 权限管控 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 2.1.5 | 开发流程管理 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.1.6 | 空间数据产品管理 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 2.1.7 | 空间运营态势分析 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 2.1.8 | 空间管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 2.1.9 | 可信身份认证 | 0.60 | 2.40 | 0.60 | 0.40 | 1.50 | 6.00 |
| 2.1.10 | 权限访问控制 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.1.11 | 可信交互管控 | 0.60 | 2.40 | 0.60 | 0.40 | 1.50 | 6.00 |
| 2.1.12 | 日志审计 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 1.50 | 3.00 |
| 2.1.13 | 数商入驻 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.13 | 1.50 | 2.00 |
| 2.1.14 | 数字合约管理 | 1.30 | 5.20 | 1.30 | 0.87 | 1.50 | 13.00 |
| 2.1.15 | 数商产品管理 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.1.16 | 产品推荐 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 0.53 | 1.50 | 8.00 |
| 2.1.17 | 产品订阅 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.1.18 | 供需对接 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 0.27 | 1.50 | 4.00 |
| 2.1.19 | 数据使用控制 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 2.1.20 | 数据产品准出监管 | 0.70 | 2.80 | 0.70 | 0.47 | 1.50 | 7.00 |
| 2.1.21 | 监管统计分析 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 0.27 | 1.50 | 4.00 |
| 2.2 | 子空间管理平台 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 2.2.1 | 子空间创建 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.2 | 子空间管理 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.2.3 | 连接器管理 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 30.00 |
| 2.2.4 | 连接器适配（连接器以及适配等） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 身份认证与接入授权 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.2 | 多源数据接入 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.3 | 数据资源管理 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.4 | 数据交付管理 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.2.4.5 | 数据访问控制 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.2.4.6 | 数据使用控制 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.2.4.7 | 数据加密与脱敏 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.8 | 零信任网络接入 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.9 | 可信计算平台接入适配 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.2.4.10 | 运行状态上报与监控 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.11 | 日志记录与管理 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.4.12 | 异常处置与应急响应 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.2.5 | 子空间联通 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.2.6 | 多租户管理 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.3 | 应用场景管理系统 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 2.3.1 | 场景创建 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.3.2 | 场景管理 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.3.3 | 资源目录检索 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.3.4 | 开发人员申请 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.3.5 | 一开数据产品申请管理 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.3.6 | 算力/工具资源申请管理 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.3.7 | 审核审批管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 2.3.8 | 场景全流程管理 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.3.9 | 消息通知提醒 | 0.60 | 2.40 | 0.60 | 0.40 | 1.50 | 6.00 |
| 2.4 | 数字资源调度管理系统 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 2.4.1 | 一开产品数据资源调度分发 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.4.2 | 社会侧数据资源可信调度 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.4.3 | 仿真数据智能生产 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.4.4 | 转产程序包调度 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.4.5 | 社会侧数据安全销毁 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.4.6 | 算力资源调度 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.4.7 | 数据产品开发工具包调度 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.5 | 可信开发工具管理系统 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2.5.1 | 厂商入驻 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.5.2 | 工具市场 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.5.3 | 工具授权 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.5.4 | 工具安全扫描 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 3.33 | 1.50 | 50.00 |
| 2.5.5 | 工具上下架 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.6 | 应用产品对外开放评估系统 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 2.6.1 | 专家库管理 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.6.2 | 规则库管理 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 30.00 |
| 2.6.3 | 程序漏扫 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.6.4 | 敏感信息扫描 | 5.50 | 22.00 | 5.50 | 3.67 | 1.50 | 55.00 |
| 2.6.5 | 审核工单管理 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 5.00 |
| 2.6.6 | 评估信息管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.6.7 | 评估报告管理 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 2.7 | 清分结算支付系统 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2.7.1 | 计量管理 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 30.00 |
| 2.7.2 | 计费账单管理 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.7.3 | 结算支付 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 2.7.4 | 账单分析 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 20.00 |
| 2.7.5 | 账单申诉及支付系统对接 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.8 | 可信计算平台 |  |  |  |  |  | 820.23 |
| 2.8.1 | 密态计算软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1 | 数据接入管理 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.8.1.2 | 仿真数据管理 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.8.1.3 | 分阶段研发支撑 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.8.1.4 | 流程可信管控 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.8.1.5 | 数据联合加工 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 45.00 |
| 2.8.1.6 | 算力资源调度 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.8.1.7 | 可信审计存证 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.8.1.8 | 系统安全保障 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.8.2 | TEE软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.1 | 硬件级可信隔离 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 2.8.2.2 | 全链路可信执行 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 3.33 | 1.50 | 50.00 |
| 2.8.2.3 | 动态可信验证与身份管理 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 2.8.2.4 | TEE与密码体系融合 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 2.8.2.5 | 多技术融合协同防护 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 3.33 | 1.50 | 50.00 |
| 2.8.2.6 | 数据沙箱 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 2.8.3 | 基础算力与存储管理（弹性云服务器、数据存储、文件存储） |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3.1 | 算力资源管理 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.8.3.2 | 任务调度与负载均衡 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.8.3.3 | 存储资源管理 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 30.00 |
| 2.8.3.4 | 数据安全与访问控制 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.8.3.5 | 高可用与容灾能力 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 1.67 | 1.50 | 25.00 |
| 2.8.3.6 | 弹性扩展与运维管理 | 2.02 | 8.09 | 2.02 | 1.35 | 1.50 | 20.23 |
| 2.9 | 数据空间风险监测处置系统 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 2.9.1 | 数商身份及异常行为监控 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 30.00 |
| 2.9.2 | 平台与系统资源全景监控 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 2.9.3 | 数商测试生产环境状态监控 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.9.4 | 数据产品使用及运行状态监控 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 2.33 | 1.50 | 35.00 |
| 2.9.5 | 数据产品申请使用监控 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 3.33 | 1.50 | 50.00 |
| 2.9.6 | 日志分析与查询 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.9.7 | 预警工单生成与闭环处置 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 2.9.8 | 空间运营成效监控 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3 | 公共数据运营平台 | 合计 |  |  |  |  | 1542.00 |
| 3.1 | 公共数据监管子系统 |  |  |  |  |  | 341.00 |
| 3.1.1 | 运营监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 授权目录监管 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.1.1.2 | 应用场景监管 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.1.1.3 | 应用主体监管 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.1.1.4 | 产品服务监管 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.1.1.5 | 权限管控 |  |  |  |  | 1.50 | 14.00 |
| 3.1.2 | 开发监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | 开发产品监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.2.2 | 开发行为监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.2.3 | 资源使用监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.2.4 | 脱敏合规监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.3 | 专区监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | 开发合规监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.3.2 | 运营数据监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.3.3 | 流转监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.4 | 审核监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | 身份审核监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.4.2 | 场景与服务审核监管 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.4.3 | 开发方案与成果审核 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3.1.5 | 全链路监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | 流转跟踪 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.1.5.2 | 操作审计 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.1.5.3 | 使用追溯 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.1.6 | 风险预警与应急处置 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | 风险预警 | 1.70 | 6.80 | 1.70 | 1.13 | 1.50 | 17.00 |
| 3.1.6.2 | 应急处置 | 1.70 | 6.80 | 1.70 | 1.13 | 1.50 | 17.00 |
| 3.1.7 | 规则管理与安全合规基础监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.1 | 规则管理 | 1.60 | 6.40 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 16.00 |
| 3.1.7.2 | 安全合规基础监管 | 1.70 | 6.80 | 1.70 | 1.13 | 1.50 | 17.00 |
| 3.2 | 公共数据运营管理子系统 |  |  |  |  |  | 454.00 |
| 3.2.1 | 运营目录管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 授权目录管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.1.2 | 产品目录管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.1.3 | 目录存证管理 |  |  |  |  | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.2 | 授权申请管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 主体资格审核 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.2.2 | 应用场景审核 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.2.3 | 数据需求匹配 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.2.4 | 信息主体授权 | 1.10 | 4.40 | 1.10 | 0.73 | 1.50 | 11.00 |
| 3.2.2.5 | 用户备案管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.2.6 | 申请场景管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.3 | 运营审核管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 产品目录发布申请审核 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.3.2 | 产品使用申请审核 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.3.3 | 审核流程配置 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.3.4 | 审核进展同步 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.4 | 授权协议管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 协议模板管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.4.2 | 协议生成与签署 | 1.10 | 4.40 | 1.10 | 0.73 | 1.50 | 11.00 |
| 3.2.4.3 | 协议履行监控 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.5 | 授权生命周期管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | 授权续期管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.5.2 | 授权变更管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.5.3 | 授权终止管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.6 | 授权策略管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | 场景授权管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.6.2 | 授权策略中心 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.7 | 服务目录管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | 服务目录管理 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.7.2 | 服务发布管理 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.7.3 | 服务版本控制 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.8 | 产品交付管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | 产品开发管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.8.2 | 产品发布管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.8.3 | 产品控制管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.8.4 | 产品鉴权管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.8.5 | 产品安全管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.9 | 专区运营管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1 | 专区准入管理 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.9.2 | 专区资源管理 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.9.3 | 专区成效评估 | 0.90 | 3.60 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 9.00 |
| 3.2.10 | 安全合规管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.1 | 安全审查 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.10.2 | 合规审核 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.10.3 | 操作行为审计 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.10.4 | 数据存证管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.11 | 运营计量及统计管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.1 | 订单管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.11.2 | 服务计量 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.11.3 | 服务计费 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.2.11.4 | 运行成效评价 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.11.5 | 产品分析 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.11.6 | 需求分析 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.11.7 | 场景统计 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.2.11.8 | 数商分析 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.3 | 公共数据产品开发子系统 |  |  |  |  |  | 437.00 |
| 3.3.1 | 数据资源治理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | 数据清洗 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.1.2 | 数据质量 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.1.3 | 数据地图 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.1.4 | 数据血缘 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.1.5 | 数据指标 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.1.6 | 数据标准 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.1.7 | 元数据管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.2 | 数据产品开发 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | 离线开发 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.3.2.2 | 实时开发 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.3.2.3 | 样本数据生成 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.2.4 | 调度管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.2.5 | 计算引擎管理 | 1.60 | 6.40 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 16.00 |
| 3.3.2.6 | 配置管理 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 10.00 |
| 3.3.2.7 | 运维管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.3 | 数据产品服务 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | 服务开发 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.3.2 | 服务发布 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.3.3 | 服务管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.3.4 | 服务安全 | 1.60 | 6.40 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 16.00 |
| 3.3.3.5 | 服务代理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.3.6 | 服务范围控制 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.4 | 数据产品同步 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | 数据源管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.4.2 | 数据转换管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.4.3 | 同步任务管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.4.4 | 数据对账管理 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.4.5 | 数据探查 | 1.20 | 4.80 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 12.00 |
| 3.3.4.6 | 同步进展管理 | 1.10 | 4.40 | 1.10 | 0.73 | 1.50 | 11.00 |
| 3.3.5 | 数据安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1 | 数据分类管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.5.2 | 数据分级管理 | 1.40 | 5.60 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 14.00 |
| 3.3.5.3 | 敏感数据识别 | 1.60 | 6.40 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 16.00 |
| 3.3.5.4 | 数据脱敏管理 | 1.60 | 6.40 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 16.00 |
| 3.3.6 | 安全运维服务能力 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.3.7 | 数据流通管理能力 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 18.00 |
| 3.4 | 数据底座 |  |  |  |  |  | 310.00 |
| 3.4.1 | 基础服务 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 2.67 | 1.50 | 40.00 |
| 3.4.2 | 数据采集 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 60.00 |
| 3.4.3 | 大数据平台 | 13.00 | 52.00 | 13.00 | 8.67 | 1.50 | 130.00 |
| 3.4.4 | 分布式数仓 | 8.00 | 32.00 | 8.00 | 5.33 | 1.50 | 80.00 |
| 4 | 数智创新服务平台 | 合计 |  |  |  |  | 1472.00 |
| 4.1 | “合合”智能助手 |  |  |  |  |  | 317.00 |
| 4.1.1 | 平台级智能搜索 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 智能搜索首页入口 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.1.2 | 搜索结果列表页 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.1.3 | 搜索结果分类聚合 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.1.4 | 多维筛选与排序 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.1.5 | 搜索结果摘要生成展示 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.1.6 | 搜索无结果引导 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |
| 4.1.1.7 | 个性化推荐位 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.1.8 | 搜索后台配置管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.2 | 场景化智能问答 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | 智能问答入口页 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.2.2 | 对话问答会话页 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.2.3 | 场景问题推荐 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.2.4 | 问答答案卡片展示 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.2.5 | 来源追溯与引用展示 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.2.6 | 追问与澄清交互 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.2.7 | 问答转搜索/转办理 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.2.8 | 历史会话管理 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.2.9 | 问答后台场景配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.2.10 | 问答效果反馈入口 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |
| 4.1.3 | 对话式业务办理（边聊边办） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | 办理场景入口页 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.3.2 | 对话式办理会话页 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.3.3 | 办理信息采集表单卡片 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.3.4 | 槽位校验与缺失补问 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.3.5 | 办理确认与提交 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.3.6 | 办理结果与回执展示 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.3.7 | 办理进度查询 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.3.8 | 常见办理事项接入配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.3.9 | 办理异常兜底引导 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.4 | 用户需求洞察与反馈 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | 用户反馈提交入口 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.4.2 | 需求登记提交页 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.4.3 | 反馈工单列表 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |
| 4.1.4.4 | 需求与反馈后台管理 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.4.5 | 服务统计看板 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5 | 统一知识库管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 | 知识源管理 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.5.2 | 文档上传与导入 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.5.3 | 数据同步任务配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.4 | 知识解析结果查看 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.5.5 | 知识分类与标签管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.6 | 知识切片管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.7 | 向量化任务管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.8 | 知识检索测试 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.9 | 问答知识范围配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.5.10 | 知识更新提醒 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.5.11 | 知识发布与停用 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.5.12 | 知识库统计看板 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6 | 专用智能体接入与业务实施 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.1.6.1 | 智能应用目录页 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.15 | 2.00 | 3.00 |
| 4.1.6.2 | 应用新建与基础信息配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.3 | Prompt配置页 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.6.4 | 编排节点配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.5 | API调用与工具节点配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.6 | 流程连线与执行逻辑配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.7 | 路由策略配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.8 | 会话状态管理配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.9 | 工具注册管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.10 | API端点注册与参数配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.11 | API鉴权与可靠性配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.12 | MCP/Skill接入配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.13 | 能力鉴权配置 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.14 | 接口测试页面 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.15 | 对话模拟调试 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.16 | 日志追踪页面 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.6.17 | 调用监控看板 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.18 | 应用发布管理 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 4.1.6.19 | 搜索Agent与政策问答Agent实施 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.20 | 办理Agent与反馈分析Agent实施 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.1.6.21 | 模型与参数配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.22 | 效果评测配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.1.6.23 | 安全风控策略配置 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2 | 数据场景培育系统 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 4.2.1 | 场景征集发布 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 征集批次管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.2 | 批次导出 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.3 | 场景需求管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.4 | 历史场景管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.5 | 场景需求评审 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.6 | 需求报送管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.1.7 | 场景需求导入 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.1.8 | 创新需求发布 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.2 | 场景揭榜对接 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 场景对接申报 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.2.2 | 场景方案导入 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.2.3 | 场景方案遴选 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.2.4 | 场景方案评审 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.2.5 | 场景揭榜管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.2.6 | 场景导出 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3 | 场景组织实施 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 场景资源管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3.2 | 场景进度上报 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3.3 | 场景进度导入 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3.4 | 场景进度审核 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3.5 | 场景验收申报 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.3.6 | 场景验收审核 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.4 | 成果评价管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 | 评价标准管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.4.2 | 评价成果管理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.4.3 | 评价实施功能 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.4.4 | 评价结果处理 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.4.5 | 评价结果查询与反馈 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.4.6 | 档案管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.4.7 | 评价异常处理 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |
| 4.2.5 | 场景推广培育 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.1 | 场景推广直推 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.5.2 | 场景推广申请 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.5.3 | 场景推广审核 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.5.4 | 场景确认发布 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.5.5 | 场景培育管理 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 4.00 |
| 4.2.6 | 辅助管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.1 | 消息通知 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.6.2 | 进度流程视图 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.6.3 | 数据分析及可视化 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.2.6.4 | 搜索和筛选 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3 | 数据竞赛服务系统 |  |  |  |  |  | 254.00 |
| 4.3.1 | 竞赛门户（中英） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 新闻中心（中英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.1.2 | 赛道设置（中英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.1.3 | 比赛数据提供（中英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.1.4 | 报名步骤与提示事项（中英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.1.5 | 其他信息展示（中英） | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.1.6 | 认证登录（中英） | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.3.1.7 | 语言切换（中英） | 0.50 | 1.63 | 0.38 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
| 4.3.2 | 赛事报名（中英） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 认证登录信息管理（中英） | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.2.2 | 外籍认证注册（英） | 0.50 | 1.63 | 0.38 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
| 4.3.2.3 | 通知管理服务（中英） | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.2.4 | 选手报名服务（中英） | 0.90 | 2.93 | 0.68 | 0.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4.3.2.5 | 专家征集服务（中英） | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.2.6 | 信息变更管理（中英） | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.2.7 | 中英文转译与配置 | 0.90 | 2.93 | 0.68 | 0.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4.3.3 | 评审专家管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 企查查利益穿透 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.3.2 | 专家信息管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.3.3 | 专家分组管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.3.4 | 专家筛查服务 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.3.5 | 评委入库管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.3.6 | 专家征集审核 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.4 | 赛事评审 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 | 评审规则管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.4.2 | 评委管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.4.3 | 打分管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.4.4 | 一键淘汰服务 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.4.5 | 晋级管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.4.6 | 项目自动审查 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.4.7 | 项目评审工作台管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.4.8 | 评审情况动态监测 | 0.70 | 2.28 | 0.53 | 0.00 | 2.00 | 7.00 |
| 4.3.5 | 赛事后台管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5.1 | 报名信息配置 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.5.2 | 报名资料审核 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.3 | 参赛单位管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.4 | 参赛团队管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.5 | 项目申报书管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.6 | 项目证明材料管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.7 | 权限管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.3.5.8 | 资料导出与预览 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.9 | 日志管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.5.10 | 数据库管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.6 | 数据对接与统计分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.1 | 报名数据统计分析 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.3.6.2 | 专家数据统计分析 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.6.3 | 评审数据统计分析 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.3.6.4 | 数据对接 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.3.6.5 | 比赛数据提供管理 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.4 | 分中心协同管理系统 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 4.4.1 | 协同中心基础信息管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | 协同中心档案管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.1.2 | 接口对接管理 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.4.2 | 协同中心接入管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 | 首次接入管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1.1 | 接入申请登记 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.2.1.2 | 接入审核管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.2.1.3 | 信息建档入库 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.4.2.2 | 日常运行管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.2.1 | 运行状态监测 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.4.2.2.2 | 信息变更管理 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.4.2.2.3 | 创新成果管理 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.4.2.2.4 | 运行告警与处置 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.4.2.2.5 | 运行评价统计分析 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.4.2.2.6 | 接入提醒与退出 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.3 | 协同创新中心工作台 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 | 管理工作台 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1.1 | 全域协同中心总览 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.4.3.1.2 | 接入与审核督办 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.3.1.3 | 地图可视化 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.4.3.1.4 | 数据汇聚与看板 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.4.3.1.5 | 报表导出与管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.3.2 | 协同中心工作台 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.2.1 | 待办事项中心 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.2.2 | 信息自主维护 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.3.2.3 | 资源申请与使用 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.4.3.2.4 | 成果管理与展示 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.4.4 | 组织权限管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4.4.4.1 | 权限控制 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.4.4.2 | 用户体系对接 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.5 | 模算资源调度系统 |  |  |  |  |  | 222.00 |
| 4.5.1 | 模算词元资源一本账管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | 模算词元资源登记 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.5.1.2 | 模算词元资源目录 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.5.1.3 | 模算词元服务登记 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.5.1.4 | 模算词元服务目录 | 0.30 | 0.98 | 0.23 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.5.1.5 | 模算词元服务和资源绑定 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.1.6 | 模算词元服务上架/下架 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.1.7 | 模算词元资源审核 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.1.8 | 模算词元服务效果管理 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2 | 数智创新协同调度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 | 实验室专题数据资源管控中枢 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1.1 | 新增实验室专题 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.1.2 | 实验室目录新增 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.1.3 | 下载实验室目录模板 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.1.4 | 导入实验室目录 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.1.5 | 实验室目录编辑 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.1.6 | 实验室目录上架/下架 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.1.7 | 实验室目录删除 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.1.8 | 实验室目录资源申请 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.1.9 | 实验室目录资源审批 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.1.10 | 实验室目录资源实施 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.2 | 模算词元资源管控中枢 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.2.1 | 模算词元运营专区 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.2.2 | 模算词元资源申请 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.2.3 | 模算词元资源审批 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.2.4 | 模算词元资源实施 | 0.20 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5.2.3 | 模算词元资源一体化调度 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.3.1 | MaaS生态管理－多源提供方纳管 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.5.3.2.2 | MaaS生态管理－应用调用方赋能 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.5.2.3.2 | 统一接入与标准化-AI统一网关转换 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.5.3.2.3 | 智能路由与负载均衡-跨MaaS平台动态路由 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.5.2.3.3 | 安全审计与流量治理-Token计量与管理 | 1.60 | 5.20 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 16.00 |
| 4.5.3.2.4 | 安全审计与流量治理-全局密钥与配额管理 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.5.2.3.4 | 安全审计与流量治理-安全围栏与敏感词过滤 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.5.3.2.5 | 柔性保护与全域态势感知 | 1.60 | 5.20 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 16.00 |
| 4.5.2.4 | 多云池资源一体化运营调度 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.4.1 | 多云池资源监测 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.5.2.4.2 | 多云池资源统一管理 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.5.2.4.3 | 多云池资源服务目录统一动态管理 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.5.2.4.4 | 多云池资源实施开通路由选择器 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.5.2.5 | 算网数模一体化协同 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.5.1 | 云网资源协同 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.5.2 | 算力资源协同 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.5.3 | 协同增值网络互联互通 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.5.4 | 实验数据专题应用管理 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4.5.2.5.5 | 模算平台资源生态协同 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6 | 产业运营服务系统 |  |  |  |  |  | 234.00 |
| 4.6.1 | 政策服务库 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 | 政策资源管理 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.1.2 | 政策匹配推送 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.1.3 | 政策申报提醒 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.1.4 | 政策矩阵分析 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.1.5 | “京策”协同 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.2 | 产业服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 | 服务信息展示 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.2.2 | 资源需求发布 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.2.3 | 服务申请 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.2.4 | 服务提供 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.2.5 | 服务评价 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.2.6 | 资源智能匹配 | 1.00 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 10.00 |
| 4.6.3 | 通用评测服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.1 | 评测资源管理 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.3.2 | 评测项目管理 | 0.80 | 2.40 | 0.60 | 0.20 | 2.00 | 8.00 |
| 4.6.3.3 | 评测过程跟踪 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.4 | 建言反馈 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4.1 | 建言闭环管理 | 0.80 | 2.40 | 0.60 | 0.20 | 2.00 | 8.00 |
| 4.6.4.2 | 建言数据汇总分析 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.5 | 中心产业图谱 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5.1 | 入驻企业库 | 0.80 | 2.40 | 0.60 | 0.20 | 2.00 | 8.00 |
| 4.6.5.2 | 企业画像 | 0.80 | 2.40 | 0.60 | 0.20 | 2.00 | 8.00 |
| 4.6.5.3 | 产业图谱构建 | 1.40 | 4.20 | 1.05 | 0.35 | 2.00 | 14.00 |
| 4.6.5.4 | 风险与穿透管理 | 1.40 | 4.20 | 1.05 | 0.35 | 2.00 | 14.00 |
| 4.6.5.5 | 精准招商 | 1.00 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 10.00 |
| 4.6.6 | 孵化项目库 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6.1 | 项目信息维护 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.6.2 | 项目信息展示 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.6.3 | 项目状态跟踪 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.6.4 | 孵化项目画像 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.6.5 | 关注项目管理 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.7 | 产业服务资源库 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7.1 | 服务目录管理 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.7.2 | 服务上下架 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.7.3 | 服务效能评估 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.7.4 | 服务地图 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.8 | 合同管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.8.1 | 使用服务 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.8.2 | 合同管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.8.2.1 | 合同模板管理 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.2 | 合同起草与录入 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.3 | 合同审核与签约 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.4 | 合同履约与监控 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.5 | 合同变更、续约与终止 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.6 | 合同预警管理 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.8.2.7 | 合同查询与权限管理 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.2.8 | 统计分析与运营看板 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.8.2.9 | 业务联动 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.8.3 | 活动信息发布 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.8.4 | 活动在线报名与签到 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.8.5 | 活动总结与反馈 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.8.6 | 活动记录管理 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.9 | 来访管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.9.1 | 在线访问预约 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.9.2 | 来访现场登记 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
| 4.6.9.3 | 来访档案管理 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 4.00 |
| 4.6.10 | 系统支撑管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.10.1 | 园区基础信息管理 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.10.2 | 用户与权限管理 | 0.60 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 2.00 | 6.00 |
| 4.6.10.3 | 系统日志管理 | 0.80 | 2.40 | 0.60 | 0.20 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7 | 创新态势分析 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 4.7.1 | 数智创新分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 | 数据底座情况分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1.1 | 已接入数据分析 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.7.1.1.2 | 基础数据分析 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.7.1.2 | 155实景场景分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.2.1 | 应用场景总览 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.7.1.2.2 | 应用场景展示 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.7.1.3 | 数智创新中心三维展示 | 1.60 | 5.20 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 16.00 |
| 4.7.1.4 | 创新应用 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.4.1 | 创新应用基本管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7.1.4.2 | 创新应用分析 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7.1.4.3 | 创新应用点位互动 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.7.1.5 | 共创生态分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.5.1 | 共创生态信息管理 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7.1.5.2 | 分类可视化展示 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.7.1.6 | 筛选检索 | 0.60 | 1.95 | 0.45 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4.7.2 | 运营动态分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 | 运营总览 | 1.40 | 4.55 | 1.05 | 0.00 | 2.00 | 14.00 |
| 4.7.2.2 | 平台访问 | 1.20 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4.7.2.3 | 平台运行 | 1.00 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4.7.2.4 | 资源使用 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7.2.5 | 企业运营区 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4.7.2.6 | 产业服务区 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | 金融子空间 | 合计 |  |  |  |  | 1383.00 |
| 5.1 | 金融服务业务管理系统 |  |  |  |  |  | 237.00 |
| 5.1.1 | 行业需求管理 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.2 | 场景编排管理 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 场景可视化配置 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
| 5.1.2.2 | 场景流程与逻辑设计 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
| 5.1.2.3 | 插件挂载与能力扩展 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
| 5.1.2.4 | 场景版本与生命周期管控 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 12.00 |
| 5.1.2.5 | 场景资源权限管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
| 5.1.3 | 业务对账管理 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | 交易订单 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.1.3.2 | 计量计费 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.1.3.3 | 出账管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.1.3.4 | 对账管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.1.4 | 成效可视化与报告生成 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | 成像可视化仪表盘 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.4.2 | 成效数据多维度分析 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.4.3 | 标准化报告生成 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.4.4 | 自定义报表导出与分享 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 9.00 |
| 5.1.5 | 供需主体管理 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.6 | 数据智能分类分级 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6.1 | 多模式增量监测 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.1.6.2 | 自动化分类分级 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.1.6.3 | 全流程增量审计 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.1.6.1 | 动态分类分级库 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.1.7 | 角色权限配置 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.1.8 | 入驻审核管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
| 5.2 | 金融领域数据集平台 |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 5.2.1 | 语义解析工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 多模态多格式专业材料提取模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.2.1.2 | 金融语义解析库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.2.1.3 | 结构化输出与智能校验 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.2.1.4 | 异常处理与自学习 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.2.2 | 数据集管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 多模态数据标注 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.2.2.2 | 金融数据集管理 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.2.2.3 | 金融数据集成果 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.2.2.4 | 业务应用支撑系统 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.2.3 | 数据集评估系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | 评测规则管理 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.2.3.2 | 评测任务管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.2.3.3 | 评测报告自动化配置 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.3 | 金融领域知识库 |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 5.3.1 | 金融知识库管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | 文档与知识库管理模块 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.80 | 3.60 |
| 5.3.1.2 | 智能检索与多模态分析模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 7.20 |
| 5.3.1.3 | 大模型交互配置 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.80 | 3.60 |
| 5.3.1.4 | 精准解析与智能写作模块 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.80 | 3.60 |
| 5.3.1.5 | 业务流程编排（Workflow）模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.3.1.6 | 问答能力管理（Bot配置）模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.3.2 | 金融对公业务知识模型集 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 36.00 |
| 5.3.3 | 金融对私业务知识模型集 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 36.00 |
| 5.3.4 | 金融专用术语库 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.1 | 术语采集与加工 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.3.4.2 | 术语知识图谱 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 30.00 |
| 5.3.4.3 | 术语应用与更新 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.3.4.4 | 金融行业动态监测知识库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.4 | 企业智能展业系统 |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 5.4.1 | 潜客精准挖掘模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1 | 精准识别 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 22.50 |
| 5.4.1.2 | 高潜筛选排序 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.4.2 | 智能营销模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.1 | 信息查询与检索 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.4.2.2 | 地图可视化查询 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 1.80 | 27.00 |
| 5.4.2.3 | 结果导出与管理 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.4.3 | 优企智选模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.1 | 智能匹配引擎 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.4.3.2 | 精准推荐模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.4.3.3 | 多维度统计分析 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.4.3.4 | 企业详情查看 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.4.4 | 政策寻企模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1 | 政策智能查询 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.4.4.2 | 标签化企业筛选 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.4.4.3 | 效果统计分析 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.5 | 企业资信风控服务系统 |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 5.5.1 | 资信分析服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1 | 企业扫描功能模块 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 9.00 |
| 5.5.1.2 | 行业赛道分析模块 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 9.00 |
| 5.5.1.3 | 企业画像模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.1.4 | 集团画像模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.1.5 | 企业主画像模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.2 | 风险监控服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1 | 预警概览模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 7.20 |
| 5.5.2.2 | 企业监控动态模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.2.3 | 企业监控列表模块 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 7.20 |
| 5.5.2.4 | 子账户管理模块 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 7.20 |
| 5.5.2.5 | 推送规则管理模块 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 14.40 |
| 5.5.3 | 智能风控模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.1 | 风险评估模型 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.3.2 | 风险策略分析 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.4 | 全场景合规审查模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.1 | 合规比对分析 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.5.4.2 | 合规风险提醒 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.5.5 | 贷后预警模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.1 | 多维度实时数据采集模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.5.5.2 | 智能风险识别与预警模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.5.5.3 | 风险处置辅助与复盘模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.6 | 供应链金融服务系统 |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 5.6.1 | 供应链数据要素融合模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.1 | 涉企公共数据抽取模块 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 9.00 |
| 5.6.1.2 | 供应链链主企业数据配置管理模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.6.1.3 | 产业平台数据标签管理 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.6.1.4 | 产业标签库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.6.2 | 供应链金融模型模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1 | 营销评级模型 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.6.2.2 | 脱核供应链金融风控模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.6.3 | 银企智能连接模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1 | 需求发现模型 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.6.3.2 | 融资营销模型 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.6.3.3 | 触达通知系统 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 12.00 |
| 5.7 | 金融智能客服系统 |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 5.7.1 | 多维度意图识别模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.1 | 语音语义识别系统 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.7.1.2 | 表态识别系统 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 12.00 |
| 5.7.1.3 | 人机交互优化管理模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.7.2 | 多类型问答支撑模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2.1 | 金融业务常见问答知识库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.7.2.2 | 问答引导管理模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
| 5.7.3 | 呼叫中心模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3.1 | 机器人批量呼叫系统 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 9.00 |
| 5.7.3.2 | 通话监听分析系统 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 |
| 5.7.3.3 | 智能外呼系统 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.7.4 | 智能语音模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.4.1 | 高拟真情感语音 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.7.4.2 | 全场景智能交互 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 12.00 |
| 5.7.4.3 | 高精度语音引擎 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.8 | 投资财税合规业务分析系统 |  |  |  |  |  | 165.00 |
| 5.8.1 | 数据库数据调取与匹配模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1.1 | 高效数据调取模块 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
| 5.8.1.2 | 智能信息补全 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
| 5.8.1.3 | 数据校验筛选 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.8.2 | 投资分析与知识支撑模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.1 | 投资决策分析模块 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.8.2.2 | 投资知识库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.8.2.3 | 投资案例库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 12.00 |
| 5.8.3 | 税务政策解读与适配模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.1 | 税务政策知识库 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 |
| 5.8.3.2 | 场景化政策适配 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
| 5.8.4 | 智能税务核算与申报模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4.1 | 智能税务核算 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.8.4.2 | 申报表自动校验 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.8.4.3 | 一键申报与跟踪 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
| 5.8.5 | 税务风险识别与筹划模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.5.1 | 全面税务风险扫描 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 9.00 |
| 5.8.5.2 | 合规税务筹划方案 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 18.00 |
| 5.8.5.3 | 定期分析报告生成 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
| 6 | 空间智能体服务平台 | 合计 |  |  |  |  | 990.00 |
| 6.1 | 智能体服务 |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 6.1.1 | 多元异构数据决策分析智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | 多元异构数据整合与标准化处理 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.1.2 | 空间运营态势智能分析与预判 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.1.3 | 空间运营决策智能支撑与方案生成 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.2 | 数据集合规入场智能监察智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | 数据集来源合法性智能核验 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.2.2 | 数据集内容合规智能筛查 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.2.3 | 入场流程智能推进与跟踪 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.2.4 | 合规档案与监察日志自动生成 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.3 | 数据加工工具源码AI审查智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | 源码漏洞智能扫描 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.3.2 | 隐私安全智能审查 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.3.3 | 脱密处理合规性审查 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.3.4 | 审查结果可视化与权限管控 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.4 | 数据集智能检索与推荐智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 | 自然语言智能检索 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.4.2 | 个性化智能推荐 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.4.3 | 多维度对比与智能筛选 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.4.4 | 检索结果智能优化 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.5 | 一键式摘要生成与上架智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.1 | 数据集智能解析与摘要生成 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.5.2 | 上架信息智能填充与校验 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.5.3 | 数据集智能标签与分类 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.5.4 | 一键上架与流程跟踪 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.6 | 仿真数据生成智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6.1 | 小样本智能学习与仿真生成 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.6.2 | 隐私安全与合规保障 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.6.3 | 参数自定义配置 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.6.4 | 一键导出与平台对接 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.7 | 办事流程智能问答智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7.1 | 全场景自然语言问答 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.7.2 | 流程指引与操作导航 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.7.3 | 常见问题智能推荐 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.7.4 | 多轮交互与人工转接 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.8 | 智能问数智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8.1 | 自然语言语义解析 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.8.2 | 自助式数据查询与应答 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.8.3 | 可视化结果自动生成 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.8.4 | 疑问澄清与上下文理解 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.8.5 | 查询历史与常用指标收藏 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.9 | 智能数据治理智能体 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9.1 | 全流程数据质量智能管控 | 0.53 | 2.10 | 0.53 | 0.35 | 2.00 | 7.00 |
| 6.1.9.2 | 数据合规智能校验与管控 | 0.53 | 2.10 | 0.53 | 0.35 | 2.00 | 7.00 |
| 6.1.9.3 | 数据资产智能梳理与归类 | 0.53 | 2.10 | 0.53 | 0.35 | 2.00 | 7.00 |
| 6.1.9.4 | 治理流程自动化与优化 | 0.53 | 2.10 | 0.53 | 0.35 | 2.00 | 7.00 |
| 6.1.9.5 | 治理效果可视化监控 | 0.53 | 2.10 | 0.53 | 0.35 | 2.00 | 7.00 |
| 6.1.10 | 数据去重智能体​ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10.1 | 多算法融合智能去重 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.10.2 | 去重结果全量输出 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.10.3 | 去重效果可视化统计 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.11 | 元数据抽取智能体​ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11.1 | 多源异构数据智能解析 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.11.2 | 标准化元数据精准抽取 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.11.3 | 元数据完整性智能预警 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.12 | 数据分类智能体​ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12.1 | 多引擎融合智能分类 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.12.2 | 标签体系全生命周期管理 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.1.12.3 | 分类结果全量输出与统计 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.1.12.4 | 分类错误智能复核 | 0.38 | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 2.00 | 5.00 |
| 6.2 | 大模型训练推理服务平台 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 6.2.1 | 模型版本化管理 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | 标准化资产广场 | 1.13 | 4.50 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 15.00 |
| 6.2.1.2 | 模型多版本治理 | 2.63 | 10.50 | 2.63 | 1.75 | 2.00 | 35.00 |
| 6.2.2 | 模型服务全生命周期管控 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | 自动化部署流水线 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 |
| 6.2.2.2 | 运行态健康监测 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 |
| 6.2.3 | 体系化训练与评测 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | 标准化微调与过程监控 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 30.00 |
| 6.2.3.2 | 模型效能评估 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 |
| 6.2.4 | 推理性能加速优化 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.1 | 全栈推理加速 | 3.75 | 15.00 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 50.00 |
| 6.2.4.2 | 弹性推理编排 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 30.00 |
| 6.2.5 | 异构算力纳管与调度 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5.1 | 国产化芯片深度适配 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 |
| 6.2.5.2 | 显存级虚拟化隔离 | 3.75 | 15.00 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 50.00 |
| 6.3 | 智能体开发运行平台 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 6.3.1 | 多样化知识源 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | 多源异构知识混合挂载 | 1.13 | 4.50 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 15.00 |
| 6.3.1.2 | 引用可靠性校验机制 | 2.63 | 10.50 | 2.63 | 1.75 | 2.00 | 35.00 |
| 6.3.2 | 层次化工具能力 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | 工具协议兼容管理 | 1.13 | 4.50 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 15.00 |
| 6.3.2.2 | 安全调用控制 | 1.13 | 4.50 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 15.00 |
| 6.3.3 | 编排智能体构建 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 | 低代码应用编排中心 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 |
| 6.3.3.2 | 自动化辅助编排 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 30.00 |
| 6.3.4 | 自主智能体构建 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.1 | 知识问答类智能体搭建 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 |
| 6.3.4.2 | 自主规划类智能体搭建 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 30.00 |
| 6.3.5 | 多智能体协同管控 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.1 | 主从智能体协同 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.3.5.2 | 多Agent任务结果整合 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 20.00 |
| 6.3.6 | 智能体运行监控 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6.1 | 智能体上线能力评估 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 10.00 |
| 6.3.6.2 | 运行链路观测 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 30.00 |

  - 资金使用方案

本项目按照财务管理要求，专款专用、专账核算，按概算名目核算。项目计划24个月内完成，项目资金按项目进度投入。

本项目分两期建设，项目一期建设资金6100万元，主要用于支付项目前期的咨询规划、报告编制、招投标以及可信空间服务平台、公共数据授权运营平台、空间智能体服务平台的系统开发、调试、软硬件采购等费用；项目二期建设资金4792万元，主要用于数智创新中心、金融空间的系统开发、调试、软硬件采购等费用和项目相关评测、知识产权等相关费用。

本项目资金的使用严格按照预算执行，遵守资金管理制度，进行年度决算和竣工决算，并接受监管部门的全程监督，确保资金使用安全、高效。

  - 资金筹措方案

本项目总投资规模为1.0892亿元，资金全部来源于公司自筹资金，其中企业自有资金1.0892亿元。股东单位北京市国有资产经营有限责任公司已承诺项目所需资金将按时足额到位，在项目有需要时为北京数据集团提供财务支持。

  - 年度资金使用

本项目投资计划在项目批复后两年发生，预计第一年投资6100万元，约占整体投资的56%。第二年投资4792万元，约占整体投资的44%，其中预备费用200万元，占总投资的1.84%。

  - 贷款偿还计划

本项目均为企业自筹资金，不涉及贷款偿还内容。

- 项目财务分析

  - 财务分析原则及依据

    - 财务分析原则

工程项目财务分析，是指在对投资和资金筹措、成本费用、销售收入、销售税金及附加等进行估算的基础上，根据国家现行财税制度、价格体系和项目评估的有关规定，从项目的财务角度，分析计算项目直接发生的财务费用和效益，计算评估指标，对项目的盈利能力、偿债能力及财务生存能力等进行分析，以判断项目在财务上的可行性，为项目的投资决策提供科学依据。

    - 测算依据

经济评价基于《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资〔2006〕1326号）其中发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》。

  - 财务评价指标

本项目计算期为8年，2年建设期，8年运营期。

    - 项目收入测算

本项目收入主要来自各个应用能力运营，收入来源包含咨询服务、撮合交易服务、软硬件服务、数据服务等。具体测算依据及运营期收入测算如下：

表7.2-1：八年运营期项目收入测算

| 业务类型 | 业务模块 | 测算科目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融空间 | 数据交易佣金 | 平台合作及抽成占比（%） | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  |  | 年总交易额（万元/年） | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
|  |  | 数据交易佣金收入（万元） | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 |
|  | 基础设施服务费 | 服务企业数量（家） | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  |  | 服务费（万元/家） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 基础设施服务收入（万元/年） | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 |
|  | 数据产品收入 | 新增数据产品数量（个） | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
|  |  | 产品使用平台能力 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|  |  | 单个产品每年服务费（万元/个/年） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 数据产品收入（万元） | 200 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 公共数据授权运营 | 数据加工服务 | 加工服务TB总数（TB） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  |  | 每TB服务费单价（万元/TB） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 数据加工服务收入（万元） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 数据产品收入 | 数据产品数量（个） | 45 | 67 | 100 | 150 | 225 | 330 | 495 | 740 |
|  |  | 单个产品每次调用服务费（元/次） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 单个产品年调用次数 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | 数据产收入（万元） | 90 | 134 | 200 | 300 | 450 | 660 | 990 | 1480 |
| 公共可信数据空间 | 数据交易佣金 | 平台合作及抽成占比（%） | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  |  | 年总交易额（万元/年） | 500 | 965 | 1859 | 3590 | 6932 | 13383 | 25841 | 50000 |
|  |  | 数据交易佣金收入（万元） | 10 | 19 | 37 | 72 | 139 | 268 | 517 | 1000 |
|  | 基础设施服务费 | 服务企业数量（家） | 50 | 60 | 72 | 85 | 102 | 122 | 125 | 150 |
|  |  | 服务费（万元/家） | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|  |  | 基础设施服务收入（万元/年） | 500 | 600 | 720 | 1275 | 1530 | 1830 | 2500 | 3000 |
|  | 数据加工服务 | 加工服务TB总数（TB） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  |  | 每TB服务费单价（万元/TB） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 数据加工服务收入（万元） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 合规与认证收入 | 年评估次数（次） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 服务每企业产品数量（款） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 单次服务单价（万元/次） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 合规与认证收入（万元） | 125 | 150 | 180 | 425 | 510 | 610 | 625 | 750 |
| 空间智能体服务 | 基模服务收入 | 日均调用次数（次） | 3000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 |
|  |  | 单次平均消耗Token | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
|  |  | 年Token总量（百万Token,300天） | 450000 | 1500000 | 3000000 | 4500000 | 6000000 | 7500000 | 9000000 | 12000000 |
|  |  | Token单价（0.0001万元/百万Token） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | 基模服务收入 | 45 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
|  | 智能体服务 | 服务智能体数量（个） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  |  | 日均调用次数（次） | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|  |  | 单次平均消耗Token | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | 年Token总量（百万Token） | 30000 | 120000 | 270000 | 480000 | 750000 | 1080000 | 1470000 | 1920000 |
|  |  | Token单价（0.0001万元/百万Token） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | 智能体服务收入 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
| 合计（万元） |  |  | 1143 | 1735 | 2704 | 3970 | 5284 | 6366 | 8419 | 10952 |

    - 投资收益率及回收期测算

表7.2-2：投资收益率及回收期测算表

|  | 明细 | 建设期第一年 | 建设运营期第1年 | 运营期第2年 | 运营期第3年 | 运营期第4年 | 运营期第5年 | 运营期第6年 | 运营期第7年 | 运营期第8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始投资 | 固定资产投入 | 6,100 | 4,792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金收入 | 数据服务收入 | - | 1,143 | 1,735 | 2,704 | 3,970 | 5,284 | 6,366 | 8,419 | 10,952 |
|  | 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入合计 | - | 1,143 | 1,735 | 2,704 | 3,970 | 5,284 | 6,366 | 8,419 | 10,952 |
| 现金支出 （含税） | 数据产品采购 | - | 400 | 520 | 676 | 879 | 1,142 | 1,371 | 1,645 | 1,974 |
|  | 资源租赁成本 | - | - | 500 | 600 | 720 | 864 | 950 | 1,045 | 1,150 |
|  | 可信空间运营 | - | 600 | 780 | 1,014 | 1,318 | 1,714 | 2,056 | 2,468 | 2,961 |
|  | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 税费支出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 199 | 1,044 |
|  | 支出合计 | 2 | 1,002 | 1,801 | 2,292 | 2,920 | 3,724 | 4,382 | 5,357 | 7,129 |
| 每年现金净流量 |  | -6,102 | -4,651 | -66 | 412 | 1,050 | 1,560 | 1,984 | 3,061 | 3,823 |
| 累积每年现金净流量 |  | -6,102 | -10,753 | -10,819 | -10,407 | -9,357 | -7,797 | -5,813 | -2,752 | 1,071 |
| 政府补贴 | 建设补贴 |  | 2,723 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年现金净流量（补贴后） |  | -6,102 | -1,928 | -66 | 412 | 1,050 | 1,560 | 1,984 | 3,061 | 3,823 |
| 累积年现金净流量（补贴后） |  | -6,102 | -8,030 | -8,096 | -7,684 | -6,634 | -5,074 | -3,090 | -29 | 3,794 |
| 内部收益率（IRR） |  | 6.42% | 静回收期（不含建设期） |  |  |  |  | 7.01 |  |  |
| 折现率 | 3.3% | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| 每年现金净流量现值 |  | -5,907 | -1,867 | -62 | 374 | 922 | 1,326 | 1,633 | 2,439 | 2,949 |
| 净现值（NPV） |  | -5,907 | -7,774 | -7,836 | -7,462 | -6,539 | -5,213 | -3,581 | -1,142 | 1,807 |

经分析，项目财务评价指标如下表：

表7.2-3：项目财务评价指标表

| 序号 | 指标名称 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资回报率 | 6.46% |  |
| 2 | 内部收益率 | 6.42% |  |
| 3 | 投资回收期 | 7年 |  |

由指标可知，项目在财务上是可行的，盈利能力较好。

- 组织保障方案

  - 项目责任人

项目责任单位：北京数据集团有限公司

项目责任人：晋梁昊

现任北京数据集团有限公司基础设施部负责人，高级工程师，毕业于西北工业大学。在数据基础设施、政府及产业数字化转型等领域具备丰富的顶层设计和项目管理经验。作为国家数标委数据基础设施标准工作组（WG6）成员，深度参与《数据基础设施参考架构》《数据基础设施互联互通基本要求》《数据基础设施接入连接器技术要求》等国家标准的编制工作。主持建设并通过验收的主要项目有国家数据要素流通利用基础设施项目北京市数据流通利用增值协作网络、省级法人库建设项目、新疆工商局大数据分析应用系统、安徽省直机关工委“互联网+效能管理”信息化平台、西藏自治区“互联网+督查”平台、芜湖市公务员绩效管理平台、农业产业互联网平台等。

  - 日常监管责任单位及监管责任人

日常监管责任单位：北京市朝阳区数据局

日常监管责任人：雷锦琼

  - 年度建设计划与考核目标

北京城市可信数据空间数据流通基础设施示范工程项目，预计2028年1月底完成项目整体建设内容，进入项目运营期。结合本项目具体建设内容及运营内容，项目建设计划及考核目标如下表：

表8.3-1：年度计划及考核表

| 阶段 | 年度计划 | 考核目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 一 年 | 重点完成项目启动、详细设计、基础设施部署及核心平台开发，启动跨地域跨行业重大场景调研，开展首批示范性应用场景联合设计，完成可信数据空间、公共数据授权运营平台、密态计算、空间服务智能体、数据沙箱等多技术系统集成验证，推动首批市场主体接入准备 | - 建设1个城市级数据融合开发环境 - 融合应用不少于4类关键技术 3.发布不少于500个数据产品，推动开放、共享、共赢的数据生态构建，促进跨区域、跨行业数据融合应用； 4.接入100以上数据供方、需方、服务商等市场主体，面向重大行业，打造示范性强、带动性广的典型应用场景，实现各场景间的互联互通； |
| 第 二 年 | 完成金融空间、数智创新服务平台建设与系统集成验证，全面推进应用场景规模化落地与数据产品发布，深化跨区域跨行业数据融合应用，完善平台运营与生态构建，最终完成系统集成、压力测试与竣工验收，全面实现项目各项考核目标 | 1.共计服务7个跨地域、跨行业、跨层级的综合性重大场景； 2.面向养老政策匹配、全国药品说明书流通等3个场景形成13套小切口产品； 3.推动开放、共享、共赢的数据生态构建，促进跨区域、跨行业数据融合应用； 4.共计接入2500以上数据供方、需方、服务商等市场主体，面向重点行业打造32个示范性强、带动性广的典型应用场景，实现各场景间的互联互通； 5.形成不少于6项技术的系统集成。 |

    - 成本控制指标

项目预算需严格遵循项目总体规划及批复的概算，确保总投入不超出预算范围。建立全生命周期的成本管控机制，定期审查资金使用情况与预算执行率，严控超支。同时，在保障项目核心质量与绩效目标达成的前提下，通过优化技术方案、合理采购国产化软硬件设备（国产化率不低于90%）、提高云资源复用率等措施，积极探索性价比更高的实施路径，力求降低全周期建设与运营成本，提高财政资金使用效益。

    - 安全合规指标

考核项目在数据全生命周期和平台全栈体系中的安全保障与合规管理水平。

体系合规性：全面遵循国家网络安全等级保护第三级要求，平台及核心系统须通过相应测评；数据安全管理制度、流程及技术措施须满足《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及国家数据基础设施相关安全规范要求。

技术防护有效性：核心指标包括数据加密传输与存储覆盖率、敏感数据动态脱敏与访问控制有效率、隐私计算等“数据可用不可见”技术应用场景数量、安全威胁监测预警准确率与响应处置及时率。

风险可控性：建立完备的数据安全事件应急预案并定期演练，考核重大安全事件发生次数及处置闭环时间。

  - 地方给予投融资支持

本项目未涉及地方投融资支持。